### КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 06 березня 2018 року       №  128

м.Київ

Про схвалення проекту змін до Програми створення

геоінформаційної системи ведення містобудівного

кадастру та містобудівного моніторингу

Київської області на 2017-2021 роки

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України „Про регулювання містобудівної діяльностіˮ, „Про основи містобудуванняˮ, „Про місцеве самоврядування в Україніˮ, „Про інформаціюˮ, „Про топографо-геодезичну та картографічну діяльністьˮ, „Про захист інформації в автоматизованих системахˮ, „Про Державний земельний кадастрˮ, „Про землеустрійˮ, „Про телекомунікаціїˮ, постанов Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 „Про містобудівний кадастрˮ, від 25 травня               2011 року № 556 „Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрамиˮ, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
від 01 вересня 2011 року № 170 „Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингуˮ, державних будівельних норм (ДБН) Б.1.1-16.2013 „Склад та зміст містобудівного кадаструˮ, Порядку розроблення, прийняття Київських обласних комплексних та цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Київської обласної ради від 14.12.2017 № 365-19-VII, враховуючи наявність позитивних висновків департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації від 23.02.2018 № 28-01-11/265 та департаменту фінансів облдержадміністрації від 28.02.2018 № 10-05-19/539:

1. Схвалити проект змін до Програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 19.05.2017 № 284-14-VII (далі – проект змін до Програми), що додається.

2. Першому заступникові голови облдержадміністрації Анісімову А.Є. в установленому порядку організувати подання облдержадміністрацією зазначеного проекту змін до Програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Після затвердження проекту змін до Програми Київською обласною радою в установленому порядку:

2

3.1. департаменту фінансів облдержадміністрації при внесенні змін до обласного бюджету на 2018 рік, за поданням головного розпорядника коштів, передбачити видатки на реалізацію Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів;

3.2. департаменту містобудування та архітектури, іншим зацікавленим структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області, обласним організаціям та установам забезпечити виконання Програми;

3.3. департаменту містобудування та архітектури облдержадміністрації інформувати Київську обласну державну адміністрацію та Київську обласну раду про хід виконання Програми протягом 2018-2021 років щокварталу до              25 числа місяця, наступного за звітним періодом, та щороку до 25 січня, наступного за звітним роком.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації Анісімова А.Є.

Голова адміністрації                         (підпис)                                     О.Л. Горган

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови Київської

обласної державної адміністрації

06.03.2018  № 128

Проект

Зміни

до Програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області

на 2017-2021 роки

Внести до Програми геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017-2021 роки такі зміни:

1. Паспорт Програми викласти в такій редакції:

„Паспорт

Програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу

Київської області на 2017-2021 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Департамент містобудування та архітектури облдержадміністрації; |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування про ініціювання розроблення програми | - |
| 3. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про схвалення проекту програми/змін до програми | Розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 06.03.2018 ______ № 128 «Про схвалення проекту змін до Програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017-2021 роки» |
| 4. | Розробник програми | Департамент містобудування та архітектури облдержадміністрації |
| 5. | Співрозробники програми | - |
| 6. | Головний розпорядник коштів | Департамент містобудування та архітектури облдержадміністрації |

2

| 7. | Відповідальний виконавець програми | Департамент містобудування та архітектури облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
| 8. | Учасники програми | Науково-дослідні та проектні організації, фахівці з гіс-технологій |
| 9. | Терміни реалізації Програми | 2017 - 2021 рр. |
| 9.1. | Етапи виконання програми | I (2017-2018), II (2019-2021). |
| 10. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Обласний бюджет |
| 11. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, | 9964 тис. грн. |
|  | у тому числі: |  |
| 11.1. | -коштів державного бюджету* -коштів обласного бюджету -коштів інших місцевих бюджетів** -коштів інших джерел | - 9964 тис.грн. - - |

ˮ

2. Абзаци 4, 5 Розділу ІІІ „Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програмиˮ викласти у такій редакції:

„Фінансування робіт з проведення заходів, визначених Програмою, передбачається здійснювати відповідно до вимог п. 35 постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 „Про містобудівний кадастрˮ за рахунок коштів обласного бюджету на суму 9964,0 млн. грн., в т.ч. 
на 2018 рік – 4500,00 млн. гривень, з урахуванням його реальних можливостей та пріоритетів.

Програма розрахована на п’ять років і буде реалізована в два етапи:
I етап – 2017 – 2018 рр., II етап – 2019 - 2021 рр.ˮ.

3

3. Додаток 1 „Ресурсне забезпечення Програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017 – 2021 рокиˮ викласти у такій редакції:

„

Додаток 1

Ресурсне забезпечення

Програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017 – 2021 роки

(тис. грн.)

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  |  |  | Всього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I етап виконання програми |  | II етап виконання програми |  |  |  |
|  | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 0,0 | 4500,0 | 3414,6 | 1124,4 | 925,0 | 9964,0 |
| державний бюджет | - | - | - |  | - | - |
| обласний бюджет | 0,0 | 4500,0 | 3414,6 | 1124,4 | 925,0 | 9964,0 |
| районні, міські, (міст обласного значення) об’єднаних територіальних громад бюджети | - | - | - | - | - | - |
| бюджети сіл, селищ, міст районного значення | - | - | - | - | - | - |
| кошти не бюджетних джерел | - | - | - | - | - | - |

ˮ

4

4. Додаток 2 „Показники продукту Програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017 – 2021 рокиˮ викласти у такій редакції:

„

Додаток 2

Показники продукту обласної Програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017 – 2021 роки»

| № з/п | Назва показника | Одини-ця виміру | Вихідні дані на початок дії програ-ми | І етап виконання програми |  | ІІ етап виконання програми |  |  | Всього витрат на вико-нання програ-ми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| І. | Показники продукту програми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Створення системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу | шт. | - | - | 1 система | - | - | - | 2212 тис.грн |
| 2. | Наповнення бази даних містобудівного кадастру | шт. | - | - | - | - | - | 2 набори базових геопросто-рових даних, 1 банк даних профільних геопрос-торових даних | 5800 тис.грн |
| 3. | Ведення містобудівного моніторингу | шт. | - | - | 1 спеціа-лізована ГІС МБ моніторин-гу | 1 інфор-маційно-аналітич-на підсисте-ма ГІС МБК | - | - | 652 тис.грн |

5

| 4. | Забезпечення функціонував-ння містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу | шт. | - | - | Наповне-ння системи ГІС МБК – 1; ведення гео-порталу відкритих кадастро-вих даних – 1; ведення системи ГІС МБ моніто-рингу – 1 | Наповне-ння системи ГІС МБК – 1; ведення гео-порталу відкритих кадастро-вих даних – 1; ведення системи ГІС МБ моніто-рингу – 1 | Наповне-ння системи ГІС МБК – 1; ведення гео-порталу відкритих кадастро-вих даних – 1; ведення системи ГІС МБ моніто-рингу – 1 | Наповнення системи ГІС МБК – 1; ведення гео-порталу відкритих кадастрових даних – 1; ведення системи ГІС МБ моніто-рингу – 1; | 1300 тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ІІ. | Показники ефективності програми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розроблення технічного проекту на створення інтегрованої ГІС системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області | тис. грн | - |  | 300 |  | - | - | 300 |
| 2. | Розроблення ГІС реєстрації містобудівної документації | тис. грн | - |  |  | 399 | - | - | 399 |
| 3. | Розроблення нормативно-технічного та методичного забезпечення ведення ГІС МБК | тис. грн | - |  |  | 399 | - | - | 399 |
| 4. | Розроблення програмних сервісів та бази даних геопорталу відкритих кадастрових даних | тис. грн | - |  |  | 350 | - | - | 350 |

6

| 5. | Створення наборів базових геопросторо-вих даних ГІС МБК | тис. грн | - |  |  | 700 | 450 | 450 | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Переведення в цифрову форму паперової документації, для формування наборів профільних геопросторо-вих даних, наповнення банку даних МБК | тис. грн | - |  | 4200 |  |  |  | 4200 |
| 7. | Розроблення інформаційно-аналітичної підсистеми ГІС МБК | тис. грн | - | - |  | 300 | - | - | 300 |
| 8. | Розроблення спеціалізованої ГІС містобудівного моніторингу | тис. грн | - |  |  | 352 | - | - | 352 |
| 9. | Ведення і підтримка системи ГІС МБК | тис. грн | - | - |  | 150 | 150 | 150 | 450 |
| 10. | Ведення і підтримка геопорталу відкритих кадастрових даних | тис. грн | - | - |  | 100 | 150 | 150 | 400 |
| 11. | Ведення і підтримка системи ГІС містобудівного моніторингу | тис. грн | - | - |  | 100 | 175 | 175 | 450 |

7

| 12. | Придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру | тис. грн |  | - |  | 199,6 | 199,4 | - | 399 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Розроблення уніфікованої системи електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними | тис. грн |  |  |  | 170 |  |  | 170 |
| 14. | Організація системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | тис. грн |  |  |  | 195 |  |  | 195 |
| ІІІ. | Показники якості програми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Частка витрат на створення системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу у загальній сумі витрат на реалізацію заходів програми | % | - | - | 3,01 | 17,19 | 2,00 | - | 22,20 |
| 2 | Частка витрат для наповнення бази даних містобудівного кадастру у загальній сумі витрат на реалізацію заходів програми | % | - | - | - | - | - | 58,21 | 58,21 |

8

| 3 | Частка витрат на ведення містобудівного моніторингу у загальній сумі витрат на реалізацію заходів програми | % | - | - | - | 6,54 | - | - | 6,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Частка витрат на забезпечення функціонуван-ня містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу у загальній сумі витрат на реалізацію заходів програми | % | - | - | - | 3,51 | 4,77 | 4,77 | 13,05 |

___________

ˮ

9

5. Додаток 3 „Напрями діяльності та заходи Програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017 – 2021 рокиˮ викласти у такій редакції:

„

Додаток 3

Напрями діяльності та заходи Програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017 – 2021 роки

| № з\п | Назва напряму діяльності (пріори-тетності завдання) | Перелік заходів програми |  | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: | Очікуваний результат (в натура-льних вимірниках) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | I етап: 2017 – 2018 р. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II етап: 2019-2021 рр. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Створення системи ведення містобудів-ного кадастру та містобудів-ногомоніторингу |  | Розроблення Технічного проекту на створення інтегрованої геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області (ГІС МБК) | 2017- 2018 | науково-дослідні та проектні організа-ції, фахівці з гіс-технологій | обласний бюджет | І етап: 2017 р. - 0 | Технічний проект з обґрунтуванням системно-технічних рішень ГІС МБК, моделей електронних документів та бази даних її інформаці-йних ресурсів |
|  |  |  |  |  |  |  | І етап: 2018 р. – 300,0 |  |
|  |  |  | Розроблення ГІС реєстрації містобудівної документації | 2019 | науково-дослідні та проектні організації, фахівці з гіс-технологій | обласний бюджет | І етап: 2017 – 2018 р. - 0 | 1 комплект програмних засобів та програмної документації ГІС реєстрації містобудів-ної документації |
|  |  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2019 р. – 399,0 |  |

10

|  |  | Розроблення нормативно - технічного та методичного забезпечення ведення ГІС МБК | 2019 | науково-дослідні та проектні організації, фахівці з гіс-технологій | обласний бюджет | І етап: 2017 – 2018 р. - 0 | Проекти 14 нормативно-технічних та методичних документів щодо порядку створення й ведення інформацій-них ресурсів ГІС МБК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2019 р. – 399,0 |  |
|  |  | Придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру | 2019 2020 | науково-дослідні та проектні організації, фахівці з гіс-технологій | обласний бюджет | ІІ етап: 2019 р. – 199,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2020 р. – 199,4 |  |
|  |  | Розроблення уніфікованої системи електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними | 2019 | науково-дослідні та проектні організації, фахівці з гіс-технологій | обласний бюджет | ІІ етап: 2019 р. – 170,0 |  |
|  |  | Організація системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | 2019 | науково-дослідні та проектні організації, фахівці з гіс-технологій | обласний бюджет | ІІ етап: 2019 р. – 195,0 |  |
|  |  | Розроблення програмних сервісів та бази даних геопорталу відкритих кадастрових даних | 2019 | науково-дослідні та проектні організації, фахівці з гіс-технологій | обласний бюджет | І етап: 2017 - 2018 р. - 0 | 1 комплект програмних засобів та програмної документації геопорталу області з відкритими кадастрови-ми даними |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2019 р. – 350,0 |  |

11

| 2. | Наповнення бази даних містобудів-ного кадастру | Cтворення наборів базових геопросторових даних ГІС МБК | 2019 2020 2021 | науково-дослідні та проектні організації, фахівці з гіс-технологій | обласний бюджет | І етап: 2017 - 2018 р. - 0 | 2 набори базових геопросто-рових даних на територію області з розрізненням масштабу 1:50 000 та масштабу 1:10 000, включаючи цифрову модель місцевості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2019 р. – 700,0 2020 р. - 450,0 2021 р. - 450,0 |  |
|  |  | Переведення в цифрову форму паперової документації, формування наборів профільних геопросторових даних, наповнення банку даних містобудівного кадастру | 2018 | науково-дослідні та проектні організації, фахівці з гіс-технологій | обласний бюджет | І етап: 2017 р. - 0 | Банк даних профільних наборів геопросто-рових даних містобудів-ної документації: - схема планування території області; - схеми планування території районів і громад; - генеральні плани населених пунктів; - детальні плани територій (ДПТ) |
|  |  |  |  |  |  | І етап: 2018 р. – 4200,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2019-2021 - 0 |  |
| 3. | Ведення містобудів-ного моніторингу | Розроблення інформаційно-аналітичної підсистеми ГІС МБК | 2019 | науково-дослідні та проектні організації, фахівці з гіс-технологій | обласний бюджет | ІІ етап: 2019 р. - 300,0 | 1 комплект програмних засобів та програмної документації інформаційно-аналітичної підсистеми ГІС МБК, що забезпечує автоматизацію процесів експертизи проектних рішень та формування містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок |

12

|  |  | Розроблення спеціалізованої ГІС містобудівного моніторингу | 2019 | науково-дослідні та проектні організації, фахівці з гіс-технологій | обласний бюджет | І етап: 2017 - 2018 р. - 0 | 1 комплект програмних засобів та програмної документації спеціалізова-ної ГІС містобуді-вного моніторингу області |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2019 р. – 352,0 |  |
| 4. | Забезпечен-ня функціонування містобудів-ного кадастру та містобудів-ного моніторингу | Ведення та підтримка системи ГІС містобудівного кадастру | 2019 2020 2021 | науково-дослідні та проектні організації, фахівці з гіс-технологій | обласний бюджет | ІІ етап: 2017 - 2018 р. - 0 | Підтримка в актуальному стані інформацій-них ресурсів ГІС МБК |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2019 р. - 150,0 2020 р. - 150,0 2021 р. - 150,0 |  |
|  |  | Ведення та підтримка геопорталу відкритих кадастрових даних | 2019 2020 2021 | науково-дослідні та проектні організації, фахівці з гіс-технологій | обласний бюджет | І етап: 2017 - 2018 р. - 0 | Підтримка в актуальному стані інформа-ційних ресурсів геопорталу МБК області |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2019 р. - 100,0 2020 р. - 150,0 2021 р. - 150,0 |  |
|  |  | Ведення та підтримка системи ГІС містобудівного моніторингу | 2019 2020 2021 | науково-дослідні та проектні організації, фахівці з гіс-технологій | обласний бюджет | І етап: 2017 - 2018 р. - 0 | Підтримка в актуальному стані інформа-ційних ресурсів ГІС містобудів-ного моніторингу області |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2019 р. - 100,0 2020 р. - 175,0 2021 р. - 175,0 |  |
|  |  | Всього: |  |  |  | 9964,0 |  |

_________________ˮ