### КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26 березня  2019 року                       м. Київ                                                    № 186

Про схвалення проекту змін до Програми інформатизації Київської області на 2017-2020 роки „Електронна Київщина”

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про електронні документи та електронний документообігˮ, Порядку розроблення, прийняття Київських обласних комплексних та цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Київської обласної ради від 14 грудня 
2017 року № 214-11-VII, з метою впровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади Київської області через розбудову системи електронного документообігу, з урахуванням позитивних висновків департаменту економічного розвитку торгівлі Київської облдержадміністрації від 21 березня 2019 року № 28-01-11/364 та департаменту фінансів Київської облдержадміністрації від 22 березня 2019 року № 10-05-19/726:

1. Схвалити проект змін до Програми інформатизації Київської області на 2017-2020 роки „Електронна Київщина” (далі – Програма), затвердженої рішенням Київської обласної ради від  27 квітня 2018 року № 404-21-VII, в редакції, що додається.

2. Заступнику голови Київської облдержадміністрації Назаренку Д. Ю. у встановленому порядку організувати подання Київською облдерж-адміністрацією проекту змін до Програми на затвердження Київській обласній раді.

3. Після затвердження в установленому порядку проекту змін до Програми Київською обласною радою:

3.1. департаменту фінансів Київської облдержадміністрації при внесенні змін до обласного бюджету на 2019 рік та формуванні показників обласного бюджету на наступний рік, за поданням головного розпорядника коштів, передбачати видатки на реалізацію Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів;

2

3.2. управлінню інфраструктури Київської облдержадміністрації інформувати про хід виконання Програми департамент економічного розвитку і торгівлі Київської облдержадміністрації та Київську обласну раду щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської облдержадміністрації Назаренка Д. Ю.

Голова адміністрації                         	(підпис)	                         О. Терещук

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації

26 березня 2019 року № 186

Проект

Зміни

до Програми інформатизації Київської області

на 2017-2020 роки „Електронна Київщина”

1. У розділі 4 Програми «Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні показники» абзац 4 викласти наступного змісту:

«Реалізація  обласної  Програми інформатизації Київської області на 2017-2020 роки «Електронна Київщина» протягом 2018 року проводилась в  три етапи:

1. Аналіз та дослідження системи електронного документообігу в Київській обласній державній адміністрації;

2. Придбання та налаштування серверного та телекомунікаційного обладнання для впровадження системи електронного документообігу;

3. Створення комплексної автоматизованої системи електронного документообігу для впровадження програми інформатизації Київської області на 2017-2020 роки «Електронна Київщина, що включає в себе:

- придбання ліцензій на право використання СЕД;

- налаштування СЕД та впровадження її в експлуатацію;

- навчання фахівців Київської ОДА на базі створеної системи.

Станом на 06.02.2019 комплексна автоматизована система електронного документообігу в Київській обласній державній адміністрації впроваджена та запущена в дослідну експлуатацію.»

2. У розділі 5 Програми «Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності» абзац 5 викласти наступного змісту:

«Щодо проблем при впровадженні, можна виділити одну найголовнішу проблему яка досить сильно відзначиться на впровадженні. Це навчання персоналу, що передбачає не тільки просто навчання роботи, а й стимулювання загального розуміння й визнання переваг користування цією системою – протягом 2018 року було проведено навчання 468 працівників апарату та структурних підрозділів КОДА.»

2

абзац 6 викласти наступного змісту:

«Дооукомплектування, дооснащення та технічна підтримка програмного забезпечення системи електронного документообігу та серверного обладнання протягом 2019 року дозволить ефективно контролювати документообіг, отримати економію матеріальних і трудових ресурсів, суттєво прискорить прийняття рішень і в результаті сприятиме підвищенню ефективності роботи державного органу в цілому.»

3. Додаток 1 Програми «Паспорт  Програми інформатизації Київської області на 2017-2020 роки «Електронна Київщина» викласти у такій редакції:

| 1. | Ініціатор розроблення програми: | Київська обласна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування про ініціювання розроблення програми: | ______________________ |
| 3. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про схвалення проекту програми/змін до програми: | Розпорядження виконуючого обов`язки голови Київської облдержадміністрації від 21 квітня 2017 року № 231_«Про схвалення проекту Програми інформатизації Київської області на 2017-2020 роки „Електронна Київщина”»; розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від _05 березня 2018 № 118_«Про схвалення проекту змін до Програми інформатизації Київської області на 2017-2020 роки „Електронна Київщина”» |
| 4. | Розробник програми: | Управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації |
| 5. | Співрозробники програми: | Відсутній |
| 6. | Головний розпорядник коштів | Управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації |
| 7. | Відповідальний виконавець програми: | Управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації, Київська обласна державна адміністрація |
| 8. | Учасники програми (співвиконавець): | Управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації |
| 9. | Термін реалізації програми: | 2017-2020 роки |
| 9.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | - |
| 10. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм): | Обласний бюджет |

3

| 11. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, тис. грн. | 25 350 |
| --- | --- | --- |
|  | у тому числі: |  |
| 11.1. | коштів державного бюджету, тис. грн. | - |
|  | коштів обласного бюджету, тис. грн. | 23 350 |
|  | коштів місцевих бюджетів, тис. грн. | - |
|  | коштів інших джерел, тис. грн. | 2 000 |

4. Додаток 2 Програми «Ресурсне забезпечення  Програми інформатизації Київської області на 2017-2020 роки «Електронна Київщина» викласти у такій редакції:

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | І етап виконання програми |  |  |  | ІІ етап (20-_ - 20__ роки) | Всього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг ресурсів всього, в тому числі: | 5 350,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | - | - | 25 350,0 |
| державний бюджет | - | - | - | - | - | - |
| обласний бюджет | 3 350,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | - | - | 23 350,0 |
| районні, міські (міст обласного значення), об’єднаних територіальних громад бюджети | - | - | - | - | - | - |
| бюджети сіл, селищ, міст районного значення | - | - | - | - | - | - |
| кошти небюджетних джерел | 2 000,0 | - | - | - | - | 2 000,0 |

4

5. Додаток  2.1 Програми «Показники продукту  Програми інформатизації Київської області на 2017-2020 роки «Електронна Київщина» викласти у такій редакції:

| № з/п | Назва показника | Од. виміру | Вихідні дані на початок дії програми | І етап виконання програми |  |  |  | Всього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| І. | Показники продукту програми |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охоплення системою електронного документообігу структурних підрозділів, установ і організацій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області | од. | 10 | 510 | - | - | - | 3050,0 |
| 2. | Придбання ліцензійного програмного забезпечення | од. | 130 | 150 | - | - | - | 1700,0 |
| 3. | Придбання оргтехніки (потокові сканери, серверне обладнання). | од. | 100 | 130 | - | - | - | 600,0 |
| 4. | Аналіз та дослідження системи електронного документообігу | од | - | - | 1 | - | - | 200,0 |
| 5. | Розробка технічного завдання і проекту для системи електронного документообігу | од | - | - | 1 | - | - | 400,0 |
| 6. | Придбання і налаштування серверного обладнання | од | - | - | 30 | - | - | 2 600,0 |
| 7. | Створення структурованої кабельної мережі з комутаційним центром | од | - | - | 1 | 1 | - | 4 000,0 |
| 8. | Придбання ліцензій на право використання системи електронного документообігу | од | - | - | 300 | 350 | - | 1 300,0 |
| 9. | Введення системи в експлуатацію | послуга | - | - | 1 | - | - | 1 300,0 |
| 10. | Навчання фахівців КОДА на базі створеної системи | послуга | - | - | 1 | - | - | 200,0 |
| 11. | Технічна підтримка програмного забезпечення системи документообігу та серверного обладнання | послуга |  |  | 12 | 1 000,0 | - | 1 000,0 |
| 12. | Придбання обладнання та розширення системи збереження даних для забезпечення резервування системи електронного документообігу | од | - | - | - | 4 | - | 2 800,0 |

5

| 14. | Придбання комп’ютерного та офісного обладнання з програмним забезпеченням для системи електронного документообігу | од | - | - | - | 40 | - | 2 200,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ІІ. | Показники ефективності програми |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охоплення системою електронного документообігу структурних підрозділів, установ і організацій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області | тис.грн | - | 6,0 | - | - | - | 3050,0 |
| 2. | Придбання ліцензійного програмного забезпечення | тис.грн | - | 11,3 | - | - | - | 1700,0 |
| 3. | Придбання оргтехніки (потокові сканери, серверне обладнання). | тис.грн | - | 4,6 | - | - | - | 600,0 |
| 4. | Аналіз та дослідження системи електронного документообігу | тис.грн | - | - | 200,0 | - | - | 200,0 |
| 5. | Розробка технічного завдання і проекту для системи електронного документообігу | тис.грн | - | - | 400,0 | - | - | 400,0 |
| 6. | Придбання і налаштування серверного обладнання | тис.грн | - | - | 86,7 | - | - | 2 600,0 |
| 7. | Створення структурованої кабельної мережі з комутаційним центром | тис.грн | - | - | 4 000,0 | 4 000,0 | - | 8 000,0 |
| 8. | Придбання ліцензій на право використання системи електронного документообігу | тис.грн | - | - | 1 300,0 | - | - | 1 300,0 |
| 9. | Введення системи в експлуатацію | тис.грн | - | - | 1 300,0 | - | - | 1 300,0 |
| 10. | Навчання фахівців КОДА на базі створеної системи | тис.грн | - | - | 200,0 | - | - | 200,0 |
| 11. | Технічна підтримка програмного забезпечення системи документообігу та серверного обладнання. | тис.грн | - | - | - | 1 000,0 | - | 1 000,0 |
| 12. | Придбання обладнання та розширення системи збереження даних для забезпечення резервування системи електронного документообігу | тис.грн | - | - | - | 2 800,0 | - | 2 800,0 |

6

| 14. | Придбання компютерного та офісного обладнання з програмним забезпеченням для системи електронного документообігу | тис.грн | - | - | - | 2 200,0 | - | 2 200,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ІІІ. | Показники якості програми |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Збільшення кількості робочих місць в установах і організаціях органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, охоплених системою електронного документообігу | од | - | 500 | 500 | 150 | 0 | 17 450,0 |
| 2. | Зростання кількості придбаного ліцензійного програмного забезпечення | % | - | 11,5 | 90 | 100 | - | 5 700,0 |
| 3. | Зростання кількості придбаної оргтехніки (потокові сканери, серверне обладнання). | % | - | 13,0 | 90 | 100 | - | 2 200,0 |

7

6. Додаток 3 до Програми «Напрями діяльності та заходи Програми інформатизації Київської області на 2017-2020 роки «Електронна Київщина» викласти у такій редакції:

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу |  |  |  | Вико-навці | Джерела фінансу- ваня | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., в тому числі: |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | І етап: 2017 р. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 р. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 р. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 р. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. | Впровад-ження системи електронного докумен-тообігу | Придбання ліцензій для робочих місць 500 шт. | + | - | - | - | Київська обласна державна адмініст-рація | Облас-ний бюджет | 1500,0 | - | - | - | Створення єдиної системи електронного документообігу |
|  |  | Аналіз та дослідження системи електронного документообігу в Київській обласній державній адміністрації | - | + | - | - | Управ-ління інфраструктури Київської обласної державної адмініст-рації | Облас-ний бюджет | - | 200,0 | - | - | Визначення якісних та кількісних показників (кількість користувачів та визначення програмно-апаратного комплексу) |
|  |  | Придбання серверних ліцензій | + | - | - | - | Київська обласна державна адмініст-рація | Облас-ний бюджет | 200,0 | - | - | -- | Створення єдиної системи електронного документообігу |

8

|  |  | Розробка технічного завдання і проекту для системи електронного документообігу | - | + | -- | - | Управління інфрастру-ктури Київської обласної державної адміністрації | Облас-ний бюджет | - | 400,0 | - | - | Отримання технічного проекту на впровадження системи електронного документообігу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Придбання оргтехніки (потокові сканери, серверне обладнання) | + | - | - | - | Київська обласна державна адміністрація | Облас-ний бюджет | 550,0 | - | - | - | Придбання оргтехніки (потокові сканери, серверне обладнання) |
|  |  | Придбання та налаштування серверного та телекомунікаційного обладнання для впровадження системи електронного документообігу | - | + | - | - | Управління інфраструк-тури Київської обласної державної адміністрації | Облас-ний бюджет | - | 2 600,0 | -- | - | Отримання необхідного серверного та телекомунікаційного обладнання для впровадження системи електронного документообігу |
|  |  | Здійснення оренди хмарних сховищ інформації | - | - | - | - | Київська обласна державна адміністрація | Облас-ний бюджет | 50,0 | - | - | - | Здійснення оренди хмарних сховищ інформації |

9

|  |  | Створення структурованої кабельної мережі з комутаційним центром | - | + | + | - | Управління інфрас-труктури Київської обласної державної адміністрації | Облас-ний бюджет | - |  | 4 000,0 | - | Впровадження електронного документообігу, використання інтернет ресурсу та впровадження IP телефонії |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Придбання ліцензій на право використання системи електронного документообігу | - | + | - | - | Управління інфраструк-тури Київської обласної державної адміністрації | Облас-ний бюджет | - | 1 300,0 | - | - | Забезпечення норм чинного законодавства щодо дотримання прав інтелектуальної власності |
|  |  | Налаштування системи та впровадження її в експлуатацію | - | + | - | - | Управ-ління інфраструк-тури Київської обласної державної адміністрації | Облас-ний бюджет | - | 1 300,0 | - | - | Введення системи в експлуатацію |
|  |  | Навчання фахівців Київської обласної державної адміністрації на базі створеної системи | - | + | - | - | Управління інфрастру-ктури Київської обласної державної адміністрації | Облас-ний бюджет | - | 200,0 | - | - | Проведення навчання спеціалістів та оптимізація документообігу з можливістю впровадження електронного підпису. |

10

|  |  | Технічна підтримка програмного забезпечення системи документообігу та серверного обладнання | - | - | + | - | Управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації | Облас-ний бюджет | - |  | - | 1 000,0 | - | Необхідність отримання послуг з технічної підтримки програмного забезпечення системи документообігу та серверного обладнання. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Придбання обладнання для забезпечення резервування системи електронного документообігу | - | - | + | - | Управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації | Облас-ний бюджет | - |  | - | 2 800,0 | - | Необхідне придбання обладнання для забезпечення резервування системи електронного документообігу, а саме додатковий сервер обробки даних, розширення полиці системи зберігання даних, додаткові пристрої безперебійного живлення, а також централізовану консоль керування серверним середовищем. |
|  |  | Придбання комп’ютерного та офісного обладнання з програмним забезпеченням для системи електронного документообігу | - | - | + | - | Управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації | Облас-ний бюджет |  | - | - | 2 200,0 | - | Для розгортання та забезпечення повноцінної роботи в системі електронного документообігу, необхідне придбання комп’ютерного обладнання з програмним забезпеченням, офісного обладнання (МФУ, високошвидкісні сканери, тощо) та придбання мобільних пристроїв для системи електронного документообігу у необхідній кількості. |
| 2. | Участь у спільних проектах (програ-мах), спрямо-ваних на розвиток еуряду-вання, з україн-ськими, міжна-родними громад-ськими організаціями й фондами | Придбання обладнання та надання послуг із розвитку е-врядування | + | - | - | - | Київська обласна державна адмініст-рація | Обласний бюджет |  | 200,0 | - | - | - | Придбання обладнання та надання послуг із розвитку е-врядування на суму 200,0 грн. |

11

| 4. | Розбудова єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи Київської області | Проведення аудиту інформаційно-телекомунікаційних систем точок (КОДА, структурні підрозділ КОДА, РДА, структурні підрозділи РДА) | + | - | - | - | Київська обласна державна адмі-ністрація | Обласний бюджет | 350,0 | - | - | - | Визначення реального стану наявності телеко-мунікаційного потенціалу органів державної влади та органів місцевого самоврядування Київської області |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Оновлення програмно-го забезпечен-ня, поновлення ліцензій раніше придбано-го програм-ного забезпечен-ня | Придбання ліцензійного програмного забезпечення | + | - | - | - | Київська обласна державна адмініс-трація | Обласний бюджет | 500,0 | - | - | - | Забезпечення норм чинного законодавства щодо дотримання прав інтелектуальної власності |
| 7. | Реалізація спільних проектів із грантовими організаці-ями | Придбання обладнання, програмних продуктів, проведення навчань персоналу | + | - | - | - | Київська обласна державна адмініс-трація | Інші джерела | 2000,0 | - | - | - | Покращення рівня інформатизації області |
| РАЗОМ фінансування по програмі 1-7 розділ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 350,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 25 350,0 |

12

6. Доповнити Програму Додатком 4 «Порівняльна таблиця в частині внесення змін до Програми інформатизації Київської області на 2017-2020 роки «Електронна Київщина»на 2019 рік»:

„Додаток 4

| Порівняльна таблиця в частині внесення змін до Програми інформатизації Київської області на 2017-2020 роки «Електронна Київщина» на 2019 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Чинна редакція |  |  |  | Запропоновані зміни |  |  |  | Обгрунтування поданих змін | Примітка |
|  | Назва напрямку діяльності (приоритетні завдання) | Перелік заходів | Джерела фінансування | Обсяги фінансу-вання, тис.грн | Назва напрямку діяльності (приоритетні завдання) | Перелік заходів | Джерела фінансування | Обсяги фінансу-вання, тис.грн |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | Впроваджен-ня системи електронного документо-обороту | Створення структурованої кабельної мережі з комутаційним центром 2019 рік – 4 000,0 | Обласний бюджет | 4 000,0 | Даний захід був запланований до виконання в 2018 році, але в звязку з невчасним затвердженням фінансування та великою кількістю учасників тендерної процедури, що призвело до додаткових втрат часу - підписання Договору стало можливим в другій декаді грудня, відповідно на виконання робіт залишилось недостатньо часу. Саме тому управління прийняло рішення про перенесення виконання даного заходу на початок 2019 року. |  |

13

| 2. | -------------- | ------------ | -------------- | -------------- |  | Технічна підтримка програмного забезпечення системи документообігу та серверного обладнання 2019 рік -1 000,0 | Обласний бюджет | 1 000,0 | Необхідність отримання послуг з технічної підтримки програмного забезпечення системи документообігу та серверного обладнання. 1 000 000 грн. : 12 місяців = 83 333,33 грн на місяць. 1. Підтримка сервера системи документообігу HPE DL380 Gen10, віддалений моніторинг та загальна діагностика роботи програмної та апаратної частини серверів. 2. Підтримка системи збереження даних для системи документообігу HPE MSA 2050, віддалений моніторинг та загальна діагностика роботи програмної та апаратної частини. 3. Проведення оновлення системи електронного документообігу (далі — СЕД) та виправлення виявлених помилок. 4. Інформування користувачів про новий функціонал та зміни в СЕД. 5. Підтримка користувачів засобами електронної пошти та гарячої лінії. 6. Підтримка актуальності довідкової інформації щодо використання функцій СЕД. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -------------- | -------------- | -------------- |  | Придбання обладнання для забезпечення резервування системи електронного документообігу 2019 рік – 2 800,0 | Обласний бюджет | 2 800,0 | Необхідне придбання обладнання для забезпечення резервування системи електронного документообігу, а саме додатковий сервер обробки даних, розширення полиці системи зберігання даних, додаткові пристрої безперебійного живлення, а також централізовану консоль керування серверним середовищем. Розрахунок вівся при взятті до уваги прогнозований курс долара на 2019, який може становити |  |

14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,0 або навіть більше! Обґрунтування (орієнтовний перелік обладнання та послуги з конфігурування): Для забезпечення резервування системи електронного документообігу необхідно придбати наступне обладнання: 1. Сервер у відповідні конфігурації HPE ProLiant DL380—35 679,6$ 2. Системи зберігання даних на 24 диски 600GB 12 G SAS 15K — 49 494.5$ 3. Пристрій безперебійного живлення з картою моніторингу— 2600,00 $ 3. Послуги з конфігурування. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -------------- | -------------- | -------------- |  | Придбання комп’ютерного та офісного обладнання з програмним забезпеченням для системи електронного документообігу 2019 рік – 2 200,0 | Обласний бюджет | 2 200,0 | Для розгортання та забезпечення повноцінної роботи в системі електронного документообігу, необхідне придбання комп’ютерного обладнання з програмним забезпеченням, офісного обладнання (МФУ, високошвидкісні сканери, тощо) та придбання мобільних пристроїв для системи електронного документообігу у необхідній кількості. Розрахунок вівся при взятті до уваги прогнозований курс долара на 2019, який може становити 29,0 або навіть більше! Обґрунтування (орієнтовний перелік обладнання та послуги з конфігурування): 1. Комп’ютер з програмним забезпеченням з монітором та джерелом безперебійного живлення, орієнтовна вартість за один комплект — 1250$. 2. МФУ HP LaserJet Pro M227fdn, орієнтовна вартість за одиницю — 320$. 3. Високошвидкісний мережевий сканер формату А4, орієнтовна |  |

15

|  |  |  |  |  | вартість за одиницю — 1340$. 4. Мобільний пристрій, орієнтовна вартість за одиницю — 800 — 1500$. 5. Плотер — орієнтовна вартість за одиницю від 1700$ 6. Високошвидкісний мережевий сканер формату А3, орієнтовна вартість за одиницю — від 5000$. 7. Сканер потоковий Canon DR-M260. 8. Моноблок HP ProOne 400/440 G4 AIO — 908$. 9. ИБП APC Back-UPS 650VA (BX650LI-GR)- 82$. 7. Послуги з конфігурування. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разом по заходах 2019-2020рр |  | 2019 рік Разом по заходах 2019-2020 рр | 10 000,0 10 000,0 |  |  |

ˮ