### КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21 квітня  2017 року       № 215

м.Київ

Про схвалення проекту Програми „Питна вода

Київщини на 2017-2020 роки”

Відповідно до Водного кодексу України, Кодексу України про надра, Законів  України „Про Загальнодержавну програму „Питна вода України” на 2011-2020  роки”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про   питну   воду   та   питне водопостачання”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Порядку розроблення, прийняття Київських обласних комплексних та цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Київської обласної ради від 23 грудня 2016 року № 214-11-VІІ, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 
09 березня 2017 року № 87 „Про ініціювання розробки проекту Програми „Питна вода Київщини на 2017-2020 роки”:

1. Схвалити проект Програми „Питна вода Київщини на 2017-2020 роки” (далі - Програма), що додається.

2. Заступнику голови облдержадміністрації Міщенку О.В. у встановленому порядку організувати подання облдержадміністрацією Програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Після затвердження в установленому порядку Програми Київською обласною радою:

3.1. Департаменту фінансів облдержадміністрації при внесенні змін до обласного бюджету на 2017 та наступні роки врахувати, за поданням департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, потребу в асигнуваннях на реалізацію заходів Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів;

3.2. департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністраціям та міськвиконко-мам (міст обласного значення) забезпечити виконання заходів Програми.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації  від 16 березня 2011 року № 240 „Про проект Програми забезпечення населення Київської області якісною питною водою в достатній кількості на 2011-2020 роки”.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Міщенка О.В.

Виконуючий обов’язки

голови адміністрації                                      (підпис)                      О.І. Савченко

СХВАЛЕНО

Розпорядження виконуючого обов’язки голови Київської

обласної державної адміністрації

від 21.04.2017 № 215

Проект

П Р О Г Р А М А

„Питна вода Київщини на 2017-2020 роки”

м. Київ

2017

2

ЗМІСТ

| І. Загальні положення. | 3 |
| --- | --- |
| ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма. | 4 |
| ІІІ. Визначення мети Програми. | 9 |
| ІV. Перелік показників за якими здійснюватиметься оцінка досягнення мети Програми. | 9 |
| V. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми. | 9 |
| 5.1.Обсяги та джерела фінансування Програми. | 11 |
| VI. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні показники. | 12 |
| VIІ. Очікувані результати виконання Програми. | 14 |
| VIІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми. | 15 |
| Додаток 1. Паспорт Програми Питна вода Київщини. | 16 |
| Додаток 2. Ресурсне забезпечення Програми. | 17 |
| Додаток 3 Показники продукту Програми. | 18 |
| Додаток 4. Напрями діяльності та заходи Програми | 20 |

3

І. Загальні положення

Програма  „Питна вода Київщини на 2017-2020 роки” (далі - Програма)

розроблена відповідно до Водного кодексу України, Кодексу України про надра та на виконання Законів  України „Про Загальнодержавну програму „Питна вода України” на 2011-2020  роки”, „Про питну воду та питне водопостачання”, „Про охорону навколишнього природного середовища” , „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” та спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення області якісною питною водою в достатній кількості, визначає цілі реформування підприємств підгалузі, завдання та заходи, фінансові ресурси щодо їх досягнення, головні проблеми розвитку господарства, ступінь невідкладності, ресурсо-забезпеченості, терміни їх вирішення, зміст та послідовність необхідних для цього взаємоузгоджених дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, суб’єктів підприємництва та окремих громадян.

Заходи Програми спрямовані на розвиток та  реконструкцію  систем централізованого водопостачання та водовідведення, охорони джерел питного водопостачання,  доведення  якості питної води до вимог державних стандартів, нормативно-правового забезпечення у сфері питного водопостачання та водовідведення,   розроблення та впровадження  науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок із застосуванням   новітніх  матеріалів, технологій, обладнання та приладів.

Забезпечення населення області якісною питною водою, централізованим водопостачанням та водовідведенням є для багатьох населених пунктів однією з пріоритетних проблем, розв'язання яких приведе до збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.

У великої кількості населених пунктів Київської області відсутнє централізоване водопровідно-каналізаційне господарство, а там де присутнє – перебуває у зношеному та аварійному стані.

Втрата питної води під час її транспортування та розподілу в середньому в області сягають від 10 до 50%. Значна частина населення Київської області забезпечується питною водою з поверхневих джерел, решта населених пунктів області для потреб централізованого господарсько-питного водопостачання використовує воду з підземних водоносних горизонтів за допомогою артезіанських свердловин. Деякі населені пункти забезпечуються водою, що за окремими якісними показниками не відповідає вимогам державних стандартів. Це негативно впливає на рівень та якість комунальних послуг, у зв’язку з чим є нагальна потреба у реформуванні та розвиткові цієї важливої підгалузі житлово-комунального господарства.

На сучасному етапі вирішальне значення має запровадження нових інноваційних науково обґрунтованих підходів та методів підвищення ефективності управління, зокрема у сфері водопровідно-каналізаційного господарства.

Виконання Програми передбачає розвиток централізованого водопостачання та водовідведення в Київській області, модернізацію, реконструкцію водопровідно-каналізаційного господарства та насамперед забезпечення населення області якісною питною водою в достатній кількості через підвищення ефективності та надійності функціонування систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості послуг з одночасним зниженням витрат і втрат в процесі надання цих послуг.

4

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання

якої спрямована Програма

Розроблення Програми обумовлено наступними факторами:

незадовільним екологічним  станом  поверхневих  та  більшості підземних джерел питного водопостачання;

потенційною загрозою  ускладнення  санітарно-епідеміологічної ситуації  в  окремих  районах  та містах області внаслідок низької якості питної води;

незадовільним технічним  станом та зношеністю основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення;

недостатньою потужністю   діючих   артезіанських  свердловин, застосуванням  застарілих  технологій  та  обладнання  в  системах питного   водопостачання   та   водовідведення  населених  пунктів області;

високою енергоємністю централізованого питного водопостачання та водовідведення;

недостатністю використання      розвіданих     запасів     та перспективних ресурсів підземних вод  для  питного  водопостачання населення;

обмеженістю інвестицій  та  дефіцитом  фінансових   ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення.

Джерела питного водопостачання.  Стан водозабірних басейнів річок Рось і Десна біля міст Біла Церква, Богуслав, Миронівка, Бровари джерел питного водопостачання задовільний, за виключенням  періоду пропуску повені та сильних опадів.

Стан водоохоронних зон водних об’єктів та підземних джерел водопостачання в основному відповідає вимогам екологічного та санітарно-гігієнічного законодавства.

Вода з підземних джерел, що переважно використовується в області з Бучакського і Сеноманського водоносних горизонтів, характеризується в більшості випадків надмірним вмістом заліза, сірководню, радону, жорсткістю.

Забір та використання води

| № | Найменування показника | 2014 р. | 2015р. | +/– до 2014 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забір води з природних джерел, млн м3 |  |  |  |
|  | всього | 911,5 | 722,4 | - 189,1 |
|  | поверхневої | 860,9 | 669,58 | - 191,33 |
|  | підземної | 50,59 | 52,82 | - 2,23 |
| 2. | Використання води, млн м3 |  |  |  |
|  | всього | 807,8 | 706,2 | - 101,6 |
|  | на господарсько-питні потреби | 44,94 | 41,44 | - 3,5 |
|  | на виробничі потреби | 712,3 | 661,8 | - 50,5 |
|  | на сільськогосподарські потреби | 0,956 | 0,047 | - 0,91 |
|  | на зрошення | 1,835 | 2,902 | - 1,087 |
|  | на інші потреби | 47,71 | 0,064 | -47,65 |

5

| 3. | Використання підземних вод, млн м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всього | 46,5 | 52,82 | + 6,32 |
|  | на господарсько-питні потреби | 28,27 | 32,797 | -4,527 |
|  | на виробничі потреби | 15,78 | 19,93 | -4,15 |
|  | на сільськогосподарські потреби | 0 | 0,047 | -0,047 |
|  | на зрошення |  |  |  |
|  | на інші потреби | 6,54 | 0,046 | -6,5 |

Системи питного водопостачання. Централізованим питним водо-постачанням забезпечені 26 міст, 30 селищ, а також  535  сільських населених  пунктів  області. Загальна протяжність водопровідних мереж з врахуванням сільських, селищних та відомчих становить 5289,37 кілометрів.

Якість води басейнів р. Рось, де розташовані 3 поверхневі водозабори міст Біла Церква, Богуслав, Миронівка та р. Десна (водозабір м.Бровари) протягом року не постійна.

Якість питної води в системах водопостачання. Наявність високоякісної питної води в кількості, що задовольняє основні потреби людини, є  однією з умов зміцнення здоров’я людей. Питна вода, що не відповідає нормативним вимогам несе загрозу виникнення серед населення інфекційних захворювань, злоякісних новоутворень, захворювань ендокринної та інших систем організму.

На виконання Указу Президента України від 04.02.2003 № 75/2003„Про стан безпеки водних ресурсів та якість питної води в містах та селах України” проводиться постійний моніторинг якості питної води джерел централізованого та децентралізованого водопостачання населених пунктів.

Під наглядом Управлінням державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області знаходяться:

джерел централізованого водопостачання: 1550 водопроводи, з них 362– комунальних, 489 – відомчих та 661 – сільських;

джерел децентралізованого водопостачання: 2193 джерел, з них 1499 колодязів, 628 артезіанських колодязів.

У 2015 році джерел централізованого водопостачання за мікро-біологічними показниками  досліджено 10279 проб питної води,  з них не відповідало санітарним вимогам 598 проби, за санітарно-хімічними досліджено 7483 проб, не відповідало вимогам 1860 проб:

досліджено 2631 проб води комунальних водопроводів за санітарно - хімічними показниками,  не відповідало вимогам нормативів - 421, за бактеріологічними показниками досліджено 4783 проби води,  не відповідало  вимогам нормативів 135 проб;

досліджено 2051 проб води сільських водопроводів за санітарно - хімічними показниками,  не відповідало  вимогам нормативів 609, за бактеріологічними показниками досліджено 2559 проб води,  не відповідало  вимогам нормативів 265 проби;

досліджено 2801 пробу води відомчих водопроводів, за санітарно - хімічними показниками  не відповідало  вимогам нормативів 830 проба, за бактеріологічними показниками досліджено 2937 проб води,  відхилень - 198.

6

У 2015 році за джерелами децентралізованого водопостачання за мікробіологічними показниками  досліджено 2317 проби питної води  з них не відповідало санітарним вимогам 457 проб, за санітарно-хімічними досліджено 4039 проби, не відповідало вимогам 1578 проб, з них:

досліджено колодязів, 3326 проб води за санітарно - хімічними показниками,  не відповідало  вимогам нормативів - 1384, за бактеріологічними показниками досліджено 1352 проба води,  не відповідало  вимогам гігієнічних нормативів  - 383проб;

досліджено артезіанських колодязів, 691 проб води за санітарно - хімічними показниками,  не відповідало  вимогам нормативів - 191, за бактеріологічними показниками досліджено 937 проби води,  не відповідало  вимогам нормативів 71 проб.

На якість питної води, що подається населенню, негативно впливає  стан джерел  водозабору,  технічний стан водопровідних споруд і мереж.

У 2015 році досліджувались проби води з 129 створів постійного спостереження на водоймах ІІ категорії. На водоймах ІІ категорії досліджено 911 проб  води за мікробіологічними показникам, з них не відповідало санітарним вимогам 125 проб та  1124 проб  за санітарно-хімічними показниками, не відповідало санітарним нормам – 175 проб. Із загальної кількості досліджених проб  на санітарно-хімічні показники досліджено 450 проб на наявність пестицидів, 453 - фенолів, 524 - СПАР, відхилень від гігієнічних нормативів не виявлено.

Відхилення від гігієнічних вимог по хімічним показникам реєструється, в основному, по біохімічному споживанні кисню, окислюванності, залізу та мутності, по мікробіологічних – по числу лактозопозитивних  паличок, в період цвітіння водойм та гельмінтозах.

Перелік населених пунктів, де якість питної води з систем централізованого водопостачання не відповідала нормативним вимогам

| № | Назва та категорія населених пунктів (місто, смт, село) | За якими показниками |
| --- | --- | --- |
| 1. | м. Ірпінь | Сан-хім показникам - 141 по органолептиці, мікробіологічним - 26 колі-індексу |
| 2. | Баришівський район | Сан-хім показникам - 105 по органолептиці |
| 3. | Бориспільський район | Сан-хім показникам - 100 по органолептиці-32, мікробіологічним - 59 в.т.ч. нітрати-3 |
| 4. | Броварський район | Сан-хім показникам - 58 по органолептиці - 58, загальній мінералізації - 58, мікробіологічним - 46 колі-індексу |
| 5. | м. Біла Церква | Сан-хім показникам - 8 по органолептиці - 8, мікробіологічним - 16 в т.ч. колі-індексу-16 |

7

| 6. | Білоцерківський район | Сан-хім показникам - 50 по органолептиці - 6, по загальній мінералізації - 9, мікробіологічним -28 в т.ч. колі-індексу -17, із них з колі-індексом 20 і більше 10-11 |
| --- | --- | --- |
| 7. | Васильківський район | Сан-хім показникам - 151 по органолептиці, мікробіологічним - 23 в т.ч. колі-індексу - 23, із них з колі - індексом 20 і більше 10-23 |
| 8. | Вишгородський район | Сан-хім показникам -13 в.т.ч. по органолептиці - 2 , мікробіологічним - 23 колі-індексу |
| 9. | Іванківський район | Сан-хім показникам - 16 в.т.ч. по органолептиці -1, по загальній мінералізації -2, мікробіологічним -14 в.т.ч. нітрати - 13, колі-індексу - 14, із них з колі-індексом 20 і більше 10-14 |
| 10. | Києво-Святошинський район | Сан-хім показникам - 54 в.т.ч. по органолептиці - 21, мікробіологічним -18 в.т.ч. нітрати - 6, колі-індексу – 18 |
| 11. | Тетіївський район | Сан-хім показникам - 26 в.т.ч. по органолептиці - 4, мікробіологічним - 14, із колі-індексом 20 і більше 10-14 |

Системи водовідведення. Централізоване водовідведення області включає 2399,2 км каналізаційних мереж, пропускною спроможністю                  308,8 тис.м³ стоків на добу.

Основною проблемою водопровідно-каналізаційного господарства є фізичний знос та енергоємність об’єктів. Так близько 40 % каналізаційних колекторів в області експлуатуються понад 40 років, третина систем централізованого водовідведення перебуває у ветхому та аварійному стані. Із 39 очисних споруд (33 - скид господарсько-побутових стічних  вод, 6 - промислових) стоки після очищення скидаються у відкриті водойми, що негативно впливає на екологічну ситуацію в області.

Контроль якості очищення стічних вод здійснюється 17 атестованими лабораторіями підприємств водопровідно-каналізаційного господарства та райсанепідслужбами згідно укладених договорів рештою підприємств, де лабораторії відсутні.

Для недопущення скидання недоочищених стоків у водні об’єкти департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації видаються дозволи на спеціальне водокористування, що надаються підприємствам, які здійснюють скиди стоків у відкриті водойми, виставляються обов’язкові умови дотримання встановлених нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти.  У разі перевищення встановлених нормативів ГДС  підприємства зобов’язано розробляти заходи щодо досягнення встановлених нормативів.

8

Якість очищених стічних вод. Підприємства житлово-комунального господарства, що надають послуги водопостачання та водовідведення дотримуються правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді.

Моніторинг якості води поверхневих водойм свідчить про те, що незважаючи на значний спад промислового виробництва за останні роки та зменшення у зв’язку з цим скиду у водойми стічних вод, в середньому по країні відмічається тенденція до погіршення екологічного стану водойм І та ІІ класу як за санітарно-хімічними так і за санітарно-бактеріологічними показниками.

На території області  40 об’єктів здійснюють скид  у відкриті водойми
(35 - скид господарсько-побутових стічних  вод, 5 – промислових),  з них 5 не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам у Іванівському (2), Фастівському (1), Бориспільському (1), Поліському(1) районах. Головним лікарям зазначених районів необхідно вжити вичерпних заходів в межах компетенції щодо припинення  скиду неочищених стічних вод у водні об’єкти.

Питання санітарно-епідемічної ситуації в Київській області та забезпечення населення якісною питною водою заслуховуються на засіданнях комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Київській обласній державній адміністрації та рай(міськ)держадміністраціях.

Для покращання водопостачання населення Київської області необхідно: розширити обсяги використання підземних вод для питного водопостачання населення шляхом збільшення мережі водозабірних свердловин. Будівництво нових водопроводів з використанням ефективних технологій очищення води. Для попередження скидання забруднюючих речовин у водні об`єкти, забруднення ґрунту та підземних водоносних горизонтів вирішити питання будівництва та реконструкції каналізаційних систем та очисних споруд для населених пунктів. Провести реконструкцію та розширення водозабору з поверхневих джерел водопостачання з р. Рось для міст Біла Церква та Богуслав.

Наявні водоочисні споруди міст Богуслав та Миронівка потребують модернізації із збільшенням кількості ступенів очищення та застосування нових технологій та реагентів.  Привести у відповідний санітарно-технічний стан та облаштувати зони санітарної охорони джерел водопостачання, забезпечити водозабірні споруди необхідним комплексом очисних споруд, знезалізнюючих та знезаражуючих установок. Вирішувати питання створення комунальних служб та організацій по експлуатації водопровідно-каналізаційного господарства в сільській місцевості.

Якість  води в м. Вишгород постійно контролюється на водопроводі в місцях забору води перед надходженням в мережу, а також в розподільчій мережі згідно з Д Сан Пін  № 383. Контроль здійснює Вишгородська Рай СЕС згідно з договором і графіком відбору проб. На  розподільчій  мережі  встановлено вісімдесят два пожарних гідрантів,  вісім  діючих  водорозбірних  колонок.

Стічні води перекачуються в каналізаційну мережу м. Києва без очистки,так як очисних споруд на підприємстві Вишгород „Водоканал”  на балансі не має. Контроль за якістю стічних вод здійснює Управління екологічного контролю ВАТ АК „Київводоканал”. Внаслідок інтенсивного житлового будівництва, що ведеться в місті, кількість споживачів, які будуть користуватися послугами з водопостачання та водовідведення протягом наступних років зросте майже в 2 рази. Введення нових потужностей об'єктів міського водопроводу складатиме близько  7,0 тис.м³/добу, каналізації –             6,5 тис.м³/добу. В цілому з існуючим обсягом водопостачання та водовідведення потужності будуть складати 14,0 тис.м³/добу по воді та 13,5 тис.м³/добу по стокам.

9

ІІІ. Визначення мети Програми

Метою Програми є покращення  забезпечення  населення  області питною  водою  нормативної  якості  в  межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання, розвиток водопровідно-каналізаційної  мережі,  підвищення  ефективності  та надійності її  функціонування,  поліпшення  на  цій  основі  стану здоров'я  населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в Київській області, відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Для досягнення цієї  мети  необхідне  вирішення завдань щодо попередження   забруднення джерел питного  водопостачання, забезпечення  їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення  ефективності та надійності функціонування систем водопостачання і   водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних,  технічних,   санітарних   заходів, удосконалення технологій підготовки води на  водоочисних  станціях, контролю якості питної води, розвитку систем забору, транспортування питної води та водовідведення, а також розвитку нормативно-правової бази з питань питного водопостачання та водовідведення,  господарського механізму водокористування,  що стимулює економію питної води, у тому числі за рахунок державної підтримки розвитку та сталого функціонування водопровідно-каналізаційної мережі.

ІV. Перелік показників за якими здійснюватиметься

оцінка досягнення мети Програми

Кінцева оцінка досягнення мети, на реалізацію якої спрямована Програма, здійснюватиметься на основі кількісних та якісних показників, у тому числі:

До 2020 року:

зменшення рівня втрат питної води у мережах централізованого водопостачання  до 10%  (близько 12,5 млн.м3 води/ рік);

приведення у відповідність до нормативних вимог санітарно-хімічних та мікробіологічних показників якості питної води централізованого водопостачання м. Ірпінь, м. Фастів, м. Біла Церква, у населених пунктах Броварського, Бориспільського, Баришівського, Білоцерківського, Васильківського, Вишгородського,  Іванківського, Києво-Святошинського і Тетіївського районів Київської області;

зниження потрапляння  забруднюючих  речовин  у  водні об'єкти - джерела питного водопостачання шляхом проведення будівництва 10 та реконструкції 25 каналізаційних очисних споруд;

забезпечення централізованим питним водопостачанням 850 сільських  населених  пунктів  області (70,5% від загальної чисельності сільського населення).

V. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання  проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Визначення шляхів розв’язання проблем водопостачання та водовідведення Київської області базується на принципах системності, комплексності, технічної та економічної спроможності.

10

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

приведення до нормативних вимог  зон  санітарної  охорони  та 
водоохоронних зон джерел питного водопостачання, проведення оцінки 
екологічного та гігієнічного стану джерел  питного  водопостачання 
на відповідність установленим вимогам;

будівництва і реконструкції  водопровідних та каналізаційних 
очисних споруд з метою зменшення обсягів неочищених стічних  вод, 
що скидаються у водні об'єкти, а також утилізації осадів;

будівництва та  впровадження  станцій  (установок) доочищення 
питної води і пунктів її розливу із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання, приладів та науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок;

розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого 
водопостачання;

оснащення лабораторій  контролю  якості  води  та стічних вод 
сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;

збільшення використання артезіанських підземних вод, в тому числі їх роздача через системи кюветів з підземних вод Юрського (глибина артсвердловин понад 250 м) та Сеноманського (90-190 м) горизонтів, які надійно захищені від техногенного забруднення

Засоби розв’язання проблеми повинні передбачати заходи наступного характеру:

організаційного забезпечення;

нормативно-правового забезпечення;

фінансового забезпечення;

технічного (технологічного) забезпечення;

Освітнє (підготовка кадрів, виховання, інформування та участь громадськості у розв’язанні проблем забезпечення населення питною водою).

Організаційне забезпечення передбачає координацію роботи структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міст обласного значення, підприємств, організацій і установ незалежно від форм власності, пов’язаних з виконанням заходів Програми, а також коригування передбачених цією Програмою основних заходів.

Оперативне керування виконанням Програми здійснює директор департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміністрації.

Узагальнення результатів здійснює управління житлово-комунального господарства Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміністрації.

Нормативно-правове забезпечення здійснюється шляхом забезпечення дотримання вимог чинних нормативно-правових актів у сфері водопостачання та водовідведення під час реалізації заходів Програми та у відповідності до Водного кодексу України, Кодексу України про надра та на виконання Законів  України „Про Загальнодержавну програму „Питна вода України” на 2011-
2020  роки”, „Про охорону навколишнього природного середовища” та „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” та іншими підзаконними нормативно-правовими актами України.

11

Базовим законодавчим актом, що визначає правові,економічні та  організаційні засади функціонування системи питного водопостачання,  спрямовані на  гарантоване  забезпечення  населення  якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою є Закон України „Про   питну   воду   та   питне водопостачання”.

Фінансове забезпечення Програми досягається за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, підприємств, установ і організацій, не бюджетних джерел фінансування, запланованих на реалізацію заходів з покращення якості питної води та зменшення техногенного впливу стоків на навколишнє середовище, що надані при формуванні практичної частини Програми.

Технічне (технологічне) забезпечення Програми досягається за рахунок будівництва та реконструкції водозабірних споруд, водопровідних та  каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, упровадження станцій (установок)  доочищення  питної  води  у системах централізованого водопостачання, модернізації або заміни наявного енергоємного обладнання, запровадження новітніх енергоефективних та енергозберігаючих технологій, підвищення енергоефективності виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, зменшення втрат водних ресурсів, впровадження технологій щодо раціонального  використання  та  економії  питної води,  вдосконалення водозаборів з поверхневих і підземних джерел питного водопостачання та технологій підготовки питної води.

Освітнє (підготовка  кадрів, виховання, інформування та участь громадськості у розв’язанні проблем забезпечення населення питною водою) передбачає перепідготовку і  підвищення  кваліфікації   фахівців   сфери управління водопровідно-каналізаційними мережами, підготовку і      підвищення кваліфікації фахівців контрольно-вимірювальних лабораторій, організація конкурсів  і виставок водозберігаючих, енергозберігаючих технологій,  засобів підготовки та подачі питної води, систем водовідведення і знезараження стічних вод, підтримка природоохоронних акцій  щодо  захисту і збереження джерел питного водопостачання на обласному та місцевому рівнях.

5.1.Обсяги та джерела фінансування Програми

Джерела фінансування Програми:

кошти державного бюджету;

кошти обласного бюджету;

кошти місцевих бюджетів;

кошти підприємств житлово-комунального господарства відповідно до програм їх розвитку, затверджених органами місцевого самоврядування  в установленому порядку;

гранти, кредити, благодійні внески, інвестиції, кошти фізичних і юридичних осіб, що залучаються шляхом приватизації підприємств житлово-комунального господарства, передачі об’єктів галузі в управління, оренду, концесію;

кредити вітчизняних та зарубіжних комерційних банків;

інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством України.

Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів обласного бюджету, виходячи з його реальних можливостей і пріоритетів та коштів місцевих бюджетів на умовах співфінансування.

12

Об’єкти, що не були профінансовані у 2017 році, будуть включені в заходи Програми у 2018 році.

Співфінансування заходів Програми з місцевих бюджетів планується здійснювати у таких розмірах:

не менш як 50 відсотків від загальної суми фінансування заходу Програми – для бюджетів міст обласного значення (окрім міст Ржищів, Березань, Васильків та Переяслав-Хмельницький, бюджети яких мають досить обмежений фінансовий ресурс);

не менш як 20 відсотків від загальної суми фінансування заходу Програми – для бюджетів районів та міст районного значення;

не менш як 15 відсотків від загальної суми фінансування заходу Програми – для бюджетів сіл, їх об’єднань та селищ.

Ресурсне забезпечення Програми „Питна вода Київщини на                      2017-2020 роки” наведено у Додатку 2.

Виконання заходів Програми планується здійснити протягом                   2017-2020 років.

Напрями діяльності та заходи Програми розробляються щороку, у разі необхідності – протягом бюджетного року, вносяться зміни.

VI. Перелік завдань (напрямів)  і заходів Програми

та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання;

будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, зокрема у регіонах з найбільшими відхиленнями в якості води від встановлених вимог;

упровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання;

будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання;

розроблення схем оптимізації роботи  систем  централізованого водопостачання та водовідведення;

Виконання Програми здійснюється за такими  основними напрямами:

охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання;

розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення;

забезпечення підприємств питного водопостачання та водовідведення ресурсо-  та  енергозберігаючими  технологіями підготовки питної води та очищення стічних вод і відповідним обладнанням та приладами контролю.

Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання включає:

очищення поверхневого стоку з  селитебних  територій, будівництво  систем водовідведення в містах та у сільських населених пунктах,  покращення стану зон санітарної охорони джерел водопостачання;

благоустрій водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об'єктів;

захист джерел питного водопостачання від шкідливого впливу тваринницьких і птахівничих підприємств та  інших сільськогосподарських  об'єктів,  що створюють загрозу забруднення вод;

13

розчищення русел річок і дна водосховищ;

укріплення берегів річок і водосховищ;

моніторинг стану водних об'єктів, вода  яких використовується для питного водопостачання.

У результаті  здійснення цих заходів, а також заходів, передбачених Загальнодержавною програмою розвитку водного господарства, іншими загальнодержавними та цільовими програмами, зменшиться потрапляння  забруднюючих  речовин  у  водні об'єкти - джерела питного  водопостачання.

Серед заходів, що дають змогу значно поліпшити якість питного водопостачання,  суттєве значення  мають  заходи  щодо  покращення стану  зон  санітарної охорони джерел питного водопостачання, які включають: проведення обстеження стану першого поясу зон санітарної охорони, їх відновлення; здійснення робіт з попередження міграції забруднюючих речовин у  другому  і  третьому поясах  зон  санітарної  охорони;  винесення  за межі другої зони санітарної охорони особливо небезпечних  забруднювачів – звалищ, полігонів твердих побутових відходів, скотомогильників тощо.

Розроблення технологій  щодо  раціонального  використання  та економії  питної  води  передбачає  проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з розробки  сучасних  енерго-  та ресурсозберігаючих    обладнання і технологій, встановлення оптимальних за параметрами насосів,  гідравлічних розрахунків для оптимізації тиску у водоводах і водопровідних   мережах, удосконалення систем контролю та обліку за використанням  питної води, модернізацію енергетичного господарства водопровідних споруд.

Здійснення зазначених заходів дозволить забезпечити зниження споживання питної води, витрат на експлуатацію систем водопостачання  та  водовідведення, зменшити забруднення водних об'єктів  за  рахунок  кращого  очищення стічних вод при незмінній потужності очисних  споруд,  скоротити  капітальні  вкладення на будівництво  головних  споруд  водопровідних  мереж та питому вагу водоспоживання в житлово-комунальному господарстві.

Удосконалення водозаборів з поверхневих і  підземних джерел питного водопостачання  та  технологій  підготовки  питної  води передбачає:

створення та впровадження удосконалених конструкцій водоприймачів споруд і пристроїв з метою  підвищення  ефективності роботи  водозаборів з поверхневих джерел питного водопостачання та зменшення негативного впливу водозаборів на біорізноманіття водних об'єктів;

проведення інвентаризації водозаборів підземних вод з визначенням   техніко-економічних, санітарно-епідеміологічних та екологічних критеріїв водозаборів;

здійснення робіт із вдосконаленням конструкцій водозабірних свердловин, фільтрів, підйомного обладнання, контрольно-вимірювальної апаратури;

вдосконалення  методів і засобів   фізико-хімічного   та біологічного очищення води шляхом використання процесів ультрафільтрації, інтенсифікації реагентної обробки з використанням сучасних високоефективних коагулянтів,  флокулянтів, флотореагентів, дозволених до використання органами  виконавчої влади з питань охорони здоров'я;

розробку комплексу заходів щодо захисту підземних вод від виснаження та забруднення;

14

розробку комплексу гігієнічних вимог до методів аналізу, а також обладнання  і  матеріалів для підготовки  питної  води та контролю її якості;

розробку технологій і створення блочних  водоочисних установок малої продуктивності;

створення автоматизованих баз даних систем централізованого водопостачання;

розробку та впровадження нових і вдосконалення існуючих технологій підготовки питної води;

розробку технічних рішень з реконструкції та будівництва водоочисних станцій;

налагодження виробництва нових матеріалів та обладнання, які  мають  надійний  антикорозійний  захист  та високий термін використання.

Впровадження нових технологічних рішень із вдосконаленням водозаборів повинно здійснюватися тільки після проведення відповідної санітарно-гігієнічної експертизи.

Розвиток і реконструкція систем питного водопостачання та водовідведення передбачає:

будівництво та реконструкцію водопровідних споруд;

реконструкцію систем водопостачання житлових будинків;

реконструкцію та технічне  переоснащення водоочисних станцій;

будівництво та реконструкцію споруд з очищення стічних вод;

збір та очищення поверхневого стоку з селітебних територій;

запобігання аваріям на підприємствах питного водопостачання та водовідведення.

Особлива увага буде приділятися розширенню використання підземних вод. Це викликане необхідністю забезпечення резервним водопостачанням населених пунктів на випадок надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, що в першу чергу стосується великих міст і окремих регіонів, водопостачання в яких здійснюється переважно з поверхневих джерел.

Завдання Програми можуть бути виконані за умови реалізації взаємопов'язаних заходів обласних програм, що є складовою Національної  програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води, Загальнодержавної програми розвитку водного господарства.

VIІ. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

реалізацію  державної  політики  у  сфері  питної  води  та питного водопостачання;

підвищення рівня якості послуг,  що надаються  населенню  з питного водопостачання та водовідведення;

населення області  підприємства,  установи  та  організації питною  водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання;

поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження на цій основі захворюваності населення;

охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання та поступове їх відновлення;

15

впровадження на підприємствах питного водопостачання та водовідведення сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо;

підвищення ефективності функціонування підприємств питного водопостачання та водовідведення;

зниження  вартості  матеріальних  і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання та водовідведення;

модернізацію інфраструктури підприємств питного водопостачання;

оптимальне  співвідношення рівня витрат на оплату послуг питного водопостачання та доходів населення.

VIІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням цієї Програми здійснює департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації, постійна комісія Київської обласної ради з питань екології та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється відповідно до Законів України „Про питну воду та питне водопостачання”            (із наступними змінами) та „Про охорону навколишнього природного середовища”.

Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення  виконання Програми, здійснюється відповідно до закону.

____________________________

16

Додаток 1 до Програми

# ПАСПОРТ Програми

- (забезпечення населення області якісною питною водою, розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її  функціонування, відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання)

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Розпорядження голови облдержадміністрації від 09 березня 2017 року № 87 „Про ініціювання розробки проекту Програми „Питна вода Київщини на 2017-2020 роки” |
| 3. | Розробник Програми | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 4. | Співрозробники Програми |  |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 6. | Учасники Програми |  |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2017-2020 роки |
| 7.1. | Етапи виконання Програми (для довгострокових програм) | В один етап |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, щоберуть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | обласний бюджет інші місцеві бюджети** кошти інших джерел |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис.грн., всього, | 797,83 млн грн. |
|  | у тому числі: |  |
| 9.1 | коштів державного бюджету* коштів обласного бюджету коштів інших місцевих бюджетів** коштів інших джерел | 0,00 248,70 млн грн. 249,13 млн грн. 300,00 млн.грн. |

17

Додаток 2 до Програми

Ресурсне забезпечення Програми

млн грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | І етап виконання програми |  |  |  | Всього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обсяг ресурсів всього, в тому числі: | 122,83 | 155,0 | 190,0 | 330,0 | 797,83 |
| державний бюджет | 0,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| обласний бюджет | 48,70 | 55,0 | 65,0 | 80,0 | 248,70 |
| районні, міські (міст обласного значення), об’єднаних територіальних громад бюджети | 24,83 | 29,2 | 34,4 | 38,3 | 126,73 |
| бюджети сіл, селищ, міст районного значення | 24,3 | 25,8 | 30,6 | 41,7 | 122,4 |
| кошти небюджетних джерел | 25,0 | 45,0 | 60,0 | 170,0 | 300,0 |

*у разі, якщо відповідний захід передбачений аналогічною Державною цільовою програмою

18

Додаток 3 до Програми

Показники продукту Програми

| № з/п | Назва показника | Оди-ниця ви-міру | Вихідні дані на початок дії програми | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | Всього витрат на вико-нання програми, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| І | Показники продукту програми |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість заходів | од. | 348 | 71 | 82 | 90 | 105 | 798,26 |
| 2. | Кількість об’єктів, які будуть рекон-струйовані та капітально відремонтовані | од. | 226 | 48 | 54 | 58 | 66 | 426,66 |
| 3. | Протяжність систем водо-постачання і водовідве-дення, будуть реконстру-йовані та капітально відремонто-вані | км | 245,11 | 47,51 | 56,31 | 68,84 | 72,45 | 303,3 |
| 4. | Кількість об’єктів, які планується збудувати | од. | 122 | 23 | 28 | 32 | 39 | 371,6 |
| ІІ | Показники ефективності програми |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Середні витрати на проведення реконструкції та капіталь-ного ремонту одного об’єкту | тис. грн. | 1,722 | 1,722 | 1,980 | 2,231 | 2,416 | Х |
| 2. | Середні витрати на проведення реконструкції та капіталь-ного ремонту 1 км водопро-відних мереж | тис. грн. | 1,136 | 1,136 | 1,307 | 1,476 | 1,697 | Х |
| 3. | Середні витрати на проведення одного заходу з будівництва | тис. грн. | 2,415 | 2,415 | 2,776 | 3,136 | 3,606 | Х |

19

продовження додатка 3

| ІІІ | Показники якості програми (відносно 2016 року) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком | % | Х | Х | 15,5 | 9,8 | 16,7 | Х |
| 2. | Відсоток кількості об’єктів, де планується проведення реконструкції та капіталь-ного ремонту, до кількості об’єктів, які потребують проведення робіт | % | 28,2 | 5,3 | 6,4 | 7,4 | 9,1 | Х |
| 3. | Відсоток протяжності мереж водопостачан-ня та на яких планується проведення реконструкції та капіталь-ного ремонту, до протяж-ності, яка потребує проведення робіт | % | 31,4 | 5,3 | 6,7 | 9 | 10,4 | Х |

Д

20

Додаток 4 до Програми

Напрями діяльності та заходи Програми

| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін вико-нання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., в тому числі: |  |  | Очіку-ваний резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Облас-ний | Місце-вий | Разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Будівництво, реконструкція та капітальний водозабірних споруд (свердловин) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Будівництво резервної водозабірної свердловини для поліпшення господарсько-питного водопостачання населення в с. Велика Олександрівка Бориспільського району Київської областi по вул.Київський шлях, 123 А | 2017 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміні-страції | Облас-ний бюджет, місцевий бюджет | 973,936 | 973,936 | 1947,872 |  |
| 1.2 |  | Реконструкція підземного водозабору № 5 в смт Немішаєве | 2017 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміні-страції | Облас-ний бюджет, місцевий бюджет | 689,708 | 121,713 | 811,421 |  |

21

продовження додатка 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 |  | Будівництво "Водозабір підземних вод для господарсько-питного водопостачання с. Микуличі Бородянського району Київської області | 2017 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміні-страції | Облас-ний бюджет, місцевий бюджет | 254,927 | 44,987 | 299,914 |  |
| 1.4 |  | Будівництво водозабору з підземних вод з свердловини та двох бюветів для господарсько-питного водопостачання Глевахівської селищної ради за адресою: Київська обл., Васильківський район., смт Глеваха, вул. Київська і Вокзальна | 2017 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміні-страції | Облас-ний бюджет, місцевий бюджет | 703,774 | 301,618 | 1005,392 |  |
| 1.5 |  | Будівництво водозабору з підземних вод з свердловини для господарсько-питного водопостачання Пселецької сільської ради за адресою: Київська обл., Васильківський район с.Плесецьке вул. Жовтнева | 2017 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміні-страції | Облас- ний бюджет, місцевий бюджет | 274,661 | 91,553 | 366,214 |  |
| 1.6 |  | Капітальний ремонт артсвердловини для бюветного водозабезпечення мешканців с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області | 2017 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміні-страції | Облас-ний бюджет, місцевий бюджет | 434,781 | 144,927 | 579,708 |  |

22

продовження додатка 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 |  | Капітальний ремонт водозабірної свердловини по вул. Лісна с. Лісне Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області | 2017 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміні-страції | Облас-ний бюджет, місцевий бюджет | 442,243 | 78,043 | 520,286 |  |
| 1.8 |  | Будівництво водозабору з підземних вод для господарсько-питних потреб населення Трипільської сільської ради за адресою: Київська область, Обухівський район, с.Трипілля: водозабірні свердловини по вул.Юності; по вул. Зелений Гай, 4; по вул. Наддніпрянська та на масиві Бобриця (коригування) | 2017 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміні-страції | Облас-ний бюджет, місцевий бюджет | 2038,24 | 359,689 | 2397,929 |  |
| 1.9 |  | Будівництво 4-х бюветних свердловин для господарсько-питного водопостачання в с. Шамраївка Сквирського району Київської області | 2017 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміні-страції | Облас-ний бюджет, місцевий бюджет | 1006,278 | 177,578 | 1183,856 |  |

23

продовження додатка 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 |  | Будівництво артезіанської свердловини в мікрорайоні Підварки в місті Переяслав-Хмельницький Київської облатсті | 2017 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміні-страції | Облас-ний бюджет, місцевий бюджет | 1320,378 | 565,877 | 1886,255 |  |
| 2. | Нормативно-методичне та інформаційне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Розробка стратегії розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Київської області на 2017-2025 роки | 2017 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміні-страції | Обла-сний бюджет, місцевий бюджет | 300,000 | 0,000 | 300,000 |  |
| 3. | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт централізованих систем водопостачання і водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Будівництво водогонів по вул.Озерній, І. Франка, Жовтневій та пров. Жовтневому в смт Згурівка Київської області | 2017 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміні-страції | Облас-ний бюджет, місцевий бюджет | 1239,788 | 218,786 | 1458,574 |  |

24

продовження додатка 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 |  | Реконструкція мереж водопостачання по вул.Лісній та вул.Олімпійській в с.Дмитрівка Києво-Святошинського району | 2017 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміні-страції | Облас-ний бюджет, місцевий бюджет | 1895,500 | 334,500 | 2230,000 |  |
| 3.3 |  | Капітальний ремонт сиситеми водопостачання вулиць: Буковинська, Кельменецька, Комунарська, Новоселицька, Сокирянська, Речіцька в с.Плахтянка Макарівського району Київської області (І-ІІІ черги будівництва) | 2017 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміні-страції | Облас-ний бюджет, місцевий бюджет | 2565,616 | 452,756 | 3018,372 |  |
| 3.4 |  | Реконструкція водозабірних та водопровідних мереж з встановленням станції знезалізнення в с. Росава Миронівського району Київської області | 2017 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміні-страції | Облас-ний бюджет, місцевий бюджет | 4000,000 | 800,000 | 4800,800 |  |
| 3.5 |  | Реконструкція існуючих водопровідних мереж по вулицях Миру, Львівська, Леніна, Радянське Прикарпаття, Дружби Народів в с.Миньківці Сквирського району Київської області | 2017 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміні-страції | Облас-ний бюджет, місцевий бюджет | 2363,458 | 417,081 | 2780,539 |  |

25

продовження додатка 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 |  | Реконструкція існуючого водогону в с.Руда Сквирського району, Київської області | 2017 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміні-страції | Облас-ний бюджет, місцевий бюджет | 2420,091 | 427,075 | 2847,166 |  |
| 3.7 |  | Реконструкція водопроводу по вул.Таращанська в м.Біла Церква Київської області | 2017 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміні-страції | Облас-ний бюджет, місцевий бюджет | 1091,962 | 1091,962 | 2183,924 |  |
| 3.8 |  | Реконструкція аварійної ділянки мережі водопостачання по вул.Таращанська (від вул.Тімірязєва до будинку № 191а по вул.Таращанська) в м.Біла Церква, Київської області | 2017 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміні-страції | Облас-ний бюджет, місцевий бюджет | 1093,305 | 1093,306 | 2186,611 |  |
| 3.9 |  | Будiвництво напiрного водогону Тракторна-Соборна, бурiння свердловин в м. Василькiв Васильківського району Київської області(коригування) | 2017 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміні-страції | Облас-ний бюджет, місцевий бюджет | 6972,000 | 2324,000 | 9296,000 |  |

26

продовження додатка 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт станцій знезалізнення питної води, резервуарів чистої води, станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  | Реконструкція водозабірного вузла № 2 з улаштуванням станцій знезалізнення та резервуару чистої води за адресою: м. Бориспіль, вул Ленінградська, 3А | 2017 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміні-страції | Облас-ний бюджет, місцевий бюджет | 5546,292 | 5546,293 | 11092,585 |  |
| 3. | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт каналізаційних очисних споруд та водопровідних очисних споруд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Реконструкція водоочисної станції другого підйому в м.Богуслав Київської області | 2017 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміні-страції | Облас-ний бюджет, місцевий бюджет | 1197,088 | 299,272 | 1496,360 |  |

27

продовження додатка 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. |  | Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації с.Княжичі Броварського району Київської області | Четвер-тий квартал 2018 року | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміні-страції | Облас-ний бюджет, місцевий бюджет | 1700,000 | 300,000 | 2000,000 |  |
| 4.1 |  | Напірний колектор скиду стічних вод від житлового масиву в с. Мила, до каналізаційної насосної станції в с. Дмитрівка, Дмитрівської сільської ради, Київської області | 2017 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміні-страції | Облас-ний бюджет, місцевий бюджет | 2873,126 | 718,282 | 3591,408 |  |
|  |  | Реконструкція та технічне переоснащення першого та другого блоків біологічної очистки з блоком знезараження стічної води в смт Рокитне Київської області | 2017 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміні-страції | Облас-ний бюджет, місцевий бюджет | 4030,908 | 711,337 | 4742,245 |  |
|  |  | Будівництво напірної каналізації та водопроводу у м.Бровари по вул.Онікієнка Олега (Кутузова) | 2017 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміні-страції | Облас-ний бюджет, місцевий бюджет | 1267,454 | 1267,454 | 2534,908 |  |
|  | Всього: |  |  |  |  | 48695,514 | 18862,025 | 67557,539 |  |

____________________________