### КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19 квітня 2019 року                          м. Київ                                                   № 228

Про схвалення доопрацьованого проекту змін до Регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду Київської  області „Київщина заповіднаˮ на 2017-2020 роки

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про природно-заповідний фонд України”, „Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року”, Порядку розроблення, прийняття Київських обласних комплексних та цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Київської обласної ради від 
23 грудня 2016  року № 214-11-VII (у редакції рішення Київської обласної ради від 14 грудня 2017 року № 365-19-VII), Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Київської обласної ради 
від 04 грудня 2014 року № 856-44-VI, враховуючи наявність позитивних висновків департаменту фінансів Київської облдержадміністрації від 19 квітня 2019 року № 10-05-19/1037 та департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської облдержадміністрації від 19 квітня 2019 року № 28-01-11/564, відповідно до листа Київської облансої ради від 17 квітня 2019 року № 849/07:

1. Схвалити доопрацьований проект змін до Регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду Київської області „Київщина заповідна” на 2017-2020 роки (далі - Програма), схвалений розпорядженням голови Київської облдержадміністрації  від 25 березня 2019 року № 175 „ Про внесення змін до Регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду Київської  області „Київщина заповіднаˮ на 2017-2020 рокиˮ, що додається.

2. Першому заступнику голови Київської облдержадміністрації     Свищевій С.І. забезпечити подання Київською облдержадміністрацією доопрацьованого проекту змін до Програми на затвердження Київській обласній раді.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Київської облдержадміністрації Свищеву С.І.

Голова адміністрації				(підпис)			    О. Терещук

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови Київської

обласної державної адміністрації

19 квітня 2019 року № 228

Проект

ЗМІНИ

до Регіональної програми розвитку природно-заповідного

фонду Київської області „Київщина заповідна” на 2017-2020 роки

1. Паспорт Програми викласти у такій редакції:

„ПАСПОРТ

до програми Регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду Київської області „Київщина заповіднаˮ на 2017-2020 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування про ініціювання програми | Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 06.04.2017 № 178 “Про ініціювання розробки проекту регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду Київської області „Київщина заповідна” на 2017-2020 роки” |
| 3. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про схвалення проекту програми/змін до програми | Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 21.04.2017 №209 „Про схвалення проекту регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду Київської області „Київщина заповідна” на 2017-2020 роки”; розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 20.02.2018 №84 „Про схвалення проекту змін до Регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду Київської області „Київщина заповідна” на 2017-2020 роки”; розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 02.04.2018 № 201 „Про внесення змін до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 20.02.2018 №84”, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 19 липня 2018 року № 407 „Про схвалення проекту змін до регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду Київської області „Київщина заповідна” на 2017-2020 роки”; розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 19 квітня 2019 року_№ _228 „Про схвалення доопрацьованого проекту змін до Регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду Київської області „Київщина заповіднаˮ на 2017-2020 рокиˮ |

2

| 4. | Розробник програми | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
| 5. | Співрозробники програми | Опенько Юрій Анатолійович депутат Київської обласної ради VІІ скликання |
| 6 | Головний розпорядник коштів | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації |
| 6. | Відповідальний виконавець програми | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації |
| 7. | Учасники програми (співвиконавець) | Структурні підрозділи облдержадміністрації, виконавчі комітети міст обласного значення, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, громадські організації та ін. |
| 8. | Термін реалізації програми | 2017-2020 роки |
| 8.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | І етап |
| 9. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Обласний бюджет (у тому числі обласний фонд охорони навколишнього природного середовища) |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, | 24 450 тис. грн. |
|  | у тому числі: |  |
| 10.1. | коштів державного бюджету | 0 тис. грн. |
|  | коштів обласного бюджету | 24 210 тис. грн. |
|  | коштів інших місцевих бюджетів | 0 тис. грн. |
|  | коштів інших джерел | 240,0 тис. грн. |

ˮ

3

2. Додаток 1 до Програми викласти у такій редакції:

„Додаток 1

до Програми

Ресурсне забезпечення „Регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду Київської області „Київщина заповідна”

на 2017-2020 роки

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | І етап виконання програми |  |  |  | ІІ етап (20__ - 20__ роки) | ІІІ етап (20-_ - 20__ роки) | Всього витрат на виконання програми, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обсяг ресурсів всього, в тому числі: | 5060 | 4970 | 7260 | 7160 | - | - | 24450 |
| державний бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| обласний бюджет | 5000 | 4910 | 7200 | 7100 | - | - | 24210 |
| районні, міські (міст обласного значення), об’єднаних територіальних громад бюджети | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджети сіл, селищ, міст районного значення | - | - | - | - | - | - | - |
| кошти не бюджетних джерел | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | 240 |

ˮ

4

3. Додаток 1.1. до Програми викласти у такій редакції:

„Додаток 1.1.

до Програми

Показники продукту Регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду

Київської області „Київщина заповідна” на 2017-2020 роки

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програ-ми | І етап виконання програми |  |  |  | ІІ етап (20__ - 20__ роки) | ІІІ етап (20__ - 20__ роки) | Всього витрат на виконан-ня програми тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| І. | Показники продукту програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Виготовлення планово-картографічних матеріалів проектованих до заповідання територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на території області | шт | 6 | 22 | - | 19 | 19 | - | - | 680 |
| 2. | Визначення перспективних територій та об’єктів природо-заповідного фонду місцевого значення та розроблення наукових обґрунтувань щодо доцільності їх створення | шт | 21 | 20 | 4 | 4 | 4 | - | - | 440 |
| 3. | Виготовлення й встановлення охоронних знаків та інформаційних аншлагів на об’єктах ПЗФ Київської обл. | шт | 620 | 170 | 196 | 189 | 110 | - | - | 540 |
| 4. | Розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду місцевого значення на території області | шт | 60 | 25 | 28 | 25 | 25 | - | - | 16910 |

5

продовження додатка 1.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Встановлення охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення області | шт | 0 | 46 | - | - | - | - | - | 200 |
| 6. | Інвентаризація видової різноманітності флори й просторової структури рослинності області (картування) з метою оцінки репрезентативності ПЗФ області та шляхів її подальшої оптимізації, формування відповідних баз даних як основи ведення кадастру рослинного світу | шт | 115 | 40 | - | - | - | - | - | 100 |
| 7. | Видавництво енциклопедії “Київщина заповідна” | шт | 0 | 400 | - | - | - | - | - | 200 |
| 8. | Підготовка і видання популярного атласу територій та об’єктів природно-заповідного фонду Київської області | шт | 0 | - | - | - | 200 | - | - | 300 |
| 9. | Підготовка і видання інформаційних буклетів, плакатів, брошур з метою висвітлення актуальних питань охорони біотичного й ландшафтного різноманіття Київщини, дидактичних матеріалів для використання в навчальному процесі у середніх школах та спеціальних навчальних закладах I-II рівнів акредитації | шт | 0 | - | - | - | 1000 | - | - | 50 |
| 10. | Упорядкування території парків-пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення та регіональних ландшафтних парків | га | 0 | - | - | 18,6 | 15,5 | - | - | 4500 |
| 11. | Розроблення проектів організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду їх охорони, відтворення та рекреаційного використання їх природних комплексів та об’єктів | шт | 0 | - | 1 | 2 | - | - | - | 530 |

6

продовження додатка 1.1.

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ІІ. | Показники ефективності програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Виготовлення планово-картографічних матеріалів проектованих до заповідання територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на території області | тис.грн./ шт |  | 9,091 |  | 9,091 |  | - |  | 12,632 | 12,632 | - | - | 680 |
| 2. | Визначення перспективних територій та об’єктів природо-заповідного фонду місцевого значення та розроблення наукових обґрунтувань щодо доцільності їх створення | тис.грн./ шт |  | 10,0 |  | 13,000 |  | 15,000 |  | 15,000 | 15,000 | - | - | 440 |
| 3. | Виготовлення й встановлення охоронних знаків та інформаційних аншлагів на об’єктах ПЗФ Київської області | тис.грн./ шт |  | 0,588 |  | 0,588 |  | 0,765 |  | 0,952 | 1,000 | - | - | 540 |
| 4. | Розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду місцевого значення на території області | тис.грн./ шт |  | 0 |  | 160,000 |  | 163,214 |  | 165,600 | 168,000 | - | - | 16910 |
| 5. | Встановлення охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення області | тис.грн./ шт |  | 0 |  | 4,348 |  | - |  | - | - | - | - | 200 |
| 6. | Інвентаризація видової різноманітності флори й просторової структури рослинності області (картування) з метою оцінки репрезентативності ПЗФ області та шляхів її подальшої оптимізації, формування відповідних баз даних як основи ведення кадастру рослинного світу | тис. грн./ шт |  | 0 |  | 2,500 |  | - |  | - | - | - | - | 100 |
| 7. | Видавництво енциклопедії Київщина заповідна» | тис. грн./ шт |  | 0 |  | 0,500 |  | - |  | - | - | - | - | 200 |
| 8. | Підготовка і видання популярного атласу територій та об’єктів природно-заповідного фонду Київської області | тис. грн. /шт |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1,500 | - | - | 300 |

7

продовження додатка 1.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Підготовка і видання інформаційних буклетів, плакатів, брошур з метою висвітлення актуальних питань охорони біотичного й ландшафтного різноманіття Київщини, дидактичних матеріалів для використання в навчальному процесі у середніх школах та спеціальних навчальних закладах I-II рівнів акредитації | тис. грн./ шт | 0 | - | - | - | 0,050 | - | - | 50 |
| 10. | Упорядкування території парків-пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення та регіональних ландшафтних парків | тис.грн./ га | 0 | - | - | 107,5 | 161,3 | - | - | 4500 |
| 11. | Розроблення проектів організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду їх охорони, відтворення та рекреаційного використання їх природних комплексів та об’єктів | тис.грн./ шт | 0 | - | 190,0 | 170,0 | - | - | - | 530 |
| ІІІ. | Показники якості програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Виготовлення планово-картографічних матеріалів проектованих до заповідання територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на території області | % до заплано-ваного | 0 | 36,6 | 0,0 | 31,7 | 31,7 | - | - | 680 |
| 2. | Визначення перспективних територій та об’єктів природо-заповідного фонду місцевого значення та розроблення наукових обґрунтувань щодо доцільності їх створення | % до заплано-ваного | 0 | 75,1 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | - | - | 440 |
| 3. | Виготовлення й встановлення охоронних знаків та інформаційних аншлагів на об’єктах ПЗФ Київської обл. | % до заплано-ваного | 0 | 25,6 | 29,5 | 28,4 | 16,5 | - | - | 540 |
| 4. | Розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду місцевого значення на території області | % до заплано-ваного | 0 | 24,3 | 27,1 | 24,3 | 24,3 | - | - | 16910 |

8

продовження додатка 1.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Встановлення охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення області | % до заплано-ваного | 0 | 100,0 | - | - | - | - | - | 200 |
| 6. | Інвентаризація видової різноманітності флори й просторової структури рослинності області (картування) з метою оцінки репрезентативності ПЗФ області та шляхів її подальшої оптимізації, формування відповідних баз даних як основи ведення кадастру рослинного світу | % до заплано-ваного | 0 | 100,0 | - | - | - | - | - | 100 |
| 7. | Видавництво енциклопедії ”Київщина заповідна” | % до заплано-ваного | 0 | 100,0 | - | - | - | - | - | 200 |
| 8. | Підготовка і видання популярного атласу територій та об’єктів природно-заповідного фонду Київської області | % до заплано-ваного | 0 | - | - | - | 100,0 | - | - | 300 |
| 9. | Підготовка і видання інформаційних буклетів, плакатів, брошур з метою висвітлення актуальних питань охорони біотичного й ландшафтного різноманіття Київщини, дидактичних матеріалів для використання в навчальному процесі у середніх школах та спеціальних навчальних закладах I-II рівнів акредитації | % до заплано-ваного | 0 | - | - | - | 100,0 | - | - | 50 |
| 10. | Упорядкування території парків-пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення та регіональних ландшафтних парків | % до заплано-ваного | 0 | - | - | 60,0 | 40,0 | - | - | 4500 |
| 11. | Розроблення проектів організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду їх охорони, відтворення та рекреаційного використання їх природних комплексів та об’єктів | % до заплано-ваного | 0 | - | 33,3 | 66,7 | - | - | - | 530 |

ˮ

9

3. Додаток 2 до Програми викласти у такій редакції:

„Додаток 2

до Програми

Напрями діяльності та заходи Регіональної програми  розвитку природно-заповідного фонду

Київської області „Київщина заповідна” на 2017-2020 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., в тому числі: |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Створення і підтримання репрезентив-ної та ефективно керованої системи територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення | Виготовлення планово-картографічних матеріалів проектованих до заповідання територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на території області | 2017, 2019, 2020 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл. бюджет | 200 | - | 240 | 240 | Планово-картографічні матеріали |
|  |  | Визначення перспек-тивних територій та об’єктів природо-заповідного фонду місцевого значення та розроблення наукових обґрунтувань щодо доцільності їх створення | 2017-2020 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл. бюджет | 200 | - | - | - | Розроблені наукові обґрунтування щодо створення нових територій та об’єктів ПЗФ у Київський обл. |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 60 | 60 | 60 | 60 |  |

10

продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Здійснення спеціальних природо-охоронних заходів щодо збереження біотичного й ландшафтного різноманіття у межах існуючих територій та об’єктів ПЗФ місцевого значення | Виготовлення й встановлення охоронних знаків та інформаційних аншлагів на об’єктах ПЗФ місцевого значення Київської обл | 2017-2020 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл. бюджет | 100 | 150 | 180 | 110 | Виготовлені й встановлені охоронні знаки та інформаційні аншлаги на об’єктах ПЗФ |
|  |  | Розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду місцевого значення на території області | 2017-2020 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл. бюджет | 4000 | 4570 | 4140 | 4200 | Встановлені межі територій та об’єктів ПЗФ в натурі |
|  |  | Встановлення охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення області | 2017 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл. бюджет | 200 | - | - | - | Встановленні охоронні зони територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення області |

11

продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Інвентаризація видової різноманітності флори й просторової структури рослинності області (картування) з метою оцінки репрезентативності ПЗФ області та шляхів її подальшої оптимізації, формування відповідних баз даних як основи ведення кадастру рослинного світу | 2017 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл. бюджет | 100 | - | - | - | Розроблена оцінка репрезентативності ПЗФ області та шляхів її оптимізації, формування відповідних баз даних як основи ведення кадастру рослинного світу |

12

продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Наукове забезпечення розвитку заповідної справи | Видавництво енциклопедії “Київщина заповідна” | 2017 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл. бюджет | 200 | - | - | - | Видана енциклопедія “Київщина заповідна” |
|  |  | Підготовка і видання популярного атласу територій та об’єктів природно-заповідного фонду Київської області | 2019 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл. бюджет | - | - | 300 | - | Виданий атлас територій та об’єктів природно-заповідного фонду Київської області |

13

продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Підготовка і видання інформаційних буклетів, плакатів, брошур з метою висвітлення актуальних питань охорони біотичного й ландшафтного різноманіття Київщини, дитячих матеріалів для використання в навчальному процесі у середніх школах та спеціальних навчальних закладах І і ІІ рівня акредитації | 2020 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | - | - | - | 50,0 | Видані інформаційні буклети, плакати, брошури з метою висвітлення актуальних питань охорони біотичного й ландшафт-ного різноманіття Київщини, дидактичних матеріалів для використання в навчальному процесі у середніх школах та спеціальних навчальних закладах I-II рівнів акредитації |

14

продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Утримання об’єктів природно-заповідного фонду Київської області | Утримання та реконструкція території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення “Молодіжний” в місті Фастів Київської області | 2019, 2020 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | - | - | 1000,0 | 1000,0 | Відновлення покриття садово-паркових доріжок, благоустрій території парку |
|  |  | Упорядкування території регіонального ландшафтного парку “Богуславль” | 2020 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | - | - | - | 1500,0 | Відновлення покриття садово-паркових доріжок, благоустрій території парку |
|  |  | Капітальний ремонт покриття доріжок, благоустрій території парку пам’ятки садово-паркового мистецтва «Кагарлицький» в м. Кагарлик Київської області | 2019 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | - | - | 1000,0 | - | Відновлення покриття садово-паркових доріжок, благоустрій території парку |

15

продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Розроблення проекту організації території регіонального ландшафтного парку “Богуславль” його охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів | 2019 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл. бюджет | - | - | 150,0 | - | Визначення та обґрунтування заходів щодо провадження відповідно до законодавства та вимог міжнародних договорів природоохоронної, науково-дослідної, рекреаційної, господарської діяльності, охорони, відтворення та використання природних комплексів та об'єктів на території регіональних ландшафтних парків які передбачається здійснити протягом п'яти років, а також стратегії розвитку об'єкта |
|  |  | Розроблення проекту організації території регіонального ландшафтного парку “Яготинський, ім.Кирила Розумовського” його охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів | 2019 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл. бюджет | - | - | 190,0 | - |  |
|  |  | Розроблення проекту організації території регіонального ландшафтного парку “Пташиний рай” його охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів | 2018 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл. бюджет | - | 190,0 | - | - |  |

__________________