### КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19 квітня 2019 року                          м. Київ                                                   № 233

Про схвалення доопрацьованого проекту змін до Програми створення  геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017-2021 роки

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність», «Про захист інформації в автоматизованих системах», «Про державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про телекомунікації», постанов Кабінету Міністрів України 
від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр», від 25 травня 
2011 року № 556 «Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
01 вересня 2011 року № 170 «Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу», державних будівельних норм (ДБН) Б.1.1-16.2013 «Склад та зміст містобудівного кадастру», Порядку розроблення, прийняття Київських обласних комплексних та цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Київської обласної ради від 14 грудня 2017 року № 365-19-VII, враховуючи наявність позитивних висновків департаменту економічного розвитку та торгівлі Київської облдержадміністрації від 19 квітня 2019 року № 28-01-11/568 та департаменту фінансів Київської облдержадміністрації від 19 квітня 2019 року
№ 10-05-19/1035, відповідно до листа Київської обласної ради від 17 квітня 2019 року № 864/07:

1. Схвалити доопрацьований проект змін до Програми створення  геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017-2021 роки (далі - Програма), схвалений розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 26 березня 2019 року № 188 «Про схвалення проекту змін до Програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017-2021 роки», що додається.

2

2. Заступнику голови Київської облдержадміністрації Назаренку Д.Ю. у встановленому порядку організувати подання Київською облдержадміністрацією доопрацьованого проекту змін до Програми на затвердження Київській обласній раді.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської облдержадміністрації Назаренка Д. Ю.

Голова адміністрації 				(підпис)			    О. Терещук

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови Київської

обласної державної адміністрації

19 квітня 2019 року № 233

Проект

Зміни

до Програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017 – 2021 р.

Внести до Програми геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017 – 2021 р. такі зміни:

1. Паспорт Програми викласти в такій редакції:

«Паспорт

Програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу

Київської області на 2017-2021 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Департамент містобудування та архітектури облдержадміністрації; |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування про ініціювання розроблення програми | Розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 24.03.2017 №129 «Про ініціювання розробки проекту Київської обласної програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017-2021 роки» |
| 3. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про схвалення проекту програми/змін до програми | Розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 19.04.2019 № 233 «Про схвалення доопрацьованого проекту змін до Програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017-2021р» |
| 4. | Розробник програми | Департамент містобудування та архітектури облдержадміністрації |
| 5. | Співрозробники програми | - |
| 6. | Головний розпорядник коштів | Департамент містобудування та архітектури облдержадміністрації |
| 7. | Відповідальний виконавець програми | Департамент містобудування та архітектури облдержадміністрації |
| 8. | Учасники програми (співвиконавці) | Науково-дослідні та проектні організації, фахівці з гіс-технологій |
| 9. | Терміни реалізації Програми | 2017 - 2021 рр. |
| 9.1. | Етапи виконання програми | I (2017-2018), II (2019-2021). |
| 10. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Обласний бюджет |
| 11. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, | 17 550,0 тис. грн. |
|  | у тому числі: |  |
| 11.1 | -коштів державного бюджету* -коштів обласного бюджету -коштів інших місцевих бюджетів** -коштів інших джерел | - 17 550,0 тис.грн. - - |

»

2. Абзац 4, 5 Розділу ІІІ «Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми» викласти у такій редакції:

«Фінансування робіт з проведення заходів, визначених Програмою, передбачається здійснювати, відповідно до вимог п. 35 постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», за рахунок коштів обласного бюджету на суму 17 550,0 млн. грн., в т.ч. 
на 2019 рік – 6 300,00 млн. гривень, з урахуванням його реальних можливостей та пріоритетів.

Програма розрахована на п’ять років і буде реалізована в два етапи:
I етап – 2017 – 2018 рр., II етап – 2019 - 2021 рр.».

3. Додаток 1 «Ресурсне забезпечення Програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017 – 2021 роки» викласти у такій редакції:

«Додаток 1

Ресурсне забезпечення

Програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017 – 2021 роки

(тис. грн.)

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  |  |  | Всього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I етап виконання програми |  | II етап виконання програми |  |  |  |
|  | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 0,0 | 4 500,0 | 6 300,0 | 4 650,0 | 2 100,0 | 17 550,00 |
| державний бюджет | - | - | - | - | - | - |
| обласний бюджет | 0,0 | 4 500,0 | 6 300,0 | 4 650,0 | 2 100,0 | 17 550,00 |
| районні, міські, (міст обласного значення) об’єднаних територіальних громад бюджети | - | - | - | - | - | - |
| бюджети сіл, селищ, міст районного значення | - | - | - | - | - | - |
| кошти не бюджетних джерел | - | - | - | - | - | - |

»

4. Додаток 2 «Показники продукту Програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017 – 2021 роки» викласти у такій редакції:

«Додаток 2

Показники продукту обласної Програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017–2021»

| № з/п | Назва показника | Одини-ця виміру | Вихідні дані на початок дії програ-ми | І етап викона-ння програми |  | ІІ етап виконання програми |  |  |  | Всього витрат на вико-нання програми (тис.грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік |  | 2020 рік | 2021 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| І. | Показники продукту програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Створення системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу | шт. | - | - | Розроблення технічного проекту на створення ГІС системи -1; | Розроблення ГІС ведення місто-го кадастру та місто-го моніторингу – 1; Розроблення нормативно-технічного та мето-го забе-ння ведення ГІС МБК – 1; Організація системи захисту інформації та доступу до інфо-них ресурсів міс-го кадастру – 1; Придбання та встановлення технічного комплексу – 1; |  | Розроблення ГІС ведення місто-го кадастру та місто-го моніторингу – 1; Розроблення нормативно-технічного та мето-го забе-ння ведення ГІС МБК – 1; Придбання та встановлення технічного комплексу – 1; | Розроблення ГІС ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу – 1;. | 8 800 |
| 2. | Створення наборів базових геопросторових даних для наповнення бази даних містобудівного кадастру | шт. | - | - | Переведення в цифрову форму паперової документації, для формування наборів профільних геопросторо-вих даних, наповнення банку даних МБК – 1; | Створення наборів базових геопросторових даних ГІС МБК - 1 |  | Створення наборів базових геопросторових даних ГІС МБК - 1 | Створення наборів базових геопросторових даних ГІС МБК – 1; | 7 200 |
| 3. | Забезпечення функціонува-ння містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу | шт. | - | - | - | Ведення і підтримка системи ГІС містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу – 1; |  | Ведення і підтримка системи ГІС містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу – 1; | Ведення і підтримка системи ГІС містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу – 1; | 1 550 |
| ІІ. | Показники ефективності програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розроблення технічного проекту на створення інтегрованої ГІС системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області | тис. грн | - | - | 300 | - | - |  | - | 300 |
| 2. | Розроблення ГІС ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу | тис. грн | - | - | - | 3000 | 2000 |  | 600 | 5600 |
| 3. | Розроблення нормативно-технічного та методичного забезпечення ведення ГІС МБК | тис. грн | - | - | - | 250 | 250 |  | - | 500 |
| 4. | Створення наборів базових геопросторових даних ГІС МБК | тис. грн | - | - | - | 1500 | 750 |  | 750 | 3000 |
| 5. | Переведення в цифрову форму паперової документації, для формування наборів профільних геопросторо-вих даних, наповнення банку даних МБК | тис. грн | - | - | 4200 | - | - |  | - | 4200 |
| 6. | Ведення і підтримка системи ГІС містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу | тис. грн | - | - | - | 50 | 750 |  | 750 | 1550 |
| 7. | Придбання та встановлення технічного комплексу ГІС МБК та містобудівного моніторингу | тис. грн | - | - | - | 900 | 900 |  | - | 1800 |
| 8. | Організація системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | тис. грн | - | - | - | 600 | - |  | - | 600 |
| ІІІ. | Показники якості програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Частка витрат на створення системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу | % | - | - | 1,71 | 27,07 | 17,95 |  | 3,41 | 8 800 |
| 2 | Частка витрат для створення наборів базових геопросторових даних для наповнення бази даних містобудівного кадастру | % | - | - | 23,92 | 8,54 | 4,28 |  | 4,28 | 7 200 |
| 3 | Частка витрат для забезпечення функціонува-ння містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу | % | - | - | - | 0,28 | 4,28 |  | 4,28 | 1 550 |

»

5. Додаток 3 «Напрямки діяльності та заходи Програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017 – 2021 роки» викласти у такій редакції:

«Додаток 3

Напрямки діяльності та заходи Програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017 – 2021 роки

| № з\п | Назва напряму діяльності (пріори-тетності завдання) | Перелік заходів програми |  | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: | Очікуваний результат (в натура-льних вимірниках) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | I етап: 2017 – 2018 р. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II етап: 2019-2021 р. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Створення системи ведення містобудів-ного кадастру та містобудів-ногомоніторингу |  | Розроблення Технічного проекту на створення інтегрованої геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області (ГІС МБК) | 2018 | науково-дослідні та проектні організації, фахівці з гіс-технологій | обласний бюджет | І етап: 2018 р. – 300,0 | Технічний проект з обґрунтуванням системно-технічних рішень ГІС МБК, моделей електронних документів та бази даних її інформаці-йних ресурсів |
|  |  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2019 – 2020 р. - 0 |  |
|  |  |  | Розроблення ГІС ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу | 2019 2020 2021 | науково-дослідні та проектні організації, фахівці з гіс-технологій | обласний бюджет | І етап: 2017 – 2018 р. - 0 | ГІС ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу |
|  |  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2019 р. – 3000,0 2020 р. – 2000,0 2021р. – 600,0 |  |
|  |  |  | Розроблення нормативно-технічного та методичного забезпечення ведення ГІС МБК | 2019 2020 | науково-дослідні та проектні організації, фахівці з гіс-технологій | обласний бюджет | І етап: 2017 – 2018 р. - 0 | Проекти 14 нормативно-технічних та методичних документів щодо порядку створення й ведення інформацій-них ресурсів ГІС МБК |
|  |  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2019 р. – 250,0 2020 р. – 250,0 |  |
|  |  |  | Придбання та встановлення технічного комплексу ГІС МБК та містобудівного кадастру та моніторингу | 2019 2020 | науково-дослідні та проектні організації, фахівці з гіс-технологій | обласний бюджет | І етап: 2017 – 2018 р. - 0 | Технічні засоби та системне програмне забезпечення для ведення містобудівного кадастру та моніторингу |
|  |  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2019 р. – 900,0 2020 р. – 900,0 2021 - 0 |  |
|  |  |  | Організація системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | 2019 | науково-дослідні та проектні організації, фахівці із захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах | обласний бюджет | І етап: 2017 – 2018 р. - 0 | Системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру |
|  |  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2019 р. – 600,0 2020 р. – 0 2021 р. - 0 |  |
| 2. | Створення наборів базових геопросторових даних для наповнення бази даних містобудівного кадастру |  | Переведення в цифрову форму паперової документації, формування наборів профільних геопросторових даних, наповнення банку даних містобудівного кадастру | 2018 | науково-дослідні та проектні організації, фахівці з гіс-технологій | обласний бюджет | І етап: 2017 р. – 0 | Банк даних профільних наборів геопросторових даних містобудівної документації |
|  |  |  |  |  |  |  | І етап: 2018 р. – 4200,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2019 -2021 р. – 0 |  |
|  |  |  | Створення наборів базових геопросторових даних ГІС МБК | 2019 2020 2021 | науково-дослідні та проектні організації, фахівці з гіс-технологій | обласний бюджет | І етап: 2017-2018 р. - 0 | 2 набори базових геопросто-рових даних на територію області |
|  |  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2019 р. - 1500,0 2020 р. – 750,0 2021 р. – 750,0 |  |
| 3. | Забезпечен-ня функціонування містобудів-ного кадастру та містобудів-ного моніторингу |  | Ведення і підтримка системи ГІС містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу | 2019 2020 2021 | науково-дослідні та проектні організації, фахівці з гіс-технологій | обласний бюджет | І етап: 2017-2018 р. - 0 | Підтримка в актуальному стані інформа-ційних ресурсів геопорталу МБК області |
|  |  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2019 р. - 50,0 2020 р. – 750,0 2021 р. – 750,0 |  |
|  |  |  | Всього: |  |  |  | 17 550, 00 |  |

»

________________