### КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26 квітня 2018 року       №  262

м.Київ

Про внесення змін до розпорядження голови

Київської обласної державної адміністрації

від 20.02.2018 № 85

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про відходи”, Порядку розроблення, прийняття Київських обласних комплексних та цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Київської обласної ради від 23 грудня 2016  року № 214-11-VII (зі змінами) враховуючи наявність позитивних висновків департаменту фінансів облдерж-адміністрації від 16.04.2018 № 10-05-19/981 та департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації від 17.04.2018 № 28-01-11/579:

1. Внести до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 20.02.2018 № 85 „Про схвалення проекту змін до Програми поводження з твердими побутовими відходами у Київській області на                    2017-2020 роки” зміну, виклавши додаток 3 до Програми  „Напрямки діяльності та заходи Програми поводження з твердими побутовими відходами у Київській області на 2017-2020 роки” у редакції, що додається.

2. Заступнику голови облдержадміністрації Денисенку Ю.О. забезпечити подання облдержадміністрацією відповідних документів щодо змін, зазначених в пункті 1 цього розпорядження, Київській обласній раді.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Денисенка Ю.О.

Голова адміністрації			   (підпис)		                       О.Л. Горган

1. Додаток 3 до Програми викласти у такій редакції:

„ Додаток 3

Напрямки діяльності та заходи Програми поводження з твердими побутовими відходами

у Київській області на 2017-2020 роки

| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін вико нання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., в тому числі: |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на будівництво полігону ТПВ у м. Біла Церква | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 2500,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  | 2500,0 |  |  |  |
| 2. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на рекультивацію полігону ТПВ у Білоцерківському районі (ЖКПВ «Фурсівське») | 2019 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 2000,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |
| 3. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на рекультивацію полігону ТПВ у Білоцерківському районі (ДКВП «Комунальник») | 2019 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 2000,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на рекультивацію полігону ТПВ у м. Біла Церква (Білоцерківський КАТП-1028) | 2020 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | - | 2000,0 | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |
| 5. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на будівництво полігону ТПВ у м. Кагарлик | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 1300,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  | 1300,0 |  |  |  |
| 6. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у м. Богуслав | 2017 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | 1500,0 | - | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |
| 7. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у м. Фастів | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 1500,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у м. Тараща | 2017 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | 1500,0 | - | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |
| 9. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у м. Узин | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 1500,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |
| 10. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у м. Тетіїв | 2017 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | 1500,0 | - | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |
| 11. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у м. Сквира | 2017 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | 1500,0 | - | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |
| 12. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на будівництво полігону ТПВ у м. Ржищів | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 1500,0 1500,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
| 13. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у Володарському районі | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 1500,0 1500,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
| 14. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у смт Макарів | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 1500,0 1500,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
| 15. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у Бородянському районі | 2017 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | 1500,0 1500,0 | - | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
| 16. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на будівництво полігону ТПВ у Поліському районі | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 1300,0 1300,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
| 17. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на будівництво полігону ТПВ у Вишгородському районі | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 2500,0 2500,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
| 18. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на рекультивацію полігонів ТПВ у Вишгородському районі («ДимерськийККП») | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 2000,0 2000,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
| 19. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на рекультивацію полігонів ТПВ у Вишгородському районі (РПК «Комунальник») | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 2000,0 2000,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
| 20. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на будівництво сортувально-перевантажувального комплексу у Васильківському районі | 2019 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 1300,0 1300,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
| 21. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на рекультивацію полігонів ТПВ у Васильківському районі (КП «Васильківський КПП») | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 2000,0 2000,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
| 22. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на рекультивацію полігонів ТПВ у Васильківському районі (КП «Гребінківський ККП») | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 2000,0 2000,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
| 23. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на будівництво полігону ТПВ у Києво-Святошинському районі | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 1500,0 1500,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
| 24. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на рекультивацію полігонів ТПВ у Києво-Святошинському районі (Києво-Святошинське ВУЖКГ) | 2017 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | 2000,0 2000,0 | - | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
| 25. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на будівництво полігону ТПВ у Обухівському районі | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 1500,0 1500,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
| 26. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на будівництво полігону ТПВ у Бориспільському районі | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адмністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 2500,0 2500,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
| 27. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на рекультивацію полігонів ТПВ у Бориспільському районі | 2019 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 2000,0 2000,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
| 28. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у м. Яготин | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 1500,0 1500,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
| 29. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у смт Баришівка | 2017 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | 1500,0 1500,0 | - | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
| 30. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у м. Березань | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 1500,0 1500,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
| 31. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у м. Переяслав-Хмельницький | 2017 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | 1500,0 1500,0 | - | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
| 32. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на реконструкцію полігону ТПВ у смт Згурівка | 2017 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | 1500,0 1500,0 | - | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
| 33. | Розроблення проектної документації | Розроблення проектної документації на будівництво полігону ТПВ у Броварському районі | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 2500,0 2500,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
| 34. | Будівництво | Будівництво полігону ТПВ та сортувально-переробного комплексу енергоавтономного (з енергоблоками для вироблення електричної і теплової енергії) у м. Біла Церква | 2019-2020 роки | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 150000,0 | 150000,0 | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 150000,0 | 150000,0 |  |
| 35. | Будівництво | Рекультивація полігону ТПВ у Білоцерківському районі (ЖКПВ «Фурсівське») | 2020 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | - | 30000,0 | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000,0 |  |
| 36. | Будівництво | Рекультивація полігону ТПВ у Білоцерківському районі (ДКВП «Комунальник») | 2020 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово- комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | - | 30000,0 30000,0 | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
| 37. | Будівництво | Рекультивація полігону ТПВ у м. Біла Церква (Білоцерківський КАТП-1028) | 2020 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | - | 30000,0 | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000,0 |  |
| 38. | Будівництво | Будівництво полігону ТПВ та сортувально-переробного комплексу у м. Кагарлик | 2018 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 15000,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  | 15000,0 |  |  |  |
| 39. | Будівництво | Реконструкція полігону ТПВ у м. Богуслав | 2018 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 20000,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  | 20000,0 |  |  |  |
| 40. | Будівництво | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у м. Богуслав | 2018 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 3000,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |
| 41. | Будівництво | Реконструкція полігону твердих побутових відходів м. Миронівка Київської області. Коригування | 2017 2018 роки | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | 23623,294 | 3000,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  | 23623,294 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |
| 42. | Будівництво | Реконструкція полігону ТПВ у м. Фастів | 2018 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 20000,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  | 20000,0 |  |  |  |
| 43. | Будівництво | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у м. Фастів | 2019 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 3000,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |
| 44. | Будівництво | Реконструкція полігону ТПВ у м. Тараща | 2018 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 20000,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  | 20000,0 |  |  |  |
| 45. | Будівництво | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у м. Тараща | 2018 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 3000,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |
| 46. | Будівництво | Полігон твердих побутових відходів в смт. Рокитне Київської області (коригування) | 2017 2018 роки | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | 9268,752 | 7287,238 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  | 6188,083 | 7287,238 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3080,669 |  |  |  |  |
| 47. | Будівництво | Реконструкція полігону ТПВ у м. Узин | 2019 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 20000,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20000,0 |  |  |
| 48. | Будівництво | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у м. Узин | 2019 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 3000,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |
| 49. | Будівництво | Будівництво полігону твердих побутових відходів в смт. Ставище Київської області | 2017 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | 4266,49 | - | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  | 4266,49 |  |  |  |  |
| 50. | Будівництво | Реконструкція полігону ТПВ у м. Сквира | 2018 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 20000,0 20000,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
| 51. | Будівництво | Будівництво сортувально-сортувально-перевантажувальної станції у м. Сквира | 2018 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 3000,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |
| 52. | Будівництво | Будівництво полігону ТПВ у м. Ржищів | 2019 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 20000,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20000,0 |  |  |
| 53. | Будівництво | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у м. Ржищів | 2019 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 3000,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |
| 54. | Будівництво | Реконструкція полігону ТПВ у смт Володарка | 2019 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 20000,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20000,0 |  |  |
| 55. | Будівництво | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у смт Володарка | 2019 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 3000,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |
| 56. | Будівництво | Реконструкція полігону ТПВ у смт Макарів | 2019 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 20000,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20000,0 |  |  |
| 57. | Будівництво | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у смт Макарів | 2019 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 3000,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |
| 58. | Будівництво | Реконструкція полігону ТПВ у смт Бородянка | 2018 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 20000,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  | 20000,0 |  |  |  |
| 59. | Будівництво | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у смт Бородянка | 2018 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 3000,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |
| 60. | Будівництво | Реконструкція полігону ТПВ у смт Іванків | 2017 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | 15000,0 | - | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9000,0 |  |  |  |  |
| 61. | Будівництво | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у смт Іванків | 2018 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 3000,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |
| 62. | Будівництво | Будівництво полігону ТПВ у Поліському районі | 2019 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 10000,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  |
| 63. | Будівництво | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у Поліському районі | 2019 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 3000,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |
| 64. | Будівництво | Будівництво полігону ТПВ та сортувально-переробного комплексу енергоавтономного (з енергоблоками для вироблення електричної і теплової енергії) у Вишгородському районі | 2019 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 300000,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 300000,0 |  |  |
| 65. | Будівництво | Рекультивація полігону ТПВ у Вишгородському районі («Димерський ККП») | 2019 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 30000,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30000,0 |  |  |
| 66. | Будівництво | Рекультивація полігону ТПВ у Вишгородському районі (РПК «Комунальник») | 2019 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 30000,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30000,0 |  |  |
| 67. | Будівництво | Рекультивація полігону ТПВ у Васильківському районі (КП «Васильківський КПП») | 2019 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 30000,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30000,0 |  |  |
| 68. | Будівництво | Рекультивація полігону ТПВ у Васильківському районі (КП «Гребінківський ККП») | 2019 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 30000,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30000,0 |  |  |
| 69. | Будівництво | Будівництво полігону ТПВ у Києво-Святошинському районі | 2019 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 20000,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20000,0 |  |  |
| 70. | Будівництво | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у Києво-Святошинському районі | 2019 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 3000,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |
| 71. | Будівництво | Рекультивація полігону ТПВ у Києво-Святошинському районі (Києво-Святошинське ВУЖКГ) | 2019 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 30000,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30000,0 |  |  |
| 72. | Будівництво | Будівництво полігону ТПВ у Обухівському районі | 2019 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 20000,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20000,0 |  |  |
| 73. | Будівництво | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у Обухівському районі | 2019 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 3000,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |
| 74. | Будівництво | Будівництво полігону ТПВ та сортувально-переробного комплексу енергоавтономного (з енергоблоками для вироблення електричної і теплової енергії) у Бориспільському районі | 2019-2020 роки | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 150000,0 150000,0 | 150000,0 150000,0 | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
| 75. | Будівництво | Рекультивація полігону ТПВ у Бориспільському районі | 2020 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | - | 30000,0 | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000,0 |  |
| 76. | Будівництво | Реконструкція полігону ТПВ у м. Яготин | 2019 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 20000,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20000,0 |  |  |
| 77. | Будівництво | Будівництво сортувально-переробного комплексу у м. Яготин | 2019 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 3000,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |
| 78. | Будівництво | Реконструкція полігону ТПВ у смт Баришівка | 2019 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 20000,0 20000,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
| 79. | Будівництво | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у смт Баришівка | 2019 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 3000,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |
| 80. | Будівництво | Реконструкція полігону ТПВ у м. Березань | 2019 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 20000,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20000,0 |  |  |
| 81. | Будівництво | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у м. Березань | 2019 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 3000,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |
| 82. | Будівництво | Реконструкція полігону ТПВ у м. Переяслав-Хмельницький | 2018 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 20000,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  | 20000,0 |  |  |  |
| 83. | Будівництво | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у м. Переяслав-Хмельницький | 2019 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 3000,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |
| 84. | Будівництво | Реконструкція полігону ТПВ у смт Згурівка | 2018 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 20000,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  | 20000,0 |  |  |  |
| 85. | Будівництво | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції у смт Згурівка | 2018 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 3000,0 | - | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |
| 86. | Будівництво | Будівництво полігону ТПВ та сортувально-переробного комплексу енергоавтономного (з енергоблоками для вироблення електричної і теплової енергії) у Броварському районі | 2019 рік | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | - | 300000,0 | - | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища, грунтів, підземних вод |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 300000,0 |  |  |
| 87. | Придбання спеціалізованої техніки | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Березанська міська рада | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 2000,0 2000,0 | - | - | Забезпечення вивезення ТПВ серед населення |
| 88. | Придбання спеціалізованої техніки | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Узинська міська рада | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 2000,0 2000,0 | - | - | Забезпечення вивезення ТПВ серед населення |
| 89. | Придбання спеціалізованої техніки | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Богуславська РДА | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 2000,0 2000,0 | - | - | Забезпечення вивезення ТПВ серед населення |
| 90. | Придбання спеціалізованої техніки | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Броварська РДА | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 2000,0 2000,0 | - | - | Забезпечення вивезення ТПВ серед населення |
| 91. | Придбання спеціалізованої техніки | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Васильківська РДА | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 2000,0 2000,0 | - | - | Забезпечення вивезення ТПВ серед населення |
| 92. | Придбання спеціалізованої техніки | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Іванківська РДА | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 2000,0 2000,0 | - | - | Забезпечення вивезення ТПВ серед населення |
| 93. | Придбання спеціалізованої техніки | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Кагарлицька РДА | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 2000,0 2000,0 | - | - | Забезпечення вивезення ТПВ серед населення |
| 94. | Придбання спеціалізованої техніки | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Макарівська РДА | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 2000,0 2000,0 | - | - | Забезпечення вивезення ТПВ серед населення |
| 95. | Придбання спеціалізованої техніки | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Миронівська РДА | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 2000,0 2000,0 | - | - | Забезпечення вивезення ТПВ серед населення |
| 96. | Придбання спеціалізованої техніки | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Переяслав-Хмельницька РДА | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 2000,0 2000,0 | - | - | Забезпечення вивезення ТПВ серед населення |
| 97. | Придбання спеціалізованої техніки | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Тетіївська РДА | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 2000,0 2000,0 | - | - | Забезпечення вивезення ТПВ серед населення |
| 98. | Придбання спеціалізованої техніки | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Фастівська РДА | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 2000,0 2000,0 | - | - | Забезпечення вивезення ТПВ серед населення |
| 99. | Придбання спеціалізованої техніки | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Яготинська РДА | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела |  | 2000,0 2000,0 | - | - | Забезпечення вивезення ТПВ серед населення |
| 100. | Придбання спеціалізованої техніки | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Білоцерківська РДА | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 2000,0 2000,0 | - | - | Забезпечення вивезення ТПВ серед населення |
| 101. | Придбання спеціалізованої техніки | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ Вишгордська РДА | 2018 рік | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 4000,0 4000,0 | - | - | Забезпечення вивезення ТПВ серед населення |
| 102. | Просвітницька діяльність | Проведення конференцій, семінарів, видання поліграфічної продукції, інших заходів щодо впровадження роздільного збору відходів | 2018- 2020 роки | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації,виконавчі комітети міст обласного значення, органи місцевого самоврядува ння, підприємства, установи, організації та ін. | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 182,0 45,0 127,0 10,0 | 142,0 45,0 87,0 10,0 | 142,0 45,0 87,0 10,0 | Підвищення екологічної освіченості населення |
| 103. | Закупівля контейнерів | Придбання контейнерів з роздільного збору побутових відходів для населених пунктів Київської області | 2018-2020 роки | Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міст обласного значення, органи місцевого самоврядува ння, підприємства, установи, організації та ін. | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 2103,5 1727,5 376,0 | 3155,0 2763,5 391,5 | 3155,0 2734,0 421,0 | Забезпечення роздільного збирання твердих побутових відходів |
| 104. | Облаштування контейнерних майданчиків | Облаштування контейнерних майданчиків для роздільного збору побутових відходів в населених пунктах Київської області | 2018-2020 роки | Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міст обласного значення, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та ін. | Усього - державний бюджет - обласний бюджет - місцевий бюджет - інші джерела | - | 938,8 822,0 116,8 | 439,6 322,8 116,8 | 439,6 322,8 116,8 | Забезпечення роздільного збирання твердих побутових відходів |

”

________________