- КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

- РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13 травня 2021 р.                            Київ                                                    № 287

Про підготовку господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Київської області до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року

Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630, Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001 з метою забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Київської області в умовах осінньо-зимового періоду 2021/2022 року:

1. Утворити регіональний оперативний штаб з питань підготовки і забезпечення сталого функціонування господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Київської області до роботи в осінньо-зимовий період  2021/2022 року у складі згідно з додатком.

2. Затвердити план заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Київської області до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року (далі – план заходів), що додається.

3. Виконавцям плану заходів:

1) забезпечити безумовне та своєчасне виконання плану заходів;

2) інформувати департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації про виконання плану заходів відповідно до встановлених термінів.

2

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської обласної державної адміністрації Лісовика А.В.

Голова адміністрації 	(підпис)       		Василь ВОЛОДІН

Додаток  до розпорядження голови     адміністрації

13 травня 2021 року   № 287

С К Л А Д

регіонального оперативного штабу з питань підготовки

і забезпечення сталого функціонування господарського

комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення

Київської області до роботи в осінньо-зимовий

період 2021/2022 року

| Лісовик Андрій Вячеславович | - |  | заступник голови Київської облдержадміністрації, керівник регіонального оперативного штабу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Король Галина Миколаївна | - |  | директор департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської облдержадміністрації, заступник керівника регіонального оперативного штабу |  |
| Члени регіонального оперативного штабу: |  |  |  |  |
| Аксенов Ігор Миколайович | - |  | директор департаменту цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами Київської облдержадміністрації |  |
| Бондар Алла Володимирівна | - |  | виконуюча обов’язки директора департаменту регіонального розвитку Київської облдержадміністрації |  |
| Дронов Дмитро Сергійович | - |  | голова правління акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Київоблгаз» (за згодою) |  |
| Єфіменко Олена Володимирівна | - |  | директор департаменту охорони здоров’я Київської облдержадміністрації |  |
| Мещан Ігор Вікторович | - |  | директор департаменту соціального захисту населення Київської облдержадміністрації |  |
| Ничік Руслан Вячеславович | - |  | начальник Служби автомобільних доріг у Київській області (за згодою) |  |
| Осипенко Жанна Жоржівна | - |  | директор департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації |  |

2

Продовження додатка

| Рубанка Володимир Миколайович | - | начальник управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Київській області (за згодою) |
| --- | --- | --- |
| Семчук Роман Іванович | - | начальник Головного управління Держпраці у Київській області (за згодою) |
| Слободяник Василь Дмитрович | - | начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області (за згодою) |
| Шайда Віталій Євгенович | - | генеральний директор ДТЕК «Київські регіональні електричні мережі» (за згодою) |

Директор департаменту житлово-

комунального господарства та

енергоефективності адміністрації	      (підпис)                 Галина КОРОЛЬ

Затверджено

Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації

13 травня 2021 року № 287

П Л А Н  З А Х О Д І В

з підготовки господарського комплексу та об’єктів

соціально-культурного призначення Київської області

до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року

1. Провести обстеження та аналіз фактичного стану об’єктів життєзабезпечення, розробити комплекс заходів щодо підготовки бюджетних установ та організацій, об’єктів теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання, житлового і дорожнього господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року. Розробити та затвердити графіки виконання робіт з підготовки до осінньо-зимового періоду 2021/2022 року з визначенням фактичних обсягів робіт, щомісячним розписом їх виконання та закріпленням відповідальних виконавців.

Департамент цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами Київської облдержадміністрації,

департамент регіонального розвитку Київської облдержадміністрації,

департамент охорони здоров’я Київської облдержадміністрації,

департамент соціального захисту населення Київської облдержадміністрації,

департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації,

райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (за згодою),

акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Київоблгаз» (за згодою),

ДТЕК «Київські регіональні електричні мережі» (за згодою),

управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Київській області (за згодою),

Головне управління Держпраці у Київській області (за згодою),

Служба автомобільних доріг у Київській області (за згодою)

До 15 травня 2021 року.

2

2. Утворити місцеві оперативні штаби для контролю за ходом підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року та його стабільним проходженням.

Райдержадміністрації,  виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (за згодою)

До 15 травня 2021 року.

3. Забезпечити виконання планових показників з комплексної підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи  в осінньо-зимовий період 2021/2022 року згідно з графіками.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (за згодою),

департамент цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами Київської облдержадміністрації,

департамент регіонального розвитку Київської облдержадміністрації,

департамент охорони здоров’я Київської облдержадміністрації,

департамент соціального захисту населення Київської облдержадміністрації,

департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

До 15 вересня 2021 року.

4. Забезпечити стовідсоткову готовність закладів освіти до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2021/2022 року.

Департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації,

управління молоді та спорту Київської облдержадміністрації,

райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (за згодою)

До 01 вересня 2021 року.

5. Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та інших спеціальних машин і механізмів), що може бути задіяна в очистці автодоріг від снігових заметів, незалежно від форми власності та відомчої належності.

3

Департамент регіонального розвитку Київської облдержадміністрації,

департамент цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами Київської облдержадміністрації,

Служба автомобільних доріг у Київській області (за згодою),

райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (за згодою)

До 01 листопада 2021 року.

6. Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних та посипкових матеріалів для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах.

Департамент регіонального розвитку Київської облдержадміністрації,

Служба автомобільних доріг у Київській області (за згодою),

райдержадміністрації,  виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (за згодою)

До 01 листопада 2021 року

7. Розробити та узгодити в установленому порядку оперативні плани спільних дій, спрямованих на локалізацію можливих наслідків аварій на системах газо-, електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення усіх форм власності, забезпечити готовність аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Департамент цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами Київської облдержадміністрації,

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області (за згодою),

райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (за згодою)

До 01 жовтня 2021 року.

8. Розробити графіки обмежень постачання та відключень електроенергії підприємствам і організаціям у разі дефіциту паливно-енергетичних ресурсів та аварійних ситуацій, врахувавши необхідність безперебійного постачання електроенергії до опалювальних котелень, водопровідних та каналізаційних насосних станцій і очисних споруд.

4

ДТЕК «Київські регіональні електричні мережі» (за згодою),

управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Київській області (за згодою),

райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (за згодою)

До 15 серпня 2021 року.

9. Вжити заходів щодо своєчасного проведення у повному обсязі підприємствами теплоенергетики, установами та організаціями, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (за згодою), головні розпорядники бюджетних коштів

Протягом року.

10. Провести аналіз заборгованості населення за отримані житлово-комунальні послуги та вжити заходів з її погашення.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (за згодою)

До 01 вересня 2021 року.

11. Передбачити у місцевих бюджетах кошти на підготовку житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період                     2021/2022 року.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (за згодою)

До 01 липня 2021 року.

12. Проаналізувати стан наявності на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності дозвільної документації на виконання робіт з підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування підвищеної небезпеки та у разі її відсутності вжити заходів щодо її отримання.

Головне управління Держпраці у Київській області (за згодою),

райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (за згодою)

До 01 жовтня 2021 року.

5

13. Забезпечити контроль за проведенням пробного запуску об’єктів теплопостачання з подальшим оформленням актів готовності до опалювального періоду відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (за згодою), управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Київській області (за згодою),

акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Київоблгаз» (за згодою)

До 01 вересня 2021 року.

14. Інформувати департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації про підготовку до осінньо-зимового періоду 2021/2022 року.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети   сільських, селищних, міських рад (за згодою)

Щомісяця, 13 та  28 числа, до початку опалювального сезону 2021/2022 року

15. Інформувати населення про стан підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року та необхідність ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, у тому числі через засоби масової інформації.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (за згодою), управління комунікацій облдержадміністрації, департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності  облдержадміністрації

Постійно.

Директор департаменту житлово-

комунального господарства та

енергоефективності адміністрації	     (підпис)                 Галина КОРОЛЬ