### КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29 травня 2019 року                          м. Київ                                                   № 316

Про продовження дослідної експлуатації в Київській обласній державній адміністрації системи електронного документообігу та автоматизації 
бізнес-процесів Megapolis.DocNet

Відповідно до Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг”, Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 (зі змінами), Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 року № 1886/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2014 року за № 1421/26198, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 22 червня 2018 року № 371 „Про затвердження Інструкції з діловодства в апараті та структурних підрозділах Київської обласної державної адміністраціїˮ, з метою автоматизації процесів створення, відправлення, передавання, одержання, оброблення, використання, зберігання документів та контролю за їх виконанням:

1. Продовжити дослідну експлуатацію в Київській обласній державній адміністрації системи електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів Megapolis.DocNet до 31 грудня 2019 року.

2. Внести до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 21 лютого 2019 року № 85 „Про впровадження у дослідну експлуатацію в Київській обласній державній адміністрації cистеми електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів Megapolis.DocNetˮ такі зміни:

2.1. у пункті 1 слова і цифри „по 16 квітня 2019 рокуˮ замінити словами і цифрами „по 31 грудня 2019 рокуˮ;

2

2.2. план заходів розгортання та дослідної експлуатації системи електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів Megapolis.DocNet в апараті та структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації, затверджений цим розпорядженням, викласти у редакції, що додається.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської облдержадміністрації Д.Назаренка.

Голова адміністрації                                   (підпис)                             О. Терещук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Київської

обласної державної адміністрації

21 лютого 2019 року  № 85

(у редакції розпорядження

голови адміністрації

29 травня 2019 року № 316)

ПЛАН ЗАХОДІВ

розгортання та дослідної експлуатації системи електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів Megapolis.DocNet

в апараті та структурних підрозділах Київської

обласної державної адміністрації

| № з/п | Найменування заходів | Строки виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Етап 1. Введення в дослідну експлуатацію системи електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів Megapolis.DocNet (далі - СЕД) в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації |  |  |
| 1.1. | Здійснення запуску СЕД у дослідну експлуатацію у Київській облдерж-адміністрації. | 21.02.2019-28.02.2019 | загальний відділ апарату облдержадміністрації, відповідальні особи структурних підрозділів облдержадміністрації, представники компанії розробника |
| 1.2. | Проведення консультацій з користувачами СЕД, ознайомлення з інструкціями користування. | 28.02.2019 | представники компанії розробника, відповідальні особи апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Налаштування довідників СЕД для апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації: 1. Створення структури організації. 2. Реєстрація користувачів і штатного розпису. 3. Створення номенклатури для електронних документів. 4. Створення видів документів. 5. Створення журналів реєстрації. | 28.02.2019- 07.03.2019 | загальний відділ, відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, відділ доступу до публічної інформації та зв’язків з громадськістю департаменту комунікацій та взаємодії з громадськістю облдержадміністрації, відповідальні особи структурних підрозділів облдержадміністрації, представники компанії розробника |
| 1.4. | Тестовий обмін електронними документами між апаратом та структурними підрозділами облдержадміністрації. | 11.03.2019-22.03.2019 | загальний відділ, відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, відділ доступу до публічної інформації та зв’язків з громадськістю департаменту комунікацій та взаємодії з громадськістю облдержадміністрації, відповідальні особи структурних підрозділів облдержадміністрації, представники компанії розробника |
| 2. | Етап 2. Підведення підсумків дослідної експлуатації СЕД |  |  |
| 2.1. | Підготовка звітів за результатами дослідної експлуатації СЕД та направлення їх до загального відділу апарату облдержадміністрації. | До 17.12.2019 | відповідальні особи апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Узагальнення звітів за результатами дослідної експлуатації СЕД, підготовка доповіді заступнику голови облдержадміністрації Назаренку Д. та підведення підсумків. | 26.12.2019 | Робоча група з впровадження системи електронного документообігу в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації, управління інфраструктури облдержадміністрації |

Начальник управління

інфраструктури  адміністрації                      (підпис)              Ю. Чередніченко