### КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14  червня  2017 року       №  325

м.Київ

Про схвалення проекту змін до Обласної цільової програми

розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення

басейну річки Дніпро на період до 2021 року

Відповідно до Водного кодексу України, Законів України „Про місцеві державні адміністраціїˮ, „Про охорону навколишнього природного середовищаˮ, „Про меліорацію земельˮ, Порядку розроблення, прийняття Київських обласних комплексних та цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Київської обласної ради від                       23 грудня 2016 № 214-11-VII, Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 04 грудня               2014 року № 856-44-VI, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 29.05.2017 № 286 „Про ініціювання розробки проекту змін до Обласної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року”, враховуючи наявність позитивних висновків департаменту фінансів облдержадміністрації від 12.06.2017 № 10-05-19/1561 та департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації від 12.06.2017 № 28-01-11/856 та з метою поліпшення екологічного стану області:

1. Схвалити проект змін до Обласної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року (далі – проект змін до Програми), що додається.

2. Заступнику голови облдержадміністрації Міщенку О.В. забезпечити подання облдержадміністрацією проекту змін до Програми на затвердження Київській обласній раді.

3. Після затвердження Київською обласною радою в установленому порядку змін до Програми:

3.1. департаменту фінансів облдержадміністрації при внесенні змін до обласного бюджету на 2017 рік та наступні роки, за поданням головного розпорядника коштів, передбачати видатки на реалізацію Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів;

2

3.2. департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити безумовне виконання заходів Програми.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Міщенка О.В.

Голова адміністрації				(підпис)			    О.Л. Горган

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови Київської

обласної державної адміністрації

14.06.2017  № 325

Проект

ЗМІНИ

до Обласної цільової програми розвитку водного господарства
 та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро
 на період до 2021 року

1. Паспорт Програми викласти у такій редакції:

„

ПАСПОРТ

Обласної цільової програми розвитку водного господарства та 
екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року

| 1. Ініціатор розроблення проекту | Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області |
| --- | --- |
| 2. Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення проекту | Доручення голови Київської обласної державної адміністрації від 18.01.2013 №11-24-426 |
| 3. Розробник проекту | Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області |
| 4. Співрозробники програми | Структурні підрозділи Київської обласної державної адміністрації |
| 5. Відповідальний виконавець | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 6. Учасники проекту | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), органи місцевого самоврядування, зацікавлені підприємства, установи організації |
| 7. Терміни реалізації проекту | 2014-2021 роки |
| 8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні проекту | Обласний бюджет (у тому числі обласний фонд охорони навколишнього природного середовища), районні бюджети, бюджети органів місцевого самоврядування (у тому числі місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища) |
| 9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації проекту, всього: | 1302,539 млн. грн. |
| у тому числі: |  |
| 9.1. кошти державного бюджету | 690,480 млн. грн. |
| коштів обласного бюджету | 507,559 млн. грн. |
| коштів інших місцевих бюджетів | 20,5 млн. грн. |
| інші джерела | 84,000 млн. грн |

”

2. Розділ XI. «Напрями реалізації та заходи Обласної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року» викласти в такій редакції:

„ХІ. Напрями реалізації та заходи Обласної цільової програми

розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення

басейну річки Дніпро на період до 2021 року

| № з/п | Назва напряму реалізації (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Терм. вико-нан-ня захо-ду | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), млн.. грн., |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Усього: | у тому числі за роками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | І етап |  |  | ІІ етап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушуваних угідь, управління водними ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу | забезпечення експлуатації загальнодержавних та міжгосподарських державних і внутрішньогоспо-дарських меліоративних систем | 2014 - 2021 | Водогосподарські організації Держводагентства України | Державний бюджет | 518,900 | 61,500 | 63,000 | 64,600 | 66,800 | 69,100 | 61,500 | 64,600 | 67,800 | Збільшення площ сільського-подарських угідь, на яких буде забезпечено гарантоване отримання врожаїв сільського-подарських культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 0,700 | - | - | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сільгосптова-ровиробники | Інші джерела | 4,100 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,500 | 0,500 | 0,700 | 0,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 523,700 | 61,900 | 63,400 | 65,100 | 67,300 | 69,700 | 62,100 | 65,400 | 68,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Забезпечення сталого функціонування та екологічної безпеки меліоративних систем | 1) реконструкція інженерної інфраструктури зрошувальних систем | 2014 - 2021 | Київводресурсів | Державний бюджет | 18,100 | - | 0,400 | 1,000 | 1,300 | 2,000 | 4,400 | 4,000 | 5,000 | Технологічне переоснащення зрошувальних систем та застосування енергозберігаючих технологій зрошення сільськогосподарських угідь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 3,300 | 0,100 | 0,200 | 0,300 | 0,300 | 0,400 | 0,500 | 0,700 | 0,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сільгосптова-ровиробники | Інші джерела | 12,100 | 1,000 | 0,700 | 0,800 | 1,100 | 1,500 | 1,800 | 2,500 | 2,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 33,500 | 1,100 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 3,900 | 6,700 | 7,200 | 8,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) реконструкція інженерної інфраструктури осушувальних систем | 2014 - 2021 | Київводресурсів | Державний бюджет | 4,800 | 1,100 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,600 | 0,600 | 0,500 | Підвищення ефективного використання осушених земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 1,100 | - | - | - | 0,100 | 0,100 | 0,200 | 0,300 | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сільгоспто-варовиробники | Інші джерела | 2,500 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,300 | 0,300 | 0,400 | 0,400 | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 8,400 | 1,300 | 0,700 | 0,700 | 0,900 | 0,900 | 1,200 | 1,300 | 1,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Удосконалення нормативно-правової бази та організацій-ної структури водогосподарського комплек-су для забезпечення управління водними ре-сурсами і проведення моніторингу вод |  | 2014 - 2021 | Київводресурсів | Державний бюджет | 5,360 | 1,000 | 0,560 | 0,580 | 0,600 | 0,620 | 0,640 | 0,660 | 0,700 | Удосконалення структури водогосподарського комплексу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 5,360 | 1,000 | 0,560 | 0,580 | 0,600 | 0,620 | 0,640 | 0,660 | 0,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разом за напрямом 1: |  |  |  |  |  | 570,960 | 65,300 | 65,960 | 68,480 | 71,500 | 75,120 | 70,640 | 74,560 | 79,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  | Державний бюджет | 547,160 | 63,600 | 64,460 | 66,680 | 69,200 | 72,220 | 67,140 | 69,860 | 74,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 5,100 | 0,100 | 0,200 | 0,400 | 0,500 | 0,600 | 0,800 | 1,100 | 1,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 18,700 | 1,600 | 1,300 | 1,400 | 1,800 | 2,300 | 2,700 | 3,600 | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Спорудження систем питного водопостачання | 1) будівництво та реконструкція групових водопроводів очисних споруд, магістральних та розвідних мереж водоводів | 2016 - 2021 | Київводресурсів | Державний бюджет | 19,000 | - | - | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | Завершення будівництва групових водопроводів в 6-ти населених пунктах прилеглих до м. Узин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 19,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) будівництво та реконструкція локальних водопроводів | 2014 - 2021 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 11,900 | 1,000 | 1,500 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | Забезпечення якісною питною водою 3-х населених пунктів Поліського району, які зазнали радіоактивного забруднення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (інші джерела спеціального фонду) | 11,900 | 1,000 | 1,500 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 1,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Таблиця 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 11,900 | 1,000 | 1,500 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 1,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3) розширення резервного водозабору в м.Біла Церква до 15 тис.м3/добу | 2014 - 2021 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 2,100 | - | - | - | 0,400 | 0,300 | 0,500 | 0,600 | 0,300 | Забезпечення якісною водою населених пунктів, які зазнали забруднення нафтопродуктами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) створення та реконструкція виробничих баз для експлуатації групових водозаборів | 2020 - 2021 | Усього: |  | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,300 | 0,500 | 0,600 | 0,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Київводресурсів | Державний бюджет | 1,000 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | Підвищення якості експлуатації водопровідних мереж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Забезпечення розвитку систем водовідведення | будівництво каналізаційних мереж водовідведення | 2014 - 2021 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 10,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | Підвищення якості водних ресурсів області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 10,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за напрямом 2: |  |  |  |  |  | 44,000 | 2,000 | 2,500 | 4,200 | 6,200 | 6,300 | 6,200 | 8,900 | 7,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  | Державний бюджет | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 24,000 | 2,000 | 2,500 | 2,200 | 3,200 | 3,300 | 3,200 | 3,900 | 3,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (інші джерела спеціального фонду) | 11,900 | 1,000 | 1,500 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 1,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Таблиця 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб, берегоукріплюваль-них споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм | 1) будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд | 2014 - 2021 | Київводресурсів | Державний бюджет | 2,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,960 | 1,160 | 0,000 | Підвищення ефективності використання гідротехнічних споруд на водогоспо-дарських об’єктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 57,321 | 3,300 | 1,600 | 10,140 | 13,755 | 12,638 | 8,222 | 5,021 | 2,645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (фонд охорони навколишнього природного середовища) | 57,321 | 3,300 | 1,600 | 10,140 | 13,755 | 12,638 | 8,222 | 5,021 | 2,645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Таблиця 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Організації, підприємства та інші інвестори | Інші джерела | 1,450 | 0,300 | 0,100 | 0,150 | 0,100 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 60,891 | 3,600 | 1,700 | 10,290 | 13,855 | 12,838 | 9,382 | 6,381 | 2,845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) будівництво та реконструкція берегоукріплювальних споруд | 2014 - 2021 | Київводресурсів | Державний бюджет | 12,990 | 1,220 | 0,850 | 1,080 | 1,620 | 1,790 | 1,910 | 2,110 | 2,410 | Захист с/г угідь та територій населених пунктів від шкідливої дії вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 21,920 | 1,450 | 1,000 | 5,502 | 5,788 | 1,780 | 1,400 | 2,500 | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (фонд охорони навколишнього природного середовища) | 21,920 | 1,450 | 1,000 | 5,502 | 5,788 | 1,780 | 1,400 | 2,500 | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Таблиця 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Організації, підприємства та інші інвестори | Інші джерела | 1,270 | 0,120 | 0,100 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,180 | 0,190 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 36,180 | 2,790 | 1,950 | 6,732 | 7,568 | 3,740 | 3,490 | 4,800 | 5,110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) будівництво, реконструкція та капітальний ремонт захисних протипаводкових дамб | 2014 - 2021 | Київводресурсів | Державний бюджет | 6,200 | 0,820 | 0,840 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,900 | 1,200 | Захист с/г угідь та територій населених пунктів від підтоплення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 6,200 | 0,820 | 0,840 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,900 | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) розчищення та регулювання русел річок і водойм з метою захисту від шкідливої дії води | 2014 - 2021 | Київводресурсів | Державний бюджет | 35,430 | 2,880 | 3,610 | 3,790 | 4,210 | 4,390 | 4,510 | 5,720 | 6,320 | Екологічне поліпшення водних об’єктів з метою захисту від шкідливої дії вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 178,936 | 7,924 | 12,515 | 44,085 | 46,030 | 22,245 | 17,034 | 14,750 | 14,353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (фонд охорони навколишнього природного середовища) | 178,936 | 7,924 | 12,515 | 44,085 | 46,030 | 22,245 | 17,034 | 14,750 | 14,353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Таблиця 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Організації, підприємства та інші інвестори | Інші джерела | 4,280 | 0,580 |  | 0,300 | 0,500 | 0,800 | 0,600 | 0,700 | 0,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 218,646 | 11,384 | 16,125 | 48,175 | 50,740 | 27,435 | 22,144 | 21,170 | 21,473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5) забезпечення функціонування захисних гідротехнічних споруд на дніпровських водосховищах | 2014 - 2021 | Київводресурсів | Державний бюджет | 39,900 | 3,640 | 3,640 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,720 | 6,500 | Забезпечення функціону-вання захисних гідротехніч-них споруд Київського та Канівського водосховищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 39,900 | 3,640 | 3,640 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,720 | 6,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення захисту від шкідливої дії вод | 1) будівництво контурномеліоративних систем на водозборах, систем відведення води з урбанізованих сільських територій | 2014 - 2021 | Київводресурсів | Державний бюджет | 2,480 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | Збільшення площ ефективного використання земель сільського-сподарського призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 1,050 | 0,250 | 0,100 | 0,100 | 0,150 | 0,150 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Організації, підприємства та інші інвестори | Інші джерела | 1,250 | 0,200 | 0,100 | 0,100 | 0,200 | 0,200 | 0,150 | 0,200 | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 4,780 | 0,810 | 0,560 | 0,560 | 0,710 | 0,610 | 0,510 | 0,560 | 0,460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) заліснення прибережних захисних смуг, здійснення агротехнічних, агролісомеліоративних, протиерозійних заходів | 2014-2021 | Київводресурсів | Державний бюджет | 2,280 | 1,600 | 0,080 | 0,120 | 0,160 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | Підвищення якості водних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Організації, підприємства та інші інвестори | Інші джерела | 0,450 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 2,730 | 1,700 | 0,130 | 0,170 | 0,210 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) проведення науково-дослідних робіт | 2014-2021 | Київводресурсів | Державний бюджет | 1,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,090 | 0,310 | Визначення науково обґрунтова-них методів управління водними ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 1,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,090 | 0,310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4) проведення проектно-вишукувальних робіт на об’єкта захисту від шкідливої дії вод та прибережних захисних смуга вздовж річок і водойм | 2014 - 2021 | Київводресурсів | Державний бюджет | 3,720 | 0,320 | 0,320 | 0,530 | 0,530 | 0,510 | 0,490 | 0,510 | 0,510 | Виготовлення проектно кошторисної документації на об’єктах захисту від шкідливої дії вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 1,400 | 0,150 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Організації, підприємства та інші інвестори | Інші джерела | 1,900 | 0,300 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,300 | 0,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 7,020 | 0,770 | 0,720 | 0,930 | 0,930 | 0,910 | 0,840 | 0,960 | 0,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) створення та реконструкція виробничих баз для експлуатації протиповеневих споруд | 2014 - 2021 | Київводресурсів | Державний бюджет | 2,280 | 0,760 | 0,000 | 0,760 | 0,000 | 0,000 | 0,760 | 0,000 | 0,000 | Підвищення ефективності експлуатації протипове-невих споруд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 2,280 | 0,760 | 0,000 | 0,760 | 0,000 | 0,000 | 0,760 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6) придбання технічних засобів для служби експлуатації протиповеневих споруд | 2014 - 2021 | Київводресурсів | Державний бюджет | 2,120 | 0,900 | 0,000 | 1,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Підвищення ефективності експлуатації протипове-невих споруд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 2,120 | 0,900 | 0,000 | 1,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за напрямом 3: |  |  |  |  |  | 381,747 | 27,174 | 25,865 | 74,547 | 79,923 | 51,373 | 43,166 | 40,711 | 38,988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  | Державний бюджет | 110,520 | 12,500 | 9,900 | 13,570 | 12,790 | 12,740 | 14,880 | 16,550 | 17,590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 260,627 | 13,074 | 15,415 | 60,027 | 65,923 | 37,013 | 26,906 | 22,521 | 19,748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (фонд охорони навколиш-нього природного середовища) | 258,177 | 12,674 | 15,115 | 59,727 | 65,573 | 36,663 | 26,656 | 22,271 | 19,498 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Таблиця 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 10,600 | 1,600 | 0,550 | 0,950 | 1,210 | 1,620 | 1,380 | 1,640 | 1,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Заходи щодо захисту від підтоплення територій в містах і селищах Київської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Захист від підтоплення територій в містах і селищах | виконання заходів із захисту від підтоплення на території міст і селищ | 2014 - 2021 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 197,762 | 9,570 | 19,594 | 38,094 | 41,451 | 29,307 | 30,183 | 19,503 | 10,060 | Зменшення територій міст й селищ, які потерпають від підтоплення |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (фонд охорони навколишнього природного середовища) | 197,762 | 9,570 | 19,594 | 38,094 | 41,451 | 29,307 | 30,183 | 19,503 | 10,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Таблиця 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Організації, підприємства та інші інвестори | Інші джерела | 28,900 | 5,600 | 3,700 | 3,400 | 3,800 | 3,600 | 4,100 | 4,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього |  | 226,662 | 15,170 | 23,294 | 41,494 | 45,251 | 32,907 | 34,283 | 24,203 | 10,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разом за напрямом 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,662 |  | 15,170 |  | 23,294 |  | 41,494 |  | 45,251 |  | 32,907 |  | 34,283 |  | 24,203 |  | 10,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 197,762 |  | 9,570 |  | 19,594 |  | 38,094 |  | 41,451 |  | 29,307 |  | 30,183 |  | 19,503 |  | 10,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (фонд охорони навколишн. природного середовищ) | 197,762 |  | 9,570 |  | 19,594 |  | 38,094 |  | 41,451 |  | 29,307 |  | 30,183 |  | 19,503 |  | 10,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Таблиця 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 28,900 |  | 5,600 |  | 3,700 |  | 3,400 |  | 3,800 |  | 3,600 |  | 4,100 |  | 4,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Захист сільськогосподарських угідь та територій населених пунктів від підтоплення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Захист сільськогосподарських угідь та територій населених пунктів від підтоплення |  | виконання заходів із захисту від підтоплення на території населених пунктів і сільськогосподарських угідь |  | 2014 - 2021 |  | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування |  | Місцеві бюджети |  | 39,720 |  | 7,720 |  | 4,500 |  | 4,500 |  | 4,500 |  | 4,500 |  | 4,500 |  | 4,500 |  | 5,000 | Зменшення терторій сільських населених пунктів та с/угідь, які зазнали підтоплення поверхневими водами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (кошти від відшкодування втрат сільського- сподарсь-кого та лісогосподарського виробни-цтва) (таблиця 4) |  | 39,720 |  | 7,720 |  | 4,500 |  | 4,500 |  | 4,500 |  | 4,500 |  | 4,500 |  | 4,500 |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Організації, підприємства та інші інвестори |  | інші джерела |  | 25,800 |  | 12,800 |  | 13,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Усього: |  |  |  | 65,520 |  | 20,520 |  | 17,500 |  | 4,500 |  | 4,500 |  | 4,500 |  | 4,500 |  | 4,500 |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за напрямом 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,520 |  | 20,520 |  | 17,500 |  | 4,500 |  | 4,500 |  | 4,500 |  | 4,500 |  | 4,500 |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  |

|  |  |  |  |  | Місцеві бюджети |  | 39,720 |  | 7,720 |  | 4,500 |  | 4,500 |  | 4,500 |  | 4,500 |  | 4,500 |  | 4,500 |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  | 25,800 |  | 12,800 |  | 13,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Інженерний захист територій від надзвичайних ситуацій | 1)Проведення протизсувних робіт | 2014 - 2017 | Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської ОДА, Київводресурсів |  | Державний бюджет |  | 4,000 |  | 1,600 |  | 0,800 |  | 0,800 |  | 0,800 |  | - |  | - |  | - |  | - | Захист будівель по вул. Жовтне-вій та Запорі-зькій в м.Ржищів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування |  | Місцеві бюджети |  | 0,850 |  | 0,550 |  | 0,200 |  | 0,100 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  |  |  | 4,850 |  | 2,150 |  | 1,000 |  | 0,900 |  | 0,800 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) будівництво берегоукріплюваних споруд Київського водосховища | 2014 - 2017 | Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської ОДА, Київводресурсів |  | Державний бюджет |  | 8,800 |  | 3,000 |  | 2,500 |  | 1,700 |  | 1,600 |  | - |  | - |  | - |  | - | Берего-укріплення Київського водосховища для захисту житлових будинків в с.Ясногород-ка та Старі Петрівці Вишгородсь-кого району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  |  |  | 8,800 |  | 3,000 |  | 2,500 |  | 1,700 |  | 1,600 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за напрямом 6: |  |  |  |  |  |  |  | 13,650 |  | 5,150 |  | 3,500 |  | 2,600 |  | 2,400 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у тому числі: |  |  |  |  | Державний бюджет | 12,800 | 4,600 |  | 3,300 |  | 2,500 | 2,400 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 0,850 | 0,550 | 0,200 |  | 0,100 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за програмою |  |  |  |  |  | 1302,539 | 135,314 | 138,619 |  | 195,821 |  |  | 209,774 |  | 170,2 |  | 158,789 |  | 152,874 |  | 141,148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  | Державний бюджет | 690,480 | 80,700 | 77,660 |  | 84,750 |  |  | 87,390 |  | 87,960 |  | 85,020 |  | 91,410 |  | 95,590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 528,059 | 33,014 | 42,409 |  | 105,321 |  |  | 115,574 |  | 74,72 |  | 65,589 |  | 51,524 |  | 39,908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (інші джерела спеціального фонду) (таблиця 1) | 11,900 | 1,000 | 1,500 |  | 1,200 |  |  | 1,300 |  | 1,500 |  | 1,700 |  | 1,800 |  | 1,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (фонд охорони навколиш-нього природного середовища | 455,939 | 22,244 | 34,709 |  | 97,821 |  |  | 107,024 |  | 65,970 |  | 56,839 |  | 41,774 |  | 29,558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Таблиця 2-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (кошти від відшкоду-вання втрат сільсько-господарського та лісогос-по-дарського виробни-цтва) | 39,720 | 7,720 | 4,500 |  | 4,500 |  |  | 4,500 |  | 4,500 |  | 4,500 |  | 4,500 |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Таблиця 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. районні бюджети, бюджети місцевого самоврядування | 20,5 | 2,05 | 1,7 |  | 1,8 |  |  | 2,75 |  | 2,75 |  | 2,55 |  | 3,45 |  | 3,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 84,000 | 21,600 | 18,550 |  | 5,750 |  |  | 6,810 |  | 7,520 |  | 8,180 |  | 9,940 |  | 5,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3. Таблиці 2, 3 до Обласної цільової програми  та додатки 1, 2  до Обласної цільової програми  викласти в редакції згідно з додатками.

Додаток  1

- до Обласної цільової програми розвитку водного  господарства та екологічного оздоровлення  басейну р. Дніпро до 2021 року ( розділ ІХ )

- Ресурсне забезпечення

- Обласної цільової програми розвитку водного господарства та

- екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро

- на період до 2021 року

| - Джерела фінансування | - Обсяг коштів, млн. гривень, який пропонується залучити на виконання Програми за роками |  |  |  |  |  |  |  | - Усього витрат на виконання Програми: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - І етап |  |  | - ІІ етап |  |  |  |  |  |
|  | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - Обсяг ресурсів: - усього, млн.грн. - у тому числі: | 135,314 | 138,619 | 195,821 | 209,774 | 170,2 | 158,789 | 152,874 | 141,148 | 1302,539 |
| - державний бюджет | 80,700 | 77,660 | 84,750 | 87,390 | 87,960 | 85,020 | 91,410 | 95,590 | 690,480 |
| - обласний бюджет | 30,964 | 40,709 | 103,521 | 112,824 | 71,97 | 63,039 | 48,074 | 36,458 | 507,559 |
| - районні бюджети, бюджети місцевого самоврядування | 2,05 | 1,7 | 1,8 | 2,75 | 2,75 | 2,55 | 3,45 | 3,45 | 20,5 |
| - кошти не бюджетних джерел | 21,600 | 18,550 | 5,750 | 6,810 | 7,520 | 8,180 | 9,940 | 5,650 | 84,000 |

- Додаток  2

- до Обласної цільової програми розвитку водного  господарства та екологічного оздоровлення  басейну р. Дніпро до 2021 року ( розділ ІХ )

- Результативні показники

- Обласної  цільової програми розвитку водного господарства та

- екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на  період до 2021 року

| - Найменування завдання | - Найменування показника | - Одиниця виміру | - Значення показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Усього: | - у тому числі за роками: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - перший етап |  |  | - другий етап |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 2014 | - 2015 | - 2016 |  | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 |
| - 1.Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, управління водними ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Утримання водогосподарсько - меліоративного комплексу | - площа земель, на якій забезпечено гарантоване отримання врожаїв сільськогосподарських культур (інформація за зростаючим підсумком) | - тис. гектарів | - 131,5 | - 116,3 | - 117,1 | - 119,7 |  | - 121,4 | - 124,2 | - 127,3 | - 129,6 | - 131,5 |
|  | - кількість розробленої науково-технічної документації та нормативних актів | - одиниць | - 29 | - 5 | - 3 | - 3 |  | - 4 | - 4 | - 3 | - 2 | - 5 |
| - 2. Забезпечення сталого функціонування та екологічної безпеки меліоративних систем | - площа земель, на якій проведена реконструкція інженерної інфраструктури зрошувальних систем | - тис. гектарів | - 6,4 | - 0,4 | - 0,4 | - 0,5 |  | - 0,6 | - 0,8 | - 1,0 | - 1,2 | - 1,5 |
|  | - площа земель, на якій проведена реконструкція інженерної інфраструктури осушувальних систем | - тис. гектарів | - 8,3 | - 0,8 | - 0,7 | - 0,7 |  | - 0,9 | - 1,2 | - 1,1 | - 1,4 | - 1,5 |
|  | - кількість захищених сільських населених пунктів (інформація за зростаючим підсумком) | - одиниць | - 219 | - 219 | - 219 | - 219 |  | - 219 | - 219 | - 219 | - 219 | - 219 |
| - 3. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення управління водними ресурсами і проведення моніторингу вод | - кількість проведених вимірювань показників якості води | - тис. одиниць | - 177,5 | - 25,8 | - 25,9 | - 25,9 |  | - 19,7 | - 19,9 | - 19,9 | - 20,1 | - 20,3 |
| - 2. Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Спорудження систем питного водопостачання | - протяжність групових водопроводів з розвідною мережею | - кілометрів | - 20,02 | - - | - - | - 2,34 |  | - 3,5 | - 3,62 | - 3,8 | - 3,75 | - 3,01 |
|  | - кількість сільських населених пунктів, у яких збудовані та реконструйовані локальні водопроводи | - одиниць | - 3 | - - | - - | - - |  | - 1 | - - | - 1 | - - | - 1 |
| - 2. Забезпечення розвитку систем водовідведення | - кількість сільських населених пунктів, у яких збудовані каналізаційні мережі і мережі водовідведення | - одиниць | - 3 | - - | - - | - 1 |  | - - | - - | - 1 | - - | - 1 |
| - 3. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення водопостачання і водовідведення у маловодних регіонах та територіях, де якість води не відповідає нормативам екологічної безпеки та санітарним нормам | - кількість створених та реорганізованих виробничо-експлуатаційних баз | - одиниць | - 2 | - - | - - | - - |  | - 1 | - - | - - | - 1 | - - |
| - 3. Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб, берегоукріплювальних споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм | - кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд | - одиниць | - 385 | - 67 | - 75 | - 59 |  | - 54 | - 38 | - 32 | - 30 | - 30 |
|  | - протяжність збудованих та реконструйованих берегоукріплювальних споруд | - кілометрів | - 2,25 | - 0,4 | - 0,5 | - 0,3 2 |  | - 0,2 | - 0,15 | - 0,18 | - 0,2 | - 0,3 |
|  | - протяжність збудованих, реконструйованих та відремонтованих захисних протипаводкових дамб | - —“— | - 0,84 | - 0,1 | - 0,1 | - 0,1 |  | - 0,09 | - 0,11 | - 0,12 | - 0,1 | - 0,12 |
|  | - протяжність розчищених та врегульованих русел річок і водойм | - —“— | - 283 | - 49 | - 45 | - 26 |  | - 35 | - 35 | - 33 | - 29 | - 31 |
|  | - кількість розчищених ставків та водойм | - шт. | - 151 | - 15 | - 14 | - 34 |  | - 32 | - 14 | - 14 | - 14 | - 14 |
| - 2. Зменшення інтенсивності поверхневого стоку | - площа урбанізованих сільських територій, на якій збудовані контурно-меліоративні системи | - гектарів | - 11,8 | - 2,1 | - 2,2 | - 1,6 |  | - 1,2 | - 1,2 | - 1,2 | - 1,2 | - 1,1 |
|  | - площа земель, на якій заліснені прибережні захисні смуги, здійснені агротехнічні, агролісомеліоративні, протиерозійні заходи | - гектарів | - 318 | - 47 | - 47 | - 39 |  | - 57 | - 32 | - 32 | - 32 | - 32 |
| - 3. Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення захисту від шкідливої дії вод | - кількість проведених проектно-вишукувальних робіт | - гектарів | - 209 | - 34 | - 36 | - 25 |  | - 19 | - 21 | - 23 | - 26 | - 25 |
|  | - кількість створених та реконструйованих виробничих баз | - одиниць | - 3 | - 1 | - - | - 1 |  | - - | - - | - 1 | - - | - - |
|  | - кількість придбаних технічних засобів | - одиниць | - 2 | - 1 | - - | - 1 |  | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 4. Захист від підтоплення територій в містах і селищах області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм | - кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд | - одиниць | - 44 | - 5 | - 4 | - 8 |  | - 7 | - 4 | - 6 | - 5 | - 5 |
|  | - протяжність розчищених та врегульованих русел річок і водойм | - кілометрів | - 48,3 | - 7,6 | - 6,8 | - 10,4 |  | - 8,7 | 3,5 | - 3,6 | - 3,8 | - 3,9 |
|  | - Кількість захищених від підтоплення населених пунктів | - одиниць | - 28 | - 4 | - 4 | - 4 |  | - 3 | - 2 | - 3 | - 4 | - 4 |
| - 5. Захист сільськогосподарських угідь та територій населених пунктів від підтоплення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Захист від підтоплення територій населених пунктів та - сільськогосподарських угідь | - захищено від підтоплення територій, населених пунктів та сільськогосподарських угідь | - гектарів | - 4184 | - 760 | - 720 | - 440 |  | - 511 | - 475 | - 433 | - 425 | - 420 |
| - 6.Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Інженерний захист територій | - захищено будинків | - штук | - 11 | - 4 | - 3 | - 2 |  | - 2 | - - | - - | - - | - - |
|  | - довжина берегоукріплення Київського водосховища | - кілометрів | - 2,9 | - 0,85 | - 0,65 | - 0,7 |  | - 0,7 | - - | - - | - - | - - |

- Таблиця 2
до Обласної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро на період до 2021 року

ЗАХОДИ
щодо захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод

(джерело фінансування:обласний бюджет,

обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)

| № з/п | Перелік заходів програми | Назва заходів і місцезнаходження об’єкту | Обсяги фінансування ( вартість) тис .грн., в тому числі по роках |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт ГТС |  | 57321 | 3300 | 1600 | 10140 | 13755 | 12638 | 8222 | 5021 | 2645 |
|  |  | Баришівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкція комплексу гідротехнічних споруд осушувально-зволожувальної системи р.Трубіж з метою захисту від підтоплення та затоплення територій і сільськогосподарських угідь Баришівського району | 1700 |  |  | 500 | 1200 |  |  |  |  |
| 2 |  | Заходи з покращення технічного стану водоподаючого тракту Десна-Остер–Трубіж з метою захисту від підтопленння та затоплення територій Броварського та Баришівського районів | 2800 |  |  | 500 | 1000 | 1300 |  |  |  |
|  |  | Броварський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Реконструкція комплексу гідротехнічних споруд осушувальної системи з метою захисту від підтоплення та затоплення територій громади с. Пухівка Броварського району | 650 |  |  | 300 | 350 |  |  |  |  |
| 4 |  | Реконструкція комплексу гідротехнічних споруд двох осушувально-зволожувальної систем з метою захисту від підтоплення та затоплення територій та сільськогосподарських угідь (торф’яників ) громади с. Рожни Броварського району | 950 |  |  | 650 | 300 |  |  |  |  |
| 5 |  | Реконструкція комплексу гідротехнічних споруд осушувально-зволожувальної системи р.Трубіж з метою захисту від підтоплення та затоплення територій Русанівської, Бобрицької, Мокрецької та Заворицької сільських рад Броварського району | 2800 |  |  | 500 | 1300 | 500 | 500 |  |  |
|  |  | Васильківський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Реконсмтрукція гідротехнічних споруд та розчистка руслового ставка на р.Красна з метою захисту від підтоплення с. Яцьки Васильківського району Київської області | 2521 |  |  | 200 |  | 1000 | 800 | 521 |  |
|  |  | Вишгородський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Реконструкція гідротехнічних споруд РШ – 1 та РШ-2 з метою захисту від підтоплення території Демидівської сільської ради Вишгородського району | 1000 |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 |
| 8 |  | Реконструкція гідротехнічних споруд осушувально-зволожувальної системи р.Ірпінь з метою захисту від підтоплення та затоплення територій та сільськогосподарських угідь (торф’яників) Синяківської та Демидівської сільських рад Вишгородського району | 1500 |  |  | 500 | 1000 |  |  |  |  |
| 9 |  | Реконструкція гідротехнічних споруд РШ-1, РШ-2 та РШ-3 на р.Ірпінь з метою захисту від впливу Київського водосховища на підтоплення та затоплення сільськогосподарських угідь Вишгородського району | 4500 |  |  | 1000 | 500 |  | 1000 | 1000 | 1000 |
| 10 |  | Реконструкція гідротехнічної споруди РШ-1 на р. Здвиж з метою захисту від підтоплення території Вахівської сільської ради Вишгородського району | 645 |  |  |  |  | 300 | 345 |  |  |
|  |  | Володарський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Реконструкція гідротехнічної споруди та дамби з метою захисту від підтоплення і затоплення с. Рогізна Володарського району | 553 | 553 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Згурівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Відновлення гідротехнічних споруд ставу № 2 та № 3 з метою захисту від підтоплення та затоплення території с.Войтове Згурівського району | 3616 |  |  | 300 | 500 | 1500 | 1316 |  |  |
| 13 |  | Реконструкція осушувально-зволожувальної системи р.Недра з метою захисту від підтоплення та затоплення територій та сільськогосподарських угідь Великокрупільської та Войківської сільських рад Згурівського району | 1500 |  |  | 500 | 500 | 500 |  |  |  |
|  |  | Іванківський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Реконструкція гідротехнічних споруд осушувально-зволожувальної системи р. Здвиж з метою захисту від підтоплення та затоплення територій та сільськогосподарських угідь (торф’яників) Феневицької сільської ради Іванківського району | 1170 |  | 100 | 570 | 500 |  |  |  |  |
| 15 |  | Реконструкція гідротехнічної споруди РШ-7,РШ-14 та РШ-15 на р. Вересня на території Димарської сільської ради Іванківського району з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь | 970 | 100 |  | 370 |  | 250 | 250 |  |  |
| 16 |  | Реконструкція гідротехнічних споруд меліоративної системі «Жерева» з метою захисту від підтоплення та затоплення території Розважівської сільської ради Іванківського району | 800 |  |  | 250 | 550 |  |  |  |  |
|  |  | Києво-Святошинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Поліпшення технічного стану гідротехнічної споруди Бучанського водосховища з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь | 1000 | 350 | 150 | 500 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Реконструкція гідротехнічних споруд та осушувальних каналів з метою захисту від підтоплення і затоплення територій Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району | 600 | 345 | 255 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Реконструкція гідротехнічної споруди РШ – 7 на р.Ірпінь з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та територій Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району | 600 |  |  |  | 237 | 363 |  |  |  |
| 20 |  | Реконструкція гідротехнічної споруди РШ – 4 на р.Бучанка з метою захисту від підтоплення сільськогосподарсь-ких угідь та територій Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського району | 400 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 21 |  | Реконструкція гідротехнічних споруд РШ-3,РШ-4,РШ-5 на р.Буча з метою захисту від підтоплення та затоплення сільськогосподарських угідь Києво-Святошинського району | 3000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |
|  |  | Макарівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Підтримання технічного стану гідроспоруди для забезпечення регулювання Гавронщинського водосховища Макарівського району з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь | 800 |  | 545 | 255 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Реконструкція гідротехнічної споруди РШ-14 на р. Здвиж з метою захисту від підтоплення території Липівської сільської ради Макарівського району | 1000 |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 |
| 24 |  | Реконструкція гідротехнічної споруди РШ-16 на р. Здвиж з метою захисту від підтоплення території Рожівської сільської ради Макарівського району | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | Переяслав-Хмельницький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Реконструкція шлюзу №5 на р. Трубіж та меліоративні заходи з метою захисту від підтоплення с. Пристроми Переяслав-Хмельницького району | 688 | 688 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Реконструкція комплексу гідротехнічних споруд меліоративної системи р. Карань з метою захисту від підтоплення та затоплення територій Переяслав-Хмельницького району | 1500 |  |  | 500 | 500 | 500 |  |  |  |
|  |  | Сквирський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Реконструкція гідротехнічної споруди та дамби на р. Сквирка з метою захисту від підтоплення і затоплення с. Кривошиїнці Сквирського району | 234 | 84 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Реконструкція гідротехнічної споруди та дамби на р. Роставиця з метою захисту від підтоплення і затоплення с. Таборів Сквирського району | 1343 |  |  | 525 | 818 |  |  |  |  |
| 29 |  | Реконструкція гідротехнічних споруд Шамраївського водосховища з метою захисту від підтоплення території с. Шамраївка Сквирського району | 5000 |  |  | 600 | 1000 |  | 755 | 2000 | 645 |
|  |  | Таращанський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Реконструкція комплексу гідротехнічних споруд в басейні р.Цицілія з метою захисту від підтоплення с. Плоске Таращанського району | 63 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Влаштування протиерозійних та гідротехнічних споруд з метою захисту від шкідливої дії вод с. Чернин Таращанського району | 528 | 528 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Влаштування протиерозійних та гідротехнічних споруд з метою захисту від шкідливої дії вод території Лучанської сільської ради Таращанського району | 589 | 589 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Реконструкція гідротехнічних споруд на р. Гнилий Тікич з метою захисту від підтоплення і затоплення територій с. Косяківка Таращанського району | 1137 |  |  |  | 600 | 537 |  |  |  |
| 34 |  | Реконструкція протиерозійних та гідротехнічних споруд з метою захисту від шкідливої дії вод с. Кирдани Таращанського району | 630 |  |  | 230 | 200 | 200 |  |  |  |
|  |  | Тетіївський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Реконструкця комплексу гідротехнічних та протиерозійних споруд з метою захситу від підтоплення с.П'ятигори Тетіївського району | 1188 |  |  | 400 |  | 788 |  |  |  |
|  |  | Фастівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Реконструкція гідротехнічної споруди на р. Ірпінь з метою захисту від підтоплення с. Дідівщина Фастівського району | 5256 |  | 400 | 650 | 1000 | 2000 | 1206 |  |  |
| 37 |  | Реконструкція гідротехнічної споруди та дамби в смт Кожанка Фастівського району з метою захисту від підтоплення прилеглих території | 2690 |  |  | 340 | 300 | 1000 | 1050 |  |  |
|  |  | Яготинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Реконструкція гідротехнічної споруди РШ-8 на р.Супій з метою захисту від підтоплення та затоплення територій Фарбованської сільської ради Яготинського району | 900 |  |  |  | 400 | 500 |  |  |  |
| ІІ | Будівництво та реконструкція берегоукріплення |  | 21920 | 1450 | 1000 | 5502 | 5788 | 1780 | 1400 | 2500 | 2500 |
|  |  | Броварський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Укріплення берегу р.Десна з метою захисту від ерозії територій с.Літочки Броварського району | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Укріплення берегу р.Любич з метою захисту від ерозії територій с.Літочки Броварського району | 4050 |  |  | 1500 | 550 |  |  | 1000 | 1000 |
| 41 |  | Укріплення берега річки Десна з метою захисту від підтоплення території Рожнівської сільської ради Броварського району. | 1288 | 150 |  | 500 | 638 |  |  |  |  |
|  |  | Вишгородський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Укріплення берега Київського водосховища з метою захисту від підтоплення і затоплення с. Нові Петрівці Вишгородського району | 4000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |
| 43 |  | Укріплення берега Київського водосховища з метою захисту від підтоплення та затоплення с. Лютіж Вишгородського району | 1700 |  |  | 600 | 1100 |  |  |  |  |
| 44 |  | Укріплення берега р. Десна з метою захисту від підтоплення с. Новосілки Вишгородського району | 1500 |  |  | 500 | 1000 |  |  |  |  |
|  |  | Іванківський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Укріплення берега р. Тетерів з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь територіальної громади с. Фрузинівка Дитятківської сільської ради Іванківського району | 1430 | 180 |  | 50 | 600 | 600 |  |  |  |
| 46 |  | Захист від ерозії берега р.Тетерів та підтоплення території громади с.Тетерівьке Іванківського району | 700 |  |  |  | 50 | 650 |  |  |  |
| 47 |  | Захист від підтоплення території громади с. Коленці та укріплення берега р.Тетерів Іванківського району | 550 |  |  |  | 550 |  |  |  |  |
| 48 |  | Укріплення берега р. Тетерів з метою захисту від ерозії та підтоплення територій громади с.Оране Іванківського району | 530 |  |  |  |  | 530 |  |  |  |
|  |  | Миронівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Виконання берегоукріплювальних робіт берегової лінії річки Дніпро на території Грушівської та Малобукринської сільських рад Миронівського району з метою захисту від підтоплення | 3500 |  | 500 | 800 | 300 |  | 900 | 500 | 500 |
|  |  | Обухівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Укріплення берега р. Красна з метою захисту від ерозії території с.Германівка Обухівського району між вулицями Брагів, Пономарьових та О.Ковальчук | 1400 | 720 | 180 |  |  |  | 500 |  |  |
| 51 |  | Розчищення русла та берегоукріплення р.Бобриця в межах Трипільської та Халеп’янської сільських рад Обухівського району Київської області з метою захисту від підтоплення | 1172 | 300 | 320 | 552 |  |  |  |  |  |
| ІІІ | Розчищення та регулювання русел річок і водойм з метою захисту від шкідливої дії вод |  | 178936 | 7924 | 12515 | 44085 | 46030 | 22245 | 17034 | 14750 | 14353 |
|  |  | Баришівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Захист від підтоплення с. Семенівка в басейні р. Трубіж Баришівського району | 528 | 128 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Виконання заходів із захисту від підтоплення р. Бакумівка сіл Паришків і Корніївка та сільськогосподарських угідь Баришівського району | 1290 | 50 | 190 | 250 | 200 |  |  | 300 | 300 |
| 54 |  | Виконання заходів із захисту від підтоплення с. Поділля і відновлення гідрологічного та санітарного стану (розчищення) р. Альта Баришівського району | 800 |  | 400 |  |  |  |  | 200 | 200 |
| 55 |  | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму р. Сухоберезиця з метою захисту від підтоплення с. Корніївка та території Корніївської сільської ради Баришівського району | 600 |  |  |  |  | 300 | 300 |  |  |
| 56 |  | Роботи пов’язані з покращенням гідрологічного режиму та екологічного стану і благоустрій водойми «Велике озеро» з метою захисту від підтоплення територій в межах Лук’янівської сільської ради Баришівського району | 940 |  |  | 460 | 480 |  |  |  |  |
|  |  | Білоцерківський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Заходи щодо відновлення сприятливого гідрологічного режиму та екологічного стану р. Узин Білоцерківського району з метою захисту від підтоплення прилеглих територій | 1208 | 495 |  | 606 | 107 |  |  |  |  |
| 58 |  | Поліпшення екологічного стану р. Бугаївка та реконструкція водойми з метою захисту від підтоплення земель сільськогосподарського призначення та території Пилипчанської сільської ради Білоцерківського району | 1000 |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  |
| 59 |  | Покращення екологічного та технічного стану і благоустрій водойми в с.Розаліївка Білоцерківського району | 200 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 60 |  | Заходи із захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та територій с.Макіївка Білоцерківського району | 1433 | 483 | 500 | 450 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Поправка з метою захисту від підтоплення території Биково-Гребельської сільської ради Білоцерківського району | 1600 |  |  | 1000 | 200 | 400 |  |  |  |
| 62 |  | Поліпшення екологічного стану р.Кам'янка на території Білоцерківського та Сквирського районів | 2800 |  |  | 400 | 1400 | 1000 |  |  |  |
| 63 |  | Реконструкція водойми з метою захисту від підтоплення території громади с.Сорокотяги Білоцерківського району Київської області | 1500 |  |  | 500 | 1000 |  |  |  |  |
|  |  | Богуславський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Поліпшення технічного та екологічного стану Дибинецького водосховища на р.Рось з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь | 2741 | 741 |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Капітальний ремонт «Покращення гідрологічного режиму частини Дибинецького водосховища в межах Мисайлівської сільської ради Богуславського району | 410 |  |  | 410 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Заходи із захисту від підтоплення та затоплення с. Бородані та с. Дибинці Богуславського району | 2150 |  | 700 | 1000 | 450 |  |  |  |  |
| 67 |  | Заходи щодо відновлення сприятливо-го гідрологічного режиму р. Рось з метою захисту від підтоплення с. Чайки Богуславського району | 623 | 623 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Захист від підтоплення сільськогосподарських угідь та с. Дмитренки Богуславського району | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення с. Медвин Богуславського району | 1050 | 400 |  | 650 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Заходи щодо відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарно-екологічного стану водних об’єктів з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь на території Бранепільської сільської ради Богуславського району Київської області | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Заходи із захисту від підтоплення і затоплення території с. Дибинці Богуславського району Київської області (розчистка р. Рогозянка) | 950 |  |  | 500 | 450 |  |  |  |  |
| 72 |  | Заходи із захисту від підтоплення та затоплення с.Москаленки Богуславського району | 4800 |  |  | 700 | 1700 |  |  | 1200 | 1200 |
| 73 |  | Заходи із захисту від підтоплення с.Бране Поле Богуславського району | 2167 |  |  | 800 |  | 800 | 567 |  |  |
| 74 |  | Заходи із захисту від підтоплення с.Поташня та затоплення Хохітвянської сільської ради Богуславського району | 1240 |  |  | 450 | 790 |  |  |  |  |
| 75 |  | Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми в с.Дибинці в районі вулиць Жукова та Здрока Богуславського району метою захисту від підтоплення прилеглих територій | 2149 |  |  | 500 | 1000 | 649 |  |  |  |
| 76 |  | Заходи із захисту від підтоплення і затоплення с.Розкопанці Богуславського району | 700 |  |  | 300 | 400 |  |  |  |  |
| 77 |  | Заходи із захисту від підтоплення та затоплення с.Софійка Побережківської сільської ради Богуславського району | 1580 |  |  | 500 | 1080 |  |  |  |  |
|  |  | Бориспільський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | Заходи із захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та територій сіл Кировської та Сеньківської сільських рад Бориспільського району до меж з Броварським районом | 1364 | 364 |  |  |  |  |  | 700 | 300 |
| 79 |  | Реконструкція існуючої водойми з метою захисту від підтоплення та затоплення території с.Рогозів Бориспільского району | 1000 |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |
| 80 |  | Роботи, пов’язані з відновлення гідрологічного режиму меліоративної системи з метою захисту від підтопленння і затоплення територій громад сіл Артемівка, Кірове, Лебедин, Сулимівка та М.Стариця Бориспільского району | 1100 |  |  | 560 | 540 |  |  |  |  |
| 81 |  | Заходи із захисту від підтоплення та затоплення територій с.Проців Бориспільського району | 890 |  |  | 40 | 550 | 300 |  |  |  |
| 82 |  | Реконструкція осушувальної системи з метою захисту від підтоплення та затоплення територій та сільськогосподарських угідь в межах Старівської сільської ради Бориспільського району | 950 |  |  | 550 | 400 |  |  |  |  |
| 83 |  | Заходи із захисту від підтоплення територій та сільськогосподарських угідь в межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району | 750 |  |  | 450 | 300 |  |  |  |  |
| 84 |  | Роботи, пов’язані із захистом від підтоплення та затоплення територій (торф’яників) по вул.Молодіжна та Іванова в с.Сошників Бориспільського району | 550 |  |  | 550 |  |  |  |  |  |
| 85 |  | Реконструкція меліоративної системи з метою захисту від підтоплення і затоплення територій громад сіл Андріївка, В.Стариця та Перегуди Бориспільського району | 950 |  |  | 650 | 300 |  |  |  |  |
| 86 |  | Захист від підтоплення території с.Глибоке Бориспільского району | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бородянський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | Санітарно-екологіне покращення русла р.Здвиж та системи меліоративних каналів на території Бородянського району з метою захисту від підтоплення та затоплення прилеглих територій | 4400 |  |  | 1400 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |
| 88 |  | Заходи із захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок в межах Новогребельської сільської ради Бородянського району | 991 | 141 |  | 550 | 300 |  |  |  |  |
| 89 |  | Екологічне покращення водойм в с. Озера з метою захисту від підтоплення території с. Озера Бородянського району | 700 | 100 |  | 300 | 300 |  |  |  |  |
| 90 |  | Поліпшення технічного стану та благоустрою водойми в с. Блиставиця Бородянського району з метою захисту від підтоплення прилеглих територій | 4673 |  | 4673 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Броварський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | Покращення технічного та екологічного стану і благоустрій водойми з метою захисту від підтоплення та затоплення територій с.Кулажинці Броварського району | 1000 |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |
| 92 |  | Реконструкція осушувальної системи з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь в межах Рожнівської сільської ради та території с.Рожни Броварського району | 1757 | 257 |  | 700 | 500 |  |  |  | 300 |
| 93 |  | Покращення технічного та екологічного стану і благоустрій водойми з метою захисту від підтоплення та затоплення територій с.Літочки Броварського району | 650 |  |  | 250 | 400 |  |  |  |  |
| 94 |  | Покращення технічного та екологічного стану і благоустрій водойм з метою захисту від підтоплення та затоплення територій громади с. Рожни Броварського району | 1100 |  |  | 660 | 440 |  |  |  |  |
|  |  | Васильківський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | Відновлення та підтримання гідрологічного режиму р.Стугна з метою захисту від підтоплення територій та сільськогосподарських угідь в межах Васильківського району | 1400 |  |  | 550 | 450 | 400 |  |  |  |
| 96 |  | Покращення технічного та екологічного стану і благоустрій водойм з метою захисту від підтоплення територій Гвоздівської сільської ради Васильківаського району | 700 |  |  | 400 | 300 |  |  |  |  |
| 97 |  | Відновлення гідрологічного режиму водотоків та розчистка р. Притока на території Гребінківської та Дослідницької селищних рад Васильківського району з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь (землекористування Укр НДІПВТ ім.Погорілого) | 1816 | 316 |  |  |  |  | 1500 |  |  |
| 98 |  | Розчищення лівої притоки р. Бобриця поблизу с. Липовий Скиток з метою захисту від підтоплення сілськогосподарських угідь та територій Данилівської сілської ради Васильківського району | 1361 |  |  | 500 | 861 |  |  |  |  |
|  |  | Вишгородський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | Розчищення р. Кізка з метою захисту від підтоплення прилеглих територій поблизу с. Синяк Вишгородського району | 800 |  |  | 500 | 300 |  |  |  |  |
| 100 |  | Роботи пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми в с. Катюжанка Вишгородсь-кого району з метою захисту від підтоплення прилеглих територій | 1393 |  | 1100 | 293 |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Поліпшення екологічного стану затоки Київського водосховища з метою захисту від підтоплення прилеглих територій громади с. Глібівка Вишгородського району | 3550 |  |  |  | 550 | 1000 |  | 1000 | 1000 |
| 102 |  | Розчистка річки Ірпінь, яка впадає в Київське водосховище,від замулення в межах Демидівської та Синяківської сільських рад Вишгородського району | 3700 |  |  | 700 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |
| 103 |  | Захист від підтоплення сіл Димер, Козаровичі і Глібівка Вишгородського району Київської області прилеглих до Київського водосховища | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Володарський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | Виконання заходів захисту від підтоплення і затоплення с. Завадівка Володарського району Київської області | 1288 | 102 | 400 | 300 | 486 |  |  |  |  |
| 105 |  | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Рось з метою захисту від підтоплення с. Логвин та сільськогосподарських угідь Володарського району | 680 |  |  | 380 | 300 |  |  |  |  |
| 106 |  | Заходи із захисту від підтоплення і затоплення с.Шевченкове Зрайківської сільської ради Володарського району | 3200 |  |  | 700 | 1500 | 1000 |  |  |  |
| 107 |  | Заходи із захисту від підтоплення с.Руде Село Володарського району | 1615 |  |  | 500 | 615 | 500 |  |  |  |
| 108 |  | Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного та екологічного стану і благоустрою водойм з метою захисту від підтоплення та водозабезпечення територій громад сіл Тадіївка,Тарасівка та Гайок Тадіївської сільської ради Володарського району | 960 |  |  | 460 | 500 |  |  |  |  |
| 109 |  | Роботи пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення с.Володимирівка Рубченківської сільської ради Володарського району | 1500 |  |  | 500 | 1000 |  |  |  |  |
|  |  | Згурівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | Покращення гідрологічного режиму правої притоки р. Супій з метою захисту від підтоплення садиб с. Жуківка та сільськогосподарських угідь Згурівського району | 580 | 247 | 333 |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | Розчистка р. Рудка з метою захисту від підтоплення с. Середівка Згурівського району | 780 |  | 503 | 277 |  |  |  |  |  |
| 112 |  | Захист від підтоплення с. Пасківщина Згурівського району (розчистка) р. Перевод | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | Відновлення гідрологічного режиму меліоративної системи р.Перевод з метою захисту від підтоплення територій та сільськогосподарських угідь громад сіл Турівка, Іллінське, Урсалівка Згурівського району | 3600 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1600 |  |  |
| 114 |  | Відновлення гідрологічного режиму меліоративної системи р.Перевод з метою захисту від підтоплення територій та сільськогосподарських угідь громад сіл Пасківщина та Турівка Згурівського району | 3600 |  |  | 250 | 1000 | 1300 | 1050 |  |  |
|  |  | Іванківський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | Захист від підтоплення присадибних ділянок та сільськогосподарських угідь громади с. Дитятки Іванківського району | 301 | 101 |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 116 |  | Заходи щодо захисту від підтоплення території с. Соснівка Іванківського району | 821 |  | 315 | 506 |  |  |  |  |  |
| 117 |  | Заходи щодо захисту від підтоплення території с. Леонівка Іванківського району | 1071 | 110 | 190 | 341 |  | 430 |  |  |  |
| 118 |  | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану водойми з метою захисту від підтоплення с. Термахівка Іванківського району | 445 | 102 | 343 |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану водойми з метою захисту від підтоплення с. Сидоровичі Іванківського району | 430 |  |  | 200 | 230 |  |  |  |  |
| 120 |  | Заходи із захисту від підтоплення присадибних ділянок та сільськогосподарських угідь громади с. Розважів Іванківського району | 646 | 102 | 220 | 324 |  |  |  |  |  |
| 121 |  | Заходи із захисту від підтоплення присадибних ділянок громади с.Доманівка та сільськогосподарських і лісових угідь Іванківського району | 422 | 102 |  |  | 320 |  |  |  |  |
| 122 |  | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану водойми з метою захисту від підтоплення с. Рокитна Слобода Іванківського району | 302 | 102 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану водойми з метою захисту від підтоплення с.Запрудка Іванківського району | 350 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану водойми з метою захисту від підтоплення с.Макарівка Іванківського району | 514 | 164 |  | 350 |  |  |  |  |  |
| 125 |  | Роботи, повязані з відновленням гідрологічного режиму осушувально-зволожувальної системи «Горностайпіль» з метою захисту від підтоплення та затоплення сільськогосподарських угідь в межах Горностайпільскої сільської ради Іванківського району | 1460 |  |  | 960 | 500 |  |  |  |  |
| 126 |  | Заходи із захисту від підтоплення с.Сукачі Іванківського району | 550 |  |  | 550 |  |  |  |  |  |
| 127 |  | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану водойм з метою захисту від підтоплення територій с.Оране та с. Степанівка Оранської сільської ради Іванківського району | 960 |  |  | 560 | 400 |  |  |  |  |
| 128 |  | Захист від підтоплення сільськогосподарських угідь та територій громади с. Прибірськ (розчистка р. Тернява) Іванківського району | 1440 |  |  | 840 | 600 |  |  |  |  |
| 129 |  | Покращення гідрологічного режиму р. Осниця та благоустрій водойми з метою захисту від підтоплення сільськогосподароських угідь та територій громади с. Варівськ Івканківського району | 1450 |  |  | 350 | 300 | 800 |  |  |  |
| 130 |  | Покращення технічного стану та благоустрій водойм з метою захисту від пдтоплення територій громади с.Феневічі Іванківського району | 1240 |  |  |  | 640 | 600 |  |  |  |
|  |  | Кагарлицький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  | Поліпшення екологічного стану притоки р.Росава з метою захисту від підтоплення с. Жовтневе Кагарлицького району | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 132 |  | Заходи щодо захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та території с. Мирівка Кагарлицького району | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 133 |  | Заходи щодо захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та території с. Ліщинка Кагарлицького району | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 134 |  | Покращення гідрологічного режиму р. Леглич з метою захисту від підтоплення територій громади с.Зікрачі Кагарлицького району | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Києво-Святошинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  | Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Нивка з метою захисту від підтоплення території Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району | 960 |  |  | 420 | 540 |  |  |  |  |
| 136 |  | Роботи пов’язані із поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок громади с. Музичі Києво-Святошинського району | 600 | 100 | 100 |  |  |  |  | 200 | 200 |
| 137 |  | Відновлення гідрологічного режиму р. Сіверка з метою захисту від підтоплен-ня території Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 138 |  | Відновлення гідрологічного режиму притоки р. Бузівка з метою захисту від підтоплення території громади с.Бузова Києво-Святошинського району | 540 |  |  | 240 | 300 |  |  |  |  |
| 139 |  | Екологічне поліпшення річки Сіверка з метою захисту від підтоплення і затоплення села Віта-Поштова та Юріївка Києво-Святошинського району Київської області | 10851 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2851 |
| 140 |  | Заходи щодо захисту від підтоплення і затоплення території с. Малютянка Києво-Святошинського району | 560 |  | 100 | 460 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення територій громади в с.Петрушки Києво-Святошинського району | 527 |  |  | 400 | 127 |  |  |  |  |
|  |  | Макарівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  | Поліпшення санітарно-екологічного та технічного стану водойми на р.Лупа в с.Лубське Бишівської сільської ради Макарівського району | 1500 |  |  | 500 | 1000 |  |  |  |  |
| 143 |  | Реконструкція осушувальної системи р.Здвиж з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та прилеглих територій у межах Андріївської сільської ради Макарівського району | 800 |  |  |  |  |  |  | 400 | 400 |
| 144 |  | Покращення технічного та екологічного стану і благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення та затоплення територій с. Мостище Макарівського району | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |
| 145 |  | Відновлення і підтримання сприятливого режиму р.Білка з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських і лісових угідь на території Комарівської сільської ради Макарівського району | 1474 | 74 | 100 | 300 |  |  | 600 | 400 |  |
|  |  | Миронівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Заходи щодо захисту від підтоплення р. Росава території с. Маслівка Миронівського району | 600 |  |  |  |  |  |  | 300 | 300 |
| 147 |  | Заходи щодо захисту від підтоплення р. Роса-ва території с. Олександрівка Миронівського району | 640 |  |  |  | 340 | 300 |  |  |  |
| 148 |  | Роботи пов’язані із поліпшенням технічного стану і благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення території Шандрівської сільської ради Миронівського району | 1000 |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |
|  |  | Обухівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Реконструкція осушувально-зволожувальної системи р.Стугна з метою захисту від підтоплення територій Старобезрадичівської, Нещерівської та Великодмитровицької сільських рад Обухівського району | 1400 |  |  | 400 |  |  |  | 500 | 500 |
| 150 |  | Реконструкція осушувально-зволожувальної системи «Шапарня» з метою захисту від підтоплення територій Підгірцівської сільської ради Обухівського району | 900 |  |  | 300 | 600 |  |  |  |  |
| 151 |  | Ліквідація підтоплення заплавних земель р.Красна на території Трипільскої сільської ради Обухівського району | 900 |  |  |  | 900 |  |  |  |  |
| 152 |  | Заходи щодо захисту від підтоплення території с. Нещерів Обухівського району | 1400 |  |  | 400 |  |  |  | 500 | 500 |
|  |  | Переяслав-Хмельницький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  | Першочергові заходи від підтоплення сільськогосподарських угідь та прилеглої території с. Стовп’яги Переяслав-Хмельницького району | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  | Заходи із захисту від підтоплення с. Мала Каратуль Переяслав-Хмельницького району | 5000 |  |  | 500 |  |  | 1500 | 1500 | 1500 |
| 155 |  | Заходи із захисту від підтоплення територій с. Мазінки Переяслав-Хмельницького району | 500 |  |  |  | 100 | 400 |  |  |  |
| 156 |  | Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та екологічного стану р. Броварка з метою захисту від підтоплення території Великокаратульської сільської ради Переяслав-Хмельницького району | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
| 157 |  | Розчищення р. Альта з метою захисту від підтоплення територій сільськогосподарських угідь Переяслав-Хмельницького району та м. Переяслав-Хмельницький | 1000 |  |  |  |  |  | 200 | 400 | 400 |
| 158 |  | Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та екологічного стану водойми з метою захисту від підтоплення с. Сомкова Долина та с. Радянське Переяслав-Хмельницького району | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |
|  |  | Поліський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  | Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Вересня з метою захисту від підтоплення територій сіл . Дубова і Дубова -2 Поліського району | 1300 | 102 | 198 |  | 500 | 500 |  |  |  |
| 160 |  | Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Вересня з метою захисту від підтоплення територій Красятицької селищної ради та Володарської сільської ради Поліського району | 900 |  | 200 | 600 | 100 |  |  |  |  |
| 161 |  | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Бобер з метою захисту від підтоплення території с. Максимовичі Поліського району | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення с. Зелена Поляна Поліського району | 660 |  |  | 200 | 460 |  |  |  |  |
| 163 |  | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення с. Рагівка Поліського району | 600 |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  |
| 164 |  | Покращення технічного та екологічного стану і благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення та затоплення території Вовчківської сільської ради Поліського району | 2000 |  |  |  |  | 500 | 1000 | 500 |  |
| 165 |  | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення с. Зірка Луговицької сільської ради Поліського району | 500 |  |  | 300 | 200 |  |  |  |  |
| 166 |  | Заходи із захисту від підтоплення територій громади с. Калинівка Поліського району | 500 |  |  | 300 | 200 |  |  |  |  |
|  |  | Рокитнянський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  | Заходи щодо підтримання сприятливого гідрологічного режиму та екологічного стану р. Рось з метою захисту від підтоплення територій Рокитнянського району | 2182 | 182 |  |  |  |  | 100 | 900 | 1000 |
| 168 |  | Відновлення сприятливого гідрологічного режиму водойм басейну р. Черня з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок та сільськогосподарських угідь в межах Острівської сільської ради Рокитнянського району | 1400 |  |  | 650 | 200 |  |  | 250 | 300 |
| 169 |  | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок громади с.Довгалівське Рокитнянського району | 640 | 100 |  | 540 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сквирський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  | Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення с. Пустоварівка Сквирського району | 1478 |  |  | 683 |  | 500 | 295 |  |  |
| 171 |  | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми в с. Шамраївка Сквирського району з метою захисту від підтоплення | 1500 |  |  |  | 500 | 1000 |  |  |  |
| 172 |  | Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми в с. Великі Єрчики Сквирського району з метою захисту від підтоплення | 974 |  |  |  | 974 |  |  |  |  |
| 173 |  | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Домантівка з метою захисту від підтоплення і затоплення територій с. Домантівка Сквирського району | 900 |  |  |  | 450 | 450 |  |  |  |
| 174 |  | Покращення гідрологічного режиму р.Сквирка з метою захисту від підтоплення та затоплення територій Сквирскього району | 2000 |  |  | 500 | 1500 |  |  |  |  |
|  |  | Ставищенський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  | Реконструкція осушувальної системи р. Цицілія і р. Гнилий Тікич з метою захисту від підтоплення території с. Ясенівка Ставищенського району | 800 |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  |
|  |  | Таращанський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  | Відновлення гідрологічного режиму р. Гнилий Тікич з метою захисту від підтоплення території с. Калинове Таращанського район | 750 |  |  | 500 | 250 |  |  |  |  |
| 177 |  | Реконструкція водовідвідної системи з метою захисту від підтоплення вул. Участки та прилеглої території в с. Чернин Таращанського району Київської області | 750 |  |  | 400 | 350 |  |  |  |  |
| 178 |  | Поліпшення технічного стану та благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення с. Лука Таращанського району | 1040 |  |  | 540 |  |  | 500 |  |  |
| 179 |  | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та екологічного стану р. Кендюхівка з метою захисту від підтоплення території Лук’янівської сільської ради Таращанського району | 550 |  |  | 200 |  |  | 350 |  |  |
| 180 |  | Заходи із захисту від підтоплення с. Кирдани Таращанського району | 830 | 409 |  | 421 |  |  |  |  |  |
| 181 |  | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення території с. Антонівка Косяківської сільської ради Таращанського району | 600 |  |  |  | 200 | 400 |  |  |  |
| 182 |  | Покращення технічного та екологічного стану р. Боярка з метою збереження, очистки, існування та відновлення природних джерел прилеглих до русла річки та водоймища в с.Станишівка Таращанського району Київської області | 4602 |  |  |  |  | 500 | 1000 | 1000 | 2102 |
| 183 |  | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму р. Боярка з метою захисту від підтоплення і затоплення території Станишівської сільської ради Таращанського району | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 184 |  | Поліпшення технічного стану та благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення с. Дубівка Таращанського району | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
|  |  | Тетіївський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 |  | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму р. Молочна з метою захисту від підтоплення с. П’ятигори Тетіївського району Київської області | 904 | 706 |  |  |  |  | 198 |  |  |
|  |  | Фастівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  | Регулювання правої притоки р. Стугна та екологічне поліпшення водойми з метою захисту від підтоплення с. Оленівка Фастівського району | 81 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  | Розчищення русла р. Стугна в межах Червономотовилівської сільської ради з метою захисту від підтоплення с. Червона Мотовилівка Фастівського району | 155,5 | 155,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 |  | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми та гідротехнічної споруди в с.Томашівка Фастівського району з метою захисту від підтоплення території села | 3274 |  |  |  | 500 | 1000 | 1774 |  |  |
| 189 |  | Роботи пов’язані щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Ірпінь на території сіл Томашівка та Ярошівка Фастівського району з метою захисту від підтоплення прилеглих територій | 1316 |  |  |  | 500 | 816 |  |  |  |
| 190 |  | Захист від підтоплення сільськогосподарських угідь і територій громади с. Велика Снітинка та екологічне покращення заплави (розчистка) русла р. Стугна Фастівського району | 105,5 | 105,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  | Покращення технічного та екологічного стану та благоустрій водойм р. Стугна з метою захисту від підтоплення та затоплення територій в межах Великоснітинської сільської ради Фастівського району | 950 |  |  | 650 | 300 |  |  |  |  |
|  |  | Яготинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  | Розчистка окремих ділянок р. Супій з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та територій с. Горбані і Капустинці Переяслав-Хмельницького та Яготинського районів | 954 | 100 | 200 | 654 |  |  |  |  |  |
| 193 |  | Роботи, пов’язані з відновленням гідрологічного режиму осушувально-зволожувальної системи р. Супій з метою захисту від підтоплення територій в межах Капустинської, Фарбованської та Нечипорівської сільських рад Яготинського району | 1500 |  |  | 200 | 900 | 400 |  |  |  |
| 194 |  | Покращення санітарно-екологічного стану водойми в с. Лозовий Яр Яготинського району з метою захисту від підтоплення населеного пункту та сільськогосподарських угідь Яготинського району | 179 | 179 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом |  | 258177 | 12674 | 15115 | 59727 | 65573 | 36663 | 26656 | 22271 | 19498 |

Таблиця 3
до Обласної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну р.Дніпро на період до 2021 року

ЗАХОДИ
щодо захисту від підтоплення територій в містах і селищах Київської області 
(джерело фінансування – обласний бюджет, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)

| № з/п | Назва заходів і місцезнаходження об’єкту | Обсяги фінансування ( вартість) тис .грн., в тому числі по роках |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Білоцерківський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здійснення заходів щодо захисту від підтоплення і затоплення територій в районі вулиць Колгоспна, Шевченка м. Узин Білоцерківського району | 800 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |
|  | Богуславський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Заходи із захисту від підтоплення в районі вулиці Запорожця м. Богуслав | 320 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану Богуславського водосховища з метою захисту від підтолення та затоплення територій в межах Богуславської міської ради | 3800 |  |  | 1800 | 2000 |  |  |  |  |
| 4 | Здійснення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Богуславка з метою захисту від підтоплення і затоплення житлової забудови м. Богуслав | 156 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бородянський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Заходи із захисту від підтоплення та затоплення смт Пісківка Бородянського району | 1760 |  |  |  | 300 | 400 | 400 | 660 |  |
| 6 | Здійснення заходів із захисту від підтоплення смт Бабинці Бородянського району | 400 |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  |
| 7 | Здійснення заходів захисту від підтоплення смт Немішаєве вул. Перемоги Бородянського району | 1110 | 240 | 500 | 370 |  |  |  |  |  |
|  | Броварський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Здійснення заходів із захисту від підтоплення с.Димитрово Калинівської селищної ради Броварського району | 720 |  |  | 350 | 370 |  |  |  |  |
| 9 | Роботи, пов’язані із поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення та затоплення територій громади смт Велика Димерка Броварського району | 170 |  |  | 170 |  |  |  |  |  |
|  | Васильківський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Заходи із захисту від підтоплення в центральній частині смт Калинівка Васильківського району | 4878 | 200 | 180 |  | 1000 | 2000 | 1498 |  |  |
| 11 | Заходи від підтоплення сільськогосподарських угідь інституту УКРНДІПВТ ім.Л.Погорілого в смт. Дослідницьке Васильківського району | 1592 |  | 200 | 911 | 481 |  |  |  |  |
| 12 | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму р.Стугна з метою захисту від підтоплення м. Васильків | 1488 |  | 400 | 817 | 271 |  |  |  |  |
| 13 | Роботи, пов’язані із поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення та затоплення територій громади смт Глеваха Васильківського району | 540 |  |  | 340 | 200 |  |  |  |  |
|  | Вишгородський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкція системи водовідведення з метою захисту від підтоплення територій м. Вишгород Київської області | 2088 | 1000 | 600 | 488 |  |  |  |  |  |
|  | Володарський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного, екологічного та санітарного стану Володарського водосховища з метою захисту від підтоплення смт Володарка Київської області | 7500 |  |  | 1000 | 1500 |  | 1000 | 2000 | 2000 |
| 16 | Виконання заходів із захисту від підтоплення смт Володарка | 645 | 285 |  | 146 | 214 |  |  |  |  |
| 17 | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму р. Рось з метою захисту від підтоплення смт Володарка | 2500 |  |  | 200 | 500 | 500 | 500 | 800 |  |
|  | Згурівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм з метою захисту від підтоплення смт Згурівка | 1168 | 296 |  | 872 |  |  |  |  |  |
| 19 | Здійснення заходів із захисту від підтоплення в північній частині смт Згурівка | 320 |  |  |  |  | 100 | 220 |  |  |
|  | Іванківський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Здійснення заходів із захисту від підтоплення смт. Іванків по вул. Шевченка, Ватутіна | 995 | 150 | 150 | 590 | 105 |  |  |  |  |
|  | Кагарлицький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Відновлення гідрологічного режиму р. Росава з метою захисту від підтоплення м. Кагарлик | 473 | 473 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Заходи із захисту від підтоплення та затоплення присадибних ділянок між вулицями К.Маркса, Папаніна та провулком К.Маркса у м.Кагарлик | 630 |  |  | 130 | 500 |  |  |  |  |
|  | Макарівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Розчищення р. Здвиж з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок на території смт. Макарів | 27708 | 2708 | 2000 | 2000 | 5000 | 5000 | 8000 | 3000 |  |
|  | Миронівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Росава з метою захисту від підтоплення м. Миронівка | 800 |  | 200 | 300 | 300 |  |  |  |  |
|  | Обухівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Заходи із захисту від підтоплення с.Таценки Обухівської міської ради | 3860 |  | 100 | 1760 | 1000 | 1000 |  |  |  |
|  | Рокитнянський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Заходи із захисту від підтоплення західної частини смт Рокитне | 480 |  | 80 | 200 | 200 |  |  |  |  |
|  | Таращанський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Заходи із захисту від підтоплення агротехнічного коледжу в м.Тараща в районі вул. Б.Хмельницького,3 | 560 |  | 160 | 200 | 200 |  |  |  |  |
|  | Тетіївський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Реконструкція гідротехнічних споруд водосховищ на р. Роська з метою захисту від підтоплення і затоплення м. Тетіїв | 2200 | 891 | 845 | 464 |  |  |  |  |  |
| 29 | Здійснення заходів захисту від підтоплення східної частини м. Тетіїв | 1000 | 300 | 300 | 400 |  |  |  |  |  |
| 30 | Роботи, повязані з поліпшенням технічного стану водосховища Тетіївське ІІІ з метою захисту від підтолення та затоплення територій в межах Тетіївської міської ради | 1700 |  |  | 700 | 1000 |  |  |  |  |
| 31 | Реконструкція гідротехнічних споруд з метою захисту від підтоплення і затоплення вулиць Нова та Кірова у м. Тетіїв | 640 |  |  |  |  |  | 240 | 400 |  |
|  | Яготинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Заходи із захисту від підтоплення в центральній частин м. Яготин | 1100 |  |  |  |  | 200 | 500 | 400 |  |
|  | м. Березань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Заходи щодо захисту від підтоплення центральної частини м.Березань | 3500 |  |  | 1500 | 1000 | 1000 |  |  |  |
| 34 | Роботи пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми (урочище Канського) в м.Березань з метою захисту від підтоплення прилеглої території | 1200 |  |  | 600 | 600 |  |  |  |  |
| 35 | Заходи щодо відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Недра з метою захисту від підтоплення м. Березань | 1140 | 300 | 300 | 540 |  |  |  |  |  |
| 36 | Роботи пов’язані із поліпшенням технічного стану і благоустрою водойм відпрацьованих торфокар’єрів на територіях у межах Березанської міської ради з метою запобігання пожеж на торфовища | 1333 | 520 |  | 813 |  |  |  |  |  |
|  | м. Біла Церква |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Здійснення заходів із захисту від підтоплення і затоплення територій м. Біла Церква | 5500 |  |  | 200 | 500 | 2000 | 2000 | 800 |  |
| 38 | Покращення гідрологічного режиму та екологічного стану річки Протока від вул. Крутогірна до вул. Івана Кожедуба (колишня Петра Запорожця) з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок та житлових будинків в м. Біла Церква Київської області (реконструкція) | 5485 |  |  |  | 1000 | 2000 | 2485 |  |  |
| 39 | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Протока з метою захисту від підтоплення м. Біла Церква | 560 |  |  |  |  | 560 |  |  |  |
| 40 | Відновлення гідрологічного режиму та екологічного стану р.Протока з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок та житлових будинків в м.Біла Церква Київської області (реконструкція) | 9543 |  |  |  | 1500 | 2000 | 3000 | 3043 |  |
| 41 | Реконструкція дамби та гідротехнічної споруди середнього Білоцерківського водосховища з метою захисту від підтоплення і затоплення територій м. Біла Церква | 3000 |  |  |  |  | 500 | 1000 | 1500 |  |
| 42 | Розчистка р. Рось у межах м. Біла Церква з метою захисту від підтоплення житлових забудов | 2080 |  |  |  |  | 140 | 1040 | 900 |  |
|  | м. Бориспіль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Поліпшення технічного стану та благоустрій озера Княжицьке з метою захисту від підтоплення промислової та житлової зони м.Бориспіль | 265 |  | 265 |  |  |  |  |  |  |
|  | м. Бровари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Здійснення заходів захисту від підтоплення м. Бровари | 960 |  | 320 | 320 | 320 |  |  |  |  |
| 45 | Відновлення функціонування осушувальної системи р. Осинка з метою захисту від підтоплення м. Бровари | 9000 |  | 1000 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 |  |  |
| 46 | Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою озера «Світловщина» з метою захисту від підтоплення м. Бровари | 1500 |  |  | 1000 | 500 |  |  |  |  |
| 47 | Відновлення систем водовідведення з метою захисту від підтоплення територій громади м.Бровари | 7000 |  |  | 4500 | 2500 |  |  |  |  |
| 48 | Будівництко дощової каналізації від вул. Київська (1-ша черга) до очисних споруд (ДОС-1) по вул.Таращанській та Богунській в м.Бровари Київської області з метою захисту від підтоплення та затоплення територій | 16500 |  |  | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
|  | м. Буча |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Здійснення заходів щодо захисту від підтоплення м. Буча | 299 | 299 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Заходи із захисту від підтоплення територій та поліпшення технічного стану і благоустрою водойми на р. Буча у м. Буча Київської області | 2300 |  |  | 300 | 1000 | 1000 |  |  |  |
| 51 | Роботи, пов'язані із поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми на р.Рокач з метою захисту від підтоплення та затоплення територій м.Буча Київської області | 1500 |  |  | 500 | 1000 |  |  |  |  |
| 52 | Підвищення водозабезпечення заплавних земель р.Рокач на території м.Буча Київської області | 13560 |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 4560 |
| 53 | Будівництво берегоукріплення існуючої водойми в районі вул. Паркова в м. Буча з метою захисту від підтоплення прилеглих територій | 11634 |  | 11634 |  |  |  |  |  |  |
|  | м. Ірпінь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму р.Любка з метою захисту від підтоплення смт Коцюбинське Київської області | 434 | 434 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Здійснення заходів із захисту від підтоплення смт Гостомель | 166 | 166 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Захист від підтоплення територій смт Ворзель Київської області | 456 | 456 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Реконструкція осушувальної системи р.Ірпінь і р.Рокач з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок в межах Гостомельської селищної ради Київської області | 910 |  |  | 660 | 250 |  |  |  |  |
| 58 | Заходи із захисту від підтоплення територій та поліпшення технічного стану і благоустрою водойм у м. Ірпінь | 4000 |  |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 500 | 500 |
| 59 | Заходи із захисту від підтоплення територій та поліпшення технічного стану і благоустрою водойми у м.Ірпінь (район Меблевої фабрики) Київської області | 1350 |  |  | 350 | 1000 |  |  |  |  |
| 60 | Здійснення захисту від підтоплення територій смт Гостомель по вул. Гагаріна, Миру, Пушкіна, Новозаводська Київської області | 1400 |  |  | 400 | 1000 |  |  |  |  |
| 61 | Реконструкція осушувально-зволожувальної системи р.Ірпінь в межах Гостомельської селищної ради Київської області з метою захисту від підтоплення і затоплення сільськогосподарських угідь та попередження пожеж на торфовищах | 3000 |  |  | 500 | 1000 |  |  | 500 | 1000 |
| 62 | Роботи, пов'язані із поліпшення технічного стану та благоустрою озер з метою захисту від підтоплення та затоплення територій смт Гостомель Київської області | 2500 |  |  | 500 | 1000 | 1000 |  |  |  |
| 63 | Роботи пов'язані із поліпшенням технічного стану меліоративних каналів системи р.Ірпінь з метою захисту від підтоплення територій громади м. Ірпінь Київської області | 1500 |  |  | 500 | 1000 |  |  |  |  |
| 64 | Роботи, повязані із поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм з метою захисту від підтоплення та затоплення територій смт Ворзель Київської області | 1445 |  |  | 500 | 300 | 645 |  |  |  |
|  | м. Обухів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Регулювання р. Кобринка з метою захисту від підтоплення м. Обухів | 600 | 100 | 200 | 300 |  |  |  |  |  |
|  | м. Переяслав-Хмельницький |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Заходи із захисту від підтоплення в центральній частині м. Переяслав-Хмельницький | 960 |  | 160 | 200 | 200 | 400 |  |  |  |
|  | м. Ржищів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Виконання заходів із захисту від підтоплення м. Ржищів | 3806 | 191 |  | 853 | 2000 | 762 |  |  |  |
|  | м. Фастів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Заходи із захисту від підтоплення в районі завокзалля м. Фастів | 1040 |  |  |  | 440 | 300 | 300 |  |  |
| 69 | Роботи, пов’язані з відновленням гідрологічного режиму водойми в заплаві Заячого Струмка з метою захисту від підтоплення та затоплення територій Фастівської міської ради Київської області | 750 |  |  | 650 | 100 |  |  |  |  |
| 70 | Регулювання та екологічне покращення стану р. Унава з метою захисту від підтоплення в межах м. Фастів та Фастівського району | 1485 | 85 |  | 500 | 900 |  |  |  |  |
|  | Разом | 197762 | 9570 | 19594 | 38094 | 41451 | 29307 | 30183 | 19503 | 10060 |