### КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13  липня  2018 року       № 396

м.Київ

Про схвалення проекту змін до Обласної

цільової програми „Смарт транспорт Київщини

(Інтелектуальна транспортна система)

на 2017-2018 рокиˮ

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністраціїˮ, „Про автомобільний транспортˮ, Порядку розроблення, прийняття Київських обласних комплексних та цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Київської обласної ради від 14.12.2017           № 214-11-VII, розпорядження виконуючого обов’язки голови обласної державної адміністрації від 21.04.2017 № 230 „Про схвалення проекту Обласної цільової програми „Смарт транспорт Київщини (Інтелектуальна транспортна система) на 2017-2018 рокиˮ, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05.03.2018 № 119 „Про схвалення проекту змін до Обласної цільової програми „Смарт транспорт Київщини (Інтелектуальна транспортна система) на 2017-2018 рокиˮ, з урахуванням позитивного висновку департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації від 05.07.2018 № 28-01-11/971 та позитивного висновку департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації від 05.07.2018 № 10-13-11/1642:

1. Схвалити проект змін до Обласної цільової програми „Смарт транспорт Київщини (Інтелектуальна транспортна система) на 2017-2018 рокиˮ, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 27.04.2018 № 419-21-VII (далі – проект змін до Програми), що додається.

2. Першому заступнику голови Київської обласної державної адміністрації Анісімову А.Є. у встановленому порядку організувати подання обласною державною адміністрацією проекту змін до Програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Управлінню інфраструктури Київської обласної державної адміністрації взяти участь у розгляді проекту змін до Програми  на засіданнях профільної комісії Київської обласної ради та забезпечити виконання Програми після її затвердження у встановленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації Анісімова А.Є.

Голова адміністрації                                (підпис)                            О.Л. Горган

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови Київської

обласної державної адміністрації

13.07.2018  № 396

Проект

З М І Н И

до „Обласної цільової програми „Смарт транспорт Київщини

(Інтелектуальна транспортна система) на 2017-2018 рокиˮ

1. Внести у додаток 1 до Програми „Напрями діяльності та заходи Програмиˮ зміни, виклавши його в такій  редакції:

„

Додаток 1

до Програми

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансуван-ня (тис. грн., І етап: 2017р. 2018 р. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧИРЕЗАЦІЇ ТА gps-КОНТРОЛЮ ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В кИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ – 2017 рік |  |  |  |  |  |  |  |

2

продовження додатка 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підготовчий етап | Придбання обладнання, оргтехніки, програмного забезпечення та послуг для першого етапу | 3 кв 2017 року | Управління інфраструктури Київської облдерж-адміністрації | Обласний бюджет | 2 000 | Забезпечення технікою та ПЗ – виконано в 2017 році. |
| 2. | Етапи реалізації | Запуск програмного забезпечення | 4 кв 2017 року | Управління інфраструктури Київської Київської облдерж-адміністрації | Обласний бюджет |  | Запуск системи диспетчеризації для подальшої розробки програми, аналізу функціоналу та навчання працівників на початковому етапі впровадження - виконано в 2017 році |
| Разом фінансування по 1 розділу: 2017 рік 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧИРЕЗАЦІЇ ТА gps-КОНТРОЛЮ ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В кИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ – 2018 рік |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Етапи реалізації | Придбання серверного та телекомунікаційного обладнання з метою дооснащення системи диспетчеризації | 1-2 кв 2018 року | Управління інфраструктури Київської облдерж-адміністрації | Обласний бюджет | 2 210 | Відмовостійкість за рахунок резервування серверного та телекомунікаційного обладнання, підвищення надійності. |

3

продовження додатка 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Етапи реалізації | Роботи з налаштування усіх маршрутів системи диспетчеризації Київської області | 2-3 кв 2018 року | Управління інфраструктури Київської облдерж-адміністрації | Обласний бюджет | 1 295 | З'явиться повна база існуючих маршрутів для контролю та моніторингу перевізників |
| 5. | Етапи реалізації | Розширення функціоналу та ліцензування програмного забезпечення Wialon до 4000 об'єктів, з впровадженням окремих додатків, в т.ч. мобільних | 2018 | Управління інфраструктури Київської облдерж-адміністрації | Обласний бюджет | 2 000 | Закупівля необхідних ліцензій для підключення обєктів до системи контролю та моніторингу та впровадження додатків |
| 6. | Етапи реалізації | Технічна підтримка системи диспетчеризації та GPS-контролю. | 2018 | Управління інфраструктури Київської облдерж-адміністрації | Обласний бюджет | 195 | Підтримка програмного забезпечення, серверного та телекомунікаційного обладнання мережі передачі даних. |
| Разом фінансування по 2 розділу: |  |  |  |  |  | 5 700 |  |
| РАЗОМ фінансування по програмі 1-2 розділу 2017 2018 |  |  |  |  |  | 7 700 2 000 5 700 |  |

ˮ

___________________________