### КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від  19  липня  2018 року       № 407

м.Київ

Про внесення змін до Регіональної програми

розвитку природно-заповідного фонду Київської

області „Київщина заповіднаˮ на 2017-2020 роки

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про природно-заповідний фонд України”, „Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року”, Порядку розроблення, прийняття Київських обласних комплексних та цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Київської обласної ради від 23 грудня 2016  року № 214-11-VII (у редакції рішення Київської обласної ради від 14.12.2017 № 365-19-VII), Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Київської обласної ради 
від 04 грудня 2014 року № 856-44-VI, враховуючи наявність позитивних висновків департаменту фінансів облдержадміністрації від 10.07.2018                № 10-05-19/1690 та департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації від 11.07.2018 № 28.01-11/1016 та з метою поліпшення екологічного стану області:

1. Схвалити проект змін до Регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду Київської області „Київщина заповідна” на 2017-2020 роки (далі - проект змін до Програми), що додається.

2. Заступнику голови облдержадміністрації Денисенку Ю.О. забезпечити подання облдержадміністрацією проекту змін до Програми на затвердження Київській обласній раді.

3. Після затвердження Київською обласною радою в установленому порядку змін до Програми:

3.1. департаменту фінансів облдержадміністрації при формуванні показників обласного бюджету на 2019 рік та наступні роки, за поданням головного розпорядника коштів, передбачати видатки на реалізацію Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів;

3.2. департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації,  райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити безумовне виконання заходів Програми.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Денисенка Ю.О.

Голова адміністрації				(підпис)			   О.Л. Горган

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації

19.07.2018  № 407

Проект

ЗМІНИ

до Регіональної програми розвитку природно-заповідного

фонду Київської області „Київщина заповідна” на 2017-2020 роки

1. Паспорт Програми викласти у такій редакції:

„ПАСПОРТ

до програми Регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду Київської області „Київщина заповіднаˮ на 2017-2020 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування про ініціювання програми | Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 06.04.2017 № 178 “Про ініціювання розробки проекту регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду Київської області „Київщина заповідна” на 2017-2020 роки” |
| 3. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про схвалення проекту програми/змін до програми | Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 21.04.2017 №209 „Про схвалення проекту регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду Київської області „Київщина заповідна” на 2017-2020 роки”; розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 20.02.2018 №84 „Про схвалення проекту змін до Регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду Київської області „Київщина заповідна” на 2017-2020 роки”; розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 02.04.2018 № 201 „Про внесення змін до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 20.02.2018 №84”, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 19 липня 2018 року № 407 „Про схвалення проекту змін до регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду Київської області „Київщина заповідна” на 2017-2020 роки” |

2

| 4. | Розробник програми | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
| 5. | Співрозробники програми | Опенько Юрій Анатолійович депутат Київської обласної ради VІІ скликання |
| 6 | Головний розпорядник коштів | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації |
| 6. | Відповідальний виконавець програми | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації |
| 7. | Учасники програми (співвиконавець) | Структурні підрозділи облдержадміністрації, виконавчі комітети міст обласного значення, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, громадські організації та ін. |
| 8. | Термін реалізації програми | 2017-2020 роки |
| 8.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | І етап |
| 9. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Обласний бюджет (у тому числі обласний фонд охорони навколишнього природного середовища) |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, | 24 240 тис. грн. |
|  | у тому числі: |  |
| 10.1. | коштів державного бюджету | 0 тис. грн. |
|  | коштів обласного бюджету | 24 000 тис. грн. |
|  | коштів інших місцевих бюджетів | 0 тис. грн. |
|  | коштів інших джерел | 240,0 тис. грн. |

ˮ

3

2. Додаток 1 до Програми викласти у такій редакції:

„Додаток 1

до Програми

Ресурсне забезпечення „Регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду Київської області „Київщина заповідна”

на 2017-2020 роки

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | І етап виконання програми |  |  |  | ІІ етап (20__ - 20__ роки) | ІІІ етап (20-_ - 20__ роки) | Всього витрат на виконання програми, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обсяг ресурсів всього, в тому числі: | 5060 | 4970 | 6710 | 7500 | - | - | 24240 |
| державний бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| обласний бюджет | 5000 | 4910 | 6650 | 7440 | - | - | 24000 |
| районні, міські (міст обласного значення), об’єднаних територіальних громад бюджети | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджети сіл, селищ, міст районного значення | - | - | - | - | - | - | - |
| кошти не бюджетних джерел | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | 240 |

ˮ

4

3. Додаток 1.1. до Програми викласти у такій редакції:

„Додаток 1.1.

до Програми

Показники продукту Регіональної програми розвитку природно-заповідного фонду

Київської області „Київщина заповідна” на 2017-2020 роки

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програ-ми | І етап виконання програми |  |  |  | ІІ етап (20__ - 20__ роки) | ІІІ етап (20__ - 20__ роки) | Всього витрат на виконання програми тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| І. | Показники продукту програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Виготовлення планово-картографічних матеріалів проектованих до заповідання територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на території області | шт | 6 | 22 | - | 19 | 19 | - | - | 680 |
| 2. | Визначення перспективних територій та об’єктів природо-заповідного фонду місцевого значення та розроблення наукових обґрунтувань щодо доцільності їх створення | шт | 21 | 20 | 4 | 12 | 12 | - | - | 740 |
| 3. | Виготовлення й встановлення охоронних знаків та інформаційних аншлагів на об’єктах ПЗФ Київської обл. | шт | 620 | 170 | 196 | 122 | 110 | - | - | 470 |
| 4. | Розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду місцевого значення на території області | шт | 60 | 25 | 28 | 25 | 25 | - | - | 16910 |

5

продовження додатка 1.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Встановлення охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення області | шт | 0 | 46 | - | 45 | 76 | - | - | 740 |
| 6. | Інвентаризація видової різноманітності флори й просторової структури рослинності області (картування) з метою оцінки репрезентативності ПЗФ області та шляхів її подальшої оптимізації, формування відповідних баз даних як основи ведення кадастру рослинного світу | шт | 115 | 40 | - | 25 | 50 | - | - | 340 |
| 7. | Видавництво енциклопедії “Київщина заповідна” | шт | 0 | 400 | - | - | - | - | - | 200 |
| 8. | Підготовка і видання популярного атласу видів рослин Київщини, що підлягають охороні | шт | 0 | - | - | - | 200 | - | - | 100 |
| 9. | Підготовка і видання популярного атласу видів тварин Київщини, що підлягають охороні | шт | 0 | - | - | 200 | - | - | - | 100 |
| 10. | Підготовка і видання інформаційних буклетів, плакатів, брошур з метою висвітлення актуальних питань охорони біотичного й ландшафтного різноманіття Київщини, дидактичних матеріалів для використання в навчальному процесі у середніх школах та спеціальних навчальних закладах I-II рівнів акредитації | шт | 0 | - | - | - | 1000 | - | - | 50 |
| 11. | Упорядкування території парків-пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення та регіональних ландшафтних парків | га | 0 | - | - | 9,3 | 12,4 | - | - | 3500 |
| 12. | Розроблення проектів організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду їх охорони, відтворення та рекреаційного використання їх природних комплексів та об’єктів | шт | 0 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 410 |

6

продовження додатка 1.1.

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ІІ. | Показники ефективності програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Виготовлення планово-картографічних матеріалів проектованих до заповідання територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на території області | тис.грн./ шт |  | 9,091 |  | 9,091 |  | - |  | 12,632 | 12,632 | - | - | 680 |
| 2. | Визначення перспективних територій та об’єктів природо-заповідного фонду місцевого значення та розроблення наукових обґрунтувань щодо доцільності їх створення | тис.грн./ шт |  | 10,0 |  | 13,000 |  | 15,000 |  | 17,500 | 17,500 | - | - | 740 |
| 3. | Виготовлення й встановлення охоронних знаків та інформаційних аншлагів на об’єктах ПЗФ Київської області | тис.грн./ шт |  | 0,588 |  | 0,588 |  | 0,765 |  | 0,902 | 1,000 | - | - | 470 |
| 4. | Розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду місцевого значення на території області | тис.грн./ шт |  | 0 |  | 160,000 |  | 163,214 |  | 165,600 | 168,000 | - | - | 16910 |
| 5. | Встановлення охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення області | тис.грн./ шт |  | 0 |  | 4,348 |  | - |  | 4,444 | 4,474 | - | - | 740 |
| 6. | Інвентаризація видової різноманітності флори й просторової структури рослинності області (картування) з метою оцінки репрезентативності ПЗФ області та шляхів її подальшої оптимізації, формування відповідних баз даних як основи ведення кадастру рослинного світу | тис. грн./ шт |  | 0 |  | 2,500 |  | - |  | 3,200 | 3,200 | - | - | 340 |
| 7. | Видавництво енциклопедії Київщина заповідна» | тис. грн./ шт |  | 0 |  | 0,500 |  | - |  | - | - | - | - | 200 |
| 8. | Підготовка і видання популярного атласу видів рослин Київщини, що підлягають охороні | тис. грн. /шт |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0,500 | - | - | 100 |
| 9. | Підготовка і видання популярного атласу видів тварин Київщини, що підлягають охороні | тис. грн./ шт |  | 0 |  | - |  | - |  | 0,500 | - | - | - | 100 |

7

продовження додатка 1.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Підготовка і видання інформаційних буклетів, плакатів, брошур з метою висвітлення актуальних питань охорони біотичного й ландшафтного різноманіття Київщини, дидактичних матеріалів для використання в навчальному процесі у середніх школах та спеціальних навчальних закладах I-II рівнів акредитації | тис. грн./ шт | 0 | - | - | - | 0,050 | - | - | 50 |
| 11. | Упорядкування території парків-пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення та регіональних ландшафтних парків | тис.грн./ га | 0 | - | - | 161,3 | 161,3 | - | - | 3500 |
| 12. | Розроблення проектів організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду їх охорони, відтворення та рекреаційного використання їх природних комплексів та об’єктів | тис.грн./ шт | 0 | - | 190,0 | 130,0 | 90,0 | - | - | 410 |
| ІІІ. | Показники якості програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Виготовлення планово-картографічних матеріалів проектованих до заповідання територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на території області | % до заплано-ваного | 0 | 36,6 | 0,0 | 31,7 | 31,7 | - | - | 680 |
| 2. | Визначення перспективних територій та об’єктів природо-заповідного фонду місцевого значення та розроблення наукових обґрунтувань щодо доцільності їх створення | % до заплано-ваного | 0 | 41,7 | 8,3 | 25,0 | 25,0 | - | - | 740 |
| 3. | Виготовлення й встановлення охоронних знаків та інформаційних аншлагів на об’єктах ПЗФ Київської обл. | % до заплано-ваного | 0 | 28,4 | 32,8 | 20,4 | 18,4 | - | - | 470 |
| 4. | Розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду місцевого значення на території області | % до заплано-ваного | 0 | 24,3 | 27,1 | 24,3 | 24,3 | - | - | 16910 |

8

продовження додатка 1.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Встановлення охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення області | % до заплано-ваного | 0 | 27,5 | 0,0 | 27,0 | 45,5 | - | - | 740 |
| 6. | Інвентаризація видової різноманітності флори й просторової структури рослинності області (картування) з метою оцінки репрезентативності ПЗФ області та шляхів її подальшої оптимізації, формування відповідних баз даних як основи ведення кадастру рослинного світу | % до заплано-ваного | 0 | 34,9 | - | 21,7 | 43,4 | - | - | 340 |
| 7. | Видавництво енциклопедії ”Київщина заповідна” | % до заплано-ваного | 0 | 100,0 | - | - | - | - | - | 200 |
| 8. | Підготовка і видання популярного атласу видів рослин Київщини, що підлягають охороні | % до заплано-ваного | 0 | - | - | - | 100,0 | - | - | 100 |
| 9. | Підготовка і видання популярного атласу видів тварин Київщини, що підлягають охороні | % до заплано-ваного | 0 | - | - | 100,0 | - | - | - | 100 |
| 10. | Підготовка і видання інформаційних буклетів, плакатів, брошур з метою висвітлення актуальних питань охорони біотичного й ландшафтного різноманіття Київщини, дидактичних матеріалів для використання в навчальному процесі у середніх школах та спеціальних навчальних закладах I-II рівнів акредитації | % до заплано-ваного | 0 | - | - | - | 100,0 | - | - | 50 |
| 11. | Упорядкування території парків-пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення та регіональних ландшафтних парків | % до заплано-ваного | 0 | - | - | 42,9 | 57,1 | - | - | 3500 |
| 12. | Розроблення проектів організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду їх охорони, відтворення та рекреаційного використання їх природних комплексів та об’єктів | % до заплано-ваного | 0 | - | 33,4 | 33,3 | 33,3 | - | - | 410 |

ˮ

9

3. Додаток 2 до Програми викласти у такій редакції:

„Додаток 2

до Програми

Напрями діяльності та заходи Регіональної програми  розвитку природно-заповідного фонду

Київської області „Київщина заповідна” на 2017-2020 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., в тому числі: |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Створення і підтримання репрезентив-ної та ефективно керованої системи територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення | Виготовлення планово-картографічних матеріалів проектованих до заповідання територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на території області | 2017, 2019, 2020 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл. бюджет | 200 | - | 240 | 240 | Планово-картографічні матеріали |
|  |  | Визначення перспек-тивних територій та об’єктів природо-заповідного фонду місцевого значення та розроблення наукових обґрунтувань щодо доцільності їх створення | 2017-2020 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл. бюджет | 200 | - | 150 | 150 | Розроблені наукові обґрунтування щодо створення нових територій та об’єктів ПЗФ у Київський обл. |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 60 | 60 | 60 | 60 |  |

10

продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Здійснення спеціальних природо-охоронних заходів щодо збереження біотичного й ландшафтного різноманіття у межах існуючих територій та об’єктів ПЗФ місцевого значення | Виготовлення й встановлення охоронних знаків та інформаційних аншлагів на об’єктах ПЗФ місцевого значення Київської обл | 2017-2020 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл. бюджет | 100 | 150 | 110 | 110 | Виготовлені й встановлені охоронні знаки та інформаційні аншлаги на об’єктах ПЗФ |
|  |  | Розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду місцевого значення на території області | 2017-2020 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл. бюджет | 4000 | 4570 | 4140 | 4200 | Встановлені межі територій та об’єктів ПЗФ в натурі |
|  |  | Встановлення охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення області | 2017, 2019, 2020 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл. бюджет | 200 | - | 200 | 340 | Встановленні охоронні зони територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення області |

11

продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Інвентаризація видової різноманітності флори й просторової структури рослинності області (картування) з метою оцінки репрезентативності ПЗФ області та шляхів її подальшої оптимізації, формування відповідних баз даних як основи ведення кадастру рослинного світу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017, 2019, 2020 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл. бюджет | 100 | - | 80 | 160 | Розроблена оцінка репрезентативності ПЗФ області та шляхів її оптимізації, формування відповідних баз даних як основи ведення кадастру рослинного світу |

12

продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Наукове забезпечення розвитку заповідної справи | Видавництво енциклопедії “Київщина заповідна” | 2017 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл. бюджет | 200 | - | - | - | Видана енциклопедія “Київщина заповідна” |
|  |  | Підготовка і видання популярного атласу видів рослин Київщини, що підлягають охороні | 2020 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл. бюджет | - | - | - | 100 | Виданий атлас видів рослин Київщини, що підлягають охороні |
|  |  | Підготовка і видання популярного атласу видів тварин Київщини, що підлягають охороні | 2019 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл. бюджет | - | - | 100 | - | Виданий атлас видів тварин Київщини, що підлягають охороні |

13

продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Підготовка і видання інформаційних буклетів, плакатів, брошур з метою висвітлення актуальних питань охорони біотичного й ландшафтного різноманіття Київщини, дидактичних матеріалів для використання в навчальному процесі у середніх школах та спеціальних навчальних закладах I-II рівнів акредитації | 2020 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл. бюджет | - | - | - | 50 | Видані інформаційні буклети, плакати, брошури з метою висвітлення актуальних питань охорони біотичного й ландшафт-ного різноманіття Київщини, дидактичних матеріалів для використання в навчальному процесі у середніх школах та спеціальних навчальних закладах I-II рівнів акредитації |
|  | Утримання об’єктів природно-заповідного фонду Київської області | Упорядкування території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва “Молодіжний” | 2019, 2020 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл. бюджет | - | - | 1000,0 | 1000,0 | Відновлення покриття садово-паркових доріжок, благоустрій території парку |
|  |  | Упорядкування території регіонального ландшафтного парку “Богуславль” | 2019, 2020 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл. бюджет | - | - | 500,0 | 1000,0 |  |

14

продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Розроблення проекту організації території регіонального ландшафтного парку “Богуславль” його охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів | 2020 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл. бюджет | - | - | - | 90,0 | Визначення та обґрунтування заходів щодо провадження відповідно до законодавства та вимог міжнародних договорів природоохоронної, науково-дослідної, рекреаційної, господарської діяльності, охорони, відтворення та використання природних комплексів та об'єктів на території регіональних ландшафтних парків які передбачається здійснити протягом п'яти років, а також стратегії розвитку об'єкта |
|  |  | Розроблення проекту організації території регіонального ландшафтного парку “Яготинський, ім.Кирила Розумовського” його охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів | 2019 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл. бюджет | - | - | 130,0 | - |  |
|  |  | Розроблення проекту організації території регіонального ландшафтного парку “Пташиний рай” його охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів | 2018 | Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації | Обл. бюджет | - | 190,0 | - | - |  |

_______________________	”