### КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

17 серпня 2018 року                                                                                          № 456

м. Київ

Про затвердження проекту будівництва

Розглянувши подання Бориспільської міської ради Київської області від  30 липня 2018 року № 12-21-3122, відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністраціїˮ, постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 „Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів Україниˮ, Державних будівельних норм ДБН А.2.2-3-2014 „Склад та зміст проектної документації на будівництвоˮ, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 червня  2014 року № 163, та на підставі позитивних експертних звітів                                  ДП „НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯˮ щодо розгляду проектної документації від 29.04.2016 № 54/16, щодо розгляду кошторисної частини проектної документації від 22.06.2018 № 1599/е/18:

Затвердити проект „Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Робоча-Банківська у м. Борисполі Київської областіˮ з такими основними техніко-економічними показниками:

| Показник | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Характер будівництва | нове будівництво |  |
| Тривалість експлуатації | 100 років |  |
| Загальна кошторисна вартість, у тому числі: | тис. грн. | 215 863,16417 |
| - будівельні роботи | тис. грн. | 150 800,8906 |
| - устаткування | тис. грн. | 25 973,47822 |
| - інші витрати | тис. грн. | 39 088,79529 |
| Поверховість | поверх | 4 |
| Із загальної кошторисної вартості будівництва станом на 01.06.2018 виконано, у тому числі: | тис. грн. | 56 694,98717 |

2

| - будівельні роботи | тис. грн. | 44 899,84166 |
| --- | --- | --- |
| - устаткування | тис. грн. | 623,49722 |
| - інші витрати | тис. грн. | 11 171,64829 |
| Ступінь вогнестійкості будівлі | ІІ |  |
| Площа ділянки | га | 2,7 |
| Площа забудови | м² | 2 911,66 |
| Місткість | уч. місць | 825 |
| Загальна площа | м² | 15 627,82 |
| Корисна площа | м² | 10 950,35 |
| Будівельний об’єм, у тому числі: | м³ | 60 505,57 |
| - вище відм. 0,00 | м³ | 49 816,33 |
| - нижче відм. 0,00 | м³ | 10 689,24 |
| Умовна висота будинку | м | 14,0 |
| Річна потреба: |  |  |
| - вода | тис. м³ | 19,677 |
| - електроенергія | тис. кВт | 1 305,0 |
| - теплова енергія | ГКал | 1 375,8 |
| Тривалість будівництва | міс. | 16 |

Голова адміністрації                           	     (підпис)		                  О. Горган