### КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

31 серпня 2018 року                         м. Київ                                                    № 482

Про схвалення проекту змін до Обласної цільової

програми розвитку водного господарства та екологічного

оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року

Відповідно до Водного кодексу України, Законів України „Про місцеві державні адміністраціїˮ, „Про охорону навколишнього природного середовищаˮ, „Про меліорацію земельˮ, Порядку розроблення, прийняття Київських обласних комплексних та цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Київської обласної ради від 
23 грудня 2016 року № 214-11-VII (зі змінами), Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 04 грудня 2014 року № 856-44-VI, враховуючи наявність позитивних висновків департаменту фінансів облдержадміністрації від 21 серпня 2018 року № 10-05-19/2098 та департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації від 21 серпня 2018 року № 28-01-11/1195:

1. Схвалити проект змін до Обласної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 17.09.2013 №663-34-VІ (далі – проект змін до Програми), виклавши її у новій редакції, що додається.

2. Заступнику голови облдержадміністрації Денисенку Ю.О. забезпечити подання облдержадміністрацією проекту змін до Програми на затвердження Київській обласній раді.

3. Після затвердження Київською обласною радою в установленому порядку змін до Програми:

3.1. департаменту фінансів облдержадміністрації при формуванні показників обласного бюджету на 2019 рік та наступні роки, за поданням головних розпорядників коштів, передбачати видатки на реалізацію Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів;

3.2. департаментам екології та природних ресурсів, регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити безумовне виконання заходів Програми.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Денисенка Ю.О.

Голова адміністрації					(підпис)	                  О. Горган

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови Київської

обласної державної адміністрації

31.08.2018 № 482

Проект

ЗМІНИ

до Обласної цільової програми розвитку водного

господарства та екологічного оздоровлення

басейну річки Дніпро на період до 2021 року

Обласну цільову програму розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року викласти в такій редакції:

„ПАСПОРТ

Обласної цільової програми розвитку водного господарства та 
екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування про ініціювання розроблення програми | Доручення голови Київської обласної державної адміністрації від 18.01.2013 №11-24-426 |
| 3. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про схвалення проекту програми/змін до програми | Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 31 серпня 2018 року № 482 „Про схвалення проекту змін до Обласної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року” |
| 4. | Розробник програми | Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області |
| 5. | Співрозробники програми | Структурні підрозділи Київської обласної державної адміністрації |
| 6. | Головний розпорядник коштів | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації |

| 6.1. | Відповідальний виконавець програми | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
| 7. | Учасники програми (співвиконавець) | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації , Басейнове управління водних ресурсів середнього Дніпра, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), органи місцевого самоврядування, зацікавлені підприємства, установи організації |
| 8. | Термін реалізації програми | 2014-2021 роки |
| 8.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | ІІ етап |
| 9. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Обласний бюджет (у тому числі обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва), місцеві бюджети |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, | 1 302 539,0 тис. грн. |
|  | у тому числі: |  |
| 10.1. | коштів державного бюджету | 690 480,0 тис. грн. |
|  | коштів обласного бюджету | 507 559,0 тис. грн. |
|  | коштів інших місцевих бюджетів | 20 500,0 тис. грн. |
|  | коштів інших джерел | 84 000,0 тис. грн. |

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Розподіл поверхневих водних ресурсів по території Київської області нерівномірний. Південь Київщини є найбільш водозабезпеченим, представлений густішою річковою мережею басейну р. Рось.

До півночі річкова мережа менш розвинута і представлена басейнами річок Уж, Тетерів. На лівобережжі Дніпра найменш розвинута річкова мережа.

На річках створено 2533 стави і 63 водосховища із зарегульованим обємом води 411, 5 млн.м3. Крім того, на р.Дніпро розташовані водосховища: Київське площею 92,2 тис.га і об’ємом 3730,0 млн.м3 та Канівське  площею 58,1 тис.га, у т.ч. в області площею 25,1 тис.га і об’ємом 1080,0 млн.м3.

Прогнозні ресурси підземних вод питного призначення по області дорівнюють 1,535 км3/рік. Ступінь розвіданості ресурсів підземних вод дорівнює 44%. З розрахунку на одного жителя експлуатаційні запаси підземних вод становлять 152 м3/рік, що в 1,5 раза перевищує середній показник по державі.

На території області знаходиться 232,7 тис.га меліорованих земель, із них осушених – 188,8 тис.га, в т.ч. 27,4 тис.га – це площа осушених земель, що були радіаційно забруднені внаслідок катастрофи на ЧАЕС і знаходиться в зоні відчуження та зрошених – 43,9 тис.га, що становить відповідно 9,6 % та 2,6 % загальної площі сільськогосподарських угідь.

Населення області забезпечується водопостачанням та водовідведенням з 770 водопроводів із загальною потужністю 618,9 тис.м3/добу та 201 системи каналізації з пропускною здатністю очисних споруд 500,9 тис.м3/добу. Серед них 44 водопроводи та 32 системи каналізації в містах і селищах міського типу, 534 сільських водопроводів, з них 202 забезпечують населення, евакуйоване із зони аварії на ЧАЕС, та тих, які мешкають на забрудненій радіонуклідами території.

Джерелами водопостачання населення області в містах Біла Церква, Миронівка, Богуслав є поверхневі та підземні води р. Рось, а міста Бровари – р.Десна.

Державне управління в галузі використання і охорони та відтворення водних ресурсів в області здійснюється за басейновим принципом з врахуванням адміністративно-територіального розподілу.

На річках, що протікають територією Київщини, має місце погіршення екологічного стану, що пов’язане з малою залісненістю, великою розораністю земель, збільшенням без зворотного водоспоживання та надмірною зарегульованістю стоку, скидання забруднених стічних вод та неправомірною забудовою заплавних річкових земель.

За останні 25 років, внаслідок інтенсивної господарської діяльності та здійснення забудови на заплавних річкових землях, майже 60% річок і струмків замулились, деякі перетворились на колектори стічних вод,  сотні водних джерел зникли. Все це  негативно вплинуло на кількісний та якісний стан водних ресурсів.

На багатьох  річках побудовано велику кількість ставків. Зарегульованість стоку багатьох річок ставками та водосховищами є надмірною, що призвело до уповільнення течії та водообміну, порушення процесів природного самоочищення. Частина стоку малих річок втрачається, а внаслідок випаровування та фільтрації ставки в окремі маловодні роки не заповнюються водою.

За відсутності в більшій частині прибережних захисних смуг водних об’єктів лісонасаджень та залуження, вони, фактично, стали накопичувачами продуктів змивання із території сільськогосподарських угідь та населених пунктів. Якість води в них така, що не дозволяє використовувати їх для потреб рекреації та риборозведення.

Відбувається забруднення водних ресурсів річок неочищеними промисловими та комунальними стоками в об’ємі 721,8 млн.м3.

Внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС забруднено радіонуклідами 3700км2  територій в заплавах річок Прип’ять, Уж, Вересня -  приток  Дніпра, з якого споживають воду 30 мільйонів населення України.

За даними радіологічних спостережень  за останні роки в області вміст Цезію-137 і Стронцію – 90 у поверхневих водах не перевищує норми, за виключенням  вод 30-ти км зони відчуження.

Через недосконалу діяльність військово-повітряних підрозділів  в басейні р. Рось м. Узин Білоцерківського району відбулось забруднення підземних водоносних горизонтів нафтопродуктами. Для забезпечення жителів м.Узин та прилеглих територій якісною питною водою, на державному рівні була прийнята програма за якою розроблено ТЕО “Оцінка розмірів забруднення нафтопродуктами природного середовища та природоохоронних заходів”, розпочато будівництво двох ниток водоводів та групових водопровідних мереж в населених пунктах Білоцерківського району. Роботи  по будівництву не завершені  в зв’язку з недостатнім фінансуванням заходів.

За результатами спостережень рівень якості води більшості річок та водойм області відноситься до 3-6 класу, тоді, як питна вода має відповідати 1 класу якості. За гідрохімічними показниками поверхневі води, які використовуються для задоволення потреб населення та галузей економіки в основному відносяться до ІІ класу якості і характеризуються, як добрі і задовільні. В окремих водоймах якість води спостерігається ІУ класу і характеризується, як забруднена.  Дана ситуація пов’язана з незадовільним очищенням стічних вод і застосуванням застарілих технологій очищення, або за відсутністю очисних споруд взагалі, тому незважаючи  на зменшення забору та використання води за останні 20 років, надходження забруднених стоків не зменшується.

Порушення природної рівноваги у водному балансі  та незадовільний стан осушувальних систем, на яких протягом останніх 20 років не проводилась реконструкція, технічний стан гідротехнічних споруд на значній частині водойм не дозволяє спорожнити їх  в разі необхідності, сприяло до збільшення  проявів підтоплення населених пунктів і сільгоспугідь.

Спостерігається щорічне підвищення рівнів ґрунтових вод і можливість повеневих ситуацій. В результаті, щорічно підтоплюються 193 населених пункти, тоді як у 1998 році - 67. Для вирішення цієї проблеми рішенням сесії обласної ради від 06.09.2001 р. було прийнято три програми, Комплексна  програма захисту населених пунктів, виробничих об’єктів і сільськогосподарських угідь Київської області від шкідливої дії вод на 2001-2005 роки та прогноз до 2010 року, Програма ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах Київської області у 2003-2030 роках та Регіональна програма захисту сільськогосподарських угідь та територій населених пунктів Київської області від підтоплення у 2009-2013 роках та прогноз до 2015 року.

Реалізація заходів цих програм дала можливість зменшити прояви шкідливої дії вод та поліпшити екологічний стан значної частини території області.

Актуальною для Київської області є проблема відведення, відбору та повного знешкодження дренажних стічних вод, що утворюються на звалищах твердих відходів, що негативно впливають на якість поверхневих і підземних вод.  Наприклад, критична ситуація склалася на закритому полігоні 1 (звалищі ТПВ), розташованому біля с. Пирогів. Значні атмосферні опади призводять до зменшення стійкості захисних споруд, а у разі досягнення критичної межі рівня накопиченого фільтрату в тілі звалища, можливим є виникнення надзвичайної ситуації з руйнуванням стінок звалища, що призведе до техногенно-екологічної катастрофи з можливими людськими жертвами внаслідок близькості до с.Пирогів.

Аналогічна ситуація склалася на полігоні ТПВ №5 біля с.Підгірці, який був відкритий у 1986 році, коли внаслідок Чорнобильської катастрофи терміново потрібно було вибрати місце для складування листя, що містить радіоактивні елементи. За десять років недоліки на звалищі не було ліквідовано й навесні 1996 р. ледь не відбулося розлиття отруйного фільтрату. На даному полігоні і на даний час внаслідок атмосферних опадів відбувається значне збільшення фільтрату в накопичувачах.

Питання збільшення потужності очисних споруд, перероблення концентрату фільтрату, знезараження стічних вод перед скиданням у Канівське водосховище не вирішуються.

Дренажні води осушувальних систем у цьому районі насичуються отруйним фільтратом та скидаються у річки Стугна та Сіверка, а далі у Канівське водосховище.

За даними паспортизації джерел та об’єктів сільського водопостачання та систем каналізації, здійсненої Держводагентством України разом із іншими центральними органами виконавчої влади за останні 20 років, понад 58 % сільського  населення споживає воду з криниць, де вміст нітратів у 1,5-35 разів перевищує норми Державних Санітарних правил і норм. Питома вага бактеріально-забрудненої води із криниць є високою в Бориспільському – 60%, Богуславському – 52,2%, Макарівському – 49,2%, Києво-Святошинському – 47,8%, Білоцерківському – 33,3% та інших районах області.

В результаті безсистемного будівництва свердловин в останні роки спостерігається процес виснаження підземних вод в області. Визиває тривогу якість підземних вод в м.Біла Церква, Богуславському районі. Збільшення антропогенного навантаження, вплив Чорнобильської аварії, локальних аварій, забруднення підземних вод в межах м.Узин, призводить до значних змін якості ґрунтових вод. Зараз гостро стає питання систематизації забору, якості ґрунтових вод, для чого необхідно провести їх інвентаризацію.

Виконання заходів програми є важливою складовою формування та реалізації екологічної політики України та відповідно Київської області.

Визначення мети програми

Обласна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року у Київській області (далі - Програма) розроблена з метою реалізації державної і регіональної політики у галузі водного господарства: підвищення ефективності використання меліоративних систем області, відновлення ролі меліорованих земель у продовольчому та ресурсному забезпеченні області, забезпечення централізованим питним водопостачанням сільських населених пунктів, які користуються привізною водою, поліпшення екологічного стану сільських територій та умов проживання населення; задоволення потреби населення і галузей економіки області у водних ресурсах та оптимізації водоспоживання, запобігання та ліквідації наслідків шкідливої дії вод; екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро та збереження і відтворення водних ресурсів.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Оптимальним варіантом розв’язання зазначеної проблеми є системна реалізація державної політики сталого інноваційно-інвестиційного розвитку водного господарства із залученням ресурсів регіону та приватного бізнесу і спрямування їх на значне підвищення ефективності управління водними ресурсами, їх використання і охорону від кількісного та якісного виснаження, та завдання передбачені Програмою економічних реформ на 1012-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», зокрема забезпечення продовольчої безпеки через зменшення залежності вирощування сільськогосподарських культур від несприятливих погодних умов.

Основна увага приділяється розвитку меліорації земель і поліпшенню екологічного стану зрошуваних угідь, першочерговому забезпеченню централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, які користуються привізною водою, захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, екологічному оздоровленню басейну річки Дніпро та поліпшенню якості питної води.

Проблему передбачається розв’язати вживаючи такі заходи:

- сталого розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану меліоративних угідь шляхом реконструкції і модернізації меліоративних систем та їх споруд, впровадження нових способів зрошення земель, застосування  водо - та енергозберігаючих екологічно безпечних режимів зрошення;

- задоволення потреб населення і галузей економіки якісною водою за рахунок підвищення технологічного рівня водокористування, застосування нових нормативів водокористування, будівництва, реконструкції і модернізації систем водопостачання і водовідведення;

- запобігання шкідливій дії вод шляхом виконання берегоукріплення та регулювання русел річок, будівництва та реконструкції гідротехнічних споруд, захисних дамб, розчищення русел річок, удосконалення методів та технічних приладів щодо прогнозування виникнення небезпечних паводкових ситуацій;

- екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води, здійснення заходів з охорони поверхневих вод, охорони земельних ресурсів, упорядкування водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, відновлення і збереження зелених насаджень, лісових ресурсів, розвиток та розширення територій природно-заповідного фонду, відтворення і охорона рибних запасів та біоресурсів.

З метою забезпечення системної реалізації в області державної політики в галузі водного господарства, використання водних ресурсів та підвищення ефективності їх регіонального управління у Програмі визначено такі  напрямки діяльності.

1. Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних угідь, управління водними ресурсами:

1) забезпечення сталого функціонування та утримання водогосподарського меліоративного комплексу;

2) здійснення заходів з реконструкції і модернізації меліоративних споруд із застосуванням водо - та енергозберігаючих безпечних режимів зрошення;

3)  розширення площ впровадження краплинного зрошення;

4) дотримання технологічної і майнової цілісності внутрішньогосподарських зрошувальних та осушувальних систем, забезпечення захисту прав та інтересів інвесторів, які інвестували кошти на реконструкцію і обслуговування, шляхом укладання відповідних угод згідно із Законом України   „Про державне партнерство”;

5) поліпшення позитивного інвестиційного клімату шляхом залучення коштів інвесторів та сільськогосподарських товаровиробників різних форм власності до використання меліорованих земель;

6) забезпечення сучасною поливною технікою;

7) приведення у відповідність з науковими рекомендаціями та умовами господарювання структури посівних площ на меліорованих землях та ефективне їх використання.

2. Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою:

1)  розширення резервного водозабору м.Біла Церква до 15 тис.м3/добу;

2) будівництво постійного водоводу від резервного водозабору м.Біла Церква до с.Блощинці (2 нитка);

3) завершення будівництва водопостачання м.Узин;

4) завершення будівництва групових водопроводів в селах Білоцерківського району:

а) Іванівка – Антонівка;

б) Острійки – Блощинці;

в) Чепеліївка – Сухоліси;

5) будівництво групових та локальних водопроводів в селах Білоцерківського, Кагарлицького та Рокитнянського районів, прилеглих до м.Узин, що зазнали забруднення нафтопродуктами;

6) будівництво водопровідних мереж для забезпечення якісною питною водою населених пунктів Поліського та Іванківського районів, які потерпають від радіоактивного забруднення внаслідок техногенної катастрофи на Чорнобильській АЕС;

7) будівництво та реконструкція локальних водопроводів в селах області, які користуються привізною водою;

8) будівництво та реконструкція мереж водовідведення в сільських населених пунктах області.

3. Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь  від шкідливої  дії вод:

1) будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, берегоукріплювальних споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм;

2) встановлення прибережних захисних смуг вздовж малих річок і водойм області;

3) заліснення прибережних захисних смуг річок і водойм;

4. Екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води:

1) створення об’єктів природно-заповідного фонду в басейні р. Дніпро;

2) будівництво та реконструкція системи водовідведення у населених пунктах;

3) відтворення рибних та інших водних ресурсів;

4) розроблення місцевих планів з відновлення водних об’єктів в басейні річки Дніпро;

5) відродження та підтримання сприятливого гідрологічного стану річок та ліквідація наслідків шкідливої дії вод;

6) відродження та благоустрій водних джерел та витоків річок.

Виконання програми здійснюється в період з 2014 до 2021 року протягом 2  етапів:

І  етап – 2014-2016 роки;

ІІ етап – 2017-2021 роки.

На І етапі (2014-2016 роки) передбачається:

- забезпечити експлуатацію водогосподарсько-меліоративного комплексу, стале функціонування та екологічну безпеку меліоративних систем;

2) відновити функціонування внутрішньогосподарських меліоративних систем, здійснити реконструкцію і модернізацію їх інженерної інфраструктури;

3) здійснити першочергові заходи щодо:

- відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та екологічного стану малих річок;

- захисту населених пунктів, виробничих об’єктів та сільськогосподарських угідь від  шкідливої дії вод;

4) забезпечити централізованим питним водопостачанням сільські населені пункти, що зазнали радіоактивного забруднення;

5) завершити будівництво другої нитки постійного водоводу від резервного водозабору м.Біла Церква до с.Блощинці;

6) завершити будівництво групових водопроводів для водопостачання сіл Білоцерківського району, які зазнали забруднення нафтопродуктами:

а) Іванівка – Антонівка;

б) Острійки – Блощинці;

в) Чепеліївка – Сухоліси;

7) здійснити першочергові заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та екологічного стану водних об’єктів  з проведенням берегоукріплювальних робіт Київського водосховища у селах Ясногородка та Старі Петрівці Вишгородського району;

8) забезпечити відродження та підтримання сприятливого гідрологічного стану малих річок;

9) визначити межі водоохоронних зон та винести на місцевості межі прибережних захисних смуг згідно з проектами землеустрою, насамперед, на водних об’єктах, які є джерелами питного водопостачання або мають природоохоронне чи рекреаційне значення;

10) проведення протизсувних робіт для захисту будівель в м.Ржищів.

На ІІ етапі (2017-2021 роки) передбачається:

1) забезпечити експлуатацію водогосподарсько-меліоративного комплексу, стале функціонування та екологічну безпеку меліоративних систем;

2) відновити функціонування внутрішньогосподарських меліоративних систем, здійснити реконструкцію і модернізацію їх інженерної інфраструктури;

3) реалізувати водо - та енергозберігаючі технології, які забезпечують підвищення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу;

4) удосконалити прямий водооблік та моніторинг поверхневих вод і меліорованих земель, зокрема шляхом розвитку автоматизованих спостережних систем;

5) будівництво локальних водопровідних мереж для забезпечення населених пунктів, які зазнали радіоактивного забруднення та забруднення нафтопродуктами і користуються привозною водою та здійснити пошук джерел підземних вод для питного водопостачання;

6) відновити функціонування меліоративних систем, здійснити реконструкцію і модернізацію їх інженерної інфраструктури, поліпшити екологічний стан зрошуваних та осушених земель;

7) продовжити роботу з визначення меж водоохоронних зон та винесенню на місцевості меж прибережних захисних смуг згідно з проектами землеустрою на водних об’єктах області;

8) здійснити будівництво та реконструкцію систем водовідведення в сільських населених пунктах;

9) виконання заходів із захисту населених пунктів, виробничих об’єктів та сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод;

10) реконструкція та модернізація очисних споруд в населених пунктах області.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного і районних бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Формування переліків об’єктів (заходів), які будуть фінансуватись за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, здійснюватимуться відповідно до вимог Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням Київської обласної ради від 06.11.2007 № 199-13-V зі змінами. Для фінансування природоохоронних заходів можуть залучатися кошти обласного бюджету, виходячи з його реальних можливостей та пріоритетів.

Конкретний Перелік заходів Програми, які фінансуватимуться з обласного бюджету у відповідному році, щорічно затверджується Київською обласною радою за поданням Київської обласної державної адміністрації, з урахуванням реальних можливостей обласного бюджету та його пріоритетів по іншим джерелам спеціального фонду та виходячи із фактичних надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та їх залишку на початок року.

Не профінансовані у попередні роки заходи Програми можуть фінансуватися у поточному році.

Загальний обсяг фінансування Програми та у розрізі джерел, викладено у Паспорті Обласної цільової програмирозвитку водного господарства та екологічного оздоровленнябасейну річки Дніпро на період до 2021 року.

Інформація щодо ресурсного забезпечення Обласної цільової програмирозвитку водного господарства та екологічного оздоровленнябасейну річки Дніпро на період до 2021 року наведена у додатку 1.

Перелік завдань (напрямів) і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є створення сприятливих умов для ефективного функціонування водного господарства, реалізація державної політики у сфері управління, використання та відтворення водних ресурсів за басейновим принципом.

Програмою визначено такі основні напрямки діяльності:

- будівництво та реконструкція локальних водопроводів;

- будівництво, реконструкція та капітальний ремонт ГТС;

- будівництво та реконструкція берегоукріплення;

- розчищення та регулювання русел річок і водойм з метою захисту від шкідливої дії вод;

- захист від підтоплення територій в містах і селищах;

- захист сільськогосподарських угідь та сільських територій від підтоплення.

Детальна інформація про напрями діяльності та заходи Обласної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року наведена у додатку 3.

Інформація щодо реалізації заходів за рахунок коштів обласного бюджету, у тому числі спецфондів відображена у таблицях 1-4.

Очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

1) розвиток меліорації земель і поліпшення екологічного стану сільськогосподарських угідь, зокрема, функціонування водогосподарського комплексу, реконструкцію і модернізацію меліоративних систем і споруд, впровадження нових технологій;

2) реконструкцію інженерної інфраструктури меліоративних систем;

3) дотримання технології і майнової цілісності меліоративних систем в умовах ринкових відносин;

4) зменшення залежності вирощування сільськогосподарських культур від несприятливих погодних умов;

5) завершення будівництва постійного водоводу від резервного водозабору м.Біла Церква до с.Блощинці;

6) розширення резервного водозабору в м.Біла Церква;

7) забезпечення якісною питною водою населені пункти, що зазнали радіоактивного забруднення та забруднення нафтопродуктами;

8) будівництво та реконструкцію мереж водовідведення в населених пунктах області;

9) будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт гідротехнічних споруд;

10) захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів;

11) виконання робіт із закріплення берегів;

12) виконання робіт по реконструкції та ремонту захисних протипаводкових дамб;

13) виконання робіт з розчищення та врегулювання русел річок і водойм;

14) розчищення ставків та водойм;

15) здійснення робіт із створення та упорядкування водоохоронних зон і прибережних смуг водних об’єктів;

16) вжиття заходів щодо будівництва і реконструкції очисних споруд в населених пунктах області.

Детальна інформація про показники продукту Обласної цільової програмирозвитку водного господарства та екологічного оздоровленнябасейну річки Дніпро на період до 2021 року наведена у додатку 2.

Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація та контроль за виконанням Програми покладається на місцеві органи виконавчої влади, Басейнове управління водних ресурсів середнього Дніпра, департамент регіонального розвитку та житлово-комунального розвитку і департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, яким визначається порядок його інформування учасниками виконання Програми (із зазначенням конкретних строків) та забезпечується щороку інформування Державного агентства водних ресурсів України, обласної ради та обласної державної адміністрації про стан її виконання.

У разі потреби департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих заходів і завдань.

Усі виконавці Програми несуть відповідальність за повне і своєчасне виконання її завдань, інформують департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації про виконання заходів і використання коштів.

______________________

Додаток 1

до Програми

- Ресурсне забезпечення Обласної цільової програми розвитку водного господарства та

- екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року

- тис. грн.

| - Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | - І етап виконання програми |  |  | - ІІ етап виконання програми |  |  |  |  | - ІІІ етап (20__- 20__ роки) | - Всього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - Обсяг ресурсів - всього, у тому числі: | 135314,0 | 138619,0 | 195821,0 | 209774,0 | 98230,0 | 158789,0 | 152874,0 | 213118,0 | - | 1302539,0 |
| - державний бюджет | 80700,0 | 77660,0 | 84750,0 | 87390,0 | 87960,0 | 85020,0 | 91410,0 | 95590,0 | - | 690480,0 |
| - обласний бюджет | 30964,0 | 40709,0 | 103521,0 | 112824,0 | 0,0 | 63039,0 | 48074,0 | 108428,0 | - | 507559,0 |
| - районні, міські (міст обласного значення), об’єднаних територіальних громад бюджети | 1050,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1550,0 | 2450,0 | 2450,0 | - | 13000,0 |
| - бюджети сіл, селищ, міст районного значення | 1000,0 | 700,0 | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | - | 7500,0 |
| - кошти не бюджетних джерел | 21600,0 | 18550,0 | 5750,0 | 6810,0 | 7520,0 | 8180,0 | 9940,0 | 5650,0 | - | 84000,0 |

Додаток 2

до Програми

Показники продукту

Обласної цільової програми розвитку водного господарства та

екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | І етап виконання програми |  |  | ІІ етап (2017 - 2021 роки) |  |  |  |  | ІІІ етап (20__ - 20__ роки) | Всього витрат на виконання програми тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Показники продукту програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення експлуатації меліоративних систем | тис. га | 115,6 | - 116,3 | - 117,1 | - 119,7 | - 121,4 | - 124,2 | - 127,3 | - 129,6 | - 131,5 | - | 565600,0 |
| 2 | Вимірювання показників якості води | тис. од. | - | - 25,8 | - 25,9 | - 25,9 | - 19,7 | - 19,9 | - 19,9 | - 20,1 | - 20,3 | - | 5360,0 |
| 3 | Будівництво та реконструкція групових та локальних водопроводів | км | - | 1,17 | 1,75 | - 3,74 | - 5,0 | - 3,62 | - 4,7 | - 5,5 | - 5,6 | - | 33000,0 |
| 4 | Створення та реорганізація виробничо-експлуатаційних баз | шт. | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 3280,0 |
| 5 | Будівництво каналізаційних мереж | шт |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 10000,0 |
| 6 | Будівництво та реконструкція гідротехнічних споруд | шт | - | - 67 | - 75 | - 59 | - 54 | 10 | 36 | 31 | 55 | - | 100791,0 |
| 7 | Будівництво та реконструкція берегоукріплювальних споруд | км | - | - 0,5 | - 0,6 | - 0,42 | - 0,29 | - 0,26 | - 0,3 | - 0,3 | - 0,42 | - | 42380,0 |
| 8 | Розчищення та врегульовання русел річок та водойм | км | - | - 49 | - 45 | - 26 | - 35 | - 35 | - 33 | - 29 | - 31 | - | 218646,0 |
| 9 | Будівництво контурно-меліоративних систем на водозборах | га | - | - 2,1 | - 2,2 | - 1,6 | - 1,2 | - 1,2 | - 1,2 | - 1,2 | - 1,1 | - | 4780,0 |
| 10 | Заліснення прибережних захисних смуг, здійснення агротехнічних, агролісомеліоративних, протиерозійних заходів | га | - | - 47 | - 47 | - 39 | - 57 | - 32 | - 32 | - 32 | - 32 | - | 2730,0 |
| 11 | Проектно-вишукувальні та науково-дослідні роботи | га | - | - 34 | - 36 | - 25 | - 19 | - 21 | - 23 | - 26 | - 25 | - | 8020,0 |
| 12 | Забезпечення технічними засобами | шт | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2120,0 |
| 13 | Захищення від підтоплення міст і селищ | км | - | 7,6 | 6,8 | 10,4 | 8,7 | 0,4 | 3,6 | 3,8 | 5,0 | - | 226662,0 |
| 14 | Захищення від підтоплення територій, населених пунктів та сільськогосподарських угідь | га | - | - 760 | - 720 | - 440 | - 511 | - - | - 433 | - 425 | - 820 | - | 65520,0 |
| 15 | Проведення протизсувних робіт | захищено будинків | - | - 4 | - 3 | - 2 | - 2 | - - | - - | - - | - - | - | 4850,0 |
| 16 | Будівництво берегоукріплювальних споруд Київського водосховища | км | - | - 0,85 | - 0,65 | - 0,7 | - 0,7 | - - | - - | - - | - - | - | 8800,0 |
| ІІ. | Показники ефективності програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення експлуатації меліоративних систем | тис.грн./ га |  | 552,9 | 558,5 | 567,3 | 584,0 | 599,8 | 550,0 | 570,2 | 598,5 | - | 565600,0 |
| 2 | Вимірювання показників якості води | грн./ проба |  | 38,76 | 21,62 | 22,39 | 30,46 | 31,16 | 32,16 | 32,84 | 34,48 | - | 5360,0 |
| 3 | Будівництво та реконструкція групових та локальних водопроводів | тис.грн./ км |  | 854,7 | 857,1 | 855,6 | 940,0 | 911,6 | 1106,4 | 1163,6 | 1375,0 | - | 33000,0 |
| 4 | Створення та реорганізація виробничо-експлуатаційних баз | тис.грн./ об’єкт |  | 760,0 | - | 760,0 | - | - | 760,0 | 1000,0 | - | - | 3280,0 |
| 5 | Будівництво каналізаційних мереж | км | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | - | 10000,0 |
| 6 | Будівництво та реконструкція гідротехнічних споруд | тис.грн./ об’єкт |  | 108,1 | 71,2 | 260,8 | 351,0 | 530,0 | 402,3 | 390,4 | 399,7 | - | 100791,0 |
| 7 | Будівництво та реконструкція берегоукріплювальних споруд | тис.грн./ об’єкт |  | 515,7 | 558,0 | 815,8 | 817,8 | 642,5 | 683,3 | 712,5 | 809,0 | - | 42380,0 |
| 8 | Розчищення та врегульовання русел річок та водойм | тис.грн./ об’єкт |  | 307,7 | 537,5 | 523,6 | 596,9 | 576,7 | 811,5 | 845,4 | 825,3 | - | 218646,0 |
| 9 | Будівництво контурно-меліоративних систем на водозборах | тис.грн./ об’єкт |  | 405,0 | 280,0 | 280,0 | 355,0 | 610,0 | 510,0 | 560,0 | 460,0 | - | 4780,0 |
| 10 | Заліснення прибережних захисних смуг, здійснення агротехнічних, агролісомеліоративних, протиерозійних заходів | тис.грн./ об’єкт |  | 121,4 | 65,0 | 85,0 | 105,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | - | 2730,0 |
| 11 | Проектно-вишукувальні та науково-дослідні роботи | тис.грн./ об’єкт |  | 192,5 | 153,3 | 186,0 | 188,3 | 227,5 | 208,0 | 175,0 | 181,4 | - | 8020,0 |
| 12 | Забезпечення технічними засобами | тис.грн./ шт |  | 900,0 | - | 1220,0 | - | - | - | - | - | - | 2120,0 |
| 13 | Захищення від підтоплення міст і селищ | тис.грн./ об’єкт |  | 606,8 | 931,8 | 798,0 | 905,0 | 900,0 | 1371,3 | 1210,2 | 1458,0 | - | 226662,0 |
| 14 | Захищення від підтоплення територій, населених пунктів та сільськогосподарських угідь | тис.грн./ об’єкт |  | 513,0 | 473,0 | 264,7 | 346,2 | - | 346,2 | 500,0 | 431,8 | - | 65520,0 |
| 15 | Проведення протизсувних робіт | тис.грн./ об’єкт |  | 537,5 | 333,3 | 450,0 | 400,0 | - | - | - | - | - | 4850,0 |
| 16 | Будівництво берегоукріплювальних споруд Київського водосховища | тис.грн./ об’єкт |  | 1500,0 | 1250,0 | 1700,0 | 1600,0 | - | - | - | - | - | 8800,0 |
| ІІІ. | Показники якості програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення експлуатації меліоративних систем | % збільшення площі до поперед попер року |  | 0,6 | 0,7 | 2,2 | 1,4 | 2,3 | 2,5 | 1,8 | 1,5 | - | 565600,0 |
| 2 | Вимірювання показників якості води | % до заплано-ваного |  | 14,5 | 14,6 | 14,6 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,5 | - | 5360,0 |
| 3 | Будівництво та реконструкція групових та локальних водопроводів | % до заплано-ваного |  | 3,8 | 5,6 | 12,0 | 16,1 | 11,7 | 15,1 | 17,7 | 18,0 | - | 33000,0 |
| 4 | Створення та реорганізація виробничо-експлуатаційних баз | % до заплано-ваного |  | 25,0 | - | 25,0 | - | - | 25,0 | 25,0 | - | - | 3280,0 |
| 5 | Будівництво каналізаційних мереж | % до запланованого |  | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 17,9 | 10,7 | 7,1 | 10,7 | 10,7 | - | 10000,0 |
| 6 | Будівництво та реконструкція гідротехнічних споруд | % до заплано-ваного |  | 17,3 | 19,4 | 15,2 | 14,0 | 2,6 | 9,3 | 8,0 | 14,2 | - | 100791,0 |
| 7 | Будівництво та реконструкція берегоукріплювальних споруд | % до заплано-ваного |  | 16,2 | 19,4 | 13,6 | 9,4 | 8,4 | 9,7 | 9,7 | 13,6 | - | 42380,0 |
| 8 | Розчищення та врегульовання русел річок та водойм | % до заплано-ваного |  | 11,8 | 8,5 | 15,3 | 16,9 | 6,8 | 10,2 | 13,6 | 16,9 | - | 218646,0 |
| 9 | Будівництво контурно-меліоративних систем на водозборах | % до заплано-ваного |  | 17,8 | 18,6 | 13,5 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 9,3 | - | 4780,0 |
| 10 | Заліснення прибережних захисних смуг, здійснення агротехнічних, агролісомеліоративних, протиерозійних заходів | % до заплано-ваного |  | 14,7 | 14,7 | 12,3 | 17,9 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | - | 2730,0 |
| 11 | Проектно-вишукувальні та науково-дослідні роботи | % до заплано-ваного |  | 9,3 | 14,0 | 11,6 | 14,0 | 9,3 | 11,6 | 14,0 | 16,2 | - | 8020,0 |
| 12 | Забезпечення технічними засобами | % до заплано-ваного |  | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | - | - | - | 2120,0 |
| 13 | Захищення від підтоплення міст і селищ | % до заплано-ваного |  | 16,4 | 14,7 | 22,4 | 18,8 | 0,9 | 7,8 | 8,2 | 10,8 | - | 226662,0 |
| 14 | Захищення від підтоплення територій, населених пунктів та сільськогосподарських угідь | % до заплано-ваного |  | 18,5 | 17,5 | 10,7 | 12,5 | - | 10,5 | 10,3 | 20,0 | - | 65520,0 |
| 15 | Проведення протизсувних робіт | % до заплано-ваного |  | 36,3 | 27,3 | 18,2 | 18,2 | - | - | - | - | - | 4850,0 |
| 16 | Будівництво берегоукріплювальних споруд Київського водосховища | % до заплано-ваного |  | 29,3 | 22,5 | 24,1 | 24,1 | - | - | - | - | - | 8800,0 |

Додаток 3

до Програми

- Напрямки діяльності та заходи Обласної цільової програми розвитку водного господарства та

екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року

| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | І етап |  |  | ІІ етап |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушуваних угідь, управління водними ресурсами | Забезпечення експлуатації загальнодержавних та міжгосподарських державних і внутрішньогоспо-дарських меліоративних систем | 2014-2021 | Водогосподарські організації, | Державний бюджет | 61500,0 | 63000,0 | 64600,0 | 66800,0 | 69100,0 | 61500,0 | 64600,0 | 67800,0 | Збільшення площ сільського-подарських угідь, на яких буде забезпечено гарантоване отримання врожаїв сільського-подарських культур |
|  |  |  |  | департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, райдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |  |
|  |  |  |  | Сільгосптоваровиробники | Інші джерела | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 700,0 | 800,0 |  |
| 2 | -//- | Реконструкція інженерної інфраструктури зрошувальних систем | 2014-2021 | Басейнове управління водних ресурсів середнього Дніпра | Державний бюджет | 0,0 | 400,0 | 1000,0 | 1300,0 | 2000,0 | 4400,0 | 4000,0 | 5000,0 | Технологічне переоснащення зрошувальних систем та застосування енергозберігаючих технологій зрошення сільськогосподарських угідь |
|  |  |  |  | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, райдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 100,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 | 700,0 | 800,0 |  |
|  |  |  |  | Сільгосптоваровиробники | Інші джерела | 1000,0 | 700,0 | 800,0 | 1100,0 | 1500,0 | 1800,0 | 2500,0 | 2700,0 |  |
| 3 | -//- | Реконструкція інженерної інфраструктури осушувальних систем | 2014-2021 | Басейнове управління водних ресурсів середнього Дніпра | Державний бюджет | 1100,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 | 500,0 | Підвищення ефективного використання осушених земель |
|  |  |  |  | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 300,0 | 400,0 |  |
|  |  |  |  | Сільгосптоваровиробники | Інші джерела | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 400,0 | 400,0 | 500,0 |  |
| 4 | -//- | Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення управління водними ресурсами і проведення моніторингу вод | 2014-2021 | Басейнове управління водних ресурсів середнього Дніпра | Державний бюджет | 1000,0 | 560,0 | 580,0 | 600,0 | 620,0 | 640,0 | 660,0 | 700,0 | Удосконалення структури водогосподарського комплексу |
| 5 | Першочер-гове забезпечення централізованим водопостача-нням сільських населених пунктів, що користують-ся привізною водою | Будівництво та реконструкція групових водопроводів очисних споруд, магістральних та розвідних мереж водоводів | 2016-2021 | Басейнове управління водних ресурсів середнього Дніпра | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 4000,0 | Завершення будівництва групових водопроводів в 6-ти населених пунктах прилеглих до м. Узин |
| 6 | -//- | Будівництво та реконструкція локальних водопроводів | 2014-2021 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства | Обласний бюджет* | 1000,0 | 1500,0 | 1200,0 | 1300,0 | 0,0 | 1700,0 | 1800,0 | 3400,0 | Забезпечення якісною питною водою |
| 7 | -//- | Розширення резервного водозабору в м.Біла Церква до 15 тис.м3/добу | 2017-2021 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, райдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 300,0 | 500,0 | 600,0 | 300,0 | Забезпечення якісною водою населених пунктів, які зазнали забруднення нафтопродуктами |
| 8 | -//- | Створення та реконструкція виробничих баз для експлуатації групових водозаборів | 2020 | Басейнове управління водних ресурсів середнього Дніпра | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | Підвищення якості експлуатації водопровідних мереж |
| 9 | -// | Будівництво каналізаційних мереж водовідведення | 2014-2021 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, райдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | Підвищення якості водних ресурсів області |
| 10 | Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд | 2014-2021 | Басейнове управління водних ресурсів середнього Дніпра | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 960,0 | 1160,0 | 0,0 | Підвищення ефективності використання гідротехнічних споруд на водогоспо-дарських об’єктах |
|  |  |  |  | Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, департамент екології та природних ресурсів | Обласний бюджет ** | 3300,0 | 1600,0 | 10140,0 | 13755,0 | 0,0 | 8222,0 | 5021,0 | 15283,0 |  |
|  |  |  |  | Організації, підприємства та інші інвестори | Інші джерела | 300,0 | 100,0 | 150,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| 11 | -//- | Будівництво та реконструкція берегоукріплювальних споруд | 2014-2021 | Басейнове управління водних ресурсів середнього Дніпра | Державний бюджет | 1220,0 | 850,0 | 1080,0 | 1620,0 | 1790,0 | 1910,0 | 2110,0 | 2410,0 | Захист с/г угідь та територій населених пунктів від шкідливої дії вод |
|  |  |  |  | Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, департамент екології та природних ресурсів | Обласний бюджет ** | 1450,0 | 1000,0 | 5502,0 | 5788,0 | 0,0 | 1400,0 | 2500,0 | 4280,0 |  |
|  |  |  |  | Організації, підприємства та інші інвестори | Інші джерела | 120,0 | 100,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 |  |
| 12 | -//- | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт захисних протипаводкових дамб | 2014-2021 | Басейнове управління водних ресурсів середнього Дніпра | Державний бюджет | 820,0 | 840,0 | 610,0 | 610,0 | 610,0 | 610,0 | 900,0 | 1200,0 | Захист с/г угідь та територій населених пунктів від підтоплення |
| 13 | -//- | Розчищення та регулювання русел річок і водойм з метою захисту від шкідливої дії води | 2014-2021 | Басейнове управління водних ресурсів середнього Дніпра | Державний бюджет | 2880,0 | 3610,0 | 3790,0 | 4210,0 | 4390,0 | 4510,0 | 5720,0 | 6320,0 | Екологічне поліпшення водних об’єктів з метою захисту від шкідливої дії вод |
|  |  |  |  | Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, департамент екології та природних ресурсів | Обласний бюджет ** | 7924,0 | 12515,0 | 44085,0 | 46030,0 | 0,0 | 17034,0 | 14750, | 36598,0 |  |
|  |  |  |  | Організації, підприємства та інші інвестори | Інші джерела | 580,0 | 0,0 | 300,0 | 500,0 | 800,0 | 600,0 | 700,0 | 800,0 |  |
| 14 | -//- | Забезпечення функціонування захисних гідротехнічних споруд на дніпровських водосховищах | 2014-2021 | Басейнове управління водних ресурсів середнього Дніпра | Державний бюджет | 3640,0 | 3640,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5720,0 | 6500,0 | Забезпечення функціону-вання захисних гідротехніч-них споруд Київського та Канівського водосховищ |
| 15 | -//- | Будівництво контурномеліоративних систем на водозборах, систем відведення води з урбанізованих сільських територій | 2014-2021 | Басейнове управління водних ресурсів середнього Дніпра | Державний бюджет | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | Збільшення площ ефективного використання земель сільського-сподарського призначення |
|  |  |  |  | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 250,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  | Організації, підприємства та інші інвестори | Інші джерела | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 150,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| 16 | -//- | Заліснення прибережних захисних смуг, здійснення агротехнічних, агролісомеліоративних, протиерозійних заходів | 2014-2021 | Басейнове управління водних ресурсів середнього Дніпра | Державний бюджет | 1600,0 | 80,0 | 120,0 | 160,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Підвищення якості водних ресурсів |
|  |  |  |  | Організації, підприємства та інші інвестори | Інші джерела | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 17 | -//- | Проведення науково-дослідних робіт | 2015, 2017, 2019-2021 | Басейнове управління водних ресурсів середнього Дніпра | Державний бюджет | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 90,0 | 310,0 | Визначення науково обґрунтованих методів управління водними ресурсами |
| 18 | -//- | Проведення проектно-вишукувальних робіт на об’єкта захисту від шкідливої дії вод та прибережних захисних смуга вздовж річок і водойм | 2014-2021 | Басейнове управління водних ресурсів середнього Дніпра | Державний бюджет | 320,0 | 320,0 | 530,0 | 530,0 | 510,0 | 490,0 | 510,0 | 510,0 | Виготовлення проектно кошторисної документації на об’єктах захисту від шкідливої дії вод |
|  |  |  |  | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
|  |  |  |  | Організації, підприємства та інші інвестори | Інші джерела | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 19 | -//- | Створення та реконструкція виробничих баз для експлуатації протиповеневих споруд | 2014, 2016, 2019 | Басейнове управління водних ресурсів середнього Дніпра | Державний бюджет | 760,0 | 0,0 | 760,0 | 0,0 | 0,0 | 760,0 | 0,0 | 0,0 | Підвищення ефективності експлуатації протипове-невих споруд |
| 20 | -//- | Придбання технічних засобів для служби експлуатації протиповеневих споруд | 2014, 2016 | Басейнове управління водних ресурсів середнього Дніпра | Державний бюджет | 900,0 | 0,0 | 1220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Підвищення ефективності експлуатації протипове-невих споруд |
| 21 | Захист від підтоплення територій в містах і селищах | Захист від підтоплення на території міст і селищ | 2014-2021 | Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, департамент екології та природних ресурсів | Обласний бюджет *** | 9570,0 | 19594,0 | 38094,0 | 41451,0 | 0,0 | 30183,0 | 19503,0 | 39367,0 | Зменшення територій міст й селищ, які потерпають від підтоплення |
|  |  |  |  | Організації, підприємства та інші інвестори | Інші джерела | 5600,0 | 3700,0 | 3400,0 | 3800,0 | 3600,0 | 4100,0 | 4700,0 | 0,0 |  |
| 22 | Захист сільськогосподарських угідь та територій населених пунктів від підтоплення | Захист від підтоплення на території населених пунктів і сільськогосподарських угідь | 2014-2017, 2019-2021 | Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства | Обласний бюджет**** | 7720,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 0,0 | 4500,0 | 4500,0 | 9500,0 | Зменшення терторій сільських населених пунктів та с/угідь, які зазнали підтоплення поверхневими водами |
|  |  |  |  | Організації, підприємства та інші інвестори | Інші джерела | 12800,0 | 13000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 23 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | Проведення протизсувних робіт | 2014-2017 | Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Басейнове управління водних ресурсів середнього Дніпра | Державний бюджет | 1600,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Захист будівель по вул. Жовтневій та Запорізькій в м.Ржищів |
|  |  |  |  | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства,, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 550,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 24 | -//- | Будівництво берегоукріплюваних споруд Київського водосховища | 2014-2017 | Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Київводресурси | Державний бюджет | 3000,0 | 2500,0 | 1700,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Берего-укріплення Київського водосховища для захисту житлових будинків в с.Ясногородка та Старі Петрівці Вишгородського району |

Примітка: * - інші джерела спеціального фонду (Таблиця 1)

** - обласний фонд охорони навколишнього природного середовища (Таблиця 2)

*** - обласний фонд охорони навколишнього природного середовища (Таблиця 3)

**** - кошти від відшкодування втрат сільського-сподарського та лісогосподарського виробництва (Таблиця 4)

Таблиця 1

до Програми

Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських

населених пунктів, що користуються привізною водою

(джерело фінансування – інші джерела спеціального фонду)

| № з/п | Заходи програми | Назва заходу | Орієнтовні обсяги фінансування(вартість), тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього: | у тому числі за роками: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | І етап |  |  | ІІ етап |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Спорудження систем питного водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. | Будівництво та реконструкція локальних водопроводів |  | 11900 | 1000 | 1500 | 1200 | 1300 | 0 | 1700 | 1800 | 3400 |
|  |  | Поліський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Будівництво водовідвідної мережі в с. Володарка Поліського району | 4700 | 1000 | 1500 | 1200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | Будівництво водопровідної мережі в с. Орджонікідзе Поліського району | 3500 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1700 | 0 | 1500 |
| 3 |  | Будівництво водопровідної мережі в с. Буда-Радинська Поліського району | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1900 |

- Таблиця 2
до Програми

Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод

(джерело фінансування:обласний бюджет, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)

| № з/п | Назва напрямку | Назва заходу | Обсяги фінансування(вартість) тис.грн., в тому числі по роках |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт ГТС |  | 57321 | 3300 | 1600 | 10140 | 13755 | 0 | 8222 | 5021 | 15283 |
|  |  | Баришівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкція комплексу гідротехнічних споруд осушувально-зволожувальної системи р. Трубіж з метою захисту від підтоплення та затоплення територій і сільськогосподарських угідь Баришівського району | 1700 | 0 | 0 | 500 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | Заходи з покращення технічного стану водоподаючого тракту Десна-Остер–Трубіж з метою захисту від підтопленння та затоплення територій Броварського та Баришівського районів | 2800 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
|  |  | Броварський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Реконструкція комплексу гідротехнічних споруд осушувальних систем з метою захисту від підтоплення та затоплення територій громади с. Пухівка Броварського району | 650 | 0 | 0 | 300 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | Реконструкція комплексу гідротехнічних споруд двох осушувально-зволожувальної систем з метою захисту від підтоплення та затоплення територій та сільськогосподарських угідь (торф’яників ) громади с. Рожни Броварського району | 950 | 0 | 0 | 650 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | Реконструкція комплексу гідротехнічних споруд осушувально-зволожувальної системи р. Трубіж з метою захисту від підтоплення та затоплення територій Русанівської, Бобрицької, Мокрецької та Заворицької сільських рад Броварського району | 2800 | 0 | 0 | 500 | 1300 | 0 | 500 | 0 | 500 |
|  |  | Васильківський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Реконструкція гідротехнічних споруд та розчистка руслового ставка на р. Красна з метою захисту від підтоплення с. Яцьки Васильківського району | 2521 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 800 | 521 | 1000 |
|  |  | Вишгородський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Реконструкція гідротехнічних споруд РШ – 1 та РШ-2 з метою захисту від підтоплення території Демидівської сільської ради Вишгородського району | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 8 |  | Реконструкція гідротехнічних споруд осушувально-зволожувальної системи р. Ірпінь з метою захисту від підтоплення та затоплення територій та сільськогосподарських угідь (торф’яників) Синяківської та Демидівської сільських рад Вишгородського району | 1500 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |  | Реконструкція гідротехнічних споруд РШ-1, РШ-2 та РШ-3 на р. Ірпінь з метою захисту від впливу Київського водосховища на підтоплення та затоплення сільськогосподарських угідь Вишгородського району | 4500 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 10 |  | Реконструкція гідротехнічної споруди РШ-1 на р. Здвиж з метою захисту від підтоплення території Вахівської сільської ради Вишгородського району | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 300 |
|  |  | Володарський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Реконструкція гідротехнічної споруди та дамби з метою захисту від підтоплення і затоплення с. Рогізна Володарського району | 553 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Згурівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Відновлення гідротехнічних споруд ставу № 2 та № 3 з метою захисту від підтоплення та затоплення території с. Войтове Згурівського району | 3616 | 0 | 0 | 300 | 500 | 0 | 1316 | 0 | 1500 |
| 13 |  | Реконструкція осушувально-зволожувальної системи р.Недра з метою захисту від підтоплення та затоплення територій та сільськогосподарських угідь Великокрупільської та Войківської сільських рад Згурівського району | 1500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
|  |  | Іванківчький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Реконструкція гідротехнічних споруд осушувально-зволожувальної системи р. Здвиж з метою захисту від підтоплення та затоплення територій та сільськогосподарських угідь (торф’яників) Феневицької сільської ради Іванківського району | 1170 | 0 | 100 | 570 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 |  | Реконструкція гідротехнічної споруди РШ-7,РШ-14 та РШ-15 на р. Вересня на території Димарської сільської ради Іванківського району з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь | 970 | 100 | 0 | 370 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 16 |  | Реконструкція гідротехнічних споруд меліоративної системі «Жерева» з метою захисту від підтоплення та затоплення території Розважівської сільської ради Іванківського району | 800 | 0 | 0 | 250 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Києво-Святошинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Поліпшення технічного стану гідротехнічної споруди Бучанського водосховища з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь | 1000 | 350 | 150 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 |  | Реконструкція гідротехнічних споруд та осушувальних каналів з метою захисту від підтоплення і затоплення територій Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району | 600 | 345 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | Реконструкція гідротехнічної споруди РШ – 7 на р. Ірпінь з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та територій Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району | 600 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 20 |  | Реконструкція гідротехнічної споруди РШ – 4 на р. Бучанка з метою захисту від підтоплення сільськогосподарсь-ких угідь та територій Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського району | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 21 |  | Реконструкція гідротехнічних споруд РШ-3, РШ-4, РШ-5 на р. Буча з метою захисту від підтоплення та затоплення сільськогосподарських угідь Києво-Святошинського району | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
|  |  | Макарівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Підтримання технічного стану гідроспоруди для забезпечення регулювання Гавронщинського водосховища Макарівського району з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь | 800 | 0 | 545 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  | Реконструкція гідротехнічної споруди РШ-14 на р. Здвиж з метою захисту від підтоплення території Липівської сільської ради Макарівського району | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 24 |  | Реконструкція гідротехнічної споруди РШ-16 на р. Здвиж з метою захисту від підтоплення території Рожівської сільської ради Макарівського району | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
|  |  | Переяслав-Хмельницький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Реконструкція шлюзу № 5 на р. Трубіж та меліоративні заходи з метою захисту від підтоплення с. Пристроми Переяслав-Хмельницького району | 688 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | Реконструкція комплексу гідротехнічних споруд меліоративної системи р. Карань з метою захисту від підтоплення та затоплення територій Переяслав-Хмельницького району | 1500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
|  |  | Сквирський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Реконструкція гідротехнічної споруди та дамби на р. Сквирка з метою захисту від підтоплення і затоплення с. Кривошиїнці Сквирського району | 234 | 84 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 |  | Реконструкція гідротехнічної споруди та дамби на р. Роставиця з метою захисту від підтоплення і затоплення с. Таборів Сквирського району | 1343 | 0 | 0 | 525 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 |  | Реконструкція гідротехнічних споруд Шамраївського водосховища з метою захисту від підтоплення території с. Шамраївка Сквирського району | 5000 | 0 | 0 | 600 | 1000 | 0 | 755 | 2000 | 645 |
|  |  | Таращанський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Реконструкція комплексу гідротехнічних споруд в басейні р. Цицілія з метою захисту від підтоплення с. Плоске Таращанського району | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 |  | Влаштування протиерозійних та гідротехнічних споруд з метою захисту від шкідливої дії вод с. Чернин Таращанського району | 528 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 |  | Влаштування протиерозійних та гідротехнічних споруд з метою захисту від шкідливої дії вод території Лучанської сільської ради Таращанського району | 589 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  | Реконструкція гідротехнічних споруд на р. Гнилий Тікич з метою захисту від підтоплення і затоплення територій с. Косяківка Таращанського району | 1137 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| 34 |  | Реконструкція протиерозійних та гідротехнічних споруд з метою захисту від шкідливої дії вод с. Кирдани Таращанського району | 630 | 0 | 0 | 230 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
|  |  | Тетіївський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Реконструкція комплексу гідротехнічних та протиерозійних споруд з метою захисту від підтоплення с. П'ятигори Тетіївського району | 1188 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 |
|  |  | Фастівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Реконструкція гідротехнічної споруди на р. Ірпінь з метою захисту від підтоплення с. Дідівщина Фастівського району | 5256 | 0 | 400 | 650 | 1000 | 0 | 1206 | 0 | 2000 |
| 37 |  | Реконструкція гідротехнічної споруди та дамби в смт Кожанка Фастівського району з метою захисту від підтоплення прилеглих територій | 2690 | 0 | 0 | 340 | 300 | 0 | 1050 | 0 | 1000 |
|  |  | Яготинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Реконструкція гідротехнічної споруди РШ-8 на р. Супій з метою захисту від підтоплення та затоплення територій Фарбованської сільської ради Яготинського району | 900 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| ІІ | Будівництво та реконструкція берегоукріплювальних споруд |  | 21920 | 1450 | 1000 | 5502 | 5788 | 0 | 1400 | 2500 | 4280 |
|  |  | Броварський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Укріплення берегу р. Десна з метою захисту від ерозії територій с. Літочки Броварського району | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 |  | Укріплення берегу р. Любич з метою захисту від ерозії територій с. Літочки Броварського району | 4050 | 0 | 0 | 1500 | 550 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| 41 |  | Укріплення берега річки Десна з метою захисту від підтоплення території Рожнівської сільської ради Броварського району. | 1288 | 150 | 0 | 500 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Вишгородський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Укріплення берега Київського водосховища з метою захисту від підтоплення і затоплення с. Нові Петрівці Вишгородського району | 4000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| 43 |  | Укріплення берега Київського водосховища з метою захисту від підтоплення та затоплення с. Лютіж Вишгородського району | 1700 | 0 | 0 | 600 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 |  | Укріплення берега р. Десна з метою захисту від підтоплення с. Новосілки Вишгородського району | 1500 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Іванківчький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Укріплення берега р. Тетерів з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь територіальної громади с. Фрузинівка Дитятківської сільської ради Іванківського району | 1430 | 180 | 0 | 50 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 46 |  | Захист від ерозії берега р. Тетерів та підтоплення території громади с. Тетерівське Іванківського району | 700 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 47 |  | Захист від підтоплення території громади с. Коленці та укріплення берега р. Тетерів Іванківського району | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 |  | Укріплення берега р. Тетерів з метою захисту від ерозії та підтоплення територій громади с. Оране Іванківського району | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 |
|  |  | Миронівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Виконання берегоукріплювальних робіт берегової лінії річки Дніпро на території Грушівської та Малобукринської сільських рад Миронівського району з метою захисту від підтоплення | 3500 | 0 | 500 | 800 | 300 | 0 | 900 | 500 | 500 |
|  |  | Обухівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Укріплення берега р. Красна з метою захисту від ерозії території с. Германівка Обухівського району між вулицями Брагів, Пономарьових та О.Ковальчук | 1400 | 720 | 180 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 51 |  | Розчищення русла та берегоукріплення р.Бобриця в межах Трипільської та Халеп’янської сільських рад Обухівського району Київської області з метою захисту від підтоплення | 1172 | 300 | 320 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ | Розчищення та регулювання русел річок і водойм з метою захисту від шкідливої дії вод |  | 178936 | 7924 | 12515 | 44085 | 46030 | 0 | 17034 | 14750 | 36598 |
|  |  | Баришівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Захист від підтоплення с. Семенівка в басейні р. Трубіж Баришівського району | 528 | 128 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 |  | Виконання заходів із захисту від підтоплення р. Бакумівка сіл Паришків і Корніївка та сільськогосподарських угідь Баришівського району | 1290 | 50 | 190 | 250 | 200 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 54 |  | Виконання заходів із захисту від підтоплення с. Поділля і відновлення гідрологічного та санітарного стану (розчищення) р. Альта Баришівського району | 800 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 55 |  | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму р. Сухоберезиця з метою захисту від підтоплення с. Корніївка та території Корніївської сільської ради Баришівського району | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 56 |  | Роботи пов’язані з покращенням гідрологічного режиму та екологічного стану і благоустрій водойми «Велике озеро» з метою захисту від підтоплення територій в межах Лук’янівської сільської ради Баришівського району | 940 | 0 | 0 | 460 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Білоцерківський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Заходи щодо відновлення сприятливого гідрологічного режиму та екологічного стану р. Узин Білоцерківського району з метою захисту від підтоплення прилеглих територій | 1208 | 495 | 0 | 606 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 |  | Поліпшення екологічного стану р. Бугаївка та реконструкція водойми з метою захисту від підтоплення земель сільськогосподарського призначення та території Пилипчанської сільської ради Білоцерківського району | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 59 |  | Покращення екологічного та технічного стану і благоустрій водойми в с. Розаліївка Білоцерківського району | 200 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 |  | Заходи із захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та територій с. Макіївка Білоцерківського району | 1433 | 483 | 500 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 |  | Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Поправка з метою захисту від підтоплення території Биково-Гребельської сільської ради Білоцерківського району | 1600 | 0 | 0 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 62 |  | Поліпшення екологічного стану р. Кам'янка на території Білоцерківського та Сквирського районів | 2800 | 0 | 0 | 400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 63 |  | Реконструкція водойми з метою захисту від підтоплення території громади с. Сорокотяги Білоцерківського району | 1500 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Богуславський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Поліпшення технічного та екологічного стану Дибинецького водосховища на р. Рось з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь | 2741 | 741 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 |  | Капітальний ремонт «Покращення гідрологічного режиму частини Дибинецького водосховища в межах Мисайлівської сільської ради Богуславського району» | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 |  | Заходи із захисту від підтоплення та затоплення с. Бородані та с. Дибинці Богуславського району | 2150 | 0 | 700 | 1000 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 |  | Заходи щодо відновлення сприятливо-го гідрологічного режиму р. Рось з метою захисту від підтоплення с. Чайки Богуславського району | 623 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 |  | Захист від підтоплення сільськогосподарських угідь та с. Дмитренки Богуславського району | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 |  | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення с. Медвин Богуславського району | 1050 | 400 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 |  | Заходи щодо відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарно-екологічного стану водних об’єктів з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь на території Бранепільської сільської ради Богуславського району Київської області | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 |  | Заходи із захисту від підтоплення і затоплення території с. Дибинці Богуславського району Київської області (розчистка р. Рогозянка) | 950 | 0 | 0 | 500 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 |  | Заходи із захисту від підтоплення та затоплення с. Москаленки Богуславського району | 4800 | 0 | 0 | 700 | 1700 | 0 | 0 | 1200 | 1200 |
| 73 |  | Заходи із захисту від підтоплення с. Бране Поле Богуславського району | 2167 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 567 | 0 | 800 |
| 74 |  | Заходи із захисту від підтоплення с. Поташня та затоплення Хохітвянської сільської ради Богуславського району | 1240 | 0 | 0 | 450 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 |  | Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми в с. Дибинці в районі вулиць Жукова та Здрока Богуславського району з метою захисту від підтоплення прилеглих територій | 2149 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 649 |
| 76 |  | Заходи із захисту від підтоплення і затоплення с. Розкопанці Богуславського району | 700 | 0 | 0 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 |  | Заходи із захисту від підтоплення та затоплення с.Софійка Побережківської сільської ради Богуславського району | 1580 | 0 | 0 | 500 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бориспільський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | Заходи із захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та територій сіл Кировської та Сеньківської сільських рад Бориспільського району до меж з Броварським районом | 1364 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 300 |
| 79 |  | Реконструкція існуючої водойми з метою захисту від підтоплення та затоплення території с. Рогозів Бориспільского району | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 |  | Роботи, пов’язані з відновленням гідрологічного режиму меліоративної системи з метою захисту від підтоплення і затоплення територій громад сіл Артемівка, Кірове, Лебедин, Сулимівка та М.Стариця Бориспільского району | 1100 | 0 | 0 | 560 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 |  | Заходи із захисту від підтоплення та затоплення територій с. Проців Бориспільського району | 890 | 0 | 0 | 40 | 550 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 82 |  | Реконструкція осушувальної системи з метою захисту від підтоплення та затоплення територій та сільськогосподарських угідь в межах Старівської сільської ради Бориспільського району | 950 | 0 | 0 | 550 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 |  | Заходи із захисту від підтоплення територій та сільськогосподарських угідь в межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району | 750 | 0 | 0 | 450 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 |  | Роботи, пов’язані із захистом від підтоплення та затоплення територій (торф’яників) по вул. Молодіжна та Іванова в с. Сошників Бориспільського району | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 |  | Реконструкція меліоративної системи з метою захисту від підтоплення і затоплення територій громад сіл Андріївка, В.Стариця та Перегуди Бориспільського району | 950 | 0 | 0 | 650 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 |  | Захист від підтоплення території с. Глибоке Бориспільського району | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бородянський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | Санітарно-екологічне покращення русла р. Здвиж та системи меліоративних каналів на території Бородянського району з метою захисту від підтоплення та затоплення прилеглих територій | 4400 | 0 | 0 | 1400 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| 88 |  | Заходи із захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок в межах Новогребельської сільської ради Бородянського району | 991 | 141 | 0 | 550 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 |  | Екологічне покращення водойм в с. Озера з метою захисту від підтоплення території с. Озера Бородянського району | 700 | 100 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 |  | Поліпшення технічного стану та благоустрою водойми в с. Блиставиця Бородянського району з метою захисту від підтоплення прилеглих територій | 4673 | 0 | 4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Броварський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | Покращення технічного та екологічного стану і благоустрій водойми з метою захисту від підтоплення та затоплення територій с. Кулажинці Броварського району | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 |  | Реконструкція осушувальної системи з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь в межах Рожнівської сільської ради та території с. Рожни Броварського району | 1757 | 257 | 0 | 700 | 500 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 93 |  | Покращення технічного та екологічного стану і благоустрій водойми з метою захисту від підтоплення та затоплення територій с. Літочки Броварського району | 650 | 0 | 0 | 250 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 |  | Покращення технічного та екологічного стану і благоустрій водойм з метою захисту від підтоплення та затоплення територій громади с. Рожни Броварського району | 1100 | 0 | 0 | 660 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Васильківський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | Відновлення та підтримання гідрологічного режиму р. Стугна з метою захисту від підтоплення територій та сільськогосподарських угідь в межах Васильківського району | 1400 | 0 | 0 | 550 | 450 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 96 |  | Покращення технічного та екологічного стану і благоустрій водойм з метою захисту від підтоплення територій Гвоздівської сільської ради Васильківського району | 700 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 |  | Відновлення гідрологічного режиму водотоків та розчистка р. Притока на території Гребінківської та Дослідницької селищних рад Васильківського району з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь (землекористування Укр НДІПВТ ім.Погорілого) | 1816 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 |
| 98 |  | Розчищення лівої притоки р. Бобриця поблизу с. Липовий Скиток з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та територій Данилівської сілської ради Васильківського району | 1361 | 0 | 0 | 500 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Вишгородський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | Розчищення р. Кізка з метою захисту від підтоплення прилеглих територій поблизу с. Синяк Вишгородського району | 800 | 0 | 0 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 |  | Роботи пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми в с. Катюжанка Вишгородського району з метою захисту від підтоплення прилеглих територій | 1393 | 0 | 1100 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 |  | Поліпшення екологічного стану затоки Київського водосховища з метою захисту від підтоплення прилеглих територій громади с. Глібівка Вишгородського району | 3550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 1000 | 2000 |
| 102 |  | Розчистка річки Ірпінь, яка впадає в Київське водосховище,від замулення в межах Демидівської та Синяківської сільських рад Вишгородського району | 3700 | 0 | 0 | 700 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |
| 103 |  | Захист від підтоплення сіл Димер, Козаровичі і Глібівка Вишгородського району Київської області прилеглих до Київського водосховища | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Володарський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | Виконання заходів захисту від підтоплення і затоплення с. Завадівка Володарського району Київської області | 1288 | 102 | 400 | 300 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 |  | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Рось з метою захисту від підтоплення с. Логвин та сільськогосподарських угідь Володарського району | 680 | 0 | 0 | 380 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 |  | Заходи із захисту від підтоплення і затоплення с.Шевченкове Зрайківської сільської ради Володарського району | 3200 | 0 | 0 | 700 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 107 |  | Заходи із захисту від підтоплення с. Руде Село Володарського району | 1615 | 0 | 0 | 500 | 615 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 108 |  | Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного та екологічного стану і благоустрою водойм з метою захисту від підтоплення та водозабезпечення територій громад сіл Тадіївка, Тарасівка та Гайок Тадіївської сільської ради Володарського району | 960 | 0 | 0 | 460 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 |  | Роботи пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення с. Володимирівка Рубченківської сільської ради Володарського району | 1500 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Згурівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | Покращення гідрологічного режиму правої притоки р. Супій з метою захисту від підтоплення садиб с. Жуківка та сільськогосподарських угідь Згурівського району | 580 | 247 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 |  | Розчистка р. Рудка з метою захисту від підтоплення с. Середівка Згурівського району | 780 | 0 | 503 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 |  | Захист від підтоплення с. Пасківщина Згурівського району (розчистка) р. Перевод | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 |  | Відновлення гідрологічного режиму меліоративної системи р. Перевод з метою захисту від підтоплення територій та сільськогосподарських угідь громад сіл Турівка, Іллінське, Урсалівка Згурівського району | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1600 | 0 | 1000 |
| 114 |  | Відновлення гідрологічного режиму меліоративної системи р. Перевод з метою захисту від підтоплення територій та сільськогосподарських угідь громад сіл Пасківщина та Турівка Згурівського району | 3600 | 0 | 0 | 250 | 1000 | 0 | 1050 | 0 | 1300 |
|  |  | Іванківський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | Захист від підтоплення присадибних ділянок та сільськогосподарських угідь громади с. Дитятки Іванківського району | 301 | 101 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 |  | Заходи щодо захисту від підтоплення території с. Соснівка Іванківського району | 821 | 0 | 315 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 |  | Заходи щодо захисту від підтоплення території с. Леонівка Іванківського району | 1071 | 110 | 190 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 118 |  | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану водойми з метою захисту від підтоплення с. Термахівка Іванківського району | 445 | 102 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 |  | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану водойми з метою захисту від підтоплення с. Сидоровичі Іванківського району | 430 | 0 | 0 | 200 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 |  | Заходи із захисту від підтоплення присадибних ділянок та сільськогосподарських угідь громади с. Розважів Іванківського району | 646 | 102 | 220 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 |  | Заходи із захисту від підтоплення присадибних ділянок громади с. Доманівка та сільськогосподарських і лісових угідь Іванківського району | 422 | 102 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 |  | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану водойми з метою захисту від підтоплення с. Рокитна Слобода Іванківського району | 302 | 102 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 |  | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану водойми з метою захисту від підтоплення с. Запрудка Іванківського району | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 |  | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану водойми з метою захисту від підтоплення с. Макарівка Іванківського району | 514 | 164 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 |  | Роботи, пов’язані з відновленням гідрологічного режиму осушувально-зволожувальної системи «Горностайпіль» з метою захисту від підтоплення та затоплення сільськогосподарських угідь в межах Горностайпільскої сільської ради Іванківського району | 1460 | 0 | 0 | 960 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 |  | Заходи із захисту від підтоплення с. Сукачі Іванківського району | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 |  | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану водойм з метою захисту від підтоплення територій с. Оране та с. Степанівка Оранської сільської ради Іванківського району | 960 | 0 | 0 | 560 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 |  | Захист від підтоплення сільськогосподарських угідь та територій громади с. Прибірськ (розчистка р. Тернява) Іванківського району | 1440 | 0 | 0 | 840 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 |  | Покращення гідрологічного режиму р. Осниця та благоустрій водойми з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та територій громади с. Варівськ Іванківського району | 1450 | 0 | 0 | 350 | 300 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 130 |  | Покращення технічного стану та благоустрій водойм з метою захисту від підтоплення територій громади с. Феневичі Іванківського району | 1240 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 600 |
|  |  | Кагарлицький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  | Поліпшення екологічного стану притоки р. Росава з метою захисту від підтоплення с. Жовтневе Кагарлицького району | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 132 |  | Заходи щодо захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та території с. Мирівка Кагарлицького району | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 133 |  | Заходи щодо захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та території с. Ліщинка Кагарлицького району | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 134 |  | Покращення гідрологічного режиму р. Леглич з метою захисту від підтоплення територій громади с. Зікрачі Кагарлицького району | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Києво-Святошинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  | Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Нивка з метою захисту від підтоплення території Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району | 960 | 0 | 0 | 420 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 |  | Роботи пов’язані із поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок громади с. Музичі Києво-Святошинського району | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 137 |  | Відновлення гідрологічного режиму р. Сіверка з метою захисту від підтоплення території Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 138 |  | Відновлення гідрологічного режиму притоки р. Бузівка з метою захисту від підтоплення території громади с.Бузова Києво-Святошинського району | 540 | 0 | 0 | 240 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 |  | Екологічне поліпшення річки Сіверка з метою захисту від підтоплення і затоплення села Віта-Поштова та Юрівка Києво-Святошинського району Київської області | 10851 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 4851 |
| 140 |  | Заходи щодо захисту від підтоплення і затоплення території с. Малютянка Києво-Святошинського району | 560 | 0 | 100 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 |  | Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення територій громади в с. Петрушки Києво-Святошинського району | 527 | 0 | 0 | 400 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Макарівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  | Поліпшення санітарно-екологічного та технічного стану водойми на р. Лупа в с. Лубське Бишівської сільської ради Макарівського району | 1500 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 |  | Реконструкція осушувальної системи р. Здвиж з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та прилеглих територій у межах Андріївської сільської ради Макарівського району | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 144 |  | Покращення технічного та екологічного стану і благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення та затоплення територій с. Мостище Макарівського району | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 |  | Відновлення і підтримання сприятливого режиму р.Білка з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських і лісових угідь на території Комарівської сільської ради Макарівського району | 1474 | 74 | 100 | 300 | 0 | 0 | 600 | 400 | 0 |
|  |  | Миронівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Заходи щодо захисту від підтоплення р. Росава території с. Маслівка Миронівського району | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 147 |  | Заходи щодо захисту від підтоплення р. Росава території с. Олександрівка Миронівського району | 640 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 148 |  | Роботи пов’язані із поліпшенням технічного стану і благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення території Шандрівської сільської ради Миронівського району | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Обухівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Реконструкція осушувально-зволожувальної системи р. Стугна з метою захисту від підтоплення територій Старобезрадичівської, Нещерівської та Великодмитровицької сільських рад Обухівського району | 1400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 150 |  | Реконструкція осушувально-зволожувальної системи «Шапарня» з метою захисту від підтоплення територій Підгірцівської сільської ради Обухівського району | 900 | 0 | 0 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 |  | Ліквідація підтоплення заплавних земель р. Красна на території Трипільскої сільської ради Обухівського району | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 |  | Заходи щодо захисту від підтоплення території с. Нещерів Обухівського району | 1400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
|  |  | Переяслав-Хмельницький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  | Першочергові заходи від підтоплення сільськогосподарських угідь та прилеглої території с. Стовп’яги Переяслав-Хмельницького району | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 |  | Заходи із захисту від підтоплення с. Мала Каратуль Переяслав-Хмельницького району | 5000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 155 |  | Заходи із захисту від підтоплення територій с. Мазінки Переяслав-Хмельницького району | 500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 156 |  | Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та екологічного стану р. Броварка з метою захисту від підтоплення території Великокаратульської сільської ради Переяслав-Хмельницького району | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 |  | Розчищення р. Альта з метою захисту від підтоплення територій сільськогосподарських угідь Переяслав-Хмельницького району та м. Переяслав-Хмельницький | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 400 |
| 158 |  | Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та екологічного стану водойми з метою захисту від підтоплення с. Сомкова Долина та с. Радянське Переяслав-Хмельницького району | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
|  |  | Поліський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  | Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Вересня з метою захисту від підтоплення територій сіл Дубова і Дубова -2 Поліського району | 1300 | 102 | 198 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 160 |  | Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Вересня з метою захисту від підтоплення територій Красятицької селищної ради та Володарської сільської ради Поліського району | 900 | 0 | 200 | 600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 |  | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Бобер з метою захисту від підтоплення території с. Максимовичі Поліського району | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 |  | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення с. Зелена Поляна Поліського району | 660 | 0 | 0 | 200 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 |  | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення с. Рагівка Поліського району | 600 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 |  | Покращення технічного та екологічного стану і благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення та затоплення території Вовчківської сільської ради Поліського району | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 500 |
| 165 |  | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення с. Зірка Луговицької сільської ради Поліського району | 500 | 0 | 0 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 |  | Заходи із захисту від підтоплення територій громади с. Калинівка Поліського району | 500 | 0 | 0 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Рокитнянський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  | Заходи щодо підтримання сприятливого гідрологічного режиму та екологічного стану р. Рось з метою захисту від підтоплення територій Рокитнянського району | 2182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 900 | 1000 |
| 168 |  | Відновлення сприятливого гідрологічного режиму водойм басейну р. Черня з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок та сільськогосподарських угідь в межах Острівської сільської ради Рокитнянського району | 1400 | 0 | 0 | 650 | 200 | 0 | 0 | 250 | 300 |
| 169 |  | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок громади с. Довгалівське Рокитнянського району | 640 | 100 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Сквирський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  | Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення с. Пустоварівка Сквирського району | 1478 | 0 | 0 | 683 | 0 | 0 | 295 | 0 | 500 |
| 171 |  | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми в с. Шамраївка Сквирського району з метою захисту від підтоплення | 1500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 172 |  | Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми в с. Великі Єрчики Сквирського району з метою захисту від підтоплення | 974 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 |  | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Домантівка з метою захисту від підтоплення і затоплення територій с. Домантівка Сквирського району | 900 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 174 |  | Покращення гідрологічного режиму р. Сквирка з метою захисту від підтоплення та затоплення територій Сквирського району | 2000 | 0 | 0 | 500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ставищенський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  | Реконструкція осушувальної системи р. Цицілія і р. Гнилий Тікич з метою захисту від підтоплення території с. Ясенівка Ставищенського району | 800 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
|  |  | Таращанський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  | Відновлення гідрологічного режиму р. Гнилий Тікич з метою захисту від підтоплення території с. Калинове Таращанського район | 750 | 0 | 0 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 |  | Реконструкція водовідвідної системи з метою захисту від підтоплення вул. Участки та прилеглої території в с. Чернин Таращанського району Київської області | 750 | 0 | 0 | 400 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 |  | Поліпшення технічного стану та благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення с. Лука Таращанського району | 1040 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 179 |  | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та екологічного стану р. Кендюхівка з метою захисту від підтоплення території Лук’янівської сільської ради Таращанського району | 550 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 |
| 180 |  | Заходи із захисту від підтоплення с. Кирдани Таращанського району | 830 | 409 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 |  | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення території с. Антонівка Косяківської сільської ради Таращанського району | 600 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 182 |  | Покращення технічного та екологічного стану р. Боярка з метою збереження, очистки, існування та відновлення природних джерел прилеглих до русла річки та водоймища в с. Станишівка Таращанського району Київської області | 4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2602 |
| 183 |  | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму р. Боярка з метою захисту від підтоплення і затоплення території Станишівської сільської ради Таращанського району | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 184 |  | Поліпшення технічного стану та благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення с. Дубівка Таращанського району | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
|  |  | Тетіївський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 |  | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму р. Молочна з метою захисту від підтоплення с. П’ятигори Тетіївського району Київської області | 904 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 |
|  |  | Фастівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  | Регулювання правої притоки р. Стугна та екологічне поліпшення водойми з метою захисту від підтоплення с. Оленівка Фастівського району | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 |  | Розчищення русла р. Стугна в межах Червономотовилівської сільської ради з метою захисту від підтоплення с. Червона Мотовилівка Фастівського району | 155,5 | 155,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 |  | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми та гідротехнічної споруди в с. Томашівка Фастівського району з метою захисту від підтоплення території села | 3274 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1774 | 0 | 1000 |
| 189 |  | Роботи пов’язані щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Ірпінь на території сіл Томашівка та Ярошівка Фастівського району з метою захисту від підтоплення прилеглих територій | 1316 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 816 |
| 190 |  | Захист від підтоплення сільськогосподарських угідь і територій громади с. Велика Снітинка та екологічне покращення заплави (розчистка) русла р. Стугна Фастівського району | 105,5 | 105,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 |  | Покращення технічного та екологічного стану та благоустрій водойм р. Стугна з метою захисту від підтоплення та затоплення територій в межах Великоснітинської сільської ради Фастівського району | 950 | 0 | 0 | 650 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Яготинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  | Розчистка окремих ділянок р. Супій з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та територій с. Горбані і Капустинці Переяслав-Хмельницького та Яготинського районів | 954 | 100 | 200 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 |  | Роботи, пов’язані з відновленням гідрологічного режиму осушувально-зволожувальної системи р. Супій з метою захисту від підтоплення територій в межах Капустинської, Фарбованської та Нечипорівської сільських рад Яготинського району | 1500 | 0 | 0 | 200 | 900 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 194 |  | Покращення санітарно-екологічного стану водойми в с. Лозовий Яр Яготинського району з метою захисту від підтоплення населеного пункту та сільськогосподарських угідь Яготинського району | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разом |  | 258177 | 12674 | 15115 | 59727 | 65573 | 0 | 26656 | 22271 | 56161 |

Таблиця 3
до Програми

Захист від підтоплення територій в містах і селищах Київської області 
(джерело фінансування – обласний бюджет, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)

| № з/п | Назва заходу | Обсяги фінансування(вартість) тис.грн., в тому числі по роках |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Білоцерківський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здійснення заходів щодо захисту від підтоплення і затоплення територій в районі вулиць Колгоспна, Шевченка м. Узин Білоцерківського району | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
|  | Богуславський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Заходи із захисту від підтоплення в районі вулиці Запорожця м. Богуслав | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану Богуславського водосховища з метою захисту від підтоплення та затоплення територій в межах Богуславської міської ради | 3800 | 0 | 0 | 1800 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Здійснення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Богуславка з метою захисту від підтоплення і затоплення житлової забудови м. Богуслав | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бородянський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Заходи із захисту від підтоплення та затоплення смт Пісківка Бородянського району | 1760 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 400 | 660 | 400 |
| 6 | Здійснення заходів із захисту від підтоплення смт Бабинці Бородянського району | 400 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Здійснення заходів захисту від підтоплення смт Немішаєве вул. Перемоги Бородянського району | 1110 | 240 | 500 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Броварський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Здійснення заходів із захисту від підтоплення с. Димитрово Калинівської селищної ради Броварського району | 720 | 0 | 0 | 350 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Роботи, пов’язані із поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення та затоплення територій громади смт Велика Димерка Броварського району | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Васильківський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Заходи із захисту від підтоплення в центральній частині смт Калинівка Васильківського району | 4878 | 200 | 180 | 0 | 1000 | 0 | 1498 | 0 | 2000 |
| 11 | Заходи від підтоплення сільськогосподарських угідь інституту УКРНДІПВТ ім. Л.Погорілого в смт. Дослідницьке Васильківського району | 1592 | 0 | 200 | 911 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму р. Стугна з метою захисту від підтоплення м. Васильків | 1488 | 0 | 400 | 817 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Роботи, пов’язані із поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення та затоплення територій громади смт Глеваха Васильківського району | 540 | 0 | 0 | 340 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вишгородський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкція системи водовідведення з метою захисту від підтоплення територій м. Вишгород | 2088 | 1000 | 600 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Володарський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного, екологічного та санітарного стану Володарського водосховища з метою захисту від підтоплення смт Володарка Київської області | 7500 | 0 | 0 | 1000 | 1500 | 0 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 16 | Виконання заходів із захисту від підтоплення смт Володарка | 645 | 285 | 0 | 146 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму р. Рось з метою захисту від підтоплення смт Володарка | 2500 | 0 | 0 | 200 | 500 | 0 | 500 | 800 | 500 |
|  | Згурівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм з метою захисту від підтоплення смт Згурівка | 1168 | 296 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Здійснення заходів із захисту від підтоплення в північній частині смт Згурівка | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 100 |
|  | Іванківський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Здійснення заходів із захисту від підтоплення смт. Іванків по вул. Шевченка, Ватутіна | 995 | 150 | 150 | 590 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кагарлицький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Відновлення гідрологічного режиму р. Росава з метою захисту від підтоплення м. Кагарлик | 473 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Заходи із захисту від підтоплення та затоплення присадибних ділянок між вулицями К.Маркса, Папаніна та провулком К.Маркса у м. Кагарлик | 630 | 0 | 0 | 130 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Макарівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Розчищення р. Здвиж з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок на території смт. Макарів | 27708 | 2708 | 2000 | 2000 | 5000 | 0 | 8000 | 3000 | 5000 |
|  | Миронівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Росава з метою захисту від підтоплення м. Миронівка | 800 | 0 | 200 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обухівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Заходи із захисту від підтоплення с. Таценки Обухівської міської ради | 3860 | 0 | 100 | 1760 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
|  | Рокитнянський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Заходи із захисту від підтоплення західної частини смт. Рокитне | 480 | 0 | 80 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Таращанський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Заходи із захисту від підтоплення агротехнічного коледжу в м. Тараща в районі вул. Б.Хмельницького,3 | 560 | 0 | 160 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тетіївський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Реконструкція гідротехнічних споруд водосховищ на р. Роська з метою захисту від підтоплення і затоплення м. Тетіїв | 2200 | 891 | 845 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Здійснення заходів захисту від підтоплення східної частини м. Тетіїв | 1000 | 300 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану водосховища Тетіївське ІІІ з метою захисту від підтоплення та затоплення територій в межах Тетіївської міської ради | 1700 | 0 | 0 | 700 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Реконструкція гідротехнічних споруд з метою захисту від підтоплення і затоплення вулиць Нова та Кірова у м. Тетіїв | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 400 | 0 |
|  | Яготинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Заходи із захисту від підтоплення в центральній частин м. Яготин | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 400 | 200 |
|  | м. Березань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Заходи щодо захисту від підтоплення центральної частини м. Березань | 3500 | 0 | 0 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 34 | Роботи пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми (урочище Канського) в м. Березань з метою захисту від підтоплення прилеглої території | 1200 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Заходи щодо відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Недра з метою захисту від підтоплення м. Березань | 1140 | 300 | 300 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Роботи пов’язані із поліпшенням технічного стану і благоустрою водойм відпрацьованих торфокар’єрів на територіях у межах Березанської міської ради з метою запобігання пожеж на торфовища | 1333 | 520 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | м. Біла Церква |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Здійснення заходів із захисту від підтоплення і затоплення територій м. Біла Церква | 5500 | 0 | 0 | 200 | 500 | 0 | 2000 | 800 | 2000 |
| 38 | Покращення гідрологічного режиму та екологічного стану річки Протока від вул. Крутогірна до вул. Івана Кожедуба (колишня Петра Запорожця) з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок та житлових будинків в м. Біла Церква Київської області (реконструкція) | 5485 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 2485 | 0 | 2000 |
| 39 | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Протока з метою захисту від підтоплення м. Біла Церква | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| 40 | Відновлення гідрологічного режиму та екологічного стану р. Протока з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок та житлових будинків в м. Біла Церква Київської області (реконструкція) | 9543 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 3000 | 3043 | 2000 |
| 41 | Реконструкція дамби та гідротехнічної споруди середнього Білоцерківського водосховища з метою захисту від підтоплення і затоплення територій м. Біла Церква | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1500 | 500 |
| 42 | Розчистка р. Рось у межах м. Біла Церква з метою захисту від підтоплення житлових забудов | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 900 | 140 |
|  | м. Бориспіль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Поліпшення технічного стану та благоустрій озера Княжицьке з метою захисту від підтоплення промислової та житлової зони м. Бориспіль | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Здійснення заходів захисту від підтоплення м. Бровари | 960 | 0 | 320 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Відновлення функціонування осушувальної системи р. Осинка з метою захисту від підтоплення м. Бровари | 9000 | 0 | 1000 | 3000 | 3000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
| 46 | Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою озера «Світловщина» з метою захисту від підтоплення м. Бровари | 1500 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Відновлення систем водовідведення з метою захисту від підтоплення територій громади м. Бровари | 7000 | 0 | 0 | 4500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Будівництко дощової каналізації від вул. Київська (1-ша черга) до очисних споруд (ДОС-1) по вул. Таращанській та Богунській в м. Бровари Київської області з метою захисту від підтоплення та затоплення територій | 16500 | 0 | 0 | 3500 | 3000 | 0 | 3000 | 2000 | 5000 |
|  | м. Буча |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Здійснення заходів щодо захисту від підтоплення м. Буча | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Заходи із захисту від підтоплення територій та поліпшення технічного стану і благоустрою водойми на р. Буча у м. Буча Київської області | 2300 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 51 | Роботи, пов'язані із поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми на р.Рокач з метою захисту від підтоплення та затоплення територій м.Буча | 1500 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Підвищення водозабезпечення заплавних земель р. Рокач на території м. Буча Київської області | 13560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 7560 |
| 53 | Будівництво берегоукріплення існуючої водойми в районі вул. Паркова в м. Буча з метою захисту від підтоплення прилеглих територій | 11634 | 0 | 11634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | м. Ірпінь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму р. Любка з метою захисту від підтоплення смт Коцюбинське | 434 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Здійснення заходів із захисту від підтоплення смт Гостомель | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Захист від підтоплення територій смт Ворзель | 456 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Реконструкція осушувальної системи р. Ірпінь і р. Рокач з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок в межах Гостомельської селищної ради Київської області | 910 | 0 | 0 | 660 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Заходи із захисту від підтоплення територій та поліпшення технічного стану і благоустрою водойм у м. Ірпінь | 4000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 500 | 500 |
| 59 | Заходи із захисту від підтоплення територій та поліпшення технічного стану і благоустрою водойми у м. Ірпінь (район Меблевої фабрики) Київської області | 1350 | 0 | 0 | 350 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Здійснення захисту від підтоплення територій смт Гостомель по вул. Гагаріна, Миру, Пушкіна, Новозаводська Київської області | 1400 | 0 | 0 | 400 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Реконструкція осушувально-зволожувальної системи р. Ірпінь в межах Гостомельської селищної ради Київської області з метою захисту від підтоплення і затоплення сільськогосподарських угідь та попередження пожеж на торфовищах | 3000 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 1000 |
| 62 | Роботи, пов'язані із поліпшенням технічного стану та благоустрою озер з метою захисту від підтоплення та затоплення територій смт Гостомель Київської області | 2500 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 63 | Роботи пов'язані із поліпшенням технічного стану меліоративних каналів системи р. Ірпінь з метою захисту від підтоплення територій громади м. Ірпінь Київської області | 1500 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Роботи, пов’язані із поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм з метою захисту від підтоплення та затоплення територій смт Ворзель Київської області | 1445 | 0 | 0 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 645 |
|  | м. Обухів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Регулювання р. Кобринка з метою захисту від підтоплення м. Обухів | 600 | 100 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | м. Переяслав-Хмельницький |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Заходи із захисту від підтоплення в центральній частині м. Переяслав-Хмельницький | 960 | 0 | 160 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 |
|  | м. Ржищів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Виконання заходів із захисту від підтоплення м. Ржищів | 3806 | 191 | 0 | 853 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 762 |
|  | м. Фастів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Заходи із захисту від підтоплення в районі завокзалля м. Фастів | 1040 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 69 | Роботи, пов’язані з відновленням гідрологічного режиму водойми в заплаві Заячого Струмка з метою захисту від підтоплення та затоплення територій Фастівської міської ради Київської області | 750 | 0 | 0 | 650 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Регулювання та екологічне покращення стану р. Унава з метою захисту від підтоплення в межах м. Фастів та Фастівського району | 1485 | 85 | 0 | 500 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разом | 197762 | 9570 | 19594 | 38094 | 41451 | 0 | 30183 | 19503 | 39367 |

Таблиця 4

до Програми

Захист сільськогосподарських угідь та територій населених  пунктів від  підтоплення

(кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва)

| № з/п | Назва заходу | Всього | Обсяги фінансування(вартість) тис.грн., в тому числі по роках |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баришівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заходи з захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та с. Пасічна Баришівського району | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Захист від підтоплення сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок в с. Масківці Баришівського району | 700 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Захист від підтоплення сільськогосподарських угідь та території с. Веселинівка Баришівського району | 600 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Захист від підтоплення сільськогосподарських угідь та території с. Поділля Баришівського району | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 5 | Реконструкція осушувальної системи з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь в межах Дернівської сільської ради та території с. Коржі Баришівського району | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Реконструкція осушувальної системи р. Трубіж з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок с. Борщів Баришівського району | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 250 |
| 7 | Реконструкція осушувальної системи р. Бакумівка з метою захисту від підтоплення с. Лук’янівка та сільськогосподарських угідь Баришівського району | 500 | 124 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Захист від підтоплення сільськогосподарських угідь та території с. Рудницьке Баришівського району | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Білоцерківський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Захист від підтоплення сільськогосподарських угідь і територій с. Поправка та розчистка р. Поправка Білоцерківського району | 630 | 0 | 0 | 300 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Богуславський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Роботи пов’язані із поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми з метою захисту від підтоплення с.Бране Поле Богуславського району | 540 | 150 | 170 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Захист від підтоплення сільськогосподарських угідь та території с. Мисайлівка Богуславського району | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бориспільський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Захист від підтоплення сільськогосподарських угідь і присадибних ділянок с.Глибоке та с.Городище Глибочицької сільської ради Бориспільського району | 1229 | 100 | 400 | 0 | 250 | 0 | 279 | 0 | 200 |
| 13 | Захист від підтоплення сільськогосподарських угідь р. Ільта Бориспільського району в межах Іванківської сільської ради | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бородянський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкція осушувальної системи р. Здвиж з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь в межах Бородянського району | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1500 |
| 15 | Реконструкція осушувальної системи р.Здвиж з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та території Пилиповицької сільської ради Бородянського району | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 16 | Реконструкція осушувальної системи р.Здвиж з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та території Новозаліської сільської ради Бородянського району | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 17 | Реконструкція комплексу гідротехнічних споруд для захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок від підтоплення у с. Немішаєве Бородянського району | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Броварський ройон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Захист від підтоплення території с.Требухів Броварського району | 391 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| 19 | Реконструкція осушувальної системи з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь в межах Рожнівської сільської ради та території с. Рожни Броварського району | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Реконструкція осушувальної системи з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та території с. Заворичі Броварського район | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Реконструкція комплексу гідротехнічних споруд для захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок у с. Гоголів Броварського району | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Розчистка р. Смолянка з метою захисту від підтоплення с. Жердова та с. Плоске Броварського району | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Васильківський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Відновлення системи водовідвідних каналів з метою захисту від підтоплення території с. Дослідницьке Васильківського району | 600 | 0 | 296 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вишгородський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Заходи щодо захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та земельних ділянок в смт Димер Вишгородського району | 1300 | 0 | 300 | 200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 25 | Реконструкція осушувальної системи з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок с. Жукин Вишгородського району | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 26 | Реконструкція осушувальної системи на р. Здвиж з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та території Руднє-Димерської сільської ради Вишгородського району | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 750 | 500 |
| 27 | Реконструкція частини осушувальної системи р.Ірпінь з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь на території Синяківської сільської ради Вишгородського району | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 950 | 1000 |
| 28 | Реконструкція осушувальної системи р. Здвиж з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та території с. Вахівка Вишгородського району | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Укріплення берега р. Десна з метою захисту від ерозії сільськогосподарських угідь на території Новосілківської сільської ради Вишгородського району | 1742 | 842 | 300 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
|  | Згурівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Реконструкція осушувальної системи та будівництво комплексу гідротехнічних – водовідвідних споруд з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та території смт Згурівка | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Захист від підтоплення сільськогосподарських угідь та території с. Пасківщина Згурівського району (розчистка) р. Перевод | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Захист від підтоплення с.Середівка та екологічне поліпшення (розчистка) русла р. Рудка Згурівського району | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Захист від підтоплення с. Жовтневе та екологічне покращення (розчистка) р. Перевод Згурівського району | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Захист від підтоплення сільськогосподарських угідь та території громади с. Красне Згурівського району | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Покращення гідрологічного режиму правої притоки р. Супій з метою захисту від підтоплення садиб с. Жуківка та сільськогосподарських угідь Згурівського району | 938 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 582 |
| Іванківський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Реконструкція осушувальної системи „Вересня” з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь в межах Старосоколівської сільської ради та території с. Старі Соколи, с. Красилівка, с.Нові Соколи, с. Потока Іванківського району | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Реконструкція осушувальної системи „Горностайпіль” з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь в межах Горностайпільської сільської ради Іванківського району | 730 | 230 | 150 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Реконструкція осушувальної системи р. Здвиж з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь в межах Феневицької сільської ради Іванківського району | 300 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Реконструкція осушувальної системи р. Таль з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок с. Шпилі Іванківського району | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Відновлення гідрологічного режиму р. Хочева з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок громади с. Хочева та с. Степанівка Оранської сільської ради Іванківського району | 525 | 275 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кагарлицький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Розчистка русла р. Росава на території Расавської сільської ради Кагарлицького району з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Відновлення гідрологічного режиму та регулювання р. Леглич з метою захисту від підтоплення с. Кузьминці та сільськогосподарських угідь Кагарлицького району | 900 | 0 | 0 | 216 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Захист від підтоплення сільськогосподарських угідь та територій сіл Расавка і Слобода та поліпшення гідрологічного режиму (розчистка) р. Росавка Кагарлицького району | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Києво-Святошинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Реконструкція осушувальної системи р.Ірпінь і р.Рокач з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок в межах Гостомельської селищної ради | 608 | 400 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обухівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Захист від підтоплення сільськогосподарських угідь і території с. Матяшівка та поліпшення гідрологічного режиму (розчистка) р. Красна Обухівського району | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 368 |
| 46 | Реконструкція осушувальної системи р. Стугна з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок с. Нещерів Обухівського району | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 47 | Реконструкція осушувальної системи р. Стугна з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок с. Великі Дмитровичі Обухівського району | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 361 |
| Переяслав-Хмельницький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Реконструкція осушувальної системи р. Карань з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок в с. Єрківці Переяслав – Хмельницького району | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Розчищення р. Альта з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та території м. Переяслав-Хмельницький | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Реконструкція осушувальної системи р. Броварка з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок в с. Велика Каратуль Переяслав– Хмельницького району | 700 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 51 | Реконструкція осушувальної системи р.Трубіж з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок в с. Козлів Переяслав – Хмельницького району | 500 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Захист від підтоплення сільськогосподарських угідь та території с. Мазінки та поліпшення гідрологічного режиму (розчистка) р. Альта Переяслав–Хмельницького району | 400 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поліський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Реконструкція осушувальної системи з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок в межах с. Максимовичі Поліського району | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сквирський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Розчищення р. Сквирка на території Пустоварівської сільської ради Сквирського району з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь | 850 | 0 | 300 | 300 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Реконструкція гідротехнічної споруди з метою захисту від підтоплення с. Кривошиїнці Сквирського району | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 56 | Реконструкція осушувальної системи з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь на території Великополовецької сільської ради Сквирського району | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 500 | 0 |
| 57 | Реконструкція гідротехнічної споруди на Пустоварівському водосховищі № 14 з метою захисту від підтоплення с. Ленінське Сквирського району | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 58 | Реконструкція гідротехнічної споруди з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та території с. Таборів Сквирського району | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Ставищенський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Реконструкція осушувальної системи р. Гнилий Тікич з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок с. Гостра Могила Ставищенського району | 400 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Реконструкція гідротехнічної споруди з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок с. Розкішна Ставищанського району | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 200 |
| Тетіївський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Заходи щодо захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та території с. П’ятигори Тетіївського району | 1100 | 700 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Яготинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Захист с. Сулимівка від підтоплення р.Жоравка та підвищення водозабезпеченості заплавних земель Яготинського району з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь | 800 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 63 | Здійснення заходів щодо захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та території с. Сотниківка Яготинського району | 592 | 292 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Реконструкція осушувальних каналів р.Супій з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок с.Капустинці Яготинського району | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 161 | 0 |
| 65 | Покращення санітарно-екологічного стану водойми в с. Лозовий Яр Яготинського району з метою захисту від підтоплення території населеного пункту та сільськогосподарських угідь | 700 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разом: | 39720 | 7720 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 9500 |

ˮ