### КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

10 вересня 2018 року                         м. Київ                                                  № 507

Про схвалення проекту Програми

будівництва (придбання) доступного житла

в Київській області на 2018-2022 роки

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Порядку розроблення, прийняття Київських обласних комплексних та цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Київської обласної ради від 14.12.2017 № 365-19-VII, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 25.04.2018 № 256 „Про ініціювання розробки проекту Програми будівництва (придбання) доступного житла в Київській області на 2018-2022 рокиˮ, враховуючи позитивні висновки департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації від 25.05.2018 № 28-01-11/791 та департаменту фінансів облдержадміністрації від 25.05.2018 № 10-05-19/1325:

- Схвалити проект Програми будівництва (придбання) доступного житла в Київській області на 2018-2022 роки (далі – проект Програми).

2. Заступнику голови облдержадміністрації Денисенку Ю.О. у встановленому порядку організувати подання облдержадміністрацією проекту Програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Після затвердження в установленому порядку проекту Програми Київською обласною радою:

3.1. департаменту фінансів облдержадміністрації при внесенні змін до обласного бюджету на 2018 рік врахувати, за поданням департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації, потребу в асигнуваннях на реалізацію заходів Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів;

3.2. департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністраціям спільно з Іпотечним центром в м. Києві та Київській області Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництвуˮ забезпечити виконання заходів Програми.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Денисенка Ю.О.

Голова адміністрації                                                   			   О.Л. Горган

| Заступник голови адміністрації Ю.О.Денисенко |  | Керівник апарату адміністрації Т.Г.Жуль |
| --- | --- | --- |
| Директор департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства адміністрації С.О.Золін |  | Заступник начальника управління – начальник відділу нормативно-правової роботи управління юридичного забезпечення адміністрації Г.І.Ясюк |
| Директор Департаменту фінансів адміністрації Н.В.Остапченко |  | Начальник загального відділу апарату адміністрації Л.Б.Ліневич |
| Виконуюча обов'язки директора департаменту економічного розвитку і торгівлі адміністрації Н.О.Погребна |  | Начальник відділу контролю апарату адміністрації |
| Виконуючий обов’язки завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації Д.М.Бершацький |  | Директор Іпотечного центру в м. Києві та Київській області Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» М.В.Марчук |

D:\Zag10MashBurК\Rospor\ 04.06.2018\ _1.doc

|  | СХВАЛЕНО Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації |
| --- | --- |

10 вересня 2018 року № 507

Програма будівництва (придбання)

доступного житла в Київській області на 2018-2022 роки

м. Київ

2018 рік

- ЗМІСТ

|  |  | Стор. |
| --- | --- | --- |
| І. | Паспорт Програми | 3 |
| ІІ. | Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма | 5 |
| ІІІ. | Визначення мети Програми | 6 |
| IV. | Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми | 6 |
| V. | Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні показники | 8 |
| VI. | Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності | 9 |
| VII. | Координація та контроль за ходом виконання Програми | 9 |

Додаток 1

Паспорт

Програми будівництва (придбання) доступного житла в Київській області на 2018 – 2022 роки

| - 1. | - Ініціатор розроблення Програми | - Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
| - 2. | - Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування про ініціювання розроблення програми | - Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 25 квітня 2018 року № 256 «Про ініціювання розробки проекту Програми будівництва(придбання) доступного житла в Київській області на 2018 – 2022 роки» |
| - 3. | - Дата, номер і назва розпорядчого документа про схвалення проекту програми/змін до програми |  |
| - 4. | - Розробник Програми | - Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації |
| - 5. | - Співрозробники Програми | Іпотечний центр в м. Києві та Київській області Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» |
| - 6. | - Головний розпорядник коштів | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації |
| 6.1. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації, Іпотечний центр в м. Києві та Київській області Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» |
| - 7. | - Учасники Програми | - Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі учасники антитерористичної операції, внутрішньо переміщені особи які проживають чи переселилися на територію Київської області |
| - 8. | - Термін реалізації Програми | - 2018 – 2022 роки |
| - 8.1. | - Етапи виконання Програми (для довгострокових програм) | - І етап – 2018-2020 роки - ІІ етап – 2021- 2022 роки |
| - 9. | - Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | - Обласний, районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети |
| - 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн., всього: | 5 231 435 тис.грн. |
|  | у тому числі: |  |
| - 10.1 | Кошти державного бюджету | 1 591 626 тис.грн. |
|  | коштів обласного бюджету | 144 200 тис.грн. |
|  | коштів інших місцевих бюджетів | 240 361 тис.грн. |
|  | коштів інших джерел | 3 255 248 тис.грн. |

І. Вступ

Програма будівництва (придбання) доступного житла в Київській області на 2018 – 2022 роки (далі – Програма) розроблена відповідно пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року №140, постанови Кабінету Міністрів  України від 20 вересня 2017 р. № 708 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. № 140 і від 29 лютого 2012 р.  № 193» .

Програму спрямовано на поступове, соціально-ефективне розв’язання гострої проблеми забезпечення житлом мешканців Київської області.

II. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Житлова сфера є важливою складовою частиною економіки України, яка суттєво впливає на всі галузі господарства.

В Київській області, як і по всій Україні, більшість громадян не мають можливості отримати доступ до ринку житла без підтримки держави та місцевої влади.

У Київській області перебуває на квартирному обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов – 41,4  тис. осіб, з них одиноких громадян – 5,3 тис. осіб; учасників антитерористичної операції – 16,7 тис. та зареєстровано  внутрішньо переміщених осіб – 63,2 тис. осіб

Найбільш незахищеними категоріями, які потребують підтримки на сьогодні є молодь, багатодітні родини, працівники бюджетної сфери, учасники АТО та члени їх сімей, внутрішньо переміщенні особи. Складною також залишається демографічна ситуація. Недостатній рівень доходів та незадовільні житлові умови призводять до міграційних процесів і відтоку із регіонів України висококваліфікованих фахівців та обмежують можливість народження дітей у сім’ях, які потребують поліпшення житлових умов, що у свою чергу негативно позначається на соціально-економічному розвитку регіонів в цілому.

Вирішення житлового питання громадян шляхом підвищення рівня доступності житла є важливою соціально-економічною передумовою стабілізації життя суспільства.

Проблеми будівництва житла обумовлені потребою значних інвестицій в організацію будівництва, нестачею обігових коштів, недостатньо високим рівнем купівельної спроможності населення (хоча існує позитивна динаміка), частими змінами податкового та регулюючого законодавства в галузі будівництва.

Оскільки в умовах сьогодення держава не в змозі у повній мірі забезпечити громадян, які потребують поліпшення житлових умов, безкоштовним житлом, тому єдиним можливим шляхом до скорочення кількості осіб, які потребують поліпшення житлових умов, є створення накопичувального та відновлювального ресурсу за рахунок коштів бюджетів всіх рівнів.

Розв’язання житлової проблеми громадян насамперед повинно сприяти зняттю соціальної напруги пов’язаної з недостатнім забезпеченням житлом, підтримці будівельної галузі області та досягненню максимальної ефективності використання бюджетних коштів при забезпеченні громадян житлом.

III. Визначення мети Програми

Основною метою Програми є: створення належних умов для забезпечення громадян доступним житлом, які зареєстровані та постійно проживають на території Київської області, та потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, шляхом надання державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла або пільгових іпотечних житлових кредитів.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Прийняття Програми спрямоване на розв’язання як житлових проблем громадян, які зареєстровані та постійно проживають на території Київської області, перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов, так і підтримки будівельної галузі та житлового будівництва шляхом формування платоспроможного покупця на ринку житла.

Оптимальним способом розв’язання проблеми є зниження вартості житла та надання громадянам державної підтримки на його будівництво (придбання), встановлення нижчих, порівняно з ринковими, відсоткових ставок на будівництво (придбання) житла з метою забезпечення його доступності. При цьому передбачається здійснення поступового переходу від безоплатного надання житла громадянам - до його придбання за рахунок власних коштів, за умови надання державної підтримки та пільгових іпотечних кредитів.

Програму передбачається реалізувати за такими напрямами:

1) шляхом надання  державної  підтримки,  яка  полягає  у сплаті за рахунок коштів обласного, районних, міських (міст обласного підпорядкування) бюджетів:

30  відсотків  вартості  будівництва (придбання)  доступного житла;

50  відсотків  вартості  будівництва  (придбання)  доступного житла для громадян, на  яких  поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів  10-14  частини  другої  статті  7  та абзаців четвертого, шостого і  восьмого пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального захисту";

50 відсотків  вартості  будівництва  (придбання)  доступного житла для громадян, на  яких  поширюється  дія Закону України "Про забезпечення прав і свобод  внутрішньо  переміщених  осіб"  (1706-18 ), які отримали довідку   про   взяття   на  облік  внутрішньо  переміщеної  особи відповідно  до  Порядку  оформлення і видачі довідки про взяття на облік   внутрішньо  переміщеної  особи,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 509 (відповідно до Положення про порядок і умови надання державної підтримки на  будівництво (придбання) доступного житла громадянам, які зареєстровані, перемістились та проживають на території Київської області).

2) шляхом надання пільгових іпотечних житлових кредитів на будівництво (придбання) доступного житла (відповідно до Положення про порядок і умови надання пільгових іпотечних кредитів на будівництво (придбання) доступного житла громадянам, які зареєстровані, перемістились та проживають на території  Київської області).

Нормативна площа житла, з розрахунку якої надається державна підтримка або пільгові іпотечні кредити за Програмою, становить 21 кв.м загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. м на сім'ю.

Об'єктом фінансування є квартири у багатоквартирних житлових будинках, індивідуальні (садибні) житлові будинки, які продаються на вторинному ринку, за умови, що такі індивідуальні та багатоквартирні житлові будинки збудовано не більше ніж 20 чи реконструйовано не більше ніж 15 років тому, а також квартири у багатоквартирних житлових будинках або індивідуальні (садибні) житлові будинки, які будуються (реконструюються)

Право на державну підтримку або отримання пільгового іпотечного житлового кредиту на будівництво (придбання) доступного житла за Програмою може бути використано учасником Програми лише один раз.

Для досягнення мети Програми необхідно врегулювати питання щодо:

збільшення обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на іпотечне житлове кредитування та застосування фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла;

організаційного забезпечення будівництва доступного житла, зокрема:

- проектування квартир згідно з архітектурно-планувальними, конструктивними та технічними рішеннями, що відповідають параметрам такого житла;

- розроблення проектів житлових будинків, що відповідають економічним і енергозберігаючим вимогам;

- раціонального використання земель способом оптимізації щільності забудови;

- створення при місцевих органах містобудування та архітектури фонду проектів житлової забудови, рекомендованих для масового застосування;

- добудови об'єктів незавершеного житлового будівництва;

- проведення реконструкції житлових будинків перших масових серій;

- відбору інвестиційних проектів на конкурсних засадах;

забезпечення розвитку будівництва доступного житла, зокрема:

- удосконалення виробничої бази індустріального житлового будівництва з урахуванням потреби у створенні нових архітектурно-будівельних систем та використанні швидко збірних конструкцій;

- збільшення обсягу виробництва високоякісних утеплювальних та покрівельних матеріалів, автономних систем інженерного забезпечення, санітарно-технічного обладнання підвищеної економічності та надійності, інших будівельних виробів і матеріалів.

Фінансування Програми та витрат пов’язаних з її реалізацією здійснюється за рахунок коштів державного, обласного, районних та місцевих бюджетів, інших джерел фінансування не заборонених законодавством, у тому числі власних коштів громадян.

Для будівництва (придбання) житла в рамках виконання Програми необхідні кошти в сумі 5 231 435 тис. гривень. Ресурсне забезпечення Показники продукту Програми наведено в додатку 2, 2-1 та 2.1.

Виконання Програми передбачається здійснювати  в два етапи, де:

1-й етап – 2018-2020 роки,

2-й етап – 2021-2022 роки,

Строк дії Програми встановлено до 2022 року.

V. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні показники

Завданням Програми передбачають:

- сприяння соціальному захисту та вирішення житлових проблем  учасників Програми;

- збільшення обсягів житлового будівництва за рахунок залучення коштів обласного, районних та місцевих бюджетів;

- взаємодію Іпотечного центру в м. Києві та Київській області Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» з органами місцевого самоврядування;

- нормативно – правове забезпечення будівництва (придбання) доступного житла;

- організаційне забезпечення будівництва (придбання) доступного жила;

- забезпечення концентрації матеріальних та фінансових ресурсів, необхідних для добудови об'єктів незавершеного житлового будівництва з метою використання їх як доступне житло;

- забезпечення реалізації в кожному регіоні пілотних проектів будівництва доступного житла;

- виробничі питання;

- формування коштів за рахунок джерел, визначених у програмі, ефективне використання сформованих коштів, для реалізації державної політики в Київській області.

Заходи з виконання Програми додаються (додаток 3).

VI. Очікувані результати виконання Програми,

визначення її ефективності

Виконання Програми дозволить:

Створити умови щодо доступності будівництва (придбання) житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

За час реалізації Програми планується забезпечити житлом 6 682  сімей шляхом будівництва (придбання) 417 625 метрів квадратних загальної площі;

Скоротити строк перебування громадян на квартирному обліку та збільшити частку громадян, які зможуть щорічно вирішувати своє житлове питання;

Впровадити новий фінансово-інвестиційний механізм державної підтримки, спрямований на забезпечення максимальної ефективності використання бюджетних коштів, відповідно до Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва».

Створити умови для стабільної роботи підприємств  будівельної галузі, збереження робочих місць.

Виконання Програми сприятиме створенню умов для самореалізації, підвищення активності громадян, розв’язанню житлових проблем та поліпшенню демографічної ситуації в області.

Очікувані результати виконання Програми, визначення її показників ефективності наведені у додатку 2.1.

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Виконання завдань, передбачених Програмою, покладається на структурні підрозділи Київської обласної державної адміністрації, райдержадміністрації та міськвиконкоми (міст обласного значення) Київської області, які щокварталу інформують про результати її виконання департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації.

Головним розпорядником коштів Програми є департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації, виконавцем заходів Програми – Іпотечний центр в м.Києві та Київській області Держмолодьжитла.

Головний розпорядник коштів щорічно інформує Київську обласну державну адміністрацію, Київську обласну раду та Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України у визначені їм строки про стан виконання Програми.

_______________________________________________________________

Додаток 2

Ресурсне забезпечення

Програми будівництва (придбання)

доступного житла в Київській області на 2018-2022 роки

тис.грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | І етап виконання програми |  |  | ІІ етап виконання програми |  | Всього витрат на виконання програм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг ресурсів всього, у тому числі: | 39 365 | 956 254 | 1 178 315 | 1 292 775 | 1 764 726 | 5 231 435 |
| - державний бюджет | 11 100 | 288 171 | 356 400 | 390 744 | 545 211 | 1 591 626 |
| - обласний бюджет | 0 | 20 600 | 30 900 | 41 200 | 51 500 | 144 200 |
| - районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування | 4 120 | 53 560 | 58 648 | 57 433 | 66 600 | 240 361 |
| - кошти не бюджетних джерел (внески позичальників) | 24 145 | 593 923 | 732 367 | 803 398 | 1 101 415 | 3 255 248 |

Додаток 2-1

Ресурсне забезпечення

Програми будівництва (придбання)

доступного житла в Київській області на 2018-2022 роки за напрямами реалізації

тис.грн.

| Найменування | Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | І етап виконання програми |  |  | ІІ етап виконання програми |  | Всього витрат на виконання програм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |  |
|  | Обсяг ресурсів всього, у тому числі: | 39 365 | 956 254 | 1 178 315 | 1 292 775 | 1 764 726 | 5 231 435 |
| Надання іпотечних кредитів на будівництво (придбання) доступного житла | Обсяг ресурсів всього по програмі, у тому числі: | 2 646 | 47 619 | 57 500 | 63 334 | 75 834 | 246 933 |
|  | - обласний бюджет | 00 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 70 000 |
|  | - районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування | 2 000 | 26 000 | 28 470 | 27 880 | 32 330 | 116 680 |
|  | - кошти не бюджетних джерел (внески позичальників) | 526 | 9 459 | 11 422 | 12 581 | 15 064 | 49 052 |
|  | - кошти на обслуговування кредитів 6% від обсягу кредитних ресурсів | 120 | 2160 | 2608 | 2873 | 3440 | 11 201 |
| Надання державної підтримки | Обсяг ресурсів всього по програмі, у тому числі: | 36 719 | 908 635 | 1 120 815 | 1 229 441 | 1 688 892 | 4 984 502 |
|  | - державний бюджет * | 11 100 | 288 171 | 356 400 | 390 744 | 545 211 | 1 591 626 |
|  | - обласний бюджет | 00 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 70 000 |
|  | - районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування | 2 000 | 26 000 | 28 470 | 27 880 | 32 330 | 116 680 |
|  | - кошти не бюджетних джерел (внески громадян) | 23 619 | 584 464 | 720 945 | 790 817 | 1 086 351 | 3 206 196 |
| * виходячи з проекту Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |

Додаток 2.1

Показники продукту

Програми будівництва (придбання) доступного житла в Київській області на 2018-2022 роки

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | Етапи, роки |  |  |  |  | Всього витрат на виконання програми тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | І етап |  |  | ІІ етап |  |  |
|  |  |  |  | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| І | Показники продукту Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Загальна площа житла, що планується збудувати | кв.м. | 0 | 3 125,0 | 76 312,50 | 94 062,50 | 103 187,50 | 140 937,50 | 5 231 435,0 |
| 2 | Кількість сімей, які планується забезпечити житлом | сімей | 0 | 50 | 1 221 | 1 505 | 1 651 | 2 255 |  |
| 3 | Надання іпотечних кредитів на будівництво (придбання) доступного житла | к-сть квартир | 0 | 3 | 58 | 70 | 77 | 93 | 246 933,0 |
|  |  | кв.м. житла | 0 | 187,50 | 3 625,00 | 4 375,00 | 4 812,50 | 5 812,50 |  |
| 4 | Надання державної підтримки | к-сть квартир | 0 | 47 | 1 163 | 1 435 | 1 574 | 2 162 | 4 984 502,0 |
|  |  | кв.м. житла | 0 | 2 937,50 | 72 687,50 | 89 687,50 | 98 375,00 | 135 125,00 |  |
| 5 | Кількість осіб (сімей), що отримали безповоротну фінансову допомогу на будівництво (придбання) доступного житла | сімей | 0 | 47 | 1 163 | 1 435 | 1 574 | 2 162 |  |
| 6 | Площа отриманого житла такими громадянами | кв.м. | 0 | 2 937,50 | 72 687,50 | 89 687,50 | 98 375,00 | 135 125,00 |  |
| ІІ | Показники ефективності Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Загальна вартість житла наданого за програмою надання іпотечних кредитів: | тис.грн. | 0 | 2 526,0 | 45 459,00 | 54 892,00 | 60 461,00 | 72 394,00 | 235 732,0 |
|  | з них, кошти власного внеску позичальника | тис. грн. | 0 | 526,0 | 9 459,00 | 11 422,00 | 12 581,00 | 15 064,00 | 49 052,0 |
|  | Середній розмір іпотечного кредиту на 1 сім'ю (особу) | тис.грн. | 0 | 625,000 | 620,690 | 621,000 | 621,818 | 616,452 | 629,33 |
|  | В тому числі кошти на обслуговування кредитів 6% від обсягу кредитних ресурсів за програмою іпотечних кредитів | тис.грн. | 0 | 120 | 2160 | 2608 | 2873 | 3440 | 11201,0 |
| 2 | Загальна вартість житла за програмою надання Державної підтримки: | тис.грн. | 0 | 36 719,0 | 908 635,00 | 1 120 815,00 | 1 229 441,00 | 1 688 892,00 | 4 984 502,0 |
|  | з них, кошти власного внеску позичальника | тис. грн. | 0 | 23 619,0 | 584 464,00 | 720 945,00 | 790 817,00 | 1 086 351,00 | 3 206 196,00 |
|  | Середній розмір безповоротної фінансової допомоги на 1 сім'ю (особу) | тис.грн. | 0 | 278,723 | 278,737 | 278,655 | 278,668 | 278,696 | - |
| ІІІ | Показники якості Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Частка власних коштів громадян (позичальників) у вартості житла за програмою надання іпотечних кредитів | відсотків | 0 | 20,81 | 20,81 | 20,81 | 20,81 | 20,81 | 20,81 |
| 2 | Частка власних коштів громадян у вартості житла за програмою надання Державної підтримки | відсотків | 0 | 64,32 | 64,32 | 64,32 | 64,32 | 64,32 | 64,32 |
| 3 | Рівень забезпечення громадян житлом | відсотків | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Додаток 3

Напрямки діяльності та заходи Програми будівництва (придбання)

доступного житла в Київській області на 2018-2022 роки

I. Нормативно-правове та організаційне забезпечення

| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., в тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І етап: 2018 р. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 р. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 р. |  |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2021 р. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 р. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Взаємодія Іпотечного центру Держмолодьжитла з органами місцевого самоврядування | Забезпечення громадян доступним житлом шляхом надання державної підтримки та розвитку пільгового кредитування | Постійно | Іпотечний центр в м. Києві та Київській області Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», - Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації | не потребує | - | Зменшенння черги на отримання кредиту за рахунок обласного фінансування |
| 2. | Нормативно – правове забезпечення будівництва (придбання) доступного житла | Цільове виділення земельних ділянок для будівництва (придбання) доступного житла та забезпечення контролю за їх цільовим використанням | Постійно | - Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), Іпотечний центр в м. Києві та Київській області Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» | не потребує | - | Покращення взаємодії з органами місцевого самоврядування для кращого інформування позичальників у районах області |
|  |  | Забезпечення виконання норм законодавства, щодо звільнення замовника (забудовника), що здійснює будівництво доступного житла, від пайової участі (внеску) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів та передачі місцевим органам влади частини збудованого житла | 2018-2022 | - Органи місцевого самоврядування, - Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації, - райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), Іпотечний центр в м. Києві та Київській області Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» | не потребує |  | - Впровадження в дію фінансово економічного механізму залучення у житлове будівництво інвестицій для фінансування будівництва (придбання) доступного житла |
|  |  | Спрощення дозвільних процедур щодо будівництва доступного житла | 2018-2022 | - Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), | не потребує |  | - Впровадження в дію фінансово економічного механізму залучення у житлове будівництво інвестицій для фінансування будівництва (придбання) доступного житла |
|  |  | Формування реєстру громадян області, які перебуваються на квартирному обліку, та потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, шляхом надання державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла або пільгових іпотечних житлових кредитів | 2018-2022 | - Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації, - райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) Іпотечний центр в м. Києві та Київській області Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» | не потребує |  | - Залучення до участі в програмі громадян, потребуючих поліпшення житлових умов |
| 3. | Забезпечення реалізації в кожному регіоні пілотних проектів будівництва доступного житла | Організаційно- методичне супроводження пілотних проектів доступного житла | 2018-2022 | - Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації, - райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) Іпотечний центр в м. Києві та Київській області Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» | не потребує |  |  |
|  |  | Впровадження механізму будівництва доступного житла за умови надання державної підтримки | 2018-2022 | - Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації, - райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) Іпотечний центр в м. Києві та Київській області Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» | Не потребує | - | Впровадження в дію фінансово економічного механізму залучення у житлове будівництво державної підтримки для фінансування будівництва (придбання) доступного житла |
|  |  | Формування пропозицій до проекту бюджету та передбачення коштів для надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (придбання) доступного житла відсоткова ставка фінансування за кредитами, що надаються виконавцем, встановлюється у розмірі 7 відсотків річних. Відсоткова ставка фінансування за кредитами, що надаються уповноваженими банками, встановлюється у розмірі облікової ставки Національного банку України плюс 2 відсотки. на підставі абзацу 2 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року № 140 | 2018-2022 | - Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), Іпотечний центр в м. Києві та Київській області Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» | не потребує | - | - Постійне удосконалення нормативно-правової бази, якою керується у своїй роботі Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації, Іпотечний центр в м. Києві та Київській області Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» для кредитування житлового будівництва |
|  |  | Забезпечення інформування громадян області, які перебувають на квартирному обліку, та потребують поліпшення житлових умов про можливість їх участі у Програмі | 2018-2022 | - Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації, - райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), Іпотечний центр в м. Києві та Київській області Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» | не потребує | - | - Зменшенння черги на квартобліку та на отримання кредиту за рахунок обласного фінансування |
|  |  | Створення умов для отримання власного житла молодими спеціалістами, які потребують поліпшення житлових умов та отримали направлення на роботу, насамперед в сільській місцевості | 2018-2022 | - Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації, - райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), Іпотечний центр в м. Києві та Київській області Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» | не потребує |  | - Залучення до участі в програмі громадян, потребуючих поліпшення житлових умов |
| 4. | Формування коштів за рахунок джерел, визначених у програмі, ефективне використання сформованих коштів, для реалізації державної політики в Київській області | Передбачення видатків та виконання визначених Програмою заходів, виходячи з можливостей місцевих бюджетів | Щороку при формуванні місцевих бюджетів | райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) | не потребує |  |  |
|  |  | Надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (придбання) доступного житла відсоткова ставка фінансування за кредитами, що надаються виконавцем, встановлюється у розмірі 7 відсотків річних. | Щороку при формуванні місцевих бюджетів | Іпотечний центр в м. Києві та Київській області Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» | Обласний бюджет Районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування Кошти не бюджетних джерел (внески громадян) | Обласний бюджет І- етап: 2018 р. – 0 2019 р. – 10 600 2020 р. – 15 900 ІІ етап: 2021 р. – 21 200 2022 р. - 26 500 Районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування І- етап: 2018 р. – 2120 2019 р. – 27 560 2020 р. – 30 178 ІІ етап: 2021 р. – 29 553 2022 р. - 34 270 Кошти не бюджетних джерел (внески громадян) І- етап: 2018 р. – 526 2019 р. – 9 459 2020 р. – 11 422 ІІ етап: 2021 р. – 12 581 2022 р. - 15 064 | Кількість запланованих для фінансування сімей та одиноких громадян І- етап: 2018 р. – 3 2019 р. – 58 2020 р. – 70 ІІ етап: 2021 р. – 77 2022 р. - 93 |
|  |  | Надання державної підтримки, яка полягає у сплаті державою: 30 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або надання пільгового іпотечного житлового кредиту | Щороку при формуванні місцевих бюджетів | Іпотечний центр в м. Києві та Київській області Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» | Державний бюджет, обласний бюджет Районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування Кошти не бюджетних джерел (внески громадян) | Державний бюджет І етап: 2018 рік – 11100 2019 рік – 288 171 2020 рік – 356 400 ІІ етап: 2021 рік – 390 744 2022 рік – 545 211 Обласний бюджет І- етап: 2018 р. – 0 2019 р. – 10000 2020 р. – 15000 ІІ етап: 2021 р. – 20000 2022 р. - 25000 Районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування І- етап: 2018 р. – 2000 2019 р. – 26 000 2020 р. – 28 470 ІІ етап: 2021 р. – 27 880 2022 р. - 32 330 Кошти не бюджетних джерел (внески громадян) І- етап: 2018 р. – 23 619 2019 р. – 584 464 2020 р. – 720 945 ІІ етап: 2021 р. – 790 817 2022 р. - 1 086 351 | Кількість осіб (сімей) запланованих для отримання безповоротної фінансової допомоги – державної підтримки на будівництво (придбання) житла І- етап: 2018 р. – 47 2019 р. – 1 163 2020 р. – 1 435 ІІ етап: 2021 р. – 1 574 2022 р. - 2 162 |
|  |  | Надання державної підтримки, яка полягає у сплаті державою: 50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту для громадян, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів 10-14 частини другої статті 7 та абзаців четвертого, шостого і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" | Щороку при формуванні місцевих бюджетів | Іпотечний центр в м. Києві та Київській області Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» |  |  |  |
|  |  | Надання державної підтримки, яка полягає у сплаті державою: 50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту для громадян, на яких поширюється дія Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", які отримали довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 509 | Щороку при формуванні місцевих бюджетів | Іпотечний центр в м. Києві та Київській області Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всього: | 5 231 435 |  |