### КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

09 вересня 2019 року                         м. Київ                                                  № 515

- Про схвалення проєкту змін до

- Програми „Питна вода Київщини

- на 2017-2020 роки”

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Законів  України „Про Загальнодержавну програму „Питна вода України” на 2011-2020  роки”, „Про питну воду та питне водопостачання”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Порядку розроблення, прийняття Київських обласних комплексних та цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Київської обласної ради від 14 грудня 2017 року 
№ 365-19-VІІ, враховуючи позитивні висновки департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації від 06 вересня 
2019 року № 28-01-11/1155 та департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації від 06 вересня 2019 року № 10-05-19/2128:

1. Схвалити проєкт змін до Програми „Питна вода Київщини 
на 2017-2020 роки” (далі – Програма), затвердженої рішенням Київської обласної ради від 19 травня 2017 року № 312-14-VII, що додається.

2. Заступнику голови Київської обласної державної адміністрації Назаренку Д.Ю. у встановленому порядку організувати подання Київською обласною державною адміністрацією проєкту змін до Програми на затвердження Київській обласній раді.

3. Після затвердження в установленому порядку змін до Програми Київською обласною радою:

3.1. департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації при внесенні змін до обласного бюджету на 2019 рік та формуванні показників обласного бюджету на 2020 рік, за поданням головного розпорядника коштів, передбачати видатки на реалізацію заходів Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів;

2

3.2. департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації, райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити виконання заходів Програми.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської обласної державної адміністрації Назаренка Д.Ю.

Голова адміністрації                          			     Михайло БНО-АЙРІЯ

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови Київської

обласної державної адміністрації

09 вересня 2019 року № 515

Проєкт

- Зміни

- до Програми „Питна вода Київщини на 2017-2020 роки”

1. Додаток 1 до Програми „Паспорт(забезпечення населення області якісною питною водою, розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування, відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання) Програми „Питна вода Київщини на 2017-2020 роки” викласти у такій  редакції:

„

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування про ініціювання розроблення програми | Розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 09.03.2017 № 87 „Про ініціювання Програми Питна вода Київщини на 2017-2020 роки” |
| 3 | Дата, номер і назва розпорядчого документа про схвалення проекту програми/змін до програми | Розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 17.05.2017 № 262 „Про схвалення проекту Програми „Питна вода Київщини на 2017-2020 роки”, від 14.03.2018 № 145 „Про схвалення проекту змін до Програми „Питна вода Київщини на 2017-2020 роки”, від 05.10.2018 № 562 „Про схвалення проекту змін до Програми „Питна вода Київщини на 2017-2020 роки”, від 18.12.2018 № 719 „Про схвалення проекту змін до Програми „Питна вода Київщини на 2017-2020 роки”, від 29.05.2019 № 318 „Про схвалення доопрацьованого проекту змін до Програми „Питна вода Київщини на 2017-2020 роки” |
| 4. | Розробник Програми | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської облдержадміністрації |

2

| 5. | Співрозробники Програми | ______________________ |
| --- | --- | --- |
| 6 | Головний розпорядник коштів | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської облдержадміністрації |
| 6.1 | Відповідальний виконавець Програми | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської облдержадміністрації |
| 7. | Учасники Програми (співвиконавець) | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування |
| 8. | Термін реалізації Програми | 2017-2020 роки |
| 8.1. | Етапи виконання Програми (для довгострокових програм) | В один етап |
| 9. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | Цільова програма |
| - 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, | 639 463,068 тис. грн |
|  | у тому числі: |  |
| - 10.1 | коштів державного бюджету | 20 000,0 тис. грн |
| - - | коштів обласного бюджету | 202 251,340 тис. грн |
| - - | коштів інших місцевих бюджетів | 253 211,728 тис. грн |
| - - | кошти інших джерел | 164 000,0 тис. грн |

”.

3

2. Додаток 2 до Програми „Ресурсне забезпечення Програми „Питна вода Київщини на 2017-2020 роки” викласти у такій редакції:

„Додаток 2 до Програми

- Ресурсне забезпечення

- Програми „Питна вода Київщини на 2017-2020 роки”

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | І етап виконання програми |  |  |  | ІІ етап (20__ - 20__ роки) | ІІІ етап (20-_ - 20__ роки) | Всього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |  |  |
| Обсяг ресурсів всього, в тому числі: | 122 830,000 | 145 110,000 | 161 523,068 | 210 000,000 | - | - | 639 463,068 |
| державний бюджет* | 0,000 | 20000,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | 20 000,000 |
| обласний бюджет | 48 700,000 | 25 460,000 | 48 091,340 | 80 000,000 | - | - | 202 251,340 |
| районні, міські (міст обласного значення), об’єднаних територіальних громад бюджети | 24 830,000 | 28 850,000 | 36 131,728 | 38 300,000 | - | - | 128 111,728 |
| бюджети сіл, селищ, міст районного значення | 24 300,000 | 25800,000 | 33 300,000 | 41 700,000 | - | - | 125 100,000 |
| кошти небюджетних джерел | 25 000,000 | 45 000,000 | 44000,000 | 50 000,000 | - | - | 164 000,000 |

”.

4

3. Додаток 7 до Програми „Напрями діяльності та заходи Програми  „Питна вода Київщини на 2017-2020 роки” на 2019 рік” викласти у такій редакції:

„Додаток 7 до Програми

Напрями діяльності та заходи Програми  „Питна вода Київщини на 2017-2020 роки” на 2019 рік

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Тер-мін вико-нання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Загальна кошто-рисна вартість об'єкта (заходу), тис. грн | Необхідне фінансування на 2019 рік, тис. грн, в тому числі: |  |  |  | Очіку-ваний резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет | Місцеві бюджети | Разом |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт водозабірних споруд (свердловин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Реконструкція автоматичної системи диспетчерського управління технологічним обладнанням артезіанських свердловин №№2,3,4,5,6,7,9 та площадки 2-го підйому з водоочисними спорудами комплексу водопостачання в м. Тетієві Київської області (коригування) | 2019 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 1 648,171 | 1 309,419 | 231,074 | 1 540,493 | об’єкт |  |
|  | Разом за напрямом |  |  |  |  | 1 648,171 | 1 309,419 | 231,074 | 1 540,493 |  |  |

5

Продовження додатка 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт централізованих систем водопостачання і водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Капітальний ремонт водопровідної мережі від артезіанських свердловин №9, №10 та №11 по вул. Польо-вій в смт Ставище Київської області | 2019 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 1 491,541 | 1 267,810 | 223,731 | 1 491,541 | об’єкт |
| 2.2. |  | Реконструкція системи водопостачання по масиву вул. Соборна в м. Ржищів Київської області | 2019 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 1 838,165 | 1378,624 | 459,541 | 1 838,165 | об’єкт |
| 2.3. |  | Реконструкція каналізаційного колектора з прокладанням третьої гілки від КНС №2 від вул.Шолом-Алейхема, 13/1 до колодязя гасника по бульв.Незалежності, 12 в м.Бровари Київської області | 2019 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації | Обласний фонд охорони навколи-шнього природ-ного середо-вища | 7 500,000 | 7 500,000 | 0,000 | 7 500,000 | об’єкт |
| 2.4. |  | Реконструкція системи водопоста-чання м. Ржищів Київської області | 2019 рік | Департамент житлово-комуналь-ного господарства та енергоефективності облдержадміністрації | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 7 194,263 | 5 395,697 | 1 798,566 | 7 194,263 | об’єкт |

6

Продовження додатка 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5. |  | Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання по вул. Бакала та вул. Шевченка в селищі Коцюбинське Київської області шляхом приєднання до мереж ПрАТ "АК "Київводоканал" (в тому числі виготовлення ПКД) | 2019 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 3000,000 | 2000,000 | 1000,000 | 3000,000 | об’єкт |
|  | Разом за напрямом |  |  |  |  | 21023,969 | 17542,131 | 3481,838 | 21023,969 |  |
| 3. | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт каналізаційних очисних споруд та водопровідних очисних споруд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Реконструкція та технічне переоснащення першого та другого блоків біологічної очистки з блоком знезараження стічної води в смт Рокитне Київської області | 2019 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 4 742,406 | 3 793,925 | 948,481 | 4 742,406 | об’єкт |
| 3.2. |  | Реконструкція каналізаційних очисних споруд в с. Шпитьки Києво-Святошинського району Київської області | 2019 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 20 000,000 | 17 000,000 | 3 000,000 | 20 000,000 | об’єкт |
|  | Разом за напрямом |  |  |  |  | 24 742,406 | 20 793,925 | 3 948,481 | 24 742,406 |  |

7

Продовження додатка 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних насосних станцій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Капітальний ремонт водонапірно-насосної станції №5 в м. Боярка Києво-Святошинського району, Київської області | 2019-2020 роки | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 5 529,089 | 4423,271 | 1105,818 | 5529,089 | об’єкт |
| 4.2. |  | Реконструкція каналізаційної насосної станції №7 в м. Березань Київської області | 2019 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 6 058,242 | 4 022,594 | 1 850,278 | 5 872,872 | об’єкт |
|  | Разом за напрямом |  |  |  |  | 11 587,331 | 8445,865 | 2956,096 | 11401,961 |  |
|  | Разом за Програмою |  |  |  |  | 59001,877 | 48 091,340 | 10 617,489 | 58 708,829 |  |

______________________________________________________