СХВАЛЕНО

Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації

19 січня 2022 року № 26

Проєкт

Програма енергозбереження

(підвищення енергоефективності) Київської області

на 2022 – 2027 роки

м. Київ

2022

ЗМІСТ

Стор.

| І. Паспорт Програми | 3 |
| --- | --- |
| ІІ. Визначення проблеми, на вирішення якої спрямована Програма | 4 |
| ІІІ. Визначення мети Програми | 7 |
| ІV. Обґрунтування шляхів і засобів вирішення проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми | 8 |
| V. Перелік завдань (напрямів) та заходів Програми | 12 |
| VI. Очікуванні результати виконання Програми, визначення її ефективності | 16 |
| VIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми | 16 |

Додатки до Програми:

Ресурсне забезпечення Програми (Додаток 1 до Програми)

Напрями діяльності та заходи Програми (Додаток 2 до Програми)

Результативні показники Програми (Додаток 3 до Програми)

Перелік заходів з енергоефективності, часткове відшкодування вартості яких передбачене державною програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» (Додаток 4 до Програми)

Форма догоговору про взаємодію (Додаток 5 до Програми)

Пакет документів, який необхідних для відшкодування частини суми

кредиту, залученого ОСББ на впровадження енергоефективних заходів (Додаток 6 до Програми)

Заява Позичальника про резервуванння коштів (Додаток 7 до Програми)

І. Паспорт

(спрямована на комплексне вирішення проблеми підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів в побутовій та бюджетній сферах, використання інноваційних технічних, технологічних, організаційних рішень, створення економічно привабливих умов

для інвестиційних проєктів)

Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності)

Київської області на 2022-2027 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Київська обласна держана адміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування про ініціювання розроблення програми* | Розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 28.09.2021 №606 «Про ініціювання розробки проєкту Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2022-2027 роки» |
| 3. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про схвалення проєкту програми/змін до програми | Розпорядження голови Київської облдержадміністрації від № «Про схвалення проєкту Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2022-2027 роки» |
| 4. | Розробник програми | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації |
| 5. | Співрозробники програми | - |
| 6. | Головний розпорядник коштів | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації |
| 7. | Відповідальний виконавець програми | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації |
| 8. | Учасники програми (співвиконавець) | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад Київської області |
| 9. | Термін реалізації програми | 2022-2027 роки |
| 9.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | В один етап |
| 10. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Бюджети сільських, селищних, міських рад Київської області |
| 11. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації обласної програми (всього) | 503 801,791 тис. гривень |
|  | у тому числі: |  |
| 11.1. | коштів державного бюджету | 134 495,987 тис. гривень |
|  | коштів обласного бюджету | 310 102,365тис. гривень |
|  | коштів місцевих бюджетів | 59 203,439 тис. гривень |
|  | коштів небюджетних джерел | 0,00 тис. гривень |

ІІ. Визначення проблеми, на вирішення якої спрямована Програма

Проблема підвищення рівня енергетичної ефективності не є новою для України загалом і для Київського регіону зокрема. Незважаючи на певні зрушення у сфері підвищення енергетичної ефективності, область і надалі  залишається надзвичайно енерговитратною, від чого зменшуються можливості забезпечення енергетичної незалежності, залишаються неякісними енергетичні послуги споживачам.

Вирішення цієї проблеми залежить не лише від реалізації енергоефективних заходів в регіонах, на конкретних підприємствах, у тому числі й на підприємствах житлово-комунального господарства, від можливостей організації та підтримки діяльності у сфері енергоефективності регіональними і місцевими органами влади. На жаль, значний рівень централізації влади в країні, а також відсутність достатніх фінансових ресурсів, якими могла б розпоряджатися місцева влада, значно обмежує її можливості щодо реалізації енергоефективної регіональної політики, не дозволяє самостійно визначати пріоритети у розподілі ресурсів на реалізацію заходів, до того ж яких завжди не вистачає. Взятий владою курс на надання регіонам України широких повноважень, у тому числі й суттєвого збільшення фінансових можливостей місцевих органів влади, надає шанс нарешті просунутись у вирішенні проблем енергоефективності, тим більш, що місцева влада буде мати прямий інтерес у розвитку економічного потенціалу свого регіону, який на сьогодні неможливо здійснити без кардинальних змін у сфері енергоефективності. Безумовно, цьому повинні сприяти й намічені кроки держави щодо боротьби з корупцією та усунення різних бюрократичних перепон на шляху створення в країні сприятливого клімату для залучення інвестицій, у тому числі й інвестицій у енергоефективність. Але, все ж таки, центр вирішення проблеми має переміститися у регіони і одночасно повинен вирости й рівень відповідальності регіональних та місцевих органів влади, їх компетенція та організація.

Проблема ефективного використання енергоносіїв та зменшення залежності від традиційних видів палива перетворилась на сучасному етапі в одну з найважливіших загальнолюдських проблем. Раціональне використання природних ресурсів, скорочення шкідливих викидів в атмосферу та ефективне використання всіх видів енергії набувають в сучасному суспільстві надзвичайно великої ваги. Від ефективності функціонування систем енергозабезпечення безпосередньо залежить рівень економічного та соціального розвитку країни.

В умовах залежності економіки України від імпорту паливно-енергетичних ресурсів і тенденції різкого зростання цін на всі паливно-енергетичні ресурси (далі – ПЕР), вирівнювання їх зі світовими цінами, проблема ефективного енергозабезпечення та енергозбереження стала актуальною для промислових споживачів, бюджетних та комерційних організацій, підприємств комунальної теплоенергетики області.

На сьогодні найбільш важливими для України є радикальні структурні реформи у всіх напрямках енергетичної політики: енергоефективність, формування конкурентних енергетичних ринків, диверсифікація енергопостачання, заміщення в енергетичному балансі традиційних видів палива альтернативними джерелами енергії та видами палива. Лише за таких умов може бути досягнутий необхідний для стабільного соціально-економічного розвитку рівень національної енергетичної безпеки.

Програма повинна реалізовуватись на основі цілеспрямованої державної та регіональної політики у сфері енергозбереження та з урахуванням її основних напрямків з метою оптимізації паливно-енергетичного балансу, раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення енергоємності та підвищення конкурентоспроможності продукції, а також ефективного використання енергоносіїв.

Програма спрямована на комплексне вирішення проблеми підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів в побутовій та бюджетній сферах, розширення обсягів використання і сфери застосування нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії, використання інноваційних технічних, технологічних, організаційних рішень, створення економічно привабливих умов для інвестиційних проектів, реалізацію заходів з газозаміщення на основі проведених енергетичних обстежень та комплексного підходу щодо їх реалізації з мінімальними термінами окупності, а відповідно і за досягнення економії бюджетних коштів.

Впровадження енергозберігаючих заходів доцільно проводити на підставі комплексних енергоаудитів для виявлення проблем, розв’язання яких дозволить зменшити використання ПЕР, втрат теплової енергії при генерації та транспортуванні.

Основними проблемами є:

1) реалізація енергозберігаючих заходів без проведення енергоаудитів, що призводить до неефективного використання бюджетних коштів. Але прийнятий 22 червня 2017 року Закон України „Про енергетичну ефективність будівель”, який вступив в дію з 23 липня 2018 року, обумовив обов’язкову сертифікацію енергоефективності будівель;

2) нераціональне впровадження енергозберігаючих заходів без комплексного вирішення проблеми енергозбереження;

3) фізичне та моральне старіння систем теплозабезпечення, конструкцій та внутрішньобудинкових інженерних систем будівель, низькі теплозахисні властивості огороджуючих конструкцій, відсутність у споживачів технічної можливості для керування споживанням теплової енергії;

4) недостатність коштів на впровадження комплексних енергозберігаючих заходів;

5) низький рівень участі в ЕСКО проектах та договорах.

Незважаючи на те, що у Київській області з 2010 року постійно діють програми енергозбереження та ряд інших нормативно-правових актів, спрямованих на економне та ефективне використання енергоносіїв у житлово-комунальній та соціальній сфері, втрати енергоресурсів значно не зменшуються і залишається недостатньо низьким рівень реалізації потенціалу енергозбереження. Тому для регіону є актуальними проблеми ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення витрат на енергоносії в собівартості продукції, оптимального використання наявних місцевих видів енергетичних ресурсів та збільшення рівня споживання альтернативних джерел енергії.

Механізмом вирішення зазначених проблем є реалізація регіональної Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2022 – 2027 роки, що дасть можливість створити умови для зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту, оптимізації структури енергетичного балансу регіону, збільшення обсягу використання альтернативних та відновлюваних джерел енергії, вторинних енергетичних ресурсів, впровадження дієвого механізму реалізації державної політики у сфері енергоефективності та забезпечення реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність».

Станом на 01.01.2021 в Київській області обліковується 1384 котельні загальною потужністю 2025,74 Гкал/год.

Із загальної кількості котелень:

920 – працюють на газі;

46 – на вугіллі;

37 – електричні;

381 – працює на альтернативних видах палива, зокрема:

346 – на деревному паливі;

18 – на паливі з відходів сільського господарства;

13 – на вторинних енергетичних ресурсах;

4 – на інших альтернативних видах палива.

Частка сумарної потужності котелень, що працюють на альтернативних видах палива до загальної кількості котелень становить 16,9%.

Структура виробництва теплової енергії за видами палива

Таблиця №1

| Категорія споживачів | Споживання, млн м куб. |  |  |  | Відхилення (2020 до 2017) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 рік | 2019 рік | 2018 рік | 2017 рік |  |  |
|  |  |  |  |  | млн.м.3 | % |
| РАЗОМ: | 1 560,2 | 1 486,6 | 1 714,9 | 1 599,9 | -39,7 | -2,5 |
| Промисловість | 483,0 | 517,4 | 534,7 | 444,5 | 38,5 | 8,7 |
| Бюджетні установи та організації | 23,9 | 21,3 | 26,0 | 26,1 | -2,2 | -8,4 |
| Підприємства комунальної теплоенергетики | 202,4 | 184,6 | 224,0 | 218,1 | -15,7 | -7,2 |
| Населення | 850,0 | 762,4 | 929,2 | 910,2 | -60,2 | -6,6 |
| Культові споруди та газ для забезпечення горіння вічного вогню | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | -0,1 | -10,0 |

Динаміка споживання природного газу

Враховуючи зацікавленість споживачів до впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів в своїх оселях, та з метою підтримки ініціатив щодо підвищення енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження, зокрема в багатоквартирному житловому секторі, Урядом України відповідно до Закону України «Про Фонд енергоефективності» створено державну установу «Фонд енергоефективності».

Підтримка Фонду полягає в наданні об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ) грантів і запровадженні комплексних технічних рішень з підвищення енергоефективності будівель з урахуванням кращих європейських практик. Унаслідок їх реалізації співвласники таких будівель зможуть не лише заощаджувати кошти на комунальних послугах, а й підвищувати рівень комфорту і якості свого життя. Діяльність Фонду фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України, фінансової підтримки Європейського Союзу та уряду Німеччини.

Кінцева мета енергоефективної політики у житлово-комунальному господарстві – скорочення витрат енергоносіїв на забезпечення нормативних вимог щодо створення мікроклімату в житлових будинках.

ІІІ. Визначення мети Програми

Головна мета Програми:

підвищення якості енергетичних товарів та послуг, оптимізація структури виробництва і споживання паливно-енергетичних ресурсів із збільшенням частки нетрадиційних видів палива та відновлюваних джерел енергії;

оптимізація паливно-енергетичного балансу регіону за рахунок розвитку перспективних напрямів щодо виробництва паливно-енергетичних ресурсів та контролю за їх ефективним використанням на всіх рівнях управління споживанням за допомогою автоматизованої системи енергомоніторингу;

підвищення енергоефективності в бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві;

скорочення споживання енергоносіїв в бюджетній сфері та населенням (у томі числі ОСББ) за рахунок проведення заходів з комплексної термомодернізації, досягнення 100% рівня обліку енергоносіїв, в тому числі за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються фізичним та юридичним особам на впровадження енергозберігаючих технологій в межах державної програми підтримки енергозбереження;

збільшення обсягів інвестицій у енергоефективну модернізацію та відновлювальну енергію.

Завдання Програми:

формування ощадливого стилю життя – перехід на енергоощадні технології та матеріали, в тому числі, застосування стандарту «пасивний будинок», який є дійсно енергоефективним, створює комфортні умови для проживання, водночас є економічним і спричиняє мінімальний негативний вплив на навколишнє середовище;

забезпечення удосконалення автоматизованої системи енергетичного менеджменту, моніторингу енергоспоживання, розробка енергетичних бюджетів, аналіз існуючих показників, як основи складання нових бюджетів, розроблення енергетичної політики, планування нових енергозберігаючих заходів згідно вимог серії стандартів ISO50001;

визначення реального енергетичного балансу області шляхом проведення енергетичного обстеження об’єктів, який покаже реальний потенціал економії енергетичних ресурсів;

створення платформи навчально-освітнього забезпечення, інформаційно-консультаційної підтримки у сфері енергоефективності та екологічної безпеки;

популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження та відновлюваних джерел енергії, підвищення громадського освітнього рівня у цих сферах;

підтримка місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування області щодо організації та координації дій, спрямованих на підвищення енергоефективності й розвитку відновлюваної енергетики.

Мета Програми досягається за рахунок реалізації енергоефективних та енергозберігаючих заходів, спрямованих на скорочення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів у житлово-комунальному господарстві, бюджетній і соціальній сферах та житловому секторі.

Зменшення енергоємності продукції та послуг програмою передбачається досягти за рахунок впровадження сучасних технологій, устаткування і обладнання, а також зменшення втрат енергоресурсів.

Економічний механізм програми базується на зацікавленості підприємств, установ та організацій, а також громадян у скорочення витрат на утримання, експлуатацію житла та соціальної інфраструктури.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів вирішення проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Визначення шляхів розв’язання проблем енергоефективності Київської області базується на принципах системності, комплексності, технічної та економічної спроможності.

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

впровадження новітніх технологій виробництва та споживання енергетичних ресурсів, а також технологій, що передбачають використання енергозберігаючих та енергоефективних матеріалів та обладнання;

розвитку альтернативної енергетики;

створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у сферу енергоефективності та енергозбереження з метою оптимізації структури енергетичного балансу, зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин;

популяризація серед широких верств населення через засоби масової інформації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів, включення відповідних питань до програм навчальних закладів, утворення регіональних центрів інформування громадськості;

впровадження регіональної системи дистанційного навчання для керівників та енергоменеджерів обласних, міських, районних адміністрацій та проведення „Днів Енергії”, форумів, семінарів тощо.

05 серпня 2016 року Київська обласна державна адміністрація стала територіальним координатором Угоди мерів та взяла зобов’язання скоротити власні викиди СО2 щонайменше на 30-40% до 2030 року, сприяючи, таким чином, розвитку екологічно орієнтованої економіки та підвищенню якості життя.

Угоди мерів – провідна ініціатива, започаткована Європейським Союзом у 2008 році, котра охоплює місцеві та регіональні органи влади, які беруть на себе добровільні зобов’язання підвищувати енергоефективність та нарощувати використання відновлювальних джерел енергії на своїх територіях.

Участі у якості підписанта Угоди мерів дає можливість:

отримувати допомогу в намаганні забезпечити екологічно, соціально та економічно стабільне середовище для місцевих громад (доступні енергетичні послуги, створення робочих місць, здоровіше довкілля, тощо);

створити новий політичний, адміністративний та фінансовий потенціал всередині муніципалітету для вирішення важливих економічних, енергетичних та кліматичних проблем в інтересах мешканців;

зробити свою територію відомою серед новаторів місцевого сталого енергетичного розвитку;

користуватися перевагами інституційного схвалення та підтримки (від ЄС, а також установ у Східній Європі, на Південному Кавказі й у Центральній Азії);

зробити свій внесок у зменшення викидів СО2 у світі.

На кінець 2021 року у світі нараховується 10980 міст-підписантів, із них 303 в Україні. Також, призупинено участь 35 українських міст через невиконання взятих зобов’язань.

Підписантами у Київській області являються 20 міст (м. Баришівка, м. Березань, м. Біла Церква, м. Боярка, м. Бровари, м. Буча, м. Васильків, м. Вишневе, смт Глеваха, с. Дівички, м. Ірпінь, смт Коцюбинське, с. Медвин, смт Немішаєве, м. Обухів, м. Переяслав-Хмельницький, м. Славутич, м. Тетіїв, м. Українка, м. Фастів). призупинено участь - смт Глеваха.

Враховуючи можливості залучення додаткових інвестицій в енергоефективність, необхідно у місцевих бюджетах на 2022 та подальші роки  передбачити видатки на розробку Планів Дій Сталого Енергетичного Розвитку та Клімату (ПДСЕРК) в рамках проекту Європейської комісії Угода мерів, які будуть спрямовані на зменшення викидів СО2 шляхом скорочення споживання енергоресурсів та підвищення енергоефективності у бюджетній, житловій сфері, комунальному секторі, реконструкцію вуличного освітлення, мереж тепло-, водопостачання у конкретних населених пунктах.

Засоби розв’язання проблеми повинні передбачати заходи наступного характеру:

організаційного забезпечення;

нормативно-правового забезпечення;

фінансового забезпечення;

технічного (технологічного) забезпечення;

впровадженням системи дистанційного безперервного навчання та підвищення кваліфікації.

Організаційне забезпечення передбачає координацію роботи структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, сільських, селищних та міських рад, пов’язаних з виконанням заходів Програми, а також коригування передбачених цією програмою основних заходів з енергоефективності та енергозбереження.

Оперативне керування виконанням Програми здійснює директор Департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської облдержадміністрації.

Узагальнення результатів здійснює управління енергоефективності, енергозбереження та ліцензування Департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської облдержадміністрації.

Нормативно-правове забезпечення здійснюється шляхом забезпечення дотримання вимог чинних нормативно-правових актів у сфері енергозбереження під час реалізації заходів Програми.

Базовим законодавчим актом, що визначає правові, економічні, соціальні та екологічні основи енергозбереження для всіх підприємств, об’єднань та організацій, розташованих на території України, а також для громадян є Закони України „Про енергозбереження”, „Про енергетичну ефективність будівель”, „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про місцеві державні адміністрації”.

Відносини у сфері альтернативних джерел енергії регулюються Законами України „Про альтернативні види палива” та „Про альтернативні джерела енергії”.

Закон України „Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про енергозбереження” встановлює відповідальність за недотримання вимог щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, або фізичними особами – власниками об’єктів.

Закон України „Про електроенергетику” визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності в електроенергетиці і регулює відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергії, забезпеченням енергетичної безпеки України, конкуренцією та захистом прав споживачів і працівників галузі.

Закон України „Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації” встановлює правові та економічні засади здійснення енергосервісу для підвищення енергетичної ефективності об’єктів державної та комунальної власності.

Закон України „Про Фонд енергоефективності” визначає правові, економічні та організаційні засади утворення та діяльності Фонду енергоефективності.

Акти Кабінету Міністрів України:

постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 „Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2021 роки” (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056 „Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження” (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.2012 № 992 „Про затвердження вимог до світлодіодних світлотехнічних пристроїв та електричних ламп, що використовуються в мережах змінного струму з метою освітлення”;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 605-р „Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 669-р „Про затвердження плану заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності”;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 669-р „Про схвалення Концепції впровадження механізмів стабільного фінансування заходів з енергоефективності (створення Фонду енергоефективності)”;

Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1228-р (проект Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року знаходиться на розгляді Уряду);

Фінансове забезпечення Програми досягається за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів запланованих на реалізацію заходів з енергоефективності, що надані при формуванні практичної частини Програми.

Технічне (технологічне) забезпечення Програми досягається за рахунок модернізації або заміни наявного енергоємного обладнання, запровадження новітніх енергоефективних та енергозберігаючих технологій, підвищення енергоефективності виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, зменшення витрат та втрат паливно-енергетичних ресурсів.

Впровадженням системи дистанційного безперервного навчання та підвищення кваліфікації передбачає отримання знань та навичок у сфері енергоощадності та управління системою енергоменеджменту на Київщині, реалізовується шляхом застосування формування єдиного освітнього простору у формі дистанційного навчання, як окремої форми навчання через розробку дистанційних програм і курсів, технологічного і методологічного забезпечення навчання, із застосуванням інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій та тестових завдань, як сучасної форми контролю знань. Система реалізується у вигляді веб-порталу з умовами доступу до нього 24 години/365 днів на рік.

Джерела фінансування Програми: кошти державного бюджету; кошти обласного бюджету; кошти сільських, селищних та міських бюджетів.

Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів обласного бюджету, виходячи з його реальних можливостей і пріоритетів та коштів місцевих бюджетів на умовах співфінансування.

Внесення об’єктів до переліку Програми здійснюватиметься, враховуючи пріоритетність заходу відповідно до першочергових потреб територіальних громад, а також враховуючи такі вимоги:

відповідність заходу Стратегії розвитку Київської області на 2021 – 2027 роки та плану заходів з її реалізації;

відповідність Програмі соціально-економічного та культурного розвитку району чи територіальної громади;

наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектно-кошторисної документації, яка має бути розроблена відповідно до діючих нормативних документів;

наявність звіту за результатами проведеної експертизи проєктів будівництва;

наявність довідки відорганів місцевого самоврядування, що об’єкт знаходиться у комунальній власності;

співфінансування заходів з місцевих бюджетів в розмірі не менше 15 відсотків від загального обсягу фінансування та наявність гарантійного листа про забезпечення співфінансування з визначеними строками.

Проекти, календарні плани реалізації яких становлять більше одного року, і які починаючи з 2021 року фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, включаються щороку до Програми до завершення їх реалізації відповідно до календарних планів.

Ресурсне забезпечення Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2022-2027 роки наведено у Додатку 1.

Виконання заходів Програми планується здійснити протягом 2022-2027 років.

Напрями діяльності та заходи Програми розробляються щороку, у разі необхідності – протягом бюджетного року вносяться зміни.

V. Перелік завдань (напрямів) та заходів Програми

У сучасних складних соціально-економічних умовах, у зв’язку зі стрімким ростом цін на енергоносії для всіх категорій споживачів, підвищення енергоефективності виробництва, транспортування і споживання паливно-енергетичних ресурсів всіма категоріями споживачів за рахунок широкого впровадження заходів з енерго- та ресурсозбереження є стратегічною лінією подальшого сталого соціально-економічного розвитку та добробуту населення Київської області.

Найважливішими заходами, спрямованими на енергозбереження в галузі, визначені:

у водопровідно-каналізаційному господарстві – впровадження енерго-зберігаючих технологій на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства шляхом заміни енергоємного обладнання на каналізаційних та водопровідних станціях, каналізаційних очисних спорудах, станціях підйому води, впровадження  автоматизації і єдиного контролю всіх процесів роботи водоканалу;

у теплоенергетиці – технічне (технологічне) енергозбереження, що передбачає модернізацію або заміну енергоємних існуючих технологій, а саме заміна малоефективних, морально застарілих котлів на нові сучасні з ККД не менше 92-95 % (газ на газ), модернізація існуючих теплових пунктів (індивідуальних та центральних) з метою оптимізації схеми централізованої підготовки побутової гарячої води, впровадження індивідуальних теплових пунктів з переходом на двотрубну систему, переведення газових котелень на альтернативні (місцеві) види палива, в т.ч. біомаса (пелети, дрова, щепа), вугілля, електроенергія тощо, реконструкція або заміна теплових мереж із застосуванням попередньо ізольованих труб та нових типів запірної арматури з високими показниками експлуатаційної надійності, впровадження сучасних методів антикорозійного захисту теплових мереж, ефективного теплоізоляційного покриття трубопроводів, автоматики та регулюючого обладнання, забезпечення дотримання регламентних робіт з хімводопідготовки задля попередження передчасного зносу технічного обладнання, зниження питомих витрат палива та електроенергії за рахунок оптимізації схеми роботи обладнання (котлів із зниженими у теперішній час обсягами навантаження); впровадження автоматизованих систем керування технологічними процесами вироблення та транспортування споживачам теплової енергії;

у зовнішньому освітленні – реконструкція систем вуличного освітлення, заміна ламп на енергоефективні, створення ефективної системи обліку та регулювання споживання електроенергії;

у житловому господарстві – визначення та запровадження здійснення заходів із забезпечення облікованого, регульованого та ощадливого споживання енергії у житлових будинках шляхом застосування нових підходів до реалізації державної політики щодо фінансування заходів з енергоефективності із залученням коштів міжнародних фінансових організацій та донорів. Для підвищення енергоефективності та енергозбереження наявного житлового фонду, реалізації проектів комплексної термомодернізації житлових будинків створено Фонд енергоефективності, який, зважаючи на обмеження ресурсів державного та місцевих бюджетів дасть змогу забезпечити безперебійне та стабільне фінансування проектів з енергоефективності у житлових будинках.

Для бюджетних установ та організацій до енергозберігаючих належать заходи, спрямовані на скорочення енергоспоживання, а саме:

термомодернізація зовнішніх огороджувальних конструкцій (стін, вікон і дверей, горищ, підвалів);

модернізація (заміна) систем опалення та гарячого водопостачання;

переведення опалювальних систем на використання альтернативних чи місцевих видів палива;

модернізація систем освітлення з використанням енергоощадних приладів освітлення;

впровадження локального та індивідуального опалення, що виключає втрати в тепломережах.

З огляду на попередній досвід стосовно реалізації енергозберігаючих заходів в бюджетній сфері та з метою раціонального використання бюджетних коштів і уникнення майбутніх необґрунтованих витрат паливно-енергетичних ресурсів, в першу чергу, необхідно здійснити обов’язкове проведення енергетичних аудитів об’єктів енергоспоживання з визначенням потенціалу енергозбереження, енергетичного балансу будівель, обсягу робіт, розміру необхідних інвестицій, об’єктів та пріоритетних заходів з енергозбереження з визначенням  потенціалу економії енергоресурсів та розрахунком  термінів їх окупності.

З метою заощадження електричної енергії бюджетними закладами необхідно провести обстеження системи обліку електроенергії, розробити раціональні заходи економії електроенергії та реальних лімітів на її споживання.

Одним із заходів щодо економії електроенергії – це заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі. Лампи розжарювання застаріли в технологічному плані, тому в більшості країн від них або повністю відмовилися, або обмежили по потужності. У ламп LED термін експлуатації до 50 000 годин, що в 50 разів більш ніж термін експлуатації у ламп розжарювання. При цьому, можна на одній лампі заощадити 420 – 1 250 гривень.

У 2015 році був прийнятий Закон України „Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації”, яким передбачається здійснення комплексу технічних та організаційних енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів, спрямованих на скорочення замовником енергосервісу споживання або витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг порівняно із споживанням (витратами) за відсутності таких заходів. Енергосервіс здійснюється шляхом укладання енергосервісних договорів.

Витрати енергоресурсів на опалення бюджетних установ в Україні у
2–3 рази вище, ніж у країнах Європейського Союзу. Однією із головних причин запобігання наднормативним витратам це обмеження фінансового ресурсу державного і місцевих бюджетів. Виходом із цієї ситуації є залучення приватних інвестицій та досвіду виконавців енергосервісу до впровадження енерго-ефективних проектів.

Впровадження енергосервісних договорів в бюджетних установах є вимогою Директиви Європейського Парламенту 2006/32/ЄС, яку Україна зобов’язувалася виконати ще у 2012 році.

Концепція енергосервісного договору передбачає впровадження енерго-ефективних заходів на першому етапі безкоштовно, але результат цих заходів буде значною мірою відчутним після закінчення енергосервісного договору. Заощаджені кошти спрямовуються в рахунок оплати послуг виконавця енергосервісу та на реалізацію заходів з енергозбереження.

Крім того, облдержадміністрацією планується з 2022 року удосконалити:

систему енергетичного моніторингу із використанням спеціалізованого програмного забезпечення для запровадження комплексного енергопланування, аналізу та контролю за споживанням енергетичних ресурсів та роботою енергетичного устаткування на об’єктах генерації і споживання з метою раціонального використання коштів і уникнення майбутніх необґрунтованих витрат паливно-енергетичних ресурсів;

систему енергетичного менеджменту для забезпечення ефективного використання енергоресурсів шляхом постійного моніторингу та аналізу споживання паливно-енергетичних ресурсів об’єктами бюджетної сфери з передбаченими видатками на утримання штатних одиниць підрозділів енергоменеджменту, їх навчання та підвищення кваліфікації через дистанційну форму навчання;

Реалізація наведених заходів має пріоритетний характер і від успішності створення ефективної системи регіонального регулювання енергоспоживання значною мірою залежатиме можливість проведення належної політики енергоефективності та енергозаощадження області.

Заходи спрямовані, у першу чергу, на зменшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Передбачається заміна застарілого енергоємного котельного обладнання, будівництво автономних міні-котелень, установка автоматики котелень, ремонт систем опалення, трубопроводів гарячого і холодного водопостачання, заміна віконних і дверних блоків на енергозаощадливі.

З метою підтримки ОСББ області, які скористаються програмами Фонду енергоефективності, а також для залучення нових ОСББ до роботи з Фондом у рамках Програми передбачено механізм відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, наданими кредитно-фінансовими установами.

Відшкодування частини суми (тіла) кредиту ОСББ здійснюється на підставі Генеральних договорів про співробітництво між головним розпорядником коштів обласного бюджету й кредитно-фінансовими установами.

Порядок відшкодування частини суми (тіла) кредиту, залученого ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів у рамках програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» (далі – Порядок), визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на відшкодування частини суми (тіла) кредиту, залученого у кредитно-фінансових установах, що надаються ОСББ, які зареєстровані на території Київської області (далі – Позичальник) на впровадження енергозберігаючих заходів в рамках реалізації державної Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» (далі – Програма «Енергодім»).

Відшкодування з обласного бюджету частини суми (тіла) кредиту, отриманого ОСББ на впровадження заходів з енергоефективності, які передбачені Програмою «Енергодім» відбувається після надання ОСББ документів, що підтверджують верифікацію Фондом енергоефективності виконаних заходів.

З обласного бюджету надається відшкодування Позичальнику частини суми (тіла) кредиту, залученого у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів, одноразово у розмірі 10% від основної суми (тіла) кредиту за одним кредитним договором, на впровадження енергозберігаючих заходів за Програмою «Енергодім».

Позичальник зможе отримати відшкодування частини суми (тіла) кредиту лише за одним кредитним договором, укладеним для впровадження енергоефективних заходів. Перелік заходів з енергоефективності, часткове відшкодування вартості яких передбачене Програмою «Енергодім», наведено у Додатку 4 до Програми.

Відшкодування частини суми (тіла) кредиту здійснюється на підставі договору про взаємодію між головним розпорядником коштів обласного бюджету, передбачених на фінансування заходів з енергозбереження, та кредитно-фінансовими установами (далі – Договір), укладеного відповідно до форми, наведеної у Додатку 5 до Програми.

Кредит Позичальникам надається кредитно-фінансовими установами в національній валюті на термін до 10 років для впровадження енергоефективних заходів, передбачених Програмою «Енергодім».

Кредитно-фінансові установи у кредитному договорі в графі «Цілі кредитування» зобов’язані зазначити «Відповідно до Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2022-2027 роки».

Відшкодування частини суми (тіла) кредиту, отриманого для впровадження енергоефективних заходів, передбачених Програмою «Енергодім», відбувається на підставі формування кредитно-фінансовою установою Пакету документів, наведених у Додатку 6 до Програми та Зведеного реєстру Позичальників, наведеного у Додатку 2 до Договору.

Після отримання від Позичальника повного пакету документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, кредитно-фінансові установи щомісячно, не пізніше 5 числа місяця наступного за звітним, подають уповноваженій установі сформований Реєстр Позичальників, наведений у Додатоку 1 до Договору, та Заяву Позичальника про резервування коштів, наведену у Додатоку 7 до Програми).

Після формування повного пакету документів, кредитно-фінансові установи не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, в якому Позичальникам надано кредит, на підставі укладених Договорів надають головному розпоряднику коштів обласного бюджету два примірники зведених Реєстрів Позичальників, які взяли кредити у кредитно-фінансових установах для впровадження енергоефективних заходів, передбачених державною Програмою «Енергодім», де зазначається сума відшкодування кредиту.

Сформований пакет документів зберігається в кредитній справі протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання документів за кредитною операцією. Копії таких документів протягом строку їх зберігання можуть бути надані кредитно-фінансовою установою головному розпоряднику коштів за письмовою вимогою.

Позичальники, що отримали в звітному місяці кредит, але не подали до кредитно-фінансової установи визначені умовами кредитного договору документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, включаються кредитно-фінансовою установою до зведеного реєстру позичальників у наступному періоді, після отримання кредитно-фінансовою установою необхідних документів.

Відшкодування відбувається щомісяця шляхом перерахунку головним розпорядником коштів обласного бюджету на передбачений Договором рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка у свою чергу, протягом 3 (трьох) робочих днів розподіляє ці кошти на розрахункові рахунки відповідних Позичальників, про що головному розпорядникові коштів надаються відповідні виписки чи підтверджуючі документи.

Відшкодування частини суми (тіла) кредиту здійснюється в межах коштів, передбачених у обласному бюджеті на відповідний рік, та відповідно до помісячного плану асигнувань в порядку черговості надходження до головного розпорядника Зведених реєстрів Позичальників.

Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких видів штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору.

Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів в рамках Програми здійснюється у визначеному законодавством порядку.

Напрями діяльності та  Програми наведено у Додатку 2 до Програми.

Результаивні показники  Програми наведені у Додатку 3 до Програми.

VI. Очікувані результати виконання Програми,

визначення її ефективності

У результаті реалізації Програми очікується:

енергетична самодостатність регіону шляхом зменшення енергетичної залежності від постачання газу через заміщення місцевими видами палива і відновлювальними джерелами енергії;

доведення частки відновлюваних джерел енергії до 20%;

зменшення втрат теплової енергії під час транспортування на 12%;

зменшення до 2027 року викидів CO2 до 30%;

забезпечення економії обсягів паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами, за рахунок запровадження відповідних заходів та проектів – на 12-15 % від базового;

зниження енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг (в умовних одиницях) не менше ніж на 12-15% щорічно;

підвищення комфортності умов проживання в житлових будинках та зменшення витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг, інвестування ними в енергоефективність власного житла та покращення енергетичних характеристик житлового фонду;

зменшення витрат державного бюджету на фінансування субсидій та пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг;

залучення великомасштабного зовнішнього фінансування та європейського досвіду здійснення енергоефективних заходів.

VIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань, зазначеними у цій Програмі. Безпосередній контроль за виконанням заходів програми здійснює департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації.

Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації (наростаючим підсумком з початку року) та щороку до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформує Київську обласну раду про хід виконання програми та ефективність реалізації її заходів.

17

Додаток 1 до Програми

Ресурсне забезпечення Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) на 2022-2027 роки

тис грн

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | І етап виконання програми |  |  |  |  |  | ІІ етап (20__ - 20__ роки) | ІІІ етап (20-_ - 20__ роки) | Всього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обсяг ресурсів всього, у тому числі: | 503 801,791 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | 503 801,791 |
| державний бюджет | 134 495,987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | 134 495,987 |
| обласний бюджет | 310 102,365 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | 310 102,365 |
| місцевих бюджетів | 59 203,439 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | 59 203,439 |
| кошти небюджетних джерел | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | 0,000 |

Додаток 2 до Програми

Напрями діяльності та заходи Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності)

Київської області на 2022 – 2027 роки на 2022 рік

| № з/п | Назва напряму (завдання) програми | Перелік заходів програми | Тер-мін вико-нан-ня за-ходу | Виконавці | Дже-рела фінан-суван-ня | Загальна кошто-рисна вартість, тис. грн. | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі: |  |  |  | Очіку-ваний резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Держав-ний бюджет | Обласний бюджет | Місцеві бюджети | Разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпе-чення роботи комп'ю-терної про-грами |
| 1.1. |  | Сервісне обслуговування комп'ютерної програми «Київщина енергоефективна», оновлення системи та публікація баз даних | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд-жет | 250,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 250,000 |  |
|  |  | Разом за напрямом |  |  |  | 250,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 250,000 |  |
| 2. | Стимулювання ОСББ на здійснення заходів з енерго-збереження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами залученими ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд-жет | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 |  |
|  |  | Разом за напрямом |  |  |  | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 |  |

Продовження додатка 2 до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Термомодерні-зація об’єктів бюджетної сфери (заміна та установка енергозбері-гаючих вікон і дверей, утеплення стін, дахів, підвалів та інше) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Термомодернізація будівлі Опорного навчального закладу «Червонослобідський ліцей-освітній округ» Макарівської районної ради Київської області, за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Червона Сло-бода, вул. Заводська, 2 | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 13 255,446 | 0,000 | 11 267,129 | 1 988,317 | 13 255,446 | Об’єкт |
| 3.2. |  | Термомодернізація будівлі Опорного загальноосвітнього навчального закладу Кагарлицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3, за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. 97 Стрілецької дивізії, 6 | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 24 188,197 | 0,000 | 20 559,967 | 3 628,230 | 24 188,197 | Об’єкт |

Продовження додатка 2 до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. |  | Термомодернізація будівлі Опорного загальноосвітнього навчального закладу Мирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кагарлицької районної ради Київської області, за адресою: Київська область, Кагарлицький район, с. Мирівка, вул. Гагаріна,1 | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 12 337,478 | 0,000 | 10 486,856 | 1 850,622 | 12 337,478 | Об’єкт |
| 3.4. |  | Термомодернізація будівлі Березанського навчально-виховного комплексу Березанської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, м. Березань, вул. Набережна, 118 | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюджет, місце-вий бюджет | 18 511,373 | 0,000 | 15 734,667 | 2 776,706 | 18 511,373 | Об’єкт |
| 3.5. |  | Термомодернізація будівлі Опорного закладу освіти «Новозаліський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Бородянської селищної ради Київської області, за адресою: Київська область, Бородянський район, с. Нове Залісся, вул. Чорноморська, 1 | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюджет, місце-вий бюджет | 17 482,165 | 0,000 | 14 859,840 | 2 622,325 | 17 482,165 | Об’єкт |

Продовження додатка 2 до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6. |  | Термомодернізація будівлі Опорного закладу загальної середньої освіти Узинська загально-освітня школа I-III ступенів №1 Узинської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, Білоцерківський район, м.Узин, вул. Ярослава Мудрого, 11а | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 21 486,211 | 0,000 | 18 263,279 | 3 222,932 | 21 486,211 | Об’єкт |
| 3.7. |  | Термомодернізація будівлі Опорного закладу освіти «Красилівський академічний ліцей» Ставищенської районної ради Київської області, за адресою: Київська область, Ставищенський район, с. Красилівка, вул. Голощапова, 6 | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 19 046,152 | 0,000 | 16 189,229 | 2 856,923 | 19 046,152 | Об’єкт |
| 3.8. |  | Капітальний ремонт фасаду, даху, приміщень Літківського навчально-виховного об'єднання ім. М.П. Стельмаха по вул. Шевченка, 67 в с. Літки Броварського району Київської області | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 19 867,112 | 0,000 | 16 887,045 | 2 980,067 | 19 867,112 | Об’єкт |
| 3.9. |  | Капітальний ремонт будівлі Опорного закладу освіти «Володарського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 імені В.П.Мельника | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 9 000,000 | 0,000 | 7 650,000 | 1 350,000 | 9 000,000 | Об’єкт |

Продовження додатка 2 до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Володарської селищної ради Білоцерківського району Київської області» в смт Воло-дарка Білоцерків-ського району Київської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. |  | Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі Опорного закладу освіти «Ржищівська гімназія «Гармонія» Ржищівської міської ради Київської області» по вул. Адмірала Петренка, 2 в м. Ржищів Київської області | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюджет | 4 000,000 | 0,000 | 3 400,000 | 600,000 | 4 000,000 | Об’єкт |
| 3.11. |  | Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі Бородянського академічного ліцею Бородянської селищної ради Київської області, за адресою: Київська область, Бородянський район, смт Бородянка, вул. Паркова, 5 | 2021-2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 19 293,890 | 0,000 | 12 653,661 | 2 440,612 | 15 094,273 | Об’єкт |
| 3.12. |  | Капітальний ремонт (санація) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Зірочка» по вул. Каштанова, 5 в м. Обухів Київської області | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 20 000,000 | 0,000 | 17 000,000 | 3 000,000 | 20 000,000 | Об’єкт |

Продовження додатка 2 до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.13. |  | Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасадів будівлі опорного загально-освітнього навчаль-ного закладу «Іва-нівський навчально-виховний комплекс-загально освітня школа 1-3 ступенів-дитячий садок» Ставищенської районної ради, за адресою: Київська область, Ставищен-ський район, село Іванівка, вулиця Сімї Клименків, 45 | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 14 344,346 | 0,000 | 12 192,694 | 2 151,652 | 14 344,346 | Об’єкт |
| 3.14. |  | Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження двоповерхової будівлі Богданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, за адресою вул. Б. Хмельницького, 148 с. Богданівка Броварського району Київської області (коригування) | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 14 121,725 | 0,000 | 9 885,208 | 4 236,517 | 14 121,725 | Об’єкт |
| 3.15. |  | Капітальний ремонт щодо покращення енергоефективності Морозівського навчально-виховного комплексу «спеціа-лізована загально-освітня школа І-ІІІ ступенів з поглиб-леним вивченням окремих предметів - ясла-садочок» імені Дениса Поповича Баришівської селищної ради», за адесою: Київська обл., Броварський район, с.Морозівка, вул. Садова, 15-а | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 18 313,790 | 0,000 | 15 566,722 | 2 747,068 | 18 313,790 | Об’єкт |

Продовження додатка 2 до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.16. |  | Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі Семенівської загальноосвітньої школи I-ІІІ ступенів, за адресою: Київська область, Бориспільський район с. Семенівка, вул. Центральна, 1 | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 13 006,184 | 0,000 | 11 055,256 | 1 950,928 | 13 006,184 | Об’єкт |
| 3.17. |  | Капітальний ремонт (заміна даху та покрівлі, заміна вікон та дверей, утеплення фасаду) «Кашперівський ліцей Тетіївської районної ради Київської області» по вул. Київська, 9 в с.Кашперівка Тетіївського району Київської області | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 9 326,554 | 0,000 | 7 927,571 | 1 398,983 | 9 326,554 | Об’єкт |
| 3.18. |  | Капітальний ремонт щодо покращення енергоефективності будівлі Вишнівського ліцею «ІДЕАЛ» Вишневої міської ради Бучанського району Київської області по вул. Машинобудівників, 3 в м. Вишневе | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 31 230,460 | 0,000 | 21 861,322 | 9 369,138 | 31 230,460 | Об’єкт |
| 3.19. |  | Капітальний ремонт фасаду в Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Шкільна, 8 смт. Калинівка Броварського району Київської області (Коригування) | 2021-2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд-жет | 14 335,849 | 0,000 | 1 188,313 | 0,000 | 1 188,313 | Об’єкт |

Продовження додатка 2 до Програми

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.20. |  | Капітальний ремонт будівлі (санація) ДНЗ «Веселка» по вул. Миру, 10-А в м. Обухів, Київської області (коригування) |  | 2021-2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд-жет | 8 277,178 | 0,000 | 175,772 | 0,000 | 175,772 | Об’єкт |
| 3.21. |  | Капітальний ремонт щодо покращення енергоефективності Терапевтичного корпусу Комуналь-ного некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня» за адресою: вул. Багговутівська, 1, м. Київ |  | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | держа-вний бюд-жет, облас-ний бюд- жет | 32 531,529 | 29 278,376 | 3 253,153 | 0,000 | 32 531,529 | Об’єкт |
| 3.22. |  | Капітальний ремонт щодо покращення енергоефективності корпусу Поліклініки Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня» за адресою: вул. Багговутівська, 1, м. Київ |  | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | держа-вний бюд-жет, облас-ний бюд- жет | 18 867,493 | 16 980,744 | 1 886,749 | 0,000 | 18 867,493 | Об’єкт |
| 3.23. |  | Капітальний ремонт щодо покращення енергоефективності Неврологічного корпусу Комуналь-ного некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня» за адресою: вул. Багговутівська, 1, м. Київ |  | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | держа-вний бюд-жет, облас-ний бюд- жет | 21 189,974 | 19 070,977 | 2 118,997 | 0,000 | 21 189,974 | Об’єкт |

Продовження додатка 2 до Програми

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.24. |  | Капітальний ремонт щодо покращення енергоефективності Патоанатомічного корпусу Комуналь-ного некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня» за адресою: вул. Багговутівська, 1, м. Київ |  | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | держа-вний бюд-жет, облас-ний бюд- жет | 14 629,676 | 13 166,708 | 1 462,968 | 0,000 | 14 629,676 | Об’єкт |
| 3.25. |  | Капітальний ремонт щодо покращення енергоефективності корпусу адміністра-тивної будівлі з оргметодвідділом Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня» за адресою: вул. Багговутівська, 1, м. Київ |  | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | держа-вний бюд-жет, облас-ний бюд- жет | 15 846,604 | 14 261,944 | 1 584,66 | 0,000 | 15 846,604 | Об’єкт |
| 3.26. |  | Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня» (хірургічний корпус №1) за адресою м.Київ, вул. Багговутівська, 1. Коригування |  | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | держа-вний бюд-жет, облас-ний бюд- жет | 14 374,709 | 12937,238 | 1437,471 | 0,000 | 14 374,709 | Об’єкт |

Продовження додатка 2 до Програм

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.27 |  | Капітальний ремонт щодо покращення енергоефективності будівлі Хірургічного корпусу №2 Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня» за адресою: вул. Багговутівська, 1, м. Київ (корегування) | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | держа-вний бюд-жет, облас-ний бюд- жет | 32000,000 | 28800,000 | 3200,00 | 0,000 | 32000,00 | Об’єкт |
| 3.28. |  | Капітальний ремонт з термомодернізації будівлі Музичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вулиці Музична, 2 село Музичі Бучанського району Київської області | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 12000,000 | 0,000 | 10000,000 | 2000,000 | 12000,000 | Об’єкт |
| 3.29. |  | Термомодернізація Комунального закладу"Мирчан- ський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів-заклад дошкільної освіти" Бородянської селищної ради за адресою вул. Коцюбинського, 1, с. Мирча, Бучанського району, Київської області | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 21737,332 | 0 | 18476,732 | 3260,600 | 21737,332 | Об’єкт |
| 3.30. |  | Капіталньний ремонт (термомодернізація) будівлі Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, №2 Вишневої міської ради за адресою: вул. Остапа Вишні у м. Вишневе Київської області | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 12000,000 | 0,000 | 10000,000 | 2000,000 | 12000,000 | Об’єкт |
|  |  | Разом за напрямом |  |  |  | 516 601,427 | 134 495,987 | 298 225,261 | 58 431,620 | 491 152,868 |  |

Продовження додатка 2 до Програми

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Виготовлення проєктно-кошторисної документації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт щодо покращення енергоефективності Терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня» за адресою: вул. Багговутівська, 1, м. Київ |  | 2021-2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд-жет | 1 497,311 | 0,000 | 1 497,311 | 0,000 | 1 497,311 | Проєкт |
|  |  | Капітальний ремонт щодо покращення енергоефективності корпусу Поліклініки Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня» за адресою: вул. Багговутівська, 1, м. Київ |  | 2021-2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд-жет | 1 453,504 | 0,000 | 1 453,504 | 0,000 | 1 453,504 | Проєкт |
|  |  | Капітальний ремонт щодо покращення енергоефективності Неврологічного корпусу Комуналь-ного некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня» за адресою: вул. Багговутівська, 1, м. Київ |  | 2021-2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд-жет | 1 272,478 | 0,000 | 1 272,478 | 0,000 | 1 272,478 | Проєкт |

Продовження додатка 2 до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4. |  | Капітальний ремонт щодо покращення енергоефективності Патоанатомічного корпусу Комуналь-ного некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня» за адресою: вул. Багговутівська, 1, м. Київ | 2021-2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд- жет | 1 030,166 | 0,000 | 1 030,166 | 0,000 | 1 030,166 | Проєкт |
|  |  | Разом за напрямом |  |  |  | 5 253,459 | 0,000 | 5 253,459 | 0,000 | 5 253,459 |  |
| 5. | Ремонт та реконструкція внутрішьо-будинкових систем опалення будівель бюджетної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Капітальний ремонт системи опалення у спортивному залі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 за адресою: вул.Енергетиків, 2, м. Буча, Київська область | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 708,679 | 0,000 | 602,377 | 106,302 | 708,679 | об'єкт |
|  |  | Капітальний ремонт системи опалення у спортивному залі спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 за адресою: вул. Вокзальна, 46а, м. Буча, Київська область | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 837,487 | 0,000 | 711,864 | 125,623 | 837,487 | об'єкт |

Продовження додатка 2 до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3. |  | Капітальний ремонт системи опалення у спортивній залі спортивного комплексу за адресою: Київська область, м. Березань, Березанський шлях, 32 | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 1 440,616 | 0,000 | 1 224,524 | 216,092 | 1 440,616 | об'єкт |
| 5.4. |  | Капітальний ремонт системи опалення у спортивній залі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 за адресою: вул Лесі Українки 64А, м. Узин, Білоцерківський район, Київська область | 2021 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 729,763 | 0,000 | 620,299 | 109,464 | 729,763 | об'єкт |
| 5.5. |  | Капітальний ремонт системи опалення у спортивній залі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 11А, м. Узин, Білоцерківський район, Київська область | 2021 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 708,679 | 0,000 | 602,377 | 106,302 | 708,679 | об'єкт |
| 5.6. |  | Капітальний ремонт системи опалення у спортивній залі закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №8 за адресою: вул. Садова, 21, с. Гаврилівка, Вишгородський район, Київська область | 2021 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефек-тивності облдерж-адміністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 720,240 | 0,000 | 612,204 | 108,036 | 720,240 | об'єкт |
|  |  | Разом за напрямом: |  |  |  | 5 145,464 | 0,000 | 4 373,645 | 771,819 | 5 145,464 |  |
|  | Всього |  |  |  |  | 529 250,350 | 134 495,987 | 310 102,365 | 59 203,439 | 503 801,791 |  |

Додаток 3 до Програми

Результативні показники Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області

на 2022-2027 роки

| № з/п | Назва показника | Одини-ця виміру | Вихід-ні дані на поча-ток дії прог-рами | І етап виконання програми |  |  |  |  |  | ІІ етап (20 - 20__ роки) | ІІІ етап (20 - 20__ роки) | Всього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| І | Показники продукту програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сервісне обслуговування комп'ютерної програми "Київщина енергоефективна", оновлення системи та публікація баз даних | од. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 250,000 |
| 2 | Кількість будівель бюджетної сфери, які будуть термомодернізовані (утеплені) | од. | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 491 152,868 |
| 3 | Кільність ОСББ, що отримали з обласного бюдету відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами залученого на здійснення заходів з енергозбереження | од. | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,000 |
| 4 | Кількість виготовлених проектно-кошторисних документацій | од | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 5 253,459 |
| 5 | Кількість реконструйованих та капітально відремонтованих внутрішньобудинкових систем опалення | од. | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5 145,464 |
| ІІ | Показники ефективності програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Середня вартість сервісного обслуговування комп'ютерної програми "Київщина енергоефективна", оновлення системи та публікація баз даних | тис грн/ щоквар-тально | 62,500 | 62,500 | - | - | - | - | - | - | - | 250,000 |
| 2 | Середня вартість термосанації (утеплення) однієї будівлі бюджетної сфери | тис грн / проект | 16371,76227 | 16371,76227 | - | - | - | - | - | - | - | 491 152,868 |

Продовження додатку 3 до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Середні витрати на відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами залученого ОСББ на здійснення заходів з енергозбереження | млн грн | 500,000 | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,000 |
| 4 | Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисних документацій | тис грн | 1313,3647 | 1313,3647 | - | - | - | - | - | - | - | 5 253,459 |
| 5 | Середні витрати на ремонт та реконструкцію внутрішньобудинкових систем опалення будівель бюджетної сфери | тис грн | 857,5773 | 857,5773 | - | - | - | - | - | - | - | 5 145,464 |
| ІІІ | Показники якості програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Динаміка щорічного зменшення теплоспоживання у будівлях бюджетної сфери | % | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 17 703,972 |
| 2 | Обсяг річної економії бюджетних коштів внаслідок проведення термосанації будівель бюджетної сфери (в розрахунку до цін/ тарифів, діючих на 01.01.2022) | млн грн/ рік | 7,1 | 7,1 | - | - | - | - | - | - | - | 7,1 |

Додаток 4 до Програми

- Перелік заходів з енергоефективності, часткове відшкодування вартості яких передбачене державною програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім»

1. Перелік Заходів з енергоефективності, що входять до Пакету заходів «А» («Легкий»):

| Тип заходів | Заходи |
| --- | --- |
| Обов’язкові заходи | - Встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії - Встановлення або модернізація індивідуального теплового пункту (ІТП) - Заміна або модернізація загальнобудинкового котла та допоміжного обладнання (наприклад, насосів, систем автоматичного регулювання тощо) - Теплоізоляція або заміна трубопроводів системи внутрішнього теплопостачання та системи гарячого водопостачання (за наявності) в неопалювальних приміщеннях - Гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів |
| Необов’язкові заходи | - Модернізація системи гарячого водопостачання - Встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії на потреби опалення або/та приладів – розподілювачів теплової енергії у квартирах - Встановлення автоматичних регуляторів температури повітря у приміщеннях на опалювальних приладах водяної системи опалення у квартирах або/та у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі - Заміна або теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та приладів водяної системи опалення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі - Заміна або ремонт блоків віконних та блоків балконних дверних у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі - Заміна або ремонт зовнішніх дверей та/або облаштування тамбурів зовнішнього входу Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи освітлення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі |

2. Перелік Заходів з енергоефективності, що входять до Пакету заходів «Б» («Комплексний»):

| Тип заходів | Заходи |
| --- | --- |
| Обов’язкові заходи | - Всі обов'язкові заходи з Пакету заходів «А» - Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування огороджувальних конструкцій будівлі: - зовнішніх стін та цоколю - опалювальних та неопалювальних горищ (технічних поверхів) та дахів - плит перекриття підвалу - Заміна або ремонт зовнішніх дверей та/або облаштування тамбурів зовнішнього входу - Заміна або ремонт блоків віконних та блоків балконних дверних у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі |
| Необов’язкові заходи | - Модернізація системи гарячого водопостачання - Заміна або теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та приладів водяної системи опалення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі - Заміна або теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та приладів водяної системи опалення у квартирах - Встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії на потреби опалення або/та приладів - розподілювачів теплової енергії у квартирах - Встановлення автоматичних регуляторів температури повітря у приміщеннях на опалювальних приладах водяної системи опалення у квартирах або/та у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі - Заміна або ремонт блоків віконних та блоків балконних дверних у квартирах, утеплення і скління наявних балконів і лоджій - Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи освітлення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі - Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи вентиляції зі встановленням рекуператорів - Інші типи модернізації системи внутрішнього теплопостачання |

Додаток 5 до Програми

ФОРМА

ДОГОВІР № ____

про взаємодію

м. Київ							«___» _______ 20__ року

Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської облдержадміністрації (далі – Департамент), в особі директора ____________________________, який діє на підставі Положення про Департамент, затвердженого розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації ___________________________, з однієї сторони, та____________________________ (далі – Кредитно-фінансова установа), в особі ______________________, який діє на підставі ____________, з іншої сторони, (далі – Сторони) уклали цей Договір про взаємодію (далі – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Предметом цього Договору є встановлення основних умов та принципів взаємодії Сторін у процесі надання Департаментом відшкодування частини суми (тіла) кредиту за кредитами об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, (далі – Позичальникам), які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на заходи, передбачені Програмою енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради ______________________ із наступними змінами (далі – Програма), у розмірах та порядку, визначених цим Договором.

1.2. Кредитування Позичальників здійснюється Кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитно-фінансової установи та законодавства України.

1.3. Відшкодування частини суми (тіла) кредиту здійснюється в межах коштів, передбачених в обласному бюджеті на відповідний рік, та відповідно до помісячного плану асигнувань в порядку черговості надходження до головного розпорядника Зведених реєстрів Позичальників.

1.4. Обсяг коштів для здійснення відшкодування частини суми (тіла) кредиту позичальникам у ______ році складає ________ тис.грн.

1.5. Відшкодування надається одноразово на підставі укладених кредитних договорів та поданих Реєстрів Позичальників (Додаток 1 до цього Договору) і Зведених реєстрів Позичальників (Додаток 2 до цього Договору) з моменту надання кредиту та/або до моменту виконання Позичальником всіх умов кредитного договору.

1.6. Департамент надає відшкодування частини суми (тіла) кредиту в розмірі 10 % __________ грн. (по пакетах заходів «А» та «Б») для ОСББ, заявки яких були схвалені Фондом енергоефективності в Україні відповідно до умов Програми Фонду енергоефективності «Енергодім», після повного завершення реалізації проекту та отримання документів, що підтверджують верифікацію Фондом енергоефективності виконаних заходів.

1.7. Відшкодування частини суми (тіла) кредиту відбувається після отримання банком-партнером від ОСББ пакету необхідних документів, що підтверджує їх цільове використання, та їх копій Департаментом, на підставі Зведених реєстрів учасників Програми, яким планується відшкодувати частину суми кредиту.

1.8. Кредити надаються в національній валюті, на умовах, визначених Кредитно-фінансовою установою.

2. Основні завдання Сторін

2.1. Для досягнення цілей за цим Договором Сторони зобов’язуються:

спрямовувати зусилля на виконання умов Програми;

проводити заходи щодо пошуку Позичальників, які бажають отримати кредит у Кредитно-фінансовій установі та отримати право на відшкодування частини суми (тіла) кредиту, відповідно до умов Програми;

обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, що стосується предмету цього Договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів.

3. Обов’язки і права Департаменту:

3.1. Департамент зобов’язується:

3.1.1. Приймати, розглядати сформовані Кредитно-фінансовою установою Реєстри Позичальників, які отримали кредит на заходи з енергоефективності.

3.1.2. Резервувати за Позичальниками кошти, необхідні для відшкодування частини суми (тіла) кредиту за Кредитним договором, відповідно до Реєстрів Позичальників, наданого Кредитно-фінансовою установою, згідно з п. 3.1.1 цього Договору.

3.1.3. Приймати, розглядати сформовані Кредитно-фінансовою установою Зведені реєстри Позичальників, згідно з п. 4.1.6 цього Договору.

3.1.4. Після надходження коштів з обласного бюджету щомісячно не пізніше 25 (двадцять п’ятого) числа, перераховувати кошти для відшкодування частини суми (тіла) кредиту, згідно із Зведеними реєстрами Позичальників на транзитний рахунок № _____________, що відкритий у Кредитно-фінансовій установі, код банку ________, ЄДРПОУ ______________, з урахуванням вимог пункту 5.3 даного Договору.

3.1.5. Надавати Кредитно-фінансовій установі на її письмову вимогу (але не частіше одного разу на місяць) довідку-розрахунок про суми коштів, які зарезервовані за Позичальниками і використані на відшкодування частини суми (тіла) кредиту за Кредитними договорами.

3.1.6. Повідомляти Кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами умов цього Договору за 3 (три) банківські дні до набрання ними чинності.

3.1.7. Не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю Кредитно-фінансової установи, а також відомості, які стали відомі Департаментові у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором.

3.1.8. Виконувати інші зобов’язання за цим Договором.

3.2. Департамент має право:

3.2.1. Вносити на розгляд Кредитно-фінансової установи пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим Договором, а також схеми кредитування Позичальників.

3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Кредитно-фінансовою установою умов цього Договору.

3.2.3. Здійснювати заходи із перевірки Пакетів документів Позичальників (Додаток 6 до Програми) та контроль за цільовим використанням кредитів, отриманих за Програмою, відповідно до умов цього Договору, за умови попереднього письмового повідомлення про це Кредитно-фінансової установи за 10 (десять) банківських днів.

4. Обов’язки і права Кредитно-фінансової установи

4.1. Кредитно-фінансова установа зобов’язується:

4.1.1. Надавати кредити Позичальникам на заходи, передбачені в Додатку 4 до Програми, у порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами Кредитно-фінансової установи та законодавством України.

4.1.2. Визначати суму коштів, яка необхідна для відшкодування частини суми (тіла) кредиту за Кредитним договором для кожного Позичальника, виходячи з умов, передбачених у пункті 1.4 цього Договору, та вказати визначені суми у Зведеному реєстрі Позичальників.

4.1.3. Формувати та зберігати в Кредитно-фінансовій установі щодо кожного Позичальника, який отримав кредит у Кредитно-фінансовій установі, відповідно до умов цього Договору, Пакет документів згідно з Додатком 6 до Програми.

4.1.4. Формувати Реєстр Позичальників, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені цим Договором.

4.1.5. Не рідше одного разу на місяць подавати Департаменту сформований за цей час Реєстр нових Позичальників, які отримали кредит за Програмою.

4.1.6. Формувати та подавати Департаменту, щомісячно не пізніше п’ятнадцятого числа місяця, два примірники Зведеного реєстру Позичальників, починаючи з місяця наступного за місяцем видачі Позичальникам кредиту.

4.1.7. Перераховувати скеровані Департемонтом на рахунок Кредитно-фінансової установи кошти, призначені для зарахування відшкодування частини суми (тіла) кредиту на поточні рахунки Позичальників, відповідно до умов цього Договору.

4.1.8. Повідомляти Департамент про дострокове погашення кредиту на наступний банківський день після його погашення.

4.1.9. Здійснювати заходи з популяризації Програми, зокрема щодо надання відшкодування частини суми (тіла) кредиту Позичальникам, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на заходи, передбачені в Додатку 4 до Програми.

4.1.10. У разі повідомлення Департаментом про зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами умов цього Договору, повідомляти Позичальників про ці зміни та зупинення фінансування Програми.

4.1.11. Виконувати інші зобов’язання за цим Договором.

4.1.12. У Кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками, у графі «Ціль кредитування» зазначати: «за Програмою енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2022-2027 роки», а також дату та номер рішення, яким затверджено дану Програму), з подальшим переліком товарів і послуг, на які надається кредит.

4.2. Кредитно-фінансова установа має право:

4.2.1. Відмовити Позичальникові в наданні кредиту у випадку:

невідповідності Позичальника вимогам Кредитно-фінансової установи та умовам цього Договору;

прийняття колегіальним органом Кредитно-фінансової установи рішення про відмову у видачі кредиту.

5. Відповідальність Сторін

5.1. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані у зв’язку з цим збитки.

5.2. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за не включення осіб, які отримали кредит за Програмою, у Зведений реєстр Позичальників.

5.3. Департамент не несе відповідальності за несвоєчасне перерахування коштів для відшкодування частини суми (тіла) кредиту Позичальників з обласного бюджету.

5.4. Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за не перерахування Департаментом коштів відшкодування суми (тіла) кредиту за кредитами, згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установою Зведеними реєстрами Позичальників.

6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це стало наслідком причин, що не контролюються Сторонами. До таких причин належать: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, перебої в постачанні електроенергії та вихід з ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії, і таке інше, але не обмежуються ними.

7. Строк дії Договору

7.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами та Позичальниками зобов’язань.

7.2. Цей Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що бажає розірвати Договір, подає заяву не раніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запропонованого дня припинення дії Договору.

7.3. Дія цього договору поширюється на один бюджетний рік.

8. Прикінцеві положення

8.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору вносяться лише за згодою Сторін, шляхом укладання додаткових договорів.

8.2. У разі виникнення спорів у ході виконання цього Договору Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до господарського суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.

8.3. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

8.4. Департамент підтверджує, що Позичальники, внесені до Зведених реєстрів Позичальників згідно з кредитними договорами та умов цього Договору, є учасниками Програми та зобов’язується відповідно до умов цього Договору здійснювати відшкодування частини суми (тіла) кредиту за кредитами.

9. Місцезнаходження та реквізити Сторін

| Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської облдержадміністрації: _________________________________ (адреса) IBAN____________________________ Код ЄДРПОУ_____________________ |  |  | Кредитно-фінансова установа: _____________________________ (назва) _____________________________ (адреса) IBAN______________________ Код ЄДРПОУ_________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор Департаменту м.п. |  |  |  | (Посада) м.п. |  |

Додаток 1

до Договору про взаємодію №___

від «____» ___________20__ року

ПОГОДЖЕНО

Департамент житлово-комунального господарства

та енергоефективності облдержадміністрації

______________________________________

від «____» ________20__ року

Реєстр № ___________

Позичальників, які отримали кредит у ______________________________________________________________________

за Програмою енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2022-2027 роки.

_____________ 20___ року

(місяць)

Реквізити Кредитно-фінансової установи: ________________________________________________________________________________________________________

| № п/п | Назва ОСББ | Реєстраційний номер | Відомості щодо впровадження енергоефективних заходів | Адреса будинку, в якому впроваджується захід (згідно з даними, повідомленими Кредитно-фінансовій установі Позичальником) | Номер, дата укладання і строк дії кредитного договору | Розмір суми (тіла) кредиту, використаного для впровадження енергоефективних заходів | Розмір відшко-дування, % | Сума відшкоду- вання, гривень, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кредитно-фінансова установа: ___________________________________________________________________________

«____» ___________ 20___ року                             ___________________________                                _____________

м.п.                                                                                                (посада, прізвище та ініціали)                                                                    (підпис)

Додаток 2

до Договору про взаємодію №___

від «____» ___________20__ року

ПОГОДЖЕНО

Департамент житлово-комунального господарства

та енергоефективності облдержадміністрації

______________________________________

від «____» ________20__ року

Зведений реєстр № ___________

Позичальників, які отримали кредит у ______________________________________________________________________

за Програмою енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2022-2027 роки.

_____________ 20___ року

(місяць)

Реквізити Кредитно-фінансової установи:

_______________________________________________________________________________________________________

| № п/п | Назва ОСББ | Реєстраційний номер | Адреса будинку, в якому впроваджується захід (згідно з даними, повідомленими кредитно-фінансовій установі Позичальником) | Номер, дата укладання і строк дії кредитного договору | Відомості щодо впровадження енерго-ефективних заходів | Дата і номер документу, який підтверджує виконання робіт щодо впровадження енергоефективних заходів | Розмір суми кредиту, використа-ного для впровадження енерго-ефективних заходів | Розмір відшкоду- вання, % | Сума відшкоду-вання, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кредитно-фінансова установа: ___________________________________________________________________________

«____» ___________ 20___ року                             ___________________________                                _____________

м.п.				                                             (посада, прізвище та ініціали)		                                                     (підпис)

Додаток 6 до Програми

Пакет документів,

який необхідних для відшкодування частини суми кредиту, залученого

ОСББ на впровадження енергоефективних заходів

(зберігаються у кредитно-фінансовій установі)

1. Копія Статуту або документа з кодом доступу до відомостей, що містяться про Позичальника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (у тому числі установчі документи юридичної особи) – опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії.

2. Копія Витягу або Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3. Копії документів, що підтверджують повноваження представника Заявника (рішення (протокол) загальних зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку про обрання членів правління (зокрема, голови правління) та рішення (протокол) засідання правління про обрання голови правління).

4. Кредитний договір.

5. Заява Позичальника із зазначенням фактичної адреси, за якою Позичальником проведено енергоефективні заходи.

6. Копія договору з підрядником на впровадження заходів з енергоефективності.

7. Копії актів приймання виконаних будівельних робіт, складених за формою № КБ-2в, та довідка про вартість виконаних будівельних робіт і витрати, складена за формою № КБ-3.

8. Копії рахунків, платіжних документів, чеків, квитанцій та інших документів, що підтверджують здійснення оплати за впровадження заходів з енергоефективності.

9. Копії договору на проведення технічного нагляду, акту приймання передачі наданих послуг та платіжних доручень, чеків, квитанцій та інших документів, що підтверджують оплату послуг з проведення технічного нагляду.

10. Копії договору на проведення авторського нагляду, акту приймання передачі наданих послуг та платіжних доручень, чеків, квитанцій та інших документів, що підтверджують оплату послуг з проведення авторського нагляду.

11. Копія енергетичного сертифікату багатоквартирного будинку, підготовленого після впровадження заходів з енергоефективності.

Додаток 7 до Програми

______________________________________________

(назва Головного розпорядника коштів) ________________________________________

(посада керівника Головного розпорядника коштів)

від Голови правління (уповноваженої особи) ОСББ

________________________________________

(ПІБ)

________________________________________ ________________________________________ адреса будинку, де має бути проведено заходи Програми, телефон та E-mail контактної особи

Заява Позичальника про резервування коштів

ОСББ «___________________________________» має намір, за підтримки державної установи «Фонд енергоефективності» здійснити у будинку за адресою: _________________________________ комплекс енергозберігаючих заходів в рамках участі у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім».

Прошу, у відповідності до «Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2022-2027 роки», зарезервувати кошти на відшкодування частини суми (тіла) кредиту, залученого об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків на впровадження енергозберігаючих заходів у рамках програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» державної установи «Фонд енергоефективності».

Орієнтовні умови кредитування:

| 1 | Гранична вартість проєкту, грн |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Планова сума кредитного ліміту, грн. |  |
| 3 | В якій банківській установі планується взяти кредит |  |
| 4 | Очікувана дата укладання кредитної угоди |  |
| 5 | Очікувана % ставка |  |
| 6 | Очікуваний розмір відшкодування з Фонду, % |  |
| 7 | Прогнозована сума відшкодування відсотків, грн |  |
| 8 | Прогнозована сума відшкодування частини тіла (суми) кредиту з обласного бюджету, грн. |  |

Додаток: копія Повідомлення про схвалення Заявки на участь у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім», отриманого від державної установи «Фонд енергоефективності».

Голова правління (уповноважена особа) ОСББ

(потрібне підкреслити)

_________________________

(ПІБ) 								(підпис)

«____» ________20__ року.

Директор департаменту житлово-комунального

господарства та енергоефективності Київської

обласної державної адміністрації					Галина КОРОЛЬ