### КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від  23  грудня  2013  року  №  482

Про схвалення проекту Програми підвищення рівня безпеки

дорожнього руху на території Київської області на 2013-2015 роки

## Відповідно до Законів України „Про дорожній рух”, „Про автомобільний транспорт”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 № 140-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року”.

1. Схвалити проект Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на території Київської області на 2013-2015 роки (далі - Програма), що додається.

2. Заступникові голови облдержадміністрації Басаю О.В. у встановленому порядку організувати подання облдержадміністрацією проекту Програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Після затвердження у встановленому порядку Програми:

3.1. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади в області, обласним установам та організаціям, райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити безумовне виконання цієї Програми. Про хід її виконання інформувати облдержадміністрацію через управління Державтоінспекції Головного управління МВС України в Київській області щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом.

3.2.. Райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) розробити та затвердити у встановленому порядку відповідні місцеві програми.

3.3. Координацію роботи щодо виконання цієї Програми покласти на управління Державтоінспекції Головного управління МВС України в Київській області.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Басая О.В.

Голова адміністрації                                                                А.Й.Присяжнюк

СХВАЛЕНО Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 23.12.2013 № 482

Проект

Програма

підвищення рівня безпеки дорожнього руху на

території Київської області на 2013-2015 роки

м. Київ

2013 рік

2

Зміст

стор.

Паспорт Програми                                                                               3

І.   Загальна частина                                                                                 4

ІІ.  Мета Програми                                                                                   4

ІІІ. Завдання Програми                                                                           4-5

ІV. Фінансове забезпечення Програми                                                   5

V.  Очікувані результати реалізації Програми                                      5-6

3

Паспорт Програми

Назва Програми „Програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху на  території Київської області на 2013-2015 роки”

Дата і номер рішення про затвердження програми __________________

Підстава для розроблення (назва нормативно-правового акта і його реквізити):

Закон України „Про дорожній рух”, „Про автомобільний транспорт”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 № 140-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року”

| 1. | Розробник Програми | Управління Державтоінспекції ГУ МВС України в Київській області |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата і номер звернення до облдержадміністрації про необхідність розроблення Програми | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року № 140-р. |
| 3. | Відповідальний виконавець Програми | Управління Державтоінспекції ГУ МВС України в Київській області |
| 4. | Співвиконавці Програми | Служба автомобільних доріг у Київській області; Департамент освіти, науки та молоді облдержадміністрації; Управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації; Управління Укртрансінспекції у Київській області |
| 5. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Не визначено |
| 6. | Обсяги та джерела фінансування | При наявності коштів, які будуть надаватися Державним агентством Автомобільних доріг України, Службі автомобільних доріг в Київській області |

4

І. Загальна частина.

I. Мета й завдання Програми.

Програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху на території Київської області на 2013-2015 роки (далі - Програма) спрямована на створення умов для суттєвого зниження аварійності та ризику виникнення дорожньо-транспортних пригод (далі - ДТП), зменшення соціальної гостроти цієї проблеми. Реалізація положень Програми дозволить значно покращити рівень безпеки дорожнього руху завдяки здійсненню комплексу взаємопов'язаних заходів.

Основними пріоритетами Програми є:

- удосконалення профілактичної діяльності в сфері безпеки дорожнього руху;

- безпека руху на пасажирському автотранспорті;

- впровадження передових технологій та новітніх технічних засобів, комплексів та систем керування й нагляду за дорожнім рухом для забезпечення його безпеки, розвиток та вдосконалення засобів інформатизації Державтоінспекції (далі - ДАІ) на базі новітніх комп'ютерних технологій;

- контроль за станом утримання доріг, вулиць та залізничних переїздів, організацією дорожнього руху;

1.1. Удосконалення профілактичної діяльності в сфері безпеки дорожнього руху.

Основна мета полягає в розвитку й удосконаленні інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадськості шляхом:

- організації системи правового інформування населення про чинне законодавство в галузі забезпечення безпеки дорожнього руху;

- підвищення ефективності профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму;

- створення спеціальних телепрограм з питань пропагування культури поведінки учасників дорожнього руху, висвітлення найбільш актуальних проблем забезпечення безпеки дорожнього руху;

- систематичного проведення обласних конкурсів “Дитячого малюнку”, “Юних інспекторів руху” та інших, телерадіопрограм і публікацій у засобах масової інформації, а також випуск друкованої продукції з висвітлення проблем забезпечення безпеки дорожнього руху.

1.2. Безпека руху на пасажирському автотранспорті.

Метою напрямку є поліпшення безпеки дорожнього руху при здійсненні пасажирських перевезень, створення дієвої системи контролю з боку Державтоінспекції за автоперевізниками шляхом участі в проведенні конкурсу на перевезення пасажирів на маршруті (маршрутах) загального користування, нагляді за дотриманням вимог та норм безпеки дорожнього руху при здійсненні пасажирських перевезень, контролем за рівнем професійної підготовки водіїв, а також технічним станом рухомого складу.

5

1.3. Впровадження передових технологій та новітніх технічних засобів, комплексів та систем керування й нагляду за дорожнім рухом для гарантування його безпеки.

Метою цього напрямку є технічне переоснащення вулично-дорожньої інфраструктури на рівні найсучасніших технологій організації та регулювання дорожнього руху, підвищення експлуатаційних показників автомобільних доріг та вулиць. Це дозволить значно поліпшити стан забезпечення безпеки дорожнього руху в цілому, і, зокрема, знизити рівень аварійності та тяжкості її наслідків на дорогах області.

1.4. Розвиток та вдосконалення засобів інформатизації Державтоінспекції на базі новітніх комп'ютерних технологій.

Цей напрямок передбачає розробку та впровадження в практичну діяльність підрозділів ДАІ сучасних автоматизованих інформаційних систем ДАІ на базі новітніх систем керування базами даних, удосконалення інформаційно-обчислювальної мережі Державтоінспекції, розвиток вторинних інформаційних мереж на рівні районів, запровадження в діяльність Державтоінспекції використання технічних засобів, автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху (далі - ПДР).

2. Фінансове забезпечення Програми.

Джерелами фінансування заходів Програми є кошти їх виконавців в обсягах, визначених кошторисами на їх утримання, кошторисами на утримання підпорядкованих їм бюджетних установ та інших джерел не заборонених законодавством. Витрати, пов’язані з утриманням автомобільних доріг загального користування здійснюється відповідно до чинного законодавства у обсягах, затверджених законом про державний бюджет та рішеннями місцевих рад області про місцеві бюджети на відповідний бюджетний період.

- Очікувані результати реалізації Програми.

У результаті реалізації Програми очікується суттєве покращення умов дорожнього руху й регулювання транспортних потоків на дорогах, підвищення рівня безпеки дорожнього руху на вулично-шляховій мережі області та зменшення кількості постраждалих у ДТП.

Реалізація заходів Програми дозволить:

- підвищити на 10-20 % пропускну спроможність автомобільних доріг та продуктивність автомобільного транспорту;

- підвищити ефективність управління безпекою дорожнього руху (зменшення кількості випадків перевищення встановленої швидкості руху, кількості нетверезих водіїв, навмисних порушень ПДР, визначення небезпечних ділянок доріг та вулиць, зменшення таких ділянок на дорогах і вулицях, забезпечення їх постійного патрулювання);

6

- стимулювати учасників дорожнього руху до

- посилення дисципліни;

- впровадити в широке використання сучасні технології та технічні засоби організації дорожнього руху;

- поліпшити дорожню інфраструктуру.

4. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ:

4.1.1. Аналізувати стан ефективності проведених заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху та зниження дорожньо-транспортного травматизму для визначення шляхів покращення цієї роботи.

Управління ДАІ ГУ МВС України в

Київській області (за згодою), Служба

автомобільних доріг у Київській

області (за згодою).

Щокварталу, до 2015 року.

4.1.2. На підставі аналізу оперативної обстановки інформувати зацікавлені органи влади, відомства, підприємства, установи та організації про стан роботи щодо профілактики аварійності, дорожньо-транспортного травматизму.

Управління ДАІ ГУ МВС України в

Київській області(за згодою).

Щороку.

4.1.3. Забезпечити вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах правил безпечної поведінки дітей на вулицях і автошляхах області та здійснення систематичного контролю за проведенням цієї роботи в кожному учбовому закладі, у тому числі дошкільному. Сприяти створенню ігрових дитячих містечок для вивчення дітьми, школярами правил безпечної поведінки на вулиці.

Департамент освіти, науки та молоді

облдержадміністрації,

управління ДАІ ГУ МВС України в

Київській області (за згодою ),

райдержадміністрації,

міськвиконкоми (міст обласного

значення).

Постійно до 2015 року.

7

4.1.4. Здійснювати всебічну популяризацію через засоби масової інформації проведення в Україні Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху та необхідності дотримання Правил дорожнього руху з метою формування громадської думки щодо негативного іміджу громадян, які порушують правила дорожнього руху.

Департамент  інформаційної

діяльності та комунікації з

громадськістю облдержадміністрації,

управління ДАІ ГУ МВС

України в Київській області

(за згодою), райдержадміністрації,

міськвиконкоми (міст обласного

значення).

Щороку до 2015 року.

4.1.5. Забезпечити розвиток діяльності загонів юних інспекторів руху, у тому числі шляхом проведення обласних, районних (міських) змагань та участі кращого загону на всеукраїнських змаганнях, проведення конкурсу дитячого малюнку з питань безпеки дорожнього руху.

Департамент освіти та науки та

молоді облдержадміністрації,

управління ДАІ ГУ МВС України в

Київській області (за згодою),

райдержадміністрації,

міськвиконкоми (міст обласного

значення).

Щороку (травень) до 2015 року.

4.1.6 Для привернення уваги водіїв транспортних засобів до можливої появи дітей на проїзних частинах, пропагування дотримання правил дорожнього руху дітьми організувати проведення спеціальних заходів із профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму під назвою “Увага! Діти на дорозі”.

Департамент освіти та молоді

облдержадміністрації,

Управління ДАІ ГУ МВС України

в Київській області (за згодою),

райдержадміністрації,

міськвиконкоми (міст обласного

значення).

Щороку (ІІІ квартал) до 2015 року.

8

4.1.7 З метою покращення роботи із профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму провести кущові спільні наради ДАІ й працівників освіти на початку нового навчального року в усіх школах районів (містах) області. Забезпечити проведення в усіх навчальних закладах заходів під умовною назвою “Єдиний урок з безпеки дорожнього руху”.

Департамент освіти та науки

облдержадміністрації,

Управління ДАІ ГУ МВС України

в Київській області (за згодою),

райдержадміністрації,

міськвиконкоми (міст обласного

значення).

1 вересня, перед початком

канікул, щороку до 2015 року.

4.1.8. Організувати проведення спеціальних заходів із профілактики дорожньо-транспортного травматизму під назвою „Увага! На дорозі пішоходи та вело-мототранспорт”.

Управління ДАІ ГУ МВС України в

Київській області (за згодою),

райдержадміністрації,

міськвиконкоми (міст обласного

значення).

Щороку (ІІ квартал) до 2015 року.

4.1.9 Забезпечити проведення тижня безпеки учасників дорожнього руху, спільних заходів з представниками засобів масової інформації щодо необхідності використання засобів безпеки, зокрема ременів безпеки, дитячих автомобільних сидінь, тощо.

Департамент інформаційної діяльності

та комунікації з громадськістю

облдержадміністрації, управління

ДАІ ГУ МВС України в Київській

області (за згодою),

райдержадміністрації,

міськвиконкоми (міст обласного

значення).

Щороку (листопад) до 2015 року.

9

4.1.10. Для зниження рівня аварійності, зменшення тяжкості наслідків від ДТП проводити цільові профілактичні операції під умовними назвами «Швидкість», «П’яний водій – злочинець!», тощо. Вжиті заходи висвітлювати в засобах масової інформації.

Управління ДАІ ГУ МВС України в

Київській області (за згодою),

департамент інформаційної

діяльності та комунікацій з

громадськістю облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми (міст обласного

значення).

Щороку до 2015 року.

4.1.11. Забезпечити постійний контроль з дотримання водіями вимог ПДР, особливо, що стосується швидкісного режиму руху, зупинок рухомого складу для висадки та посадки пасажирів із нього, правил обгону, маневрування, тощо.

Управління ДАІ ГУ МВС України в

Київській області (за згодою),

Управління Укртрансінспекції у

Київській області (за згодою).

Щороку до 2015 року.

4.1.12. Організувати роботу щодо перевірок та виявлення автобусів, які надають послуги з перевезення пасажирів із порушенням ліцензійних вимог, забезпечити вилучення відповідно до законодавства (ст. 265-3 КУпАП) ліцензійної картки на транспортний засіб.

Управління ДАІ ГУ МВС України в

Київській області (за згодою),

Управління Укртрансінспекція у

Київській області (за згодою).

Щороку до 2015 року.

10

4.1.13. З метою профілактики аварійності на пасажирському транспорті спільно із зацікавленими організаціями, громадськими об’єднаннями проводити цільові профілактичні заходи під умовними назвами ”Автобус”, „Перевізник - зима”.

Управління ДАІ ГУ МВС України в

Київській області, управління

Укртрансінспекції у Київській

області.

Щороку (червень, листопад)

до 2015 року.

4.1.14. Спільно із представниками комунальних організацій проводити весняні та осінні комісійні обстеження вулиць, автодоріг та залізничних переїздів щодо готовності їх до експлуатації в літній та зимовий періоди.

Служба автомобільних доріг у

Київській області (за згодою),

департамент житлово-

комунального господарства і

паливно-енергетичного комплексу

облдержадміністрації, управління

ДАІ ГУ МВС України в Київській

області (за згодою),

райдержадміністрації,

міськвиконкоми (міст обласного

значення).

Щороку (березень-квітень,

жовтень-листопад) до 2015 року.

4.1.15 Запровадити проведення контрольних перевірок об’єктів дорожнього сервісу щодо забезпечення ними вимог комплексної забудови (наявність засобів зв’язку, місць зберігання автотранспорту) та нормативних актів у сфері безпеки дорожнього руху.

Інспекція державного

архітектурно-будівельного

контролю у Київській області (за

згодою), управління ДАІ ГУ МВС

України в Київській області (за

згодою), Служба автомобільних

доріг у Київській області (за

згодою).

Щороку до 2015 року.

11

4.1.16 Разом із Державним дорожнім науково-дослідним інститутом                          ім. М.П. Шульгіна на підставі аналізу аварійності проводити обстеження нових місць (ділянок) концентрації ДТП на автодорогах державного значення області та розробляти заходи щодо покращення умов руху на цих місцях (ділянках).

Управління ДАІ ГУ МВС України

в Київській області (за згодою),

Служба автомобільних доріг у

Київській області (за згодою).

Щороку до 2015 року.

4.1.17. Організувати проведення контрольних перевірок експлуатаційного утримання вулично-шляхової мережі (ВШМ) на підходах до навчальних закладів, забезпечити усунення виявлених недоліків.

Служба автомобільних доріг у

Київській області (за згодою),

департамент освіти, науки та

молоді облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми (міст обласного

значення).

Щороку (серпень-вересень) до

2015 року.

4.1.18. Забезпечити здійснення оперативного інформування учасників дорожнього руху про небезпечні умови руху та погіршення стану безпеки дорожнього руху, у зв’язку зі складними погодними умовами.

Управління ДАІ ГУ МВС України

в Київській області (за згодою),

Служба автомобільних доріг у

Київській області (за згодою),

департамент інформаційної

діяльності та комунікації з

громадськістю

облдержадміністрації,

райдержадміністрації, 									  міськвиконкоми (міст обласного

значення).

Щороку до 2015 року.

12

4.1.19. Забезпечити впровадження на автомобільних дорогах державного значення на пішохідних переходах розмітки холодним пластиком з облаштуванням шумових смуг червоного кольору на підходах до них.

Служба автомобільних доріг у

Київській області (за згодою),

райдержадміністрації,

міськвиконкоми (міст обласного

значення).

Щороку до 2015 року.

4.1.20. Забезпечити облаштування направляючих пішохідних огороджень, які не допускають вільний вихід дітей на проїзну частину автомобільних доріг в місцях розміщення дошкільних та шкільних закладів.

Служба автомобільних доріг у

Київській області (за згодою),

департамент житлово-комунального

господарства і паливно-

енергетичного комплексу

облдержадміністрації, департамент

освіти та науки облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми (міст обласного

значення).

Щороку до 2015 року.

4.1.21. Здійснити заходи щодо приведення рівня освітленості вулиць і доріг у населених пунктах до нормативних вимог (в межах фінансування).

Служба автомобільних доріг у

Київській області (за згодою),

райдержадміністрації,

міськвиконкоми (міст обласного

значення).

Щороку до 2015 року.

13

4.1.22. Організувати належний контроль за рухом транспортних засобів, дотримання ними швидкісних режимів шляхом забезпечення та ефективного використання технічних засобів автоматичної фіксації порушень ПДР, в тому числі стаціонарних комплексів, передбачивши їх першочергове встановлення в місцях концентрації ДТП.

Управління ДАІ ГУ МВС України в

Київській області (за згодою), Служба

автомобільних доріг у Київській

області (за згодою),

райдержадміністрації,

міськвиконкоми (міст обласного

значення).

Щороку до 2015 року.

4.1.23. Забезпечити раціональне використання спеціальних технічних засобів (алкотестерів) щодо встановлення та документування фактів керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння.

Управління ДАІ ГУ МВС України в

Київській області (за згодою).

Щороку до 2015 року.

4.1.24. Забезпечити ефективне використання на стаціонарних постах ДАІ систем телеавтоматичного контролю за обстановкою на дорозі «Рубіж».

Управління ДАІ ГУ МВС України в

Київській області

(за згодою).

Щороку до 2015 року.

4.1.25. З метою раціональної розстановки сил та засобів, а також маневрування ними в залежності від стану оперативної обстановки, здійснювати контроль за використанням службового транспорту ДАІ за допомогою системи супутникового спостереження GPS.

Управління ДАІ ГУ МВС України в

Київській області

(за згодою).

Щороку до 2015 року.

14

4.1.26. З метою ефективного виконання службових обов’язків, якісного використання підрозділами ДАІ відповідних інформаційних баз, проводити заміни застарілої комп’ютерної техніки.

Управління ДАІ ГУ МВС України в

Київській області (за згодою),

райдержадміністрації,

міськвиконкоми (міст обласного

значення).

Щороку до 2015 року.

________________________________