СХВАЛЕНО

Розпорядження голови Київської

обласної державної адміністрації

07.08.2014   № 249

Проект

Київська обласна програма інформатизації

„Електронна Київщина” на 2014 – 2016 роки

м. Київ

2014 рік

З м і ст

стор.

|  | Паспорт Програми …………………………………………… | 3 |
| --- | --- | --- |
| І. | ### Загальні положення................................................................... | 5 |
| ІІ. | Стан і проблеми інформатизації у Київській області…….... | 7 |
| ІІІ. | ### Мета Програми ........................................................................ | 9 |
| IV. | Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем інформатизації у Київській області......................................... | 9 |
| V. | Перелік завдань і заходів Програми ....................................... | 10 |
| VI. | Строки та етапи виконання Програми …………................... | 10 |
| VII. | Ресурсне забезпечення Програми .......................................... | 10 |
| VIII. | Організація управління та контролю за ходом виконання Програми .................................................................................. | 10 |
| IX. | Очікувані кінцеві результати виконання Програми ............ | 11 |
| Додаток | Завдання регіональної програми на три роки „Електронна Київщина” на 2014 – 2016 роки……………………………. | 13 |

І. Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нормативно-правова база програми | Закони України: „Про місцеві державні адміністрації”, „Про Національну програму інформатизації”, „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки”. Постанови Кабінету Міністрів України: від 12 квітня 2000 року № 644 „Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації”, від 28 листопада 2012 року № 1134 „Про запровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства”. Розпорядження Кабінету Міністрів України: від 15 серпня 2007 року № 653-р „Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки”, від 13 грудня 2010 року № 2250-р „Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні”, від 26 вересня 2011 року № 1014-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні”, від 18 липня 2012 року № 514-р „Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд”, від 15 травня 2013 року № 386-р „Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні”. Стратегія розвитку Київської області на період до 2015 року, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 30 березня 2007 року № 103-10-V. Рішення Київської обласної ради від 09.04.2010 № 678-29-V „Про делегування повноважень Київської обласної ради Київській обласній державній адміністрації” |
| 3. | Розробник програми | Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації |
| 4. | Співрозробники програми | Департаменти охорони здоров’я, житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації, управління інфраструктури та туризму, культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації, відділ забезпечення доступу до публічної інформації Київської обласної державної адміністрації |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації |
| 6. | - Учасники програми | - |
| 7. | Головний розпорядник коштів | Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації |
| 8. | Термін реалізації програми | 2014 – 2016 роки |
| 9. | Етапи виконання Програми | - |
| 10. | Кількість завдань (робіт) у поточному році | 15 |
| 10.1 | Кількість завдань (робіт) на наступні роки | 15 |
| 11. | Обсяги фінансування на наступні роки | 9403 тис. гривень - і нші джерела незаборонені чинним законодавством України |

### І. Загальні положення

Київська обласна програма інформатизації „Електронна Київщина” на 2014 – 2016 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Концепції Національної програми інформатизації, схваленої Законом України „Про Концепцію Національної програми інформатизації”, законів України „Про Національну програму інформатизації”, „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки”, постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 „Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації” (зі змінами та доповненнями), розпоряджень Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 року № 653-р „Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки” (зі змінами та доповненнями), від 13 грудня 2010 року № 2250-р „Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні”, від 26 вересня 2011 року             № 1014-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні”, від 18 липня 2012 року № 514-р „Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд”, від 15 травня 2013 року № 386-р „Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 року № 1134 „Про запровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства”, Стратегії розвитку Київської області на період до 2015 року, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 30 березня 2007 року № 103-10-V.

Інформаційно-комунікаційні технології (далі – ІКТ) стали чи не головним інструментом розвитку сучасної ринкової економіки, вони кардинально впливають на політичні процеси в усьому світі. Пропозиції нових цінностей засновані на розвитку ІКТ, оскільки люди починають приймати і розуміти їх корисність. Ця зміна в відношенні і поведінці приводить до творчих рішень і нових моделей, які радикально змінюють способи роботи органів місцевого самоврядування. Розвиток глобальних комунікацій в діловому та повсякденному житті призвів до появи нової сфери взаємовідносин, предметом якої є електронний обмін даними. В такому обміні приймають участь органи влади, комерційні та некомерційні організації, а також громадяни в своїх офіційних та особистих відносинах.

Дана Програма спрямована на запровадження в органах місцевого самоврядування Київської області технологій електронного урядування (далі – е-урядування) та вирішення завдань переходу до орієнтованого на інтереси людей, відкритого для всіх і спрямованого на розвиток інформаційного суспільства, в якому кожен міг би створювати й накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися, поповнювати їх, обмінюватися ними, передбачає можливість для кожної людини повною мірою реалізовувати свій потенціал, сприяти суспільному розвитку, забезпечуючи при цьому підвищення рівня якості життя.

Програма поєднує комплекс взаємопов’язаних організаційних, правових, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, спрямованих на створення умов для задоволення  інформаційних потреб громадян та суспільства на засадах розвитку й використання інформаційних систем, мереж, ресурсів, інформаційних технологій з метою забезпечення регіону необхідною та достатньою інформацією з усіх напрямів життєдіяльності.

Програма визначає комплекс пріоритетних завдань щодо електронного, телекомунікаційного й інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування Київської області для забезпечення потреб мешканців та суб’єктів господарської діяльності регіону, сприяння соціально-економічному розвитку регіону шляхом упровадження сучасних і перспективних технологій е-урядування в усі сфери життєдіяльності регіону.

У Програмі застосовуються такі терміни:

інформатизація – сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб, громадян та суспільства на основі створення, розвитку й використання інформаційних систем, мереж, ресурсів, інформаційних технологій, які ґрунтуються на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки;

інформаційна технологія – цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування;

засоби інформатизації – електронні обчислювальні машини, програмне, математичне, лінгвістичне й інше забезпечення, інформаційні системи або їх окремі елементи, інформаційні мережі та мережі зв’язку, що використовуються для реалізації інформаційних технологій;

електронне урядування (е-урядування) – форма організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості і прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян;

електронна демократія – форма суспільних відносин, за якої громадяни та організації залучаються до державотворення й державного управління, а також до місцевого самоврядування шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій (далі – е-демократія);

електронна послуга – послуга, надана громадянам та організаціям у електронному вигляді за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (далі – е-послуга);

інформаційна інфраструктура – сукупність різноманітних інформаційних (автоматизованих) систем, інформаційних ресурсів, телекомунікаційних мереж і каналів передачі даних, засобів комунікацій та управління інформаційними потоками, а також організаційно-технічних структур, механізмів, що забезпечують їх функціонування;

інформаційне суспільство – орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток суспільство, в якому кожен міг би створювати й накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися, обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяти суспільному, особистому розвитку та підвищувати якість життя.

### ІІ. Стан і проблеми інформатизації у Київській області

Київська область є однією з провідних в Україні, економічний розвиток якої значною мірою визначає загальну ситуацію в державі. Область має вигідне географічне розташування, природні ресурси, зокрема родючі землі, потужну промисловість, науковий та освітній потенціал, високорозвинені транспортну й фінансову інфраструктури. Регіон підтримує економічні відносини зі світовими ринками, є наближеним до основних ринків Європи, СНД. Унікальне географічне розташування області на перехресті економічних, підприємницьких, торговельних та комунікаційних шляхів створює сприятливі умови для розвитку й подальшого поглиблення всебічного міждержавного співробітництва, перетворення її на діловий центр України.

Загальносвітовою тенденцією є трансформація індустріального суспільства в інформаційне, що відбувається в умовах посилення глобалізаційних процесів, розширення сфери послуг і нематеріального виробництва в результаті науково-технічного прогресу, у тому числі масштабного, глибинного та динамічного проникнення інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери життєдіяльності особи, суспільства, суб’єктів господарювання та держави.

Успіх в інформаційному столітті залежить від поширення інтеграції ІКТ в суспільство. Розвиток інформаційного суспільства із максимальним залученням мешканців до цього процесу, забезпечує рівні можливості для громадян незалежно від їх місця проживання – село, мале чи велике місто.

Міжнародний досвід показує, що технології електронного урядування сприяють покращенню ефективності та якості адміністративних послуг, зниженню корупції, зниженню адміністративного тягаря на громадян та бізнес, а також посиленню демократії та конкурентоспроможності. Саме конкурентоспроможність є одним з головних чинників сталого розвитку міста, регіону і держави в цілому.

За результатами оцінки індексу конкурентоспроможності регіонів України за 2013 рік, яка щорічно проводиться Фондом ефективне управління, Київська область посіла 7 місце (5 місце за підсумками 2012 року). Відповідно до зазначеного звіту Київська область отримала низькі оцінки за напрямами „Інновації” та „Технологічна готовність”.

За результатами дослідження експерти Всесвітнього банку встановили, що збільшення на 10 % проникнення швидкісного Інтернету збільшує ВВП країни (регіону) на 10 % (Звіт ICT forDevelopment, 2009), а експерти Всесвітнього економічного форуму визначили розвиток ІКТ одним з головних чинників підвищення конкурентоспроможності країни (NetworkedReadinessIndex 2011-2012).

Раціональне врахування впливу комплексу таких та інших різновекторних факторів, а також особливостей розвитку держави потребує розроблення скоординованих заходів щодо розвитку інформаційного суспільства та суспільства знань. З цією метою необхідно об’єднати зусилля держави, бізнесу і громадянського суспільства. На теперішній час для більшості держав розвиток інформаційного суспільства є одним із національних пріоритетів. При цьому інформаційно-комунікаційні технології є необхідним інструментом соціально-економічного прогресу, одним з основних чинників інноваційного розвитку економіки.

Результати застосування міжнародного досвіду свідчать, що цифрові технології стали рушійною силою соціально-економічного розвитку, відновлення економіки багатьох держав світу та визначають основу сталого розвитку в майбутньому.

За результатами оцінювання електронної готовності регіонів України у 2013 році, яке було проведено Національним центром електронного урядування України, Київська область посіла 14 місце, що є дуже низькою позицією.

Основні проблеми, які  потребують вирішення:

відсутність єдиної регіональної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури органів влади Київської області;

велика кількість морально застарілої комп’ютерної техніки в обласній раді, районних, міських, сільських та селищних радах області, комунальних закладах у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури і спорту тощо;

низькі темпи розробки та впровадження новітніх конкурентоспроможних ІКТ у всі сфери суспільного життя, зокрема в діяльність органів влади області;

відсутність автоматизованих систем на основі сучасних ІКТ для вдосконалення регіонального управління, відносин між владою та громадою, становлення електронних форм взаємодії між органами влади Київської області та фізичними й юридичними особами;

низький рівень залучення громад області до участі у процесах становлення інформаційного суспільства шляхом децентралізації та підтримки регіональних і місцевих ініціатив;

недостатній розвиток послуг мешканцям та суб’єктам господарювання області, що надаються за допомогою ІКТ;

„цифрова нерівність” у використанні інформаційно-комунікаційних технологій між сільськими та міськими територіями;

проблеми організації широкосмугового доступу для користувачів і низькі показники якості доступу до мережі Інтернет;

низький рівень та готовність державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування до використання ІКТ;

відсутність відділів (секторів) інформаційно-комп’ютерного забезпечення в органах місцевого самоврядування, що призводить до ускладнень у задоволенні потреб органів місцевого самоврядування в інформаційних ресурсах і забезпеченні темпів розвитку інформатизації у районах як через недоліки в самій структурній побудові, так і через існуючі проблеми з кількістю та фаховим рівнем штатних працівників, особливо тих, на яких покладено додаткові обов’язки щодо підтримки технічного стану комплексу програмно-технічних засобів;

слабка автоматизація внутрішніх процесів діяльності органів місцевого самоврядування.

### ІІІ. Мета  Програми

Метою Програми є підвищення ефективності управління соціально-економічним розвитком Київської області, створення інформаційного суспільства із забезпеченням максимального залучення мешканців регіону до цього процесу, рівності громадян незалежно від місця їх проживання в дотриманні їх конституційних прав із застосуванням сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій та технологій електронного урядування.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем інформатизації у Київській області

Програма спрямована на розробку нормативно-методичних матеріалів, створення інформаційно-аналітичних систем та їх елементів за напрямами функціонування органів місцевого самоврядування (локальних обчислювальних мереж, програмно-технічних комплексів, баз даних тощо), розроблення та впровадження систем захисту інформації.

Реалізація Програми має здійснюватися з додержанням таких основних принципів і забезпечити:

узгодженість регіональних пріоритетів інформатизації з основними напрямами соціально-економічного розвитку області та Національної програми інформатизації;

координацію, розробку та реалізацію регіональної, міжгалузевих, відомчих програм інформатизації щодо цілей, етапів, ресурсів та об’єктів робіт;

спадковість, поступовість і безперервність при реалізації проектів (завдань) Програми на наступні роки;

випереджаючий розвиток нормативно-правової бази з врегулювання відносин учасників створення, розповсюдження й використання інформаційних продуктів і послуг;

створення організаційних і фінансових засад для реалізації завдань інформатизації;

постійний моніторинг виконання завдань і перерозподіл та концентрацію ресурсів на користь найбільш результативних напрямів інформатизації.

Пріоритетними напрямами Програми є:

прискорення процесу розробки та впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у регіональне управління, охорону здоров’я, культуру, освіту, науку, охорону навколишнього природного середовища, бізнес тощо;

активізація розвитку електронної економіки, регіональної інформаційної інфраструктури, електронного урядування та електронної демократії;

забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності громадян, насамперед шляхом створення системи освіти, орієнтованої на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні всебічно розвиненої особистості, та неперервності навчання;

розширення доступу до інформації про діяльність органів місцевого самоврядування Київської області та надання можливості безпосередньої участі як інститутів громадянського суспільства, так і громадян у процесах підготовки і проведення експертизи проектів нормативних актів, здійснення контролю за результативністю й ефективністю діяльності органів місцевого самоврядування;

підвищення якості та доступності адміністративних послуг, спрощення процедур їх надання і скорочення відповідних витрат, дебюрократизація надання адміністративних послуг як інструмент зниження рівня корупції;

збереження культурної спадщини регіону шляхом документування її об’єктів на цифрових носіях, забезпечення накопичення і збереженості електронних документів та електронних інформаційних ресурсів;

досягнення ефективної участі міст та районів області  у процесах становлення інформаційного суспільства, підтримка регіональних і місцевих ініціатив;

захист інформаційних прав громадян та організацій, авторського права, підтримка демократичних інститутів та мінімізація ризиків інформаційної нерівності, а також персональних даних;

поліпшення стану інформаційної безпеки.

V. Перелік завдань і заходів Програми

Основні завдання Програми на 2014–2016 роки:

нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення Програми;

розвиток телекомунікаційного середовища регіону та формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів;

упровадження технологій е-урядування в органах місцевого самоврядування регіону;

підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем.

Завданнями Програми передбачено продовження напрямів розвитку інформатизації регіону, започаткованих за попередні роки.

Перелік завдань і заходів Програми наведено в додатку 1 до Програми.

VI. Строки та етапи виконання Програми

Виконання завдань Програми розраховано на 3 роки. Програма реалізується в один етап.

VII. Ресурсне забезпечення Програми

Передбачається здійснювати фінансування Програми за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

VIII. Організація управління та контролю

за ходом виконання Програми

Забезпечення формування та виконання завдань Програми, здійснення координації робіт з інформатизації, є головним виконавцем заходів  Програми департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Контроль за формуванням і виконанням Програми, аналіз результатів виконання окремих завдань (робіт) та оцінку їх якості здійснює постійна комісія Київської обласної ради з питань паливно-енергетичного забезпечення, транспорту, телекомунікацій, зв'язку та інформатики.

За необхідності функції, пов’язані з наданням послуг із забезпечення функціонування систем інформаційно-аналітичного забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на виконання завдань Програми, здійснює комунальне підприємство Київської обласної ради, визначене обласною радою.

Функції замовника та координація робіт щодо виконання завдань Програми покладаються на департамент освіти і науки  облдержадміністрації.

Виконавці Програми щокварталу, до 10 числа місяця, що настає за звітним, надають інформацію про її виконання до департаменту освіти і науки  облдержадміністрації.

Замовник Програми  надає за погодженням  керівника Програми щоквартально та щорічно, до 25 числа місяця, що настає за звітним, зведені звіти про хід виконання завдань і заходів Програми до Київської обласної ради.

IX. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Найважливішими наслідками інформатизації, які визначають успіх у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку, є впровадження технологій е-урядування та побудова сучасної системи регіонального управління, розвиток телекомунікаційного середовища, пріоритетних напрямів економіки та соціальної сфери, створення потужних інформаційних ресурсів, надання електронних адміністративних послуг, отримання громадянами рівного якісного доступу до інформації про послуги закладів освіти, охорони здоров’я, державних та комунальних установ, сприяння становленню інформаційного суспільства.

Результати виконання Програми будуть спрямовані на вирішення таких завдань:

створення єдиної регіональної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури органів місцевого самоврядування;

впровадження електронного документообігу в органах місцевого самоврядування;

впровадження автоматизованої системи надання електронних адміністративних послуг;

створення та розвиток офіційних інформаційних ресурсів органів влади з метою забезпечення громадян доступом до публічної інформації та електронних сервісів;

створення та розвиток мережі пунктів колективного доступу населення до публічної інформації та адміністративні послуги;

створення та впровадження автоматизованих систем підтримки прийняття управлінських рішень;

впровадження автоматизованих систем та електронних сервісів для мешканців області, що супроводжують надання публічних послуг у сфері охорони здоров’я, освіти, житлово-комунального господарства тощо;

створення та розвиток автоматизованих систем оптимізації бюджетних витрат на соціальний захист населення за рахунок впровадження персоніфікованого обліку компенсацій за надані пільговикам послуги (впровадження багатофункціонального електронного посвідчення – соціальна картка);

підвищення кваліфікації державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування з питань використання сучасних ІКТ;

забезпечення захисту інформації та персональних даних;

створення та розробка окремих елементів інформаційно-телекомунікаційної системи у регіоні, а саме: „Запис до лікаря в закладах охорони здоров’я online”; „Запис до дошкільних навчальних закладів online”; „Запис першокласників до середніх загальноосвітніх навчальних закладів online”; „Київщина туристична online”; „Звернення громадян до підприємств, установ, закладів та організацій, що належать до комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області online”; „Планування території Київської області на регіональному рівні online”.

За попередніми оцінками тільки за рахунок оптимізації управлінських процесів та ефективного функціонування органів влади можна забезпечити збільшення показників соціально-економічного розвитку області на 
3 – 8 відсотків.

Виконання завдань і заходів Програми дозволить інтегрувати Київську область у світовий інформаційний простір, брати участь у процесах регіонального та європейського співробітництва, забезпечити сталий розвиток економіки регіону.

Додаток до Програми

ЗАВДАННЯ

Київської обласної програми інформатизації

„Електронна Київщина” на 2014 – 2016 роки

| Завдання | Замовник (виконавець) заходів |  |  | Терміни виконання |  | Обсяг фінансування, тис. гривень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього |  |  |  |  | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обласний та місцеві бюджети |  |  | Інші джерела |  | Капітальні вкладення |  |  | Поточні витрати |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обласний та місцеві бюджети |  | Інші джерела | Науково-дослідні роботи |  |  | Інші потреби |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обласний та місцеві бюджети | Інші джерела |  | Обласний та місцеві бюджети |  | Інші джерела |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |
| 1. Організаційне та методичне забезпечення Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення проведення інвентаризації наявного IT обладання та комп’ютерної техніки | Структурні підрозділи облдерж-адміністрації, Київська обласна рада, районні ради та міські ради (міст обласного значення) |  |  | 2014 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Виявлення реального стану IT-інфраструктури |
| Проведення в установленому порядку щорічних конкурсів кращих місцевих проектів у сфері інформатизації та електронного урядування та проведення відповідних семінарів | Департамент освіти і науки облдерж-адміністрації |  |  | 2015-2016 |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 100,0 |  |  | Проведення щорічних конкурсів серед місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Стимулювання до використання інформаційних технологій у діяльності місцевих органів влади |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  |
| 2.Упровадження технологій е-урядування в органах місцевого самоврядування області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розвиток системи електронного документообігу | Київська обласна рада, районні ради та міські ради (міст обласного значення) |  |  | 2015-2016 |  | 0,0 |  |  | 623,0 |  | 0,0 |  | 311,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 311,5 |  |  | Підключення до системи електронного документообігу працівників обласної ради, райдерж-адміністрацій, районних рад , міських рад (міст обласного значення) області. Забезпечення ефективного впровадження Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг” у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області |
| Упровадження пілотних проектів з надання публічних (адміністративних, дозвільних) послуг органами місцевого самоврядування з використанням ІКТ | Департамент освіти і науки облдерж-адміністрації спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації в межах компетенції |  |  | 2014-2015 |  | 0,0 |  |  | 963,0 |  | 0,0 |  | 240,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 723,0 |  |  | Запровадження надання електронних сервісів та електронних публічних послуг (адміністративних послуг та дозвільних документів) мешканцям та суб’єктам господарювання області. Реалізація надання 10 електронних послуг |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |
| Упровадження автоматизованих систем підтримки прийняття управлінських рішень. Створення та розвиток регіональної геоінфрмаційної системи, автома-тизованої системи моніторингу соціально-економічним розвитком | Київська обласна рада, районні ради та міські ради (міст обласного значення) |  |  | 2015-2016 |  | 0,0 |  |  | 287,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 287,0 |  |  | Впровадження соціально-економічної геоінформаційної системи регіону та автома-тизованої системи моніторингу та планування соціально-економічного розвитку регіону. |
| Створення та розвиток офіційних веб-сайтів та веб-порталів органів місцевого самоврядування та закладів спільної власності територіальних громад сіл. селищ, міст Київської області. Створення та розвиток інформаційних систем електронної демократії для залучення громадян до формування пріоритетів регіонального розвитку та процесів управління | Київська обласна рада, районні ради та міські ради (міст обласного значення) |  |  | 2014-2016 |  | 0,0 |  |  | 600,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 600,0 |  |  | Розробка (модернізація) 37 офіційних веб-сайтів Підвищення прозорості та відкритості діяльності органів місцевого самоврядування за єдиними стандартами. Широке залучення громадян. |
| Автоматизація надання послуг бюджетними установами області у сфері охорони здоров’я, освіти, житлово-комунального господарства | Департаменти освіти і науки, житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, охорони здоров’я облддерж-адміністрації |  |  | 2015-2016 |  | 0,0 |  |  | 1980,0 |  | 0,0 |  | 890,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1090,0 |  |  | Реалізація пріоритетних послуг в електронній формі. Підвищення якості та ефективності надання публічних послуг мешканцям області у сфері охорони здоров’я, освіти, ЖКГ тощо |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |
| 3. Розвиток телекомунікаційного середовища регіону та формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Упровадження швидкісної передачі даних з використанням каналів зв’язку високої пропускної спроможності органів місцевого самоврядування області. Підтримка існуючих каналів зв’язку. Поширення технології бездротової мережі Wi-Fi | Київська обласна рада, районні ради та міські ради (міст обласного значення) |  |  | 2015-2016 |  | 0,0 |  |  | 950,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 950,0 |  |  | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, у тому числі до мережі Інтернет, Упровадження бездротової мережі Wi-Fi, WiMax. Створення умов для вільного доступу до мережі Інтернет представників громадськості, депутатського корпусу. Створення регіональної мережі органів місцевого самоврядування, що охоплює не менше 1000 працівників |
| Розроблення проектів та запровадження структурованих кабельних мереж в будівлях органів місцевого самоврядування. Придбання засобів інформатизації для обладнання офіційних залів проведення нарад | Київська обласна рада, районні ради та міські ради (міст обласного значення) |  |  | 2015-2016 |  | 0,0 |  |  | 900,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 900 |  |  | Підвищення рівня інформатизації та створення умов для належного функціонування органів місцевого самоврядування області. Створення СКС в будівлі обласної ради та обладнання 3 залів |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |
| 4. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підтримка безперебійного функціонування існуючих автоматизованих систем області | Київська обласна рада, районні ради та міські ради (міст обласного значення) |  |  | 2014-2016 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Забезпечення функціонування регіональних інформаційних систем. Забезпечення безперебійної роботи ІТ систем до 20 серверів та до 1000 працівників |
| Придбання засобів інформатизації для органів місцевого самоврядування | Київська обласна рада, районні ради та міські ради (міст обласного значення) |  |  | 2015-2016 |  | 0,0 |  |  | 1500,0 |  | 0,0 |  | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Оснащення сучасною комп’ютерною технікою органів місцевого самоврядування (в тому числі структурних підрозділів обласної ради) в кількості не менш ніж 100 одиниць на рік |
| Придбання ліцензійного програмного забезпечення інформатизації для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Поновлення ліцензій раніше придбаного програмного забезпечення | Департамент освіти і науки облддерж-адміністрації, Київська обласна рада, районні ради та міські ради (міст обласного значення) |  |  | 2014-2016 |  | 0,0 |  |  | 1500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1500,0 |  |  | Дотримання вимог законодавства у сфері ліцензування програмного забезпечення. Придбання до 600 ліцензій щороку |
| ВСЬОГО |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 9403,00 |  | 0,0 |  | 2941,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 6461,5 |  |  |  |