### КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19  березня  2015 року       №  80

Про схвалення проекту Програми

енергозбереження (підвищення енергоефективності)

Київської області на 2015-2016 роки

Відповідно до Законів України  „Про місцеві державні адміністрації”, „Про енергозбереження”, „Про альтернативні джерела енергії”, „Про альтернативні види палива”, розпорядження Кабінету Міністрів України від     24 червня 2013 року № 669-р „Про затвердження плану заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності”, а також завдань, передбачених Державною цільовою економічною програмою енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року № 243:

1. Схвалити проект Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2015-2016 роки (далі – Програма), що додається.

2. Заступникові голови облдержадміністрації Корбану О.Б. у встановленому порядку організувати подання облдержадміністрацією проекту Програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Після затвердження Київською обласною радою у встановленому порядку Програми:

3.1. департаменту фінансів облдержадміністрації при формуванні показників обласного бюджету на 2015 рік та їх формуванні на наступний рік враховувати, за поданням головного розпорядника коштів, потребу в асигнуваннях на реалізацію Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів;

3.2. департаменту житлово-комунального господарства і паливно- енергетичного комплексу облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити безумовне виконання Програми;

2

3.3. райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) інформувати про хід виконання Програми облдержадміністрацію через департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом;

3.4. департаменту житлово-комунального господарства і паливно- енергетичного комплексу облдержадміністрації інформувати про хід виконання Програми Київську облдержадміністрацію та Київську обласну раду до                25 числа місяця, що настає за звітним періодом.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Корбана О.Б.

Голова адміністрації			         				           В.М.Шандра

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації

19.03.2015  № 80

Проект

П Р О Г Р А М А

енергозбереження (підвищення енергоефективності)

Київської області  на 2015 – 2016 роки

м. Київ

2015

2

ЗМІСТ

|  | стор. |
| --- | --- |
| Паспорт Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на період 2015 – 2016 роки……………………………… | 3 |
| І. Загальні положення………………………………………………………… | 5 |
| ІІ. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма………………………………………………………................. | 6 |
| Розділ ІІІ. Мета Програми……………………………………………….... | 9 |
| 3.1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми……………………………………………………............................ | 10 |
| Розділ ІV. Основні завдання та заходи Програми………………….............. | 12 |
| 4.1. Очікувані результативні показники Програми………………………. | 12 |
| 4.2. Напрями діяльності та заходи Програми…………………………….. | 14 |
| 4.3. Орієнтовні обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання Програми ……………………………………………………………….. | 17 |
| Розділ V. Очікувані результати виконання Програми……………............ | 17 |
| Розділ VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми………………………………………………………... | 18 |
| Розділ VІІ. Ресурсне забезпечення Програми ………………………………. | 19 |
| Розділ VІІІ. Напрями діяльності та заходи Програми ……………………... | 20 |

# 3

# ПАСПОРТ

# Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності)

# Київської області на період 2015 - 2016 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Департамент житлово- комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Розпорядження голови облдержадміністрації |
| 3. | Розробник програми | Департамент житлово- комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської облдержадміністрації |
| 4. | Відповідальний виконавець програми | Департамент житлово- комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської облдержадміністрації |
| 5. | Учасники (співвиконавці) програми | Київська обласна державна адміністрація, департамент житлово-комунального господарства і паливно- енергетичного комплексу Київської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я Київської облдержадміністрації, управління з питань власності Київської облдержадміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міст, підприємства, установи і організації, громадські організації та ін. |
| 6. | Термін реалізації програми | 2015-2016 роки |
| 7. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | - |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Обласний, районні, міські, селищні, сільські |

4

| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: з них: | 177,361 млн.грн. 2015 рік – 84,86 млн.грн. 2016 рік – 92,5 млн.грн. |
| --- | --- | --- |
|  | - коштів обласного бюджету | 2015 рік – 15,0 млн.грн. 2016 рік – 0,0 млн.грн. |
|  | - коштів районних, міських, селищних бюджетів | 2015 рік – 38,65 млн.грн. 2016 рік – 42,5 млн.грн |
|  | - інших джерел фінансування | 2015 рік – 31,2 млн.грн. 2016 рік – 50,0 млн.грн |

5

І. Загальні положення

Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2015 – 2016 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Порядку розроблення, прийняття Київських обласних комплексних та цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Київської обласної ради від 23.07.2013 № 648-33-IV, Методики галузевих, регіональних програм енергоефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання, затвердженої наказом Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів від 17 березня 2009 року № 33.

Ініціатором розроблення програми є департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації.

Програму розроблено на підставі:

  - Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

  - Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

  - Закону України «Про енергозбереження»;

  - Закону України «Про альтернативні джерела енергії»;

  - Закону України «Про альтернативні види палива»;

  - Закону України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу»;

  - Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження»;

  - Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 24 липня 2013 року № 1071-р:

  - Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року № 243;

  - Плану заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2013 року № 669-р;

  - Плану коротко- та середньострокових заходів щодо скорочення обсягу споживання природного газу на період до 2017 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1014-р.

  - Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до    2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від        01 жовтня 2014 року № 902-р.

Скорочення споживачами витрачання паливно-енергетичних ресурсів для оптимального задоволення потреб життєдіяльності, а відтак і зменшення витрат первинних паливних ресурсів для виробництва та транспортування теплової енергії, водопостачання та водовідведення є на сьогодні головним пріоритетом.

Програма є основою цілеспрямованої діяльності органів місцевого самоврядування Київської області щодо організації та координації дій у сфері енергозбереження з підприємствами та організаціями усіх форм власності.

6

ІІ. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Потенціал енергозбереження в Київській області оцінюється на рівні
36-40% від загального рівня споживання енергоносіїв. Тому, в сучасних дуже складних економіко-політичних умовах, в зв’язку із стрімким ростом на енергоносії для всіх категорій споживачів, підвищення енергоефективності виробництва, транспортування і споживання паливно-енергетичних ресурсів всіма категоріями споживачів за рахунок широкого впровадження заходів з енерго- та ресурсозбереження є стратегічною лінією подальшого сталого розвитку економіки, соціальної сфери  та добробуту населення регіону.

Підставою для розроблення Програми є існування на рівні області проблеми надлишкового використання паливно-енергетичних ресурсів, в першу чергу природного газу, різними категоріями споживачів, зокрема підприємствами теплокомуненерго, бюджетною сферою, а також безпосередньо населенням.

Станом на 01.01.2015  в Київській області обліковується 1432 котельні, які забезпечують послугою тепло- та гарячого водопостачання населення області та бюджету сферу. 381 котельня із загальної кількості  використовує для виробництва теплової енергії вугілля або альтернативні види палива, що складає майже 26,6 %, серед яких:

- 276 котелень працює на біомасі (пелетах, деревині, торфі, враховуючи котельні змішаного типу дрова-природний газ (72,4 % від загальної кількості альтернативних джерел енергії), включаючи 6 котелень, що спалюють лушпиння соняшника, гречки та тюковану солому;

- 52 котельні використовують вугілля або змішані – типу вугілля-природний газ чи вугілля-дрова (13,6 %);

- на електроенергії – 45 котелень (11,8 %);

- 6 одиниць теплових насосів (майже 1,6%);

- 2 котельні використовують біогаз (0,4 %).

Протягом 2010-2014 років за рахунок впровадження на підприємствах усіх форм власності енергозберігаючих заходів, в тому числі скорочення споживання природного газу, переведення котелень на альтернативні та місцеві види палива досягнуто економії паливно-енергетичних ресурсів (далі – ПЕР) 39,396 тис. т.у.п., що складає 35% від запланованої величини економії у Програмі енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2010-2014 роки, в тому числі значний обсяг робіт було виконано у 2014 році, основні з яких:

- замінено 16 застарілих газових котлів на газові котли з високим ККД (Макарівський, Миронівський, Фастівський райони, міста Біла Церква та Ірпінь);

- проведено роботи із заміщення споживання природного газу на суму понад 105 млн. грн., а саме переведено 161 котельню на альтернативні види палива або вугілля (в тому числі 119 котелень, що забезпечують теплом заклади бюджетної сфери, інші 52 об’єкти – на підприємствах теплокомуненерго), а саме:

7

- 117 одиниць котелень – переведено на біомасу (твердопаливні котли), працюють від спалювання пелетів, торфобрикетів, щепи, відходів деревини, в тому числі 2 котельні працюють від згоряння лушпиння соняшника (м. Миронівка) та одна котельня на тюкованій соломі (с. Іванівка Ставищенського району) – найбільше проінвестовано ТОВ «УкртеплоКиїв» - 20 об’єктів;

- 37 одиниць котелень, де встановлено твердопаливні вугільні котли (включаючи вугільно-дерев’яні котли) або дообладнано газові котельні одним вугільним котлом (ТОВ «Фелікс-Енержі» - 11 об’єктів бюджетної сфери в м. Бровари опалюють 6 вугільних котелень;

- 7 одиниць котелень – встановлені електричні котли (або конвектори у приміщеннях Бориспільського району – 2 ДНЗ, 3 НВК у Згурівському районі, приміщення Володарської поліклініки та в м. Славутич ТОВ «Комунтехсервіс»);

- проведено заміну чи реконструкцію пальників на комунальних підприємствах «Васильківтепломережа», «Переяслав-Хмельницьк- тепломережа», «Тетіївтепломережа» та «Фастівтепломережа»;

- замінено 19,4 погонних км теплових мереж;

- виконано заміну світлоточок зовнішнього освітлення (Богуславський та Сквирський райони);

- у найбільших містах області виконано роботи по санації будівель житлового фонду та об’єктів соціальної сфери (ремонт покрівлі даху, утеплення міжпанельних швів, теплоізоляція технічних поверхів та підвалів), в тому числі виконані роботи зі встановлення металопластикових вікон в ЗОШ та ДНЗ (встановлено 542 одиниць вікон).

Завдяки впровадженню вказаних заходів протягом минулого року досягнуто економію ПЕР (в першу чергу природного газу) в обсязі 
21,56 тис. т.у.п. Розрахунковий економічний ефект за цей період склав майже 33,1 млн. гривень (враховуючи вартість природного газу станом на січень     2015 року).

Завдяки вказаним заходам, а також низці інших причин, сумарне по всіх категоріях споживання природного газу в регіоні у 2014 році знижено у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 4,73 % або                  111,76 млн.м.куб. (наведено нижче у таблиці 1.4):

36,78 млн.м.куб. (або 12,10 %) підприємствами ТКЕ;

13,60 млн.м.куб. (або 25,23 %) бюджетною сферою;

96,49 млн.м.куб. (або 7,25 %) безпосередньо населенням.

Слід зазначити, що на зменшення споживання природного газу вплинули також і погодно-кліматичні умови – опалювальний сезон 2014 року значно тепліший від опалювального періоду 2013 року, і перехід населення на індивідуальне та автономне теплозабезпечення, що зумовило зниження вироблення теплової енергії підприємствами комунальної теплоенергетики.

8

У таблиці 1.1. наведено обсяги споживання енергоресурсів (за окремими видами) бюджетних установ області за 2012, 2013 і 2014 роки.

Табл.1.1

| Види енергоресурсів | Одиниця виміру | Обсяги споживання ПЕР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік |
| Електроенергія | млн.кВт*год | 313,4 | 330,6 | 310,9 |
| Природний газ | млн.куб.м | 61,9 | 53,9 | 40,3 |
| Теплова енергія | тис. Гкал | 370,2 | 313,2 | 223,1 |

У таблиці 1.2. наведено обсяги споживання енергоресурсів (за окремими видами) теплогенеруючими та теплопостачальними підприємствами області за 2012, 2013 і 2014 роки.

Табл.1.2

| Види енергоресурсів | Одиниця виміру | Обсяги споживання ПЕР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік |
| Електроенергія | млн.кВт*год | 172,61 | 163,37 | 156,7 |
| Природний газ | млн.куб.м | 329,6 | 303,9 | 267,1 |
| Теплова енергія* | тис. Гкал | 2101,0 | 1825,8 | 1745,0 |

* - вироблено теплової енергії

У таблиці 1.3. наведено обсяги споживання енергоресурсів (за окремими видами) безпосередньо населенням області за 2012, 2013 і 2014 роки.

Табл.1.3

| Види енергоресурсів | Одиниця виміру | Обсяги споживання ПЕР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік |
| Електроенергія | млн.кВт*год | 1866,4 | 1941,9 | 2057,6 |
| Природний газ | млн.куб.м | 1331,05 | 1331,2 | 1234,7 |
| Теплова енергія | тис. Гкал | 1544,1 | 1336,7 | 1278,8 |

У таблицях 1.1-1.3 дані наведені згідно зі статистичними звітностями Форма 5-НКРЕ та 1-ТЕП.

У таблиці 1.4 наведено інформацію щодо споживання природного газу підприємствами теплокомуненерго, бюджетною сферою та безпосередньо населенням протягом 2009-2014 років (дані ПАТ «Київоблгаз»):

Табл.1.4

(млн.м.куб.)

| Споживачі | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | Відхи- лення (2014 до 2009) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населення | 1 258,28 | 1 325,61 | 1 276,03 | 1 331,05 | 1 331,21 | 1 234,72 | -23,57 |
| Бюджет | 62,46 | 67,31 | 62,55 | 61,93 | 53,91 | 40,30 | -22,16 |
| Підприємства ТКЕ | 319,15 | 353,49 | 323,85 | 329,56 | 303,87 | 267,09 | -52,06 |
| РАЗОМ: | 1 639,90 | 1 746,47 | 1 662,43 | 1 722,54 | 1 688,98 | 1 542,11 | -97,78 |

9

Для полегшення сприйняття таблиці зробимо її візуалізацію:

Рисунок 1.1. Діаграма споживання природного газу населенням, бюджетними організаціями та підприємствами ТКЕ.

Аналізуючи приведену таблицю 1.4 і рисунок 1.1, можна відмітити наступну тенденцію:

1) бюджетною сферою зменшено споживання природного газу в порівнянні з базовим 2009 роком на 22,158 млн. м3 або 35%, що є найкращим показником зменшення споживання природного газу і вказує на стійку тенденцію до зменшення споживання блакитного палива;

2) підприємствами теплокомуненерго спожито у 2014 році на 16,3% менше в порівнянні з базовим або на 52 млн.м3, діаграма вказує також на тенденцію до скорочення споживання природного газу;

3) безпосередньо населення області спожило природний газ приблизно на постійному рівні, у зв’язку із ростом кількості населення та переходом на індивідуальне опалення тенденція до зниження споживання природного газу не прослідковується, лише 1,8 % зменшення або 23,6 млн. м3 природного газу.

ІІІ. Мета Програми

Метою програми є:

- забезпечення зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт та наданих послуг;

- мінімізація втрат енергоресурсів та води;

10

- оптимізація структури виробництва і споживання в області паливно-енергетичних ресурсів із збільшенням частки нетрадиційних видів палива та відновлюваних джерел енергії на основі аналізу існуючого стану;

- відносне скорочення бюджетних коштів на оплату енергоресурсів в установах бюджетної сфери області;

- скорочення споживання природного газу, електроенергії, вугілля, біопалива та води безпосередньо населенням.

Мета програми досягається за рахунок реалізації у житлово-комунальному господарстві, у бюджетній сфері та серед домогосподарств на території області низки практичних енергозберігаючих заходів, спрямованих на подальше скорочення обсягів споживання ПЕР та мінімізацію коштів, що витрачаються на їх отримання.

Зменшення енергоємності продукції та послуг програмою передбачається досягти за рахунок впровадження сучасних технологій, устаткування і обладнання, а також зменшення втрат енергоресурсів.

Економічний механізм програми базується на зацікавленості підприємств, установ та організацій, а також громадян у скорочення витрат на утримання, експлуатацію житла та соціальної інфраструктури.

3.1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Проблема має бути розв’язана шляхом реалізації заходів наступного характеру:

- організаційного забезпечення:

- нормативно-правового забезпечення Програми;

- фінансового забезпечення Програми;

- технічного (технологічного) забезпечення.

Організаційне забезпечення – заходи даного характеру передбачають нормативно-правове та фінансове забезпечення.

Окрім того, передбачається інформаційне забезпечення зацікавлених виконавців програми, популяризація позитивного досвіду впровадження енергоефективних заходів.

Нормативно-правове забезпечення реалізації Програми здійснюється шляхом дотримання вимог чинних нормативно-правових актів у сфері енергозбереження під час реалізації заходів регіональної програми.

Базовим законодавчим актом, що визначає правові, економічні, соціальні та екологічні основи енергозбереження для всіх підприємств, об’єднань та організацій, розташованих на території України, а також для громадян є Закони України «Про енергозбереження», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації».

Відносини у сфері альтернативних джерел енергії регулюються Законами України «Про альтернативні види палива» та «Про альтернативні джерела енергії».

11

Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про енергозбереження» встановлює відповідальність за недотримання вимог щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, або фізичними особами – власниками об’єктів.

Закон України «Про електроенергетику» визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності в електроенергетиці і регулює відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергії, забезпеченням енергетичної безпеки України, конкуренцією та захистом прав споживачів і працівників галузі.

Актами Кабінету Міністрів України врегульовано ряд важливих питань, зокрема:

- про управління сферою енергозбереження;

- про діяльність Державної інспекції з енергозбереження;

- про державну експертизу з енергозбереження;

- про Комплексну державну програму з енергозбереження України;

- про заходи щодо ефективного використання газу та інших паливно-енергетичних ресурсів у народному господарстві;

- про умови діяльності енергозберігаючих компаній в Україні;

- про скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами;

- про використання бюджетних асигнувань на виконання енергозберігаючих проектів;

- про нормування паливно-енергетичних ресурсів.

Це, зокрема, такі розпорядження і постанови Кабінету Міністрів України:

- Енергетична стратегія України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 24.07.2013 № 1071-р:

- Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженої постановою Кабінет Міністрів України від 01.03.2010 № 243;

- План заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.06.2013 № 669-р;

- План коротко- та середньострокових заходів щодо скорочення обсягу споживання природного газу на період до 2017 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1014-р.

- Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до       2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 року № 902-р.

12

Накази Держенергоефективності (НАЕР), які зареєстровано у Міністерстві юстиції, є складовою частиною нормативно-правової бази у сфері енергозбереження. Зокрема, наказами затверджено:

- Міжгалузеві норми витрат палива для опалювальних котлів, які експлуатуються в Україні;

- Міжгалузеві норми споживання електричної та теплової енергії для установ і організацій бюджетної сфери України;

- Перелік платних послуг, які надаються підприємствам та організаціям Державною інспекцією з енергозбереження;

- Положення про матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників підприємств, організацій та установ за економію паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві;

- Положення про порядок організації енергетичних обстежень;

- Порядок проведення перевірок ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях та усунення фактів їх неефективного використання;

- Порядок використання коштів, одержаних за неефективне використання газу.

Фінансове забезпечення  Програми досягається за рахунок включення підприємствами установами і організаціями до витратної частини фінансово-господарських планів (витратних статей місцевих бюджетів) на відповідні роки сум, запланованих на реалізацію заходів, наданих підприємствами, установами і організаціями при формуванні регіональної програми.

Технічне (технологічне) забезпечення Програми досягається за рахунок модернізації або заміни наявного енергоємного обладнання, запровадження новітніх енергоефективних та енергозберігаючих технологій, підвищення енергоефективності виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, зменшення витрат та втрат паливно-енергетичних ресурсів.

Програма  розрахована на два роки, тобто короткострокова.

ІV. Основні завдання Програми

4.1. Очікувані результативні показники Програми

Оцінка досягнення мети Програми здійснюватиметься за такими показниками:

- зниження енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг (в умовних одиницях);

- зменшення рівня витрат та втрат паливно-енергетичних ресурсів;

13

- обсяг залучених коштів, які спрямовуються на фінансування заходів Програми.

Крім того, для оцінки виконання Програми, як показник ефективності, обираються середні питомі витрати коштів на економію одиниці т.у.п., який розраховується як співвідношення кількості витрачених коштів (тис.грн.) до отриманої економії ПЕР (т.у.п.).

Енергоємності виробництва одиниці продукції визначаються за формулою:

| eврп = P / Vврп |  |
| --- | --- |

де Vврп - обсяг виробленого продукту в галузі, тис.грн.;

P - обсяг споживання ПЕР на енергетичні цілі, т.у.п., по галузі.

Питомі витрати паливно-енергетичних ресурсів на вироблення одиниці продукції, робіт та послуг (d) (далі - ПРП) - це відношення витрат палива для виробництва даного виду ПРП.

Питомі витрати електроенергії (w), кВт·год/одиницю ПРП - це відношення витрат електроенергії для виробництва даного виду ПРП.

Питомі витрати теплової енергії (q), Гкал/одиницю ПРП - це відношення витрат теплової енергії для виробництва даного виду ПРП.

Зазначені показники визначаються за формулами:

| , |  |
| --- | --- |

| , |  |
| --- | --- |
| , |  |

де   - витрати паливних ресурсів, т.у.п. для даного виду та обсягу ПРП за певний проміжок часу;

П - обсяг ПРП за той же проміжок часу, натуральних одиниць;

W - витрати електроенергії, кВт·год. для даного виду та обсягу ПРП за певний проміжок часу;

Q - витрати теплової енергії, Гкал, для даного виду та обсягу ПРП за певний проміжок часу для даного виду та обсягу ПРП за певний проміжок часу.

14

Сумарні питомі витрати ПЕР або енергоємність ПРП, т.у.п./одиницю продукції, робіт, послуг - це відношення сумарних витрат ПЕР за певний проміжок часу до обсягів даного виду ПРП за той же проміжок часу.

4.2. Напрями діяльності та заходи Програми

Найважливішими заходами, спрямованими на енергозбереження в галузі житлово-комунального господарства визначені:

У водопровідно-каналізаційному господарстві:

- впровадження технологічних схем регулювання п’єзометричних характеристик на водопровідних мережах;

- використання технологій переривчастої аерації стічних вод, аеротенків-освітлювачів;

- застосування технологічних рішень щодо використання біогазу очисних споруд як альтернативного палива;

- автоматизація роботи насосних станцій;

- санація магістральних водоводів;

- широке застосування перетворювачів частоти оберту приводів насосів;

- широке застосування теплових насосів на очисних спорудах, з метою використання тепла каналізаційних стоків для обігріву приміщень тощо.

У теплоенергетиці, в першу чергу комунальної власності:

- використання альтернативних видів палива та джерел тепла (енергії сонця, вітру, теплових насосів, біогазу, біодизельного пального, відходів виробництва тощо);

- заміна газових котлів на сучасні автоматизовані вітчизняного виробництва з  ККД (понад 92%) надасть змогу економити до 35% ПЕР від теперішнього рівня споживання;

- впровадження нових методів антикорозійного захисту та ефективного теплоізоляційного покриття теплових мереж, застосування автоматики та регулюючого обладнання;

- впровадження пластинчатих теплообмінників;

- впровадження автоматизованих систем керування технологічними процесами вироблення та подання споживачам теплової енергії;

- впровадження систем, що регулюють подачу тепла споживачам в перехідний період (технологія КІАРМ);

- розробка та впровадження  проектів  оптимізації схем теплопостачання які передбачають поєднання помірно централізованих та децентралізованих систем теплопостачання.

Потенціал зниження споживання газу за умов застосування таких заходів складає 30%. При модернізації теплогенеруючого та теплопостачального обладнання теперішній річний рівень споживання природного газу підприємствами ТКЕ в 267,1 млн.м.куб. можливо вивільнити більше 80,0 млн.м.куб. природного газу.

15

У житловому господарстві:

- паспортизація житлових будинків згідно з вимогами ДБН В.2.6–31-2006;

- впровадження прогресивних архітектурно-конструктивних рішень та технологій будівництва і ремонту житла;

- поліпшення теплозахисних та енергозберігаючих характеристик будівель  (технології THERMOSYIELD, CERIFIT плитами ROKWOL, пінополіурітаном, плитами ПСБС та інш. );

- перевірка стану теплоізоляції теплового, термічного обладнання, трубопроводів, споруд та житлових будинків з використанням тепловізійних та інших високопродуктивних методів обстеження;

- впровадження енергозберігаючих освітлювальних приладів;

- широке застосування попередньо ізольованих металевих та пластмасових труб;

- покращення герметизації термічного обладнання;

- своєчасний ремонт теплоізоляції із застосуванням сучасних теплоізоляційних матеріалів та інше.

Для бюджетних установ основними заходами з економії теплової енергії технічного характеру є:

- термомодернізація зовнішніх огороджувальних конструкцій (стін, вікон і дверей, горищ, підвалів);

- модернізація (заміна) систем опалення та гарячого водопостачання;

- переведення опалювальних систем на використання альтернативних чи місцевих видів палива;

- впровадження комп’ютерного управління системами опалення;

- модернізація систем освітлення з використанням енергоощадних приладів освітлення;

- впровадження локального та індивідуального опалення, що виключає втрати в тепломережах.

Тотальна заміна застарілого, низько ефективного котельного обладнання на сучасне, місцевого виробництва, яке має в своєму складі автоматичні програматори, що забезпечує зменшення споживання природного газу в неробочий час та вихідні дні і забезпечує заощадження до 20% природного газу, та широке впровадження теплових насосів та геліоустановок, які взагалі виключають використання природного газу.

Потенціал зниження споживання газу за умов застосування таких заходів складає 25-40%. Тобто, при тотальній модернізації систем опалення, теперішній річний рівень споживання природного газу бюджетними організаціями в 40,3 млн.м.куб. можливо зменшити відповідно на 10-16 млн.м.куб.

З метою заощадження електричної енергії бюджетними закладами необхідно розроблення комплексу заходів, спрямованих на:

- обстеження системи обліку електроенергії;

- вивчення характерних сезонних, добових (робочий, вихідний, канікулярний день) та річних графіків електроспоживання;

16

- обстеження режимів роботи основного електрообладнання, його завантаження, виявлення застарілого, нестандартного обладнання, аналіз доцільності його використання;

- розробку раціональних заходів економії електроенергії та реальних лімітів на її споживання.

Основні напрямки енергозбереження серед населення, в тому числі приватних домогосподарств:

У споживанні теплової енергії:

- утеплення фасадів будинку (квартири);

- утеплення горища, стелі будинку (квартири);

- заміна вікон, дверей;

- становлення терморегуляторів на опалювальні прилади;

- встановлення домофонів, автодовідників на вхідні двері;

- встановлення квартирних лічильників теплової енергії;

- проведення ізоляції теплових мереж в місцях загального користування.

Заходи, спрямовані на скорочення споживання природного газу:

- перехід на використання альтернативних джерел енергії (електроопалення, опалення на торфі, пелетах, вугіллі, дровами, сонячні колектори, теплові насоси тощо);

- встановлення лічильників природного газу роторного типу;

- заміна лічильників природного газу з мембранних на роторні;

- встановлення котлів/конвекторів з покращеним ККД;

- встановлення двохконтурних котлів (на опалення та ГВП одночасно);

- встановлення автоматичного регулювання температури теплоносія в залежності від температури зовнішнього повітря.

У споживанні електроенергії:

- встановлення сучасних електронних приладів обліку електроенергії;

- заміна ламп освітлення на енергозберігаючі (діодні, люмінесцентні тощо)

- використання датчиків руху в місцях загального користування (сходові клітини, під’їзди, ліфти)

- використання зонних лічильників електричної енергії (використання нічного тарифу) особливо при опаленні електроенергією.

Крім того, з метою заохочення населення до переходу на альтернативні види опалення, з 2014 року Держенергоефективності запроваджено програму заміни газових котлів на котли, що працюють на будь-яких інших видах палива. Позичальникам через  Ощадбанк відшкодовується 20% суми кредиту. Це кошти, які Україна одержала від ЄС як грант на заходи з енергозбереження.

Напрями та перелік завдань і заходів Програми сформовано у Розділі VІІ до Програми, у якому визначено джерела фінансування кожного із заходів та виконавці.

17

4.3. Орієнтовні обсяги фінансових витрат,

необхідних  для виконання Програми

Джерела фінансування Програми:

- кошти державного бюджету;

- кошти обласного бюджету;

- кошти місцевих бюджетів;

- кошти підприємств житлово-комунального господарства відповідно до програм їх розвитку, затверджених органами місцевого самоврядування  в установленому порядку;

- гранти, кредити, благодійні внески, інвестиції, кошти фізичних і юридичних осіб, що залучаються шляхом приватизації підприємств житлово-комунального господарства, передачі об’єктів галузі в управління, оренду, концесію;

- кредити вітчизняних та зарубіжних комерційних банків;

- інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством України.

Напрями діяльності та заходи обласної Програми уточнюються щороку під час формування відповідних бюджетів.

Ресурсне забезпечення Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2015-2016 роки наведено у Розділі VІ.

V. Очікувані результати виконання Програми

До кінця 2016 року повинно бути досягнуто:

- зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції (виконаних робіт, наданих послуг) не менше 15% від базового року;

- зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів при виробленні одиниці продукції (виконаних робіт, наданих послуг) не менше 20% від базового року;

- забезпечення економії бюджетних коштів (за умови дотримання відповідних вимог щодо охорони праці, санітарних норм та правил тощо) на оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв, за рахунок запровадження відповідних заходів та проектів – на 30% від базового року.

Таблиця 4.1 Прогнозні обсяги економії ПЕР теплопостачальними та теплогенеруючими підприємствами

| Види ПЕР | Одиниці виміру | Обсяги споживання за 2014 рік | Обсяги економії | % економії ПЕР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Природний газ | млн.м.куб. | 267,1 | 80,13 | 30,0 |
| Електроенергія | млн.кВт*год | 156,7 | 18,8 | 12,0 |
| ПЕР | тис. т.у.п. | 357,8 | 98,2 | 27,4 |

18

Таблиця 4.2. Прогнозні обсяги економії ПЕР в бюджетній сфері

| Види ПЕР | Одиниці виміру | Обсяги споживання за 2014 рік | Обсяги економії | % економії ПЕР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Природний газ | млн.м.куб. | 40,30 | до 16,12 | 25-40 |
| Електроенергія | тис. кВт*год. | 310,9 | 46,5 | 15 |
| ПЕР | тис. т.у.п. | 147,3 | 33,6 | 22,8 |

Термін окупності заходів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері не перевищує 7 років.

VІ. Координація та контроль

за ходом виконання Програми

З метою безумовного виконання Програми територіальними органами міністерств, іншими центральними органами виконавчої влади в області, організаціями та установами, зайнятими у сфері контролю та впровадження енергозберігаючих заходів, враховуючи необхідність координації дій усіх зацікавлених суб’єктів, залучених до виконання Програми, департаментом житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу  облдержадміністрації пропонується такий механізм її супроводження:

відповідно до розроблених енергозберігаючих заходів на місцевому рівні, райдержадміністраціями і міськвиконкомами (міст обласного значення) здійснюється щоквартальне до 15 числа, наступного за звітним місяцем, інформування департаменту щодо виконання затверджених заходів з наростаючим підсумком на підставі інформацій, отриманих від підприємств житлово-комунального сектору та бюджетних організацій;

департамент подає відповідну щоквартальну звітність Київській обласній раді до 25 числа, наступного за звітним місяцем, та щороку до 25 лютого наступного року за звітним періодом.

19

VIІ. Ресурсне забезпечення Програми

тис.грн

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | За роками виконання Програми |  | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 84860,3 | 92500,0 | 177360,3 |
| обласний бюджет | 15000,0 | * | 15000,0 |
| державний бюджет | * | * | * |
| місцеві бюджети | 38653,0 | 42500,0 | 81153,0 |
| кошти небюджетних джерел | 31207,3 | 50000,0 | 81207,3 |

20

VIIІ. Напрями діяльності та заходи Програми

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Виконавці | Джерела фінансуван-ня | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн. | Очікуваний результат (в натуральних вимірниках) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Технічне (технологічне) енергозбереження, що передбачає модернізацію або заміну енергоємних існуючих технологій, а саме заміна малоефективних, морально застарілих котлів на нові сучасні з ККД не менше 92-95 % (газ на газ) |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Заміна котла ДКВР 4,0/13 на котел КОЛВІ-3000 на котельні по вул. Київська 3/1 в смт Бородянка | РДА, підприємства | місцевий бюджет | 2000,0 | Буде визначено проектом |
| 1.2 |  | Реконструкція (технічне переоснащення) котельні Аркадіївського НВК із заміною 2 котлів, Згурівський район | РДА, підприємства | місцевий бюджет | 70,0 | Буде визначено проектом |

21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні м.Буча, вул. Кірова, 144 | МВК, підприємства | кошти небюджетних джерел | 570,0 | Заміна водогрійних котлів ДКВР 4/13 в кількості 3 шт.; установлено котел “Колві-350Т” 1шт. |
| 1.4 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні м.Буча, вул. Стадіонна | МВК, підприємства | кошти небюджетних джерел | 1662,4 | Улаштування нової котельні |
| 1.5 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні по вул. Кірова 203-Є, м. Буча | МВК, підприємства | кошти небюджетних джерел | 4040,0 | Встановлення 3-х котлів “Колві 1300” |
| 1.6 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 104 | МВК, підприємства | кошти небюджетних джерел | 588,8 | Демонтаж модуля нагріву AF-105 та улаштування 1-го “Бернард МН 120 еко” |
| 1.7 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні в котельні м. Буча, вул. Островського, 24 | МВК, підприємства | кошти небюджетних джерел | 124,0 | Заміна котла КЧМ в кількості на котел “Колві-50” |
| 1.8 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні по вул. Вишнева 3, м.Буча | МВК, підприємства | кошти небюджетних джерел | 195,5 | Встановлення котла Buderos Logano SB825M 5200+ECO6 |

22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні м.Буча, вул. Комсомольська, 15 | МВК, підприємства | кошти небюджетних джерел | 3930,0 | Демонтаж 2-х котлів “ТГВ -1,8” та улаштування котла “Колві 3000” |
| 1.10 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні м. Буча, вул. Тарасівська, 32 | МВК, підприємства | кошти небюджетних джерел | 1073,9 | Демонтаж котла ДКВР 6,5/12 та улаштування дизельного генератора |
| 1.11 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні м. Буча, вул. Чкалова, 1а | МВК, підприємства | кошти небюджетних джерел | 432,9 | Демонтаж котла КВГ 6,5 та улаштування котла “Колві 1300” |
| 1.12 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 106 | МВК, підприємства | кошти небюджетних джерел | 738,0 | Демонтаж 4-х котлів НІІСТУ-5 та улаштування 1-го котла “Колві 1500” та 1-го котла “Колві 650” |
| 1.13 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні м. Буча, вул. Енергетиків, 4а | МВК, підприємства | кошти небюджетних джерел | 1420,0 | Демонтаж котла КБН-Г-2 та улаштування котла “Колві 3000” |
| 1.14 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні м. Буча, вул. Радгоспна, 7 | МВК, підприємства | кошти небюджетних джерел | 811,9 | Демонтаж 4-х котлів НІІСТУ-5 та улаштування 1-го котла “Колві 100” |

23

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в міні-котельні по вул. Малиновського, 74. м.Буча | МВК, підприємства | кошти небюджетних джерел | 675,0 | Режимно-налагоджувальні випробування 2-х водогрійних котлів “Колві КТН 100 СЕ” |
| 1.16 |  | Виведення з експлуатації дахової котельні по вул. Декабристів, 40/1-к та підключення житлового будинку до теплових мереж котельні по вул.Декабристів, 40-к м.Васильків | МВК, підприємства | місцевий бюджет | 350,0 | Буде визначено проектом |
| 2. | Заміна пальникових пристроїв (газ на газ) |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Заміна пальникових пристроїв на котлах НИИСТУ-5 в котельні за адресою вул. Фрунзе, 46-к м. Васильків | МВК, підприємства | місцевий бюджет | 150,0 | Газові пальники СНТ-22 в кількості 2 од., що обладнуються вентиляторами |
| 3 | Реконструкція або заміна теплових мереж із застосуванням попередньо ізольованих труб та нових типів запірної арматури з високими показниками експлуатаційної надійності |  |  |  |  |  |

24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 |  | Заміна теплових мереж КП «ВУЖКГ-1», м.Узин Білоцерківського р-ну | РДА, МВК, підприємства | місцевий бюджет | 340,0 | 540 м.пог., діаметр 100, 320 м.пог. діаметр 89 |
| 3.2 |  | Заміна теплової мережі в дитячому садку в с.Озера Бородянського р-ну | РДА, підприємства | місцевий бюджет | 450,0 | Буде визначено проектом |
| 3.3 |  | Заміна теплової мережі в дитячому садку в с.Здвижівка Бородянського р-ну | РДА, підприємства | місцевий бюджет | 300,0 | Буде визначено проектом |
| 3.4 |  | Заміна теплової мережі в лікарні в смт Пісківка Бородянського р-ну | РДА, підприємства | місцевий бюджет | 225,0 | Буде визначено проектом |
| 3.5 |  | Заміна теплової мережі в школі в с.Качали Бородянського р-ну | РДА, підприємства | місцевий бюджет | 215,0 | Буде визначено проектом |
| 3.6 |  | Заміна теплової мережі по вул.Набережна в смт Бородянка до гуртожитку ДУ-57 мм, L-70м | РДА, підприємства | місцевий бюджет | 35,0 | Буде визначено проектом |
| 3.7 |  | Заміна теплової мережі по вул.Леніна в смт Бородянка до ж/б по вул.Леніна, 425 та 425 б ДУ-100мм, L-106м | РДА, підприємства | місцевий бюджет | 75,0 | Буде визначено проектом |
| 3.8 |  | Реконструкція теплової мережі із застосуванням попередньо ізольованих труб котельні по вул.50 років СРСР в смт Немішаєве Бородянського р-ну | РДА, підприємства | місцевий бюджет | 80,0 | Буде визначено проектом |
| 3.9 |  | Реконструкція котельні по вул.Незалежності, 105, Яготинського р-ну | РДА, МВК, підприємства | кошти небюджетних джерел | 500,0 | Буде визначено проектом |

25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.10 |  | Капітальний ремонт теплових мереж із застосуванням попередньо теплоізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, м.Бориспіль | МВК, підприємства | місцевий бюджет | 800,0 | 0,910 км в 2-х тр. вимірі |
| 3.11 |  | Часткова заміна трубопроводів теплових мереж котельні в м.Буча, вул.Комсомольська, 15а | МВК, підприємства | місцевий бюджет | 1225,0 | Трубопр. Ду-150, в к-ті 750м, Ду-100,в к-ті 400м, Ду-80,в к-ті 200м, Ду-133, в к-ті 300м |
| 3.12 |  | Часткова заміна трубопроводів теплових мереж котельні в м.Буча, вул.Чкалова 1а | МВК, підприємства | місцевий бюджет | 1225,0 | Трубопр.Ду-100, в кількості 640м, Ду-80,в к-ті 230м, Ду-50,в к-ті 100м |
| 3.13 |  | Часткова заміна трубопроводів теплових мереж котельні в м.Буча, вул.Тарасівська, 32а | МВК, підприємства | місцевий бюджет | 1225,0 | Трубопр. Ду-200,в к-ті 320 м, Ду-150, в к-ті 180м, Ду-100, в к-ті 300м |
| 3.14 |  | Часткова заміна трубопроводів теплових мереж котельні в м.Буча, вул.Енергетиків, 4а | МВК, підприємства | місцевий бюджет | 1225,0 | Трубопр. Ду-200,в к-ті 160 м, Ду-150, в к-ті 150м, Ду-76, в к-ті 180м |
| 3.15 |  | Реконструкція теплових мереж м. Васильків | МВК, підприємства | місцевий бюджет | 1620,0 | Застосовуються труби в ППУ ізоляції, 1250 м.п. |
| 3.16 |  | Реконструкція теплових мереж від ТК-1 до ТК-3 загальноміського центру, м.Славутич | МВК, підприємства | місцевий бюджет | 761,9 | Буде визначено проектом |

26

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Модернізація існуючих теплових пунктів (індивідуальних та центральних) з метою оптимізації схеми централізованої підготовки побутової гарячої води. Впровадження індивідуальних теплових пунктів з переходом на двотрубну систему |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Модернізація котелень з встановленням теплогенераторів модульних на твердому паливі за по вул.Грушевського, 14-к, м.Васильків | МВК, підприємства | місцевий бюджет | 1970,0 | Загальна теплова потужність 2000кВт, ККД не менше 58% |
| 4.2 |  | Модернізація котелень з встановленням теплогенераторів модульних на твердому паливі по вул. Грушевського, 21-к м.Васильків | МВК, підприємства | місцевий бюджет | 1960,0 | Загальна теплова потужність 2000кВт, ККД не менше 58% |

27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 |  | Капітальний ремонт центральних теплових пунктів (заміна водонагрівачів) по вул. Декабристів, 40-к, вул. Польова, 6-к м. Васильків | МВК, підприємства | місцевий бюджет | 300,0 | Нагрівач пароводяний ПП-53-7-ІІ |
| 5 | Переведення газових котелень на альтернативні види палива, в т.ч. біомаса (пелети, дрова, щепа), вугілля, електроенергія тощо |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Встановлення котла КВР-1000 СТС на котельні по вул.Леніна 20, смт Баришівка | РДА, селищна рада, підприємства | кошти небюджетних джерел | 210,0 | Твердопаливний котел працюючий на вугіллі, дровах та відходах деревообробці, торфі , тощо, ККД 80-87%, потужність 870 кВт |
| 5.2 |  | Переведення котельні школи № 2 в смт Немішаєве Бородянського р-ну | РДА, підприємства | кошти небюджетних джерел | 2000,0 | Модульна котельня з котлами Бернард, Котли Факел, 1 мВт |
| 5.3 |  | Переведення котельні школи в с.Микуличі Бородянського р-ну | РДА, підприємства | кошти небюджетних джерел | 250,0 | Модульна котельня з котлами Бернард, Котли Факел, 1 мВт |

28

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установка котлів на дровах та пілетах в смт Немішаєве, Бородянського р-ну (наладка) | РДА, підприємства | кошти небюджетних джерел | 82,0 | Модульна котельня з котлами Бернард, Котли Факел,1 мВт |
| 5.4 |  | Переведення газових котелень ЗОШ на альтернативні види палива смт Калинівка, смт Гребінки, с.Кожухівка, с.Плесецьке Васильківського р-ну | РДА, підприємства | місцевий бюджет | 2500,0 | Буде визначено проектом |
| 5.5 |  | Реконструкції існуючої газової котельні по вул.Партизанська із встановленням котлів на твердому паливі (пелетах) в смт.Козин Обухівського р-ну | РДА, підприємства | місцевий бюджет | 950,0 | Буде визначено проектом |
| 5.6 |  | Модернізація котельні за адресою: м. Бориспіль, вул. Соцмістечко, 242 | МВК, підприємства | місцевий бюджет | 1200,0 | Буде визначено проектом |
| 5.7 |  | Модернізація котельні за адресою: м. Бориспіль, вул.Лермонтова, 1Г | МВК, підприємства | місцевий бюджет | 1200,0 | Буде визначено проектом |
| 5.8 |  | Модернізація котельні за адресою: м. Бориспіль, вул.Ворошилова | МВК, підприємства | місцевий бюджет | 1200,0 | Буде визначено проектом |
| 5.9 |  | Переоснащення газової котельні на альтернативні види палива (дрова) КП "Фастівводоканал", який забезпечує опаленням об’єкти соціальної сфери | МВК, підприємства | кошти небюджетних джерел | 54,0 | Котел потужністю 200 КВт |

29

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.10 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань котлів , що встановлені в котельні м. Буча, вул. Шевченка, 14 | МВК, підприємства | кошти небюджетних джерел | 500,0 | Демонтаж 2-х котлів НІІСТУ-5 та улаштування котла “Колві 500” та твердопаливного котла “Мотор Січ-190” |
| 5.11 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань котлів, що встановлені в котельні м.Буча, по вул.Вокзальна,104 | МВК, підприємства | кошти небюджетних джерел | 600,0 | Встановлення твердопаливного котла «Євротерм» 750 Квт |
| 5.12 |  | Пусконалагоджувальні роботи по встановленій блочно-модульній котельні за адресою вул. Володимирська, 92, м.Васильків | МВК, підприємства | кошти небюджетних джерел | 56,0 | Блочно-модульна котельня ТМ-Т-800 з 2-ма котлами ARS 400LM тепловою потужністю 400кВт кожен, ККД не менше 87% |
| 5.13 |  | Пусконалагоджувальні роботи по встановленим теплогенераторам модульним на твердому паливі в котельні по вул.1-го Травня,18-к, м.Васильків | МВК, підприємства | кошти небюджетних джерел | 56,0 | Теплогенератори модульні ARS 1000LM в кількості 2 од. тепловою потужністю 1000кВт кожен, ККД не менше 85% |

30

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.14 |  | Пусконалагоджувальні роботи по встановленим теплогенераторам модульним на твердому паливі в котельні по вул.В/М-11, 187-к, м.Васильків | МВК, підприємства | кошти небюджетних джерел | 56,0 | Теплогенератори модульні ARS 1000LM в кількості 2 од. тепловою потужністю 1000кВт кожен, ККД не менше 85% |
| 5.15 |  | Пусконалагоджувальні роботи по встановленим теплогенераторам модульним на твердому паливі в котельні по вул. В/М-11, 16-к м. Васильків | МВК, підприємства | кошти небюджетних джерел | 56,0 | Теплогенератори модульні ARS 1000LM в кількості 2 од. тепловою потужністю 1000кВт кожен, ККД не менше 85% |
| 5.16 |  | Встановлення теплогенератора модульного на твердому паливі по вул.Фрунзе, 46-к, м.Васильків | МВК, підприємства | кошти небюджетних джерел | 1500,0 | Загальна теплова потужність 2000кВт, ККД не менше 85% |
| 5.17 |  | Заміщення природного газу альтернативними видами палива (встановлення модульних котелень) на котельнях м.Васильків | МВК, підприємства | кошти небюджетних джерел | 6800,0 | Загальна теплова потужність 6000кВт, ККД не менше 85% |
| 5.18 |  | Реконструкція котельні Березанської міської лікарні з переведенням на альтернативні види палива | МВК, підприємства | місцевий бюджет | 500,0 | Встановлення твердопаливного котла ARS-1000 |

31

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Заходи з термомодернізації (заміна та установка енергозберігаючих вікон та дверей, утеплення дахів та підвалів, утеплення між панельних швів та інше) |  |  |  |  |  |
|  | громадські споруди |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Заміна вікон в закладах освіти Баришівського р-ну | РДА, підприємства | кошти небюджетних джерел | 900,0 | Буде визначено проектом |
| 6.2 |  | Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі та утеплення підвалу будівлі і фасаду в лікарні смт Немішаєве Бородянського р-ну | РДА, підприємства | місцевий бюджет, кошти небюджетних джерел | 200,0 | Буде визначено проектом |
| 6.3 |  | Утеплення фасадів комплексу будівель та приміщень підприємства комунальної власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району | РДА, підприємства | місцевий бюджет, кошти небюджетних джерел | 231,4 | Буде визначено проектом |
| 6.4 |  | Заміна вікон на енергозберігаючі у Стовп’язькій ЗОШ 1-3 ст. П-Хмельницького р-ну | РДА, підприємства | місцевий бюджет | 119,0 | Буде визначено проектом |
| 6.5 |  | Заміна вікон у будівлі терапевтичного комплексу КЗ «Переяслав-Хмельницька центральна лікарня» | РДА, МВК, підприємства | місцевий бюджет | 150,0 | Буде визначено проектом |

32

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6 |  | Заміна вікон будинку культури у с.Циблі П-Хмельницького р-ну | РДА, підприємства | місцевий бюджет | 100,0 | Буде визначено проектом |
| 6.7 |  | Капітальний ремонт (встановлення енергозберігаючих) віконних та дверних прорізів в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 м.П-Хмельницький | МВК, підприємства | місцевий бюджет | 328,1 | Буде визначено проектом |
| 6.8 |  | Капітальний ремонт (утеплення фасадів) ДНЗ №9 «Сонечко» в м.П-Хмельницькому | МВК, підприємства | місцевий бюджет | 846,5 | Буде визначено проектом |
| 6.9 |  | Капітальний ремонт покрівлі Березанського навчально-виховного комплексу (ІІ черга) | МВК, підприємства | місцевий бюджет | 417,1 | Заміна шиферного даху на метало-черепицю |
| 6.10 |  | Капітальний ремонт приміщень та покрівлі гімнастичного залу ДЮСШ з заміною вікон та утепленням фасаду по вулиці Миру, м.Обухів | МВК, підприємства | місцевий бюджет | 750,0 | Буде визначено проектом |
| 6.11 |  | Капітальний ремонт приміщень харчоблоку із заміною вікон приміщень ЗОШ №4 м-рн Петровський (залишок), м. Обухів | МВК, підприємства | місцевий бюджет | 85,0 | Буде визначено проектом |
| 6.12 |  | Капітальний ремонт будівлі (утеплення) ДНЗ "Світлячок" вул.В.Чаплінського,18 (залишок), м. Обухів | МВК, підприємства | місцевий бюджет | 194,0 | Буде визначено проектом |

33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.13 |  | Термомодернізація ЗОШ № 2, м. Славутич | МВК, підприємства | місцевий бюджет | 2500,0 | Буде визначено проектом |
|  | житлові будинки |  |  |  |  |  |
| 6.14 |  | Капітальний ремонт житлового будинку з утепленням фасаду по прос. Дніпровський, 22 в м. Українка, Обухівського району | РДА, МВК, підприємства | місцевий бюджет | 322,9 | Буде визначено проектом |
| 6.15 |  | Заміна дерев’яних вікон загальних приміщень житлових будинків на метало пластикові, м.Бориспіль | МВК, підприємства | місцевий бюджет | 720,0 | Буде визначено проектом |
| 6.16 |  | Капітальний ремонт конструктивних елементів житлових будинків (заміна вікон, дверей), м. Біла Церква | МВК, підприємства | місцевий бюджет | 1512,0 | Буде визначено проектом |
| 6.18 |  | Капітальний ремонт технічних горищ (влаштування теплоізоляційного шару), м.Біла Церква | МВК, підприємства | місцевий бюджет | 2250,0 | Буде визначено проектом |
| 6.19 |  | Реконструкція внутрішньо- будинкових систем опалення житлових будинків, м.Біла Церква | МВК, підприємства | місцевий бюджет | 3300,0 | Буде визначено проектом |
| 6.20 |  | Утеплення фасадів житлових будинків по вул. Танкістів, м.Фастів | МВК, підприємства | місцевий бюджет | 1800,0 | Буде визначено проектом |

34

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Термомодернізація закладів бюджетної сфери обласної комунальної власності |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Комплексна модернізація будівлі КЗ КОР «Київський обласний центр крові» зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 3885,0 | утеплення зовнішніх конструкцій, ремонт покрівлі, часткова заміна вікон, утеплення теплових мереж, підвалу та горища, вентиляція, встановлення твердопаливних котлів |
| 7.2 |  | Комплексна модернізація будівлі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів зі встановленням твердопаливних модулів | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 3030,0 | утеплення зовнішніх конструкцій, ремонт покрівлі, утеплення горища та підвалу, заміна тепломереж та встановлення модульної котельні |
| 7.3 |  | Комплексна модернізація будівель лікувальних корпусів КЗ КОР «Київська обласна дитяча лікарня» | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 4800,0 | утеплення зовнішніх конструкцій, частковий ремонт покрівлі, утеплення горищ, вентиляція, заміна вікон та дверей |

35

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Впровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах водопровідно- каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Модернізація об’єктів водопостачання КП «Ірпіньводоканал» із впровадженням системи диспетчеризації на енергоємному обладнанні (І етап) | Департамент ЖКГ і ПЕК | Обласний бюджет | 1195,0 | Економія затрат на електроенергію (від 3-8 %), скорочення витрат на паливно- мастильні матеріали (5-15%). Зниження експлуатаційних витрат за рахунок запобігання несанкціонованого доступу до технологічного устаткування, збільшення терміну експлуатації обладнання. |
| 8.2. |  | Модернізація об’єктів водопостачання ВКП «Обухівводоканал» із впровадженням системи диспетчеризації на енергоємному обладнанні | Департамент ЖКГ і ПЕК | Обласний бюджет | 1190,0 | Економія затрат на електроенергію (від 3-8 %), скорочення витрат на паливно- мастильні матеріали (5-15%). Зниження експлуатаційних витрат за рахунок запобігання несанкціонованого доступу до технологічного устаткування, збільшення терміну експлуатації обладнання. |

36

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.33 |  | Модернізація об’єктів водопостачання Вишгородського міського КП «Водоканал» із впровадженням системи диспетчеризації на енергоємному обладнанні | Департамент ЖКГ і ПЕК | Обласний бюджет | 900,0 | Економія затрат на електроенергію (від 3-8 %), скорочення витрат на паливно- мастильні матеріали (5-15%). Зниження експлуатаційних витрат за рахунок запобігання несанкціонованого доступу до технологічного устаткування, збільшення терміну експлуатації обладнання. |
|  | Всього |  |  |  | 84860,3 |  |