### КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22 квітня  2015 року       № 133

Про схвалення проекту змін та доповнень

до Програми поводження з твердими побутовими відходами

у Київській області на 2012-2016 роки

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про відходи”, постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2004 року № 265 „Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами” та з метою поліпшення екологічного стану в області:

1. Схвалити проект змін та доповнень до Програми поводження з твердими побутовими відходами у Київській області на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 28.12.2011 № 248-14-VІ (далі – Програма), що додається.

2. Заступнику  голови  Київської обласної  державної адміністрації         Корбану О.Б. у встановленому порядку організувати подання облдержадміністрацією проекту змін та доповнень до зазначеної Програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 03 квітня 2015 року № 105 „Про схвалення проекту змін та доповнень до Програми поводження з твердими побутовими відходами у Київській області на 2012-2016 роки”.

Голова адміністрації                                                               		  В.М. Шандра

СХВАЛЕНО

Розпорядження  голови Київської

обласної державної адміністрації

22 квітня 2015 року      № 133

Проект

Зміни та доповнення

до Програми поводження з твердими побутовими відходами у Київській області

на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 28.12.2011 № 248-14-VІ

1. Доповнити підрозділ 16.2. „Нормативно-методичне забезпечення” розділу ХІ „Заходи щодо вирішення проблеми    поводження з ТПВ” пунктом 4 такого змісту:

„

| № з/п | Найменування заходів, місце впровадження, відповідальний за впровадження | Термін впровадження за роками |  | Обсяги фінансування (тис. грн.), у тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поча-ток | закін-чення | всього | у тому числі НДР та ПКР | у тому числі капі-тальні вкла-дення | за джерелами фінансування |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | власні кошти підпри-ємств | місце-вий бюд-жет | фонди охорони навколишнього природного середовища |  |  | інші джерела (кредити, інвестиції тощо) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | дер-жавний | облас-ний | місце-вий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4. | Розробка проекту санітарного очищення населених пунктів Київської області | 2015 | 2015 | 995,0 |  |  |  |  |  | 995,0 |  |  |

”

2

2. Викласти пункти 2 та 4 підрозділу 11 „Будівництво полігонів ТПВ” розділу ХІ „Заходи щодо вирішення  проблеми поводження з ТПВ” в такій редакції:

„

| № з/п | Найменування заходів, місце впровадження, відповідальний за впровадження | Термін впровадження за роками |  | Обсяги фінансування (тис. грн.), у тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поча-ток | закін-чення | Всьо- го | у тому числі НДР та ПКР | у тому числі капі- тальні вкла-дення |  | за джерелами фінансування |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | власні кошти підпри-ємств | місце-вий бюд- жет | фонди охорони навколишнього природного середовища |  |  | інші джерела (кредити, інвести- ції тощо) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дер- жавний | облас-ний | Місце- вий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2. | Будівництво полігону твердих побутових відходів в смт Рокитне Київської області | 2015 | 2015 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |
| 4. | Будівництво полігону твердих побутових відходів в смт Ставище Київської області | 2015 | 2015 | 10577,0 |  |  |  |  |  |  | 6000,0 |  | 4577,0 |

”

3

3. Зведену таблицю обсягів та джерел фінансування викласти у такій редакції:

„Зведена таблиця обсягів та джерел фінансування

| Джерела фінансування | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всього за роками Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Державний бюджет | 111164,0 | 107986,0 | 123099,0 | 63953,0 | 24502,0 | 430704,0 |
| Кошти обласного фонду охорони навколишнього середовища | 41335,0 | 42843,0 | 31606,0 | 28865,0 | 21270,0 | 166369,0 |
| Кошти місцевого фонду охорони навколишнього середовища | 6121,0 | 17506,0 | 16611,0 | 13266,0 | 12106,0 | 65610,0 |
| Місцевий бюджет | 8016,0 | 5910,0 | 3894,0 | 2238,0 | 2702,0 | 22760,0 |
| Власні кошти підприємств | 35098,0 | 41421,0 | 16215,0 | 10288,0 | 10638,0 | 113660,0 |
| Інші джерела (кредити, інвестиції тощо) | 361205,0 | 395610,0 | 239452,0 | 83693,0 | 73197,0 | 1153157,0 |
| Всього | 563389,0 | 611276,0 | 430877,0 | 202303,0 | 144415,0 | 1952260,0 |

”

4

4. Паспорт Програми викласти в такій редакції:

„Паспорт Програми поводження з твердими побутовими

відходами в Київській області на 2012-2016 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Рішення Київської обласної ради від 28.12.2011 № 248-14-V |
| 3. | Розробник програми | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Київська обласна державна адміністрація |
| 6. | Учасники (співвиконавці) програми | Київська обласна державна адміністрація, департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), підприємства, установи та організації, громадські організації та ін. |
| 7. | Термін реалізації програми | 2012-2016 роки |
| 8. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | ІІ етап – 2012-2016 роки |
| 9. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Обласний та міські фонди охорони навколишнього природного середовища, бюджети райдержадміністрацій, міські бюджети |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 1952260,0 тис.грн. |
|  | Державний бюджет | 430704,0 тис.грн. |
|  | Коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища | 166369,0 тис.грн. |
|  | Кошти місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища | 65610,0 тис.грн. |
|  | Місцевий бюджет | 22760,0 тис.грн. |
|  | Власні кошти підприємств | 113660,0 тис.грн. |
|  | Інші джерела (кредити, інвестиції тощо) | 1153157,0 тис.грн. |

„

__________________________

5. Моніторинг виконання Програми та оцінка її дієвості і результативності викласти в такій редакції:

“Моніторинг виконання Програми та оцінка її дієвості і результативності

| № з/п | Заходи Програми | Терміни виконання (рік, квартал) |  | Обсяги фінансування, тис. грн. |  | результати |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | передбачені Програмою | фактичні | передбачені Програмою | фактичні | очікуванні | отриманні |
| 1 | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ | 2012-2016 |  | 155940 |  | Технічне переоснащення та оновлення парків сміттєвозних машин та контейнерного господарства |  |
| 2 | Придбання спеціальних машин і обладнання для збирання, перероблення, знешкодження та складування ТПВ на прибудинкових майданчиках | 2012-2016 |  | 36700,0 |  | Технічне переоснащення та оновлення парків сміттєвоз них машин, забезпечення санітарної очистки прибудинкових територій. |  |
| 3 | Придбання спеціалізованої техніки для експлуатації полігонів | 2012-2016 |  | 11360,0 |  | Технічне переоснащення існуючих та будівництво нових сміттєпереробних підприємств, ділянок компостування. |  |
| 4 | Будівництво прибудинкових контейнерних майданчиків для роздільного збирання та зберігання ТПВ | 2012-2016 |  | 4270,0 |  | Запровадження роздільного збирання ТПВ, збільшення обсягів використання вторинних ресурсів, покращення умов праці та покращення екології довкілля. |  |
| 5 | Придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ | 2012-2016 |  | 99411,0 |  | Технічне переоснащення та оновлення парків контейнерного господарства |  |
| 6. | Придбання і встановлення урн для сміття у місцях масового відпочинку, на зупинках транспорту і в інших необхідних місцях | 2012-2013 |  | 3900,0 |  | Забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах Київської області |  |
| 7. | Розроблення і впровадження фінансово-економічного механізму по матеріальному заохочуванню фізичних і юридичних осіб при здійснені роздільного збирання ТПВ | 2012-2013 |  | - |  | Створення нормативної бази, інформаційно-методичного забезпечення сфери роздільного збирання ТПВ |  |
| 8. | Визначення житлових мікрорайонів (зон вивезення побутових відходів) з обов’язковим включенням всієї розташованої в них інфраструктури з метою запровадження раціональних маршрутів для перевізників побутових відходів | 2012-2013 |  | - |  | Забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах Київської області |  |
| 9. | Будівництво, розширення, реконструкція та введення в експлуатацію установок, виробництв, цехів для одержання сировини з побутових відходів | 2012-2016 |  | 1422960,0 |  | Отримання вторсировини з побутових відходів, зменшення захоронення відходів на полігонах ТПВ |  |
| 10. | Будівництво, розширення та реконструкція установок, виробництв, цехів для одержання готової продукції з побутових відходів | 2012-2016 |  | 84840,0 |  | Переробка відсортованих ТПВ та одержання готової продукції і енергоресурсів. |  |
| 11. | Будівництво полігонів ТПВ | 2012-2015 |  | 29703,5 |  |  |  |
| 12. | Виготовлення (будівництво) обладнання, машин, сортувальних ліній для сортування ТПВ | 2012-2016 |  | 27200,0 |  | Отримання вторинних ресурсів з ТПВ, зменшення навантаження на полігони ТПВ |  |
| 13. | Реконструкція існуючих полігонів (сміттєзвалищ) ТПВ | 2012-2015 |  | 27680,0 |  |  |  |
| 14. | Ліквідація джерел забруднення підземних вод та земельних ресурсів (несанкціоновані звалища ТПВ) | 2012-2016 |  | 28525,0 |  | Недопущення забруднення підземних вод та земельних ресурсів (несанкціоновані звалища ТПВ) |  |
| 15. | Заходи з організації впровадження нових технологій поводження з побутовими відходами | 2012-2016 |  | 1700,0 |  | Збільшення обсягів використання вторинних ресурсів, покращення умов праці та покращення екології довкілля |  |
| 16. | Заходи щодо забезпечення реалізації Програми та удосконалення системи управління у сфері поводження з ТПВ | 2012-2016 |  |  |  | Створення нормативної бази, інформаційно-методичного забезпечення сфери поводження з ТПВ |  |
| 16.1 | Організаційне забезпечення | 2012-2016 |  | 790,0 |  | Створення нормативної бази, інформаційно-методичного забезпечення сфери поводження з ТПВ |  |
| 16.2. | Нормативно-методичне забезпечення | 2012-2016 |  | 1170,0 |  | Створення нормативної бази, інформаційно-методичного забезпечення сфери поводження з ТПВ |  |
| 16.3 | Інформаційне забезпечення | 2012-2016 |  | 5490,0 |  | Створення нормативної бази, інформаційно-методичного забезпечення сфери поводження з ТПВ, використання інформації з банку даних у практичній роботі |  |
| Всього |  | 2012-2016 |  | 1941639,5 |  |  |  |

# 6. Розділ ІX. Фінансове забезпечення Програми викласти в такій редакції виключивши перший абзац:

# “Розділ ІX. Фінансове забезпечення Програми

Джерела фінансування заходів Програми:

- власні кошти підприємств;

- місцевий бюджет;

- кошти державного фонду охорони навколишнього природного середовища;

- кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

- кошти місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища;

- інші джерела (кредити, інвестиції тощо).

Щорічне фінансування заходів Програми з державного, обласного і місцевого фондів охорони навколишнього природного середовища буде здійснюватися в межах фактичного надходження коштів до фондів, а також за рахунок  невикористаних у попередній рік перехідних залишків цих фондів.

„

__________________________