### КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 липня  2015 року       № 276

Про схвалення проекту змін до „Обласної цільової програми 
розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення
 басейну річки Дніпро на період до 2021 року”

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та  з метою розв’язання проблем з ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах Київської області, забезпечення екологічно безпечних умов проживання, створення сприятливих умов для життєдіяльності населення:

1. Схвалити проект змін до “Обласної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року”, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 17.09.2013 № 663-34-VІ (далі – зміни до Програми), що додається.

2. Заступникові голови облдержадміністрації Корбану О.Б. у встановленому порядку організувати подання облдержадміністрацією проекту змін до  Програми на розгляд Київській обласній раді.

3.  Департаменту фінансів Київської облдержадміністрації при внесенні змін до обласного бюджету на 2015 рік та затвердженні бюджету на наступні роки забезпечити бюджетними призначеннями видатки на виконання заходів Програми, з урахуванням внесених змін, виходячи із реальних можливостей обласного бюджету.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Корбана О.Б.

Виконуючий обов’язки

голови адміністрації						               Л.Р.Парцхаладзе

СХВАЛЕНО

Розпорядження виконуючого 
обов’язки голови Київської
обласної державної адміністрації

від 27.07.2015   № 276

ПРОЕКТ

З М І Н И

до “Обласної цільової  програми  розвитку водного  господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року”

1. Внести зміни до Паспорта Програми, виклавши його в такій  редакції:

”ПАСПОРТ

Обласної цільової програми розвитку водного господарства та 
екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року

| 1. Ініціатор розроблення проекту | Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області |
| --- | --- |
| 2. Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення проекту | Доручення голови Київської обласної державної адміністрації від 18.01.2013 № 11-24-426 |
| 3. Розробник проекту | Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області |
| 4. Співрозробники програми | Київська обласна державна адміністрація, департамент агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації, департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації, департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації, департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації |
| 5. Відповідальний виконавець | Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області |

2

| 6. Учасники проекту | Структурні підрозділи облдержадміністрації, центральні органи виконавчої влади в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), органи місцевого самоврядування, зацікавлені підприємства, установи організації |
| --- | --- |
| 7. Терміни реалізації проекту | 2014-2021 роки |
| 8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні проекту | Обласний бюджет, місцеві бюджети |
| 9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації проекту, всього: у тому числі: 9.1. кошти державного бюджету 9.2. кошти місцевих бюджетів (обласний бюджет, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування) 9.3. інші джерела | 1078,919 млн.грн. 690,480 млн.грн. 304,439 млн.грн. 84,000 млн.грн |

„

2. Таблицю 2 “ЗАХОДИ щодо захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод (джерело фінансування - обласний бюджет, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)” викласти в редакції, що додається (додаток 1)

3. Таблицю 3 “ЗАХОДИ щодо захисту від підтоплення територій в містах і селищах Київської  області” (джерело фінансування - обласний бюджет, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)” викласти в редакції, що додається (додаток 2)

.

3

4. Розділ ХІ Програми викласти в такій  редакції:

„ХІ. Напрями реалізації та заходи Обласної цільової програми

розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення

басейну річки Дніпро на період до 2021 року

| № з/п | Назва напряму реалізації (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін вико-нання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), млн.. грн., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Усього: |  | у тому числі за роками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | І етап |  |  |  |  | ІІ етап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 |
| 1.Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушуваних угідь, управління водними ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Утримання водогосподарсько- меліоративного комплексу | забезпечення експлуатації загальнодержавних та міжгосподарських державних і внутрішньогоспо-дарських меліоративних систем | 2014 - 2021 | Водогосподарсь-кі організації Держводагентст-ва України | Державний бюджет | 518,900 | 61,500 |  |  | 63,000 |  | 64,600 |  |  | 66,800 |  | 69,100 |  | 61,500 |  | 64,600 | 67,800 | Збільшення площ сільськогосподарських угідь, на яких буде забезпечено гарантоване отримання врожаїв сільськогосподарських культур |
|  |  |  |  | Київводресурсів, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 0,700 | - |  |  | - |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  | 0,100 |  | 0,100 |  | 0,100 | 0,200 |  |
|  |  |  |  | Сільгосптоваро- виробники | Інші джерела | 4,100 | 0,400 |  |  | 0,400 |  | 0,400 |  |  | 0,400 |  | 0,500 |  | 0,500 |  | 0,700 | 0,800 |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 523,700 | 61,900 |  |  | 63,400 |  | 65,100 |  |  | 67,300 |  | 69,700 |  | 62,100 |  | 65,400 | 68,800 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Забезпечення сталого функціонування та екологічної безпеки меліоративних систем | 1) реконструкція інженерної інфраструктури зрошувальних систем | 2014 - 2021 | Київводресурсів | Державний бюджет | 18,100 | - | 0,400 | 1,000 | 1,300 | 2,000 | 4,400 | 4,000 | 5,000 | Технологічне переоснащення зрошувальних систем та застосування енергозберігаючих технологій зрошення сільськогосподарських угідь |
|  |  |  |  | Київводресурсів, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 3,300 | 0,100 | 0,200 | 0,300 | 0,300 | 0,400 | 0,500 | 0,700 | 0,800 |  |
|  |  |  |  | Сільгосптоваро-виробники | Інші джерела | 12,100 | 1,000 | 0,700 | 0,800 | 1,100 | 1,500 | 1,800 | 2,500 | 2,700 |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 33,500 | 1,100 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 3,900 | 6,700 | 7,200 | 8,500 |  |
|  |  | 2) реконструкція інженерної інфраструктури осушувальних систем | 2014 - 2021 | Київводресурсів | Державний бюджет | 4,800 | 1,100 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,600 | 0,600 | 0,500 | Підвищення ефективного використання осушених земель |
|  |  |  |  | Київводресурсів, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 1,100 | - | - | - | 0,100 | 0,100 | 0,200 | 0,300 | 0,400 |  |
|  |  |  |  | Сільгосптоваро- виробники | Інші джерела | 2,500 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,300 | 0,300 | 0,400 | 0,400 | 0,500 |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 8,400 | 1,300 | 0,700 | 0,700 | 0,900 | 0,900 | 1,200 | 1,300 | 1,400 |  |
| 3. | Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення управління водними ресурсами і проведення моніторингу вод |  | 2014 - 2021 | Київводресурсів | Державний бюджет | 5,360 | 1,000 | 0,560 | 0,580 | 0,600 | 0,620 | 0,640 | 0,660 | 0,700 | Удосконалення структури водогосподарського комплексу |
|  |  |  |  | Усього: |  | 5,360 | 1,000 | 0,560 | 0,580 | 0,600 | 0,620 | 0,640 | 0,660 | 0,700 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разом за напрямом 1: |  |  |  |  |  | 570,960 | 65,300 | 65,960 | 68,480 | 71,500 | 75,120 | 70,640 | 74,560 | 79,400 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  | Державний бюджет | 547,160 | 63,600 | 64,460 | 66,680 | 69,200 | 72,220 | 67,140 | 69,860 | 74,000 |  |
|  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 5,100 | 0,100 | 0,200 | 0,400 | 0,500 | 0,600 | 0,800 | 1,100 | 1,400 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 18,700 | 1,600 | 1,300 | 1,400 | 1,800 | 2,300 | 2,700 | 3,600 | 4,000 |  |
| 2. Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Спорудження систем питного водопостачання | 1) будівництво та реконструкція групових водопроводів очисних споруд, магістральних та розвідних мереж водоводів | 2016 - 2021 | Київводресурсів | Державний бюджет | 19,000 | - | - | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | Завершення будівництва групових водопроводів в 6-ти населених пунктах прилеглих до м. Узин |
|  |  |  |  | Київводресурсів, райдержадміні-страції, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 19,000 | - | - | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 |  |
|  |  | 2) будівництво та реконструкція локальних водопроводів | 2014 - 2021 | Київводресурсів, райдержадміні-страції, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 11,900 | 1,00 | 1,500 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | Забезпечення якісною питною водою 3-х населених пунктів Поліського району, які зазнали радіоактивного забруднення |
|  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (інші джерела спеціального фонду) (Таблиця 1) | 11,900 | 1,000 | 1,500 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 1,900 |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 11,900 | 1,000 | 1,500 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 1,900 |  |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3) розширення резервного водозабору в м.Біла Церква до 15 тис.м3/добу | 2014 - 2021 | Київводресурсів, райдержадміні-страції, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 2,100 | - | - | - | 0,400 | 0,300 | 0,500 | 0,600 | 0,300 | Забезпечення якісною водою населених пунктів, які зазнали забруднення нафтопродуктами |
|  |  |  |  | Усього: |  | 2,100 | - | - | - | 0,400 | 0,300 | 0,500 | 0,600 | 0,300 |  |
|  |  | 4) створення та реконструкція виробничих баз для експлуатації групових водозаборів | 2020 - 2021 | Київводресурсів | Державний бюджет | 1,000 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | Підвищення якості експлуатації водопровідних мереж |
|  |  |  |  | Усього: |  | 1,000 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - |  |
| 2. | Забезпечення розвитку систем водовідведення | будівництво каналізаційних мереж водовідведення | 2014 - 2021 | Київводресурсів, райдержадміні-страції, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 10,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | Підвищення якості водних ресурсів області |
|  |  |  |  | Усього: |  | 10,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |  |
| Разом за напрямом 2: |  |  |  |  |  | 44,000 | 2,000 | 2,500 | 4,200 | 6,200 | 6,300 | 6,200 | 8,900 | 7,700 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  | Державний бюджет | 20,000 | - | - | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 4,000 |  |
|  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 24,000 | 2,000 | 2,500 | 2,200 | 3,200 | 3,300 | 3,200 | 3,900 | 3,700 |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (інші джерела спеціального фонду) (Таблиця 1) | 11,900 | 1,000 | 1,500 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 1,900 |  |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб, берегоукріплюваль-них споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм | 1) будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд | 2014 - 2021 | Київводресурсів | Державний бюджет | 2,120 | - | - | - | - | - | 0,960 | 1,160 | - | Підвищення ефективності використання гідротехнічних споруд на водогосподарських об’єктах |
|  |  |  |  | Київводресурсів, райдержадміні-страції, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 16,900 | 3,600 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (фонд охорони навколишнього природного середовища) (Таблиця 2) | 16,900 | 3,600 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |  |
|  |  |  |  | Організації, підприємства та інші інвестори | Інші джерела | 1,450 | 0,300 | 0,100 | 0,150 | 0,100 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 20,470 | 3,600 | 2,100 | 2,150 | 2,10 | 2,200 | 3,160 | 3,360 | 2,200 |  |
|  |  | 2) будівництво та реконструкція берегоукріплювальних споруд | 2014 - 2021 | Київводресурсів | Державний бюджет | 12,990 | 1,220 | 0,850 | 1,080 | 1,620 | 1,790 | 1,910 | 2,110 | 2,410 | Захист с/г угідь та територій населених пунктів від шкідливої дії вод |
|  |  |  |  | Київводресурсів, райдержадміні-страції, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 15,200 | 1,600 | 2,100 | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 2,400 | 2,400 |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (фонд охорони навколишнього природного середовища) (Таблиця 2) 4сподарського та лісогосподарського виробництва)орій населених пунктів від підтоплення (кошти від відшкодування втрат сільсько | 10,200 | 2,000 | 1,500 | 0,700 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |  |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Організації, підприємства та інші інвестори | Інші джерела | 1,270 | 0,120 | 0,100 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,180 | 0,190 | 0,200 |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 29,860 | 3,340 | 3,05 | 2,630 | 3,480 | 3,76 | 3,89 | 4,7 | 4,01 |  |
|  |  | 3) будівництво, реконструкція та капітальний ремонт захисних протипаводкових дамб | 2014 - 2021 | Київводресурсів | Державний бюджет | 6,200 | 0,820 | 0,840 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,900 | 1,200 | Захист с/г угідь та територій населених пунктів від підтоплення |
|  |  |  |  | Усього: |  | 6,200 | 0,820 | 0,840 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,900 | 1,200 |  |
|  |  | 4) розчищення та регулювання русел річок і водойм з метою захисту від шкідливої дії води | 2014 - 2021 | Київводресурсів | Державний бюджет | 35,430 | 2,880 | 3,610 | 3,790 | 4,210 | 4,390 | 4,510 | 5,720 | 6,320 | Екологічне поліпшення водних об’єктів з метою захисту від шкідливої дії вод |
|  |  |  |  | Київводресурсів, райдержадміні-страції, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 73,805 | 11,860 | 18,113 | 12,530 | 10,000 | 8,800 | 4,002 | 4,400 | 4,100 |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (фонд охорони навколишнього природного середовища) (Таблиця 2) | 52,719 | 8,444 | 12,515 | 9,530 | 6,728 | 4,000 | 4,002 | 4,000 | 3,500 |  |
|  |  |  |  | Організації, підприємства та інші інвестори | Інші джерела | 4,280 | 0,580 | - | 0,300 | 0,500 | 0,800 | 0,600 | 0,700 | 0,800 |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 113,515 | 15,320 | 21,723 | 16,620 | 14,710 | 13,990 | 9,112 | 10,820 | 11,720 |  |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5) забезпечення функціонування захисних гідротехнічних споруд на дніпровських водосховищах | 2014 - 2021 | Київводресурсів | Державний бюджет | 39,900 | 3,640 | 3,640 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,720 | 6,500 | Забезпечення функціонування захисних гідротехнічних споруд Київського та Канівського водосховищ |
|  |  |  |  | Усього: |  | 39,900 | 3,640 | 3,640 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,720 | 6,500 |  |
| 2. | Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення захисту від шкідливої дії вод | 1) будівництво контурномеліоративних систем на водозборах, систем відведення води з урбанізованих сільських територій | 2014 - 2021 | Київводресурсів | Державний бюджет | 2,480 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | Збільшення площ ефективного використання земель сільськогосподарського призначення |
|  |  |  |  | Київводресурсів, райдержадміні-страції, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 1,050 | 0,250 | 0,100 | 0,100 | 0,150 | 0,150 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |  |
|  |  |  |  | Організації, підприємства та інші інвестори | Інші джерела | 1,250 | 0,200 | 0,100 | 0,100 | 0,200 | 0,200 | 0,150 | 0,200 | 0,100 |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 4,780 | 0,810 | 0,560 | 0,560 | 0,710 | 0,610 | 0,510 | 0,560 | 0,460 |  |
|  |  | 2) заліснення прибережних захисних смуг, здійснення агротехнічних, агролісомеліоративних, протиерозійних заходів | 2013-2021 | Київводресурсів | Державний бюджет | 2,280 | 1,600 | 0,080 | 0,120 | 0,160 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | Підвищення якості водних ресурсів |
|  |  |  |  | Організації, підприємства та інші інвестори | Інші джерела | 0,450 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 2,730 | 1,700 | 0,130 | 0,170 | 0,210 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |  |
|  |  | 3) проведення науково-дослідних робіт | 2013-2021 | Київводресурсів | Державний бюджет | 1,000 | - | 0,200 | - | 0,200 | - | 0,200 | 0,090 | 0,310 | Визначення науково обґрунтованих методів управління водними ресурсами |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього: |  | 1,000 |  | 0,200 | - | 0,200 | - | 0,200 | 0,090 | 0,310 |  |
|  |  | 4) проведення проектно-вишукувальних робіт на об’єкта захисту від шкідливої дії вод та прибережних захисних смуга вздовж річок і водойм | 2014 - 2021 | Київводресурсів | Державний бюджет | 3,720 | 0,320 | 0,320 | 0,530 | 0,530 | 0,510 | 0,490 | 0,510 | 0,510 | Виготовлення проектно кошторисної документації на об’єктах захисту від шкідливої дії вод |
|  |  |  |  | Київводресурсів, райдержадміні-страції, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 1,400 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
|  |  |  |  | Організації, підприємства та інші інвестори | Інші джерела | 1,900 | 0,30 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,300 | 0,300 |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 7,020 | 0,770 | 0,720 | 0,930 | 0,930 | 0,910 | 0,840 | 0,960 | 0,960 |  |
|  |  | 5) створення та реконструкція виробничих баз для експлуатації протиповеневих споруд | 2014 - 2021 | Київводресурсів | Державний бюджет | 2,280 | 0,760 | - | 0,760 | - | - | 0,760 | - | - | Підвищення ефективності експлуатації протиповеневих споруд |
|  |  |  |  | Усього: |  | 2,280 | 0,760 | - | 0,760 | - | - | 0,760 | - | - |  |
|  |  | 6) придбання технічних засобів для служби експлуатації протиповеневих споруд | 2014 - 2021 | Київводресурсів | Державний бюджет | 2,120 | 0,900 | - | 1,220 | - | - | - | - | - | Підвищення ефективності експлуатації протиповеневих споруд |
|  |  |  |  | Усього: |  | 2,120 | 0,900 | - | 1,220 | - | - | - | - | - |  |
| Разом за напрямом 3: |  |  |  |  |  | 229,875 | 31,660 | 32,563 | 30,750 | 28,05 | 27,310 | 24,312 | 27,240 | 27,990 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  | Державний бюджет | 110,52 | 12,500 | 9,900 | 13,570 | 12,790 | 12,740 | 14,880 | 16,55 | 17,590 |  |
|  |  |  |  |  | Місцеві Бюджети | 108,755 | 17,560 | 22,113 | 16,230 | 14,05 | 12,950 | 8,052 | 9,050 | 8,75 |  |

11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (фонд охорони навколишнього природного середовища) (Таблиця 2) | 79,819 | 13,744 | 15,615 | 12,230 | 9,728 | 7,000 | 7,002 | 7,500 | 7,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 10,600 | 1,600 | 0,550 | 0,950 | 1,210 | 1,620 | 1,380 | 1,640 | 1,650 |  |
| 4. Заходи щодо захисту від підтоплення територій в містах і селищах Київської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Захист від підтоплення територій в містах і селищах | виконання заходів із захисту від підтоплення на території міст і селищ | 2014 - 2020 | Київводресурсів, райдержадміні-страції, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети |  | 92,234 | 12,500 | 25,134 | 11,000 | 10,500 | 10,200 | 10,000 | 12,900 | - | Зменшення територій міст й селищ, які потерпають від підтоплення |
|  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (фонд охорони навколиш-нього природного середовища) (Таблиц |  | 58,284 | 9,050 | 19,594 | 7,611 | 5,629 | 5,000 | 5,100 | 6,300 | - |  |
|  |  |  |  | Організації, підприємства та інші інвестори | Інші джерела |  | 28,900 | 5,600 | 3,700 | 3,400 | 3,800 | 3,600 | 4,100 | 4,700 | - |  |
|  |  |  |  | Усього |  |  | 121,134 | 18.100 | 28,834 | 14,400 | 14,300 | 13,800 | 14,100 | 17,600 | - |  |
| Разом за напрямом 4: |  |  |  |  |  |  | 121,134 | 18,100 | 28,834 | 14,400 | 14,300 | 13,800 | 14,100 | 17,600 | - |  |
| у тому числі: |  |  |  |  | Державний бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Місцеві бюджети |  | 92,234 | 12,500 | 25,134 | 11,000 | 10,500 | 10,200 | 10,000 | 12,900 | - |  |

12

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (фонд охорони навколишньо-го природного середовища) (Таблиця 3) | 58,284 |  |  |  |  |  | 9,050 |  |  |  | 19,594 |  |  | 7,611 |  |  |  | 5,000 |  |  | 5,000 |  |  | 5,100 |  |  |  | 6,300 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 28,900 |  |  |  |  |  | 5,600 |  |  |  | 3,700 |  |  | 3,400 |  |  |  | 3,800 |  |  | 3,600 |  |  | 4,100 |  |  |  | 4,700 |  |  | - |  |  |  |  |
| 5. Захист сільськогосподарських угідь та територій населених пунктів від підтоплення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Захист сільськогосподарських угідь та територій населених пунктів від підтоплення |  |  | виконання заходів із захисту від підтоплення на території населених пунктів і сільськогосподарських угідь |  |  |  |  | 2014 - 2015 | Київводресурсів, райдержадміні-страції, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети |  |  |  | 73,500 |  |  |  |  |  | 16,000 |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,200 |  |  | 8,100 |  |  | 8,100 |  |  | 8,200 |  |  | 8,200 |  |  | 8,700 |  |  | Зменшення терторій сільських населених пунктів та с/угідь, які зазнали підтоплення поверхневими водами |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (кошти від відшкодування втрат сільськогос-подарського та лісогосподар-ського виробництва) (Таблиця 4) |  |  |  | 39,720 |  |  |  |  |  | 7,720 |  |  | 4,500 |  |  |  | 4,500 |  |  | 4,500 |  |  | 4,500 |  |  | 4,500 |  |  | 4,500 |  |  | 5,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Організації, підприємства та інші інвестори | Інші джерела |  |  |  | 25,800 |  |  |  |  |  | 12,800 |  |  | 13,000 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усього: |  |  |  |  | 99,300 |  |  |  |  |  | 28,800 |  |  | 21,000 |  |  |  | 8,200 |  |  | 8,100 |  |  | 8,100 |  |  | 8,200 |  |  | 8,200 |  |  | 8,700 |  |  |  |  |
| Разом за напрямом 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,300 |  |  |  |  |  | 28,800 |  |  | 21,000 |  |  |  | 8,200 |  |  | 8,100 |  |  | 8,100 |  |  | 8,200 |  |  | 8,200 |  |  | 8,700 |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві Бюджети |  | 73,500 |  |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,200 |  |  | 8,100 |  |  | 8,100 |  |  | 8,200 |  |  | 8,200 |  |  | 8,700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  | 25,800 |  |  |  |  |  | 12,800 |  |  |  | 13,000 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |
| 6.Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Інженерний захист територій від надзвичайних ситуацій | 1) проведення протизсувних робіт |  |  | 2014 - 2017 |  | Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської ОДА, Київводресурсів |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  | 1,600 |  |  | 0,800 |  |  | 0,800 |  |  | 0,800 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Захист будівель по вул. Жовтневій та Запорізькій в м.Ржищів |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Київводресурсів, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування |  |  |  | Місцеві бюджети |  |  |  |  | 0,850 |  |  |  |  | 0,550 |  |  | 0,200 |  |  | 0,100 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Усього: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,850 |  |  |  |  | 2,150 |  |  | 1,000 |  |  | 0,900 |  |  | 0,800 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) будівництво берегоукріплювальних споруд Київського водосховища |  |  | 2014 - 2017 |  | Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської ОДА, Київводресурсів |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  | 8,800 |  |  |  |  | 3,000 |  |  | 2,500 |  |  | 1,700 |  |  | 1,600 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Берегоукріплення Київського водосховища для захисту житлових будинків в с.Ясногородка та Старі Петрівці Вишгородського району |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Усього: |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,800 |  |  |  |  | 3,000 |  |  | 2,500 |  |  | 1,700 |  |  | 1,600 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Разом за напрямом 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,650 |  |  |  |  | 5,150 |  |  | 3,500 |  |  | 2,600 |  |  | 2,400 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  | 12,800 |  |  |  |  | 4,600 |  |  | 3,300 |  |  | 2,500 |  |  | 2,400 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети |  |  |  |  | 0,850 |  |  |  |  | 0,550 |  |  | 0,200 |  |  | 0,100 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Разом за програмою: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1078,919 |  |  |  |  | 151,110 |  |  | 154,357 |  |  | 128,630 |  |  | 129,050 |  | 130,630 |  |  | 123,452 |  |  | 136,500 |  |  | 123,790 |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  | 690,480 |  |  |  |  | 80,700 |  |  | 77,660 |  |  | 84,750 |  |  | 87,390 |  | 87,96 |  |  | 85,020 |  |  | 91,410 |  |  | 95,590 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети |  |  |  |  | 304,439 |  |  |  |  | 48,71 |  |  | 58,147 |  |  | 38,13 |  |  | 36,350 |  | 35,150 |  |  | 30,252 |  |  | 35,150 |  |  | 22,550 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (інші джерела спеціального фонду) (Таблиця 1) |  |  |  |  | 11,900 |  |  |  |  | 1,000 |  |  | 1,500 |  |  | 1,200 |  |  | 1,300 |  | 1,500 |  |  | 1,700 |  |  | 1,800 |  |  | 1,900 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 14 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (фонд охорони навколишньо-го природного середовища (Таблиця 2-3) |  |  |  |  | 138,103 |  |  |  |  | 22,794 |  |  | 35,209 |  |  | 19,841 |  |  | 15,357 |  | 12,000 |  |  | 12,102 |  |  | 13,800 |  |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (кошти від відшкоду-вання втрат сільськогос-подарського та лісогоспо-дарського виробництва) (Таблиця 4) |  |  |  |  | 39,720 |  |  |  |  | 7,720 |  |  | 4,500 |  |  | 4,500 |  |  | 4,500 |  | 4,500 |  |  | 4,500 |  |  | 4,500 |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  | 84,000 |  |  |  |  | 21,600 |  |  | 18,550 |  |  | 5,750 |  |  | 6,810 |  | 7,520 |  |  | 8,180 |  |  | 9,940 |  |  | 5,650 |  |  |  |  |  |  |

„

Основні  показники  виконання Програми наведені в додатках 1-3.

________________________