### КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від  30  вересня  2015 року       № 372

Про схвалення проекту змін до

Програми енергозбереження (підвищення  енергоефективності)

Київської області на 2015-2016 роки

Відповідно до Законів України  „Про місцеві державні адміністрації”, „Про енергозбереження”, „Про альтернативні джерела енергії”, „Про альтернативні види палива”, розпорядження Кабінету Міністрів України від     24 липня 2013 року № 669-р „Про затвердження плану заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності”, а також завдань, передбачених Державною цільовою економічною програмою енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на                        2010 – 2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 
01 березня 2010 року № 243:

1. Схвалити проект змін до Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2015-2016 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 30.04.2015 № 923-48-VІ (далі – проект змін до Програми), що додається.

2.	Заступнику голови Київської обласної державної адміністрації
Корбану О.Б. у встановленому порядку організувати подання облдерж-адміністрацією проекту змін до Програми на розгляд Київській обласній раді.

3.	Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації				 	                                 В.М.Шандра

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації

30.09.2015  № 372

Проект

Зміни

до Програми енергозбереження (підвищення

енергоефективності) Київської області

на період 2015-2016 роки

- Паспорт Програми викласти в такій редакції:

# „ПАСПОРТ

# Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності)

# Київської області на період 2015 - 2016 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Розпорядження голови Київської облдержадміністрації |
| 3. | Розробник Програми | Департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської облдержадміністрації |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської облдержадміністрації |
| 5. | Учасники (співвиконавці) Програми | Київська обласна державна адміністрація, департаменти житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу, освіти і науки, охорони здоров’я, управління з питань власності Київської облдержадміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад, підприємства, установи і організації, громадські організації та ін. |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2015-2016 роки |
| 7. | Етапи виконання Програми (для довгострокових програм) | - |

2

| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | Обласний, районні, міські, селищні, сільські |
| --- | --- | --- |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: з них: | 227 848,4 тис.грн. 2015 рік – 135 348,4 тис.грн. 2016 рік – 92 500,0 тис.грн. |
|  | коштів обласного бюджету | 2015 рік – 65 838,1 тис.грн. 2016 рік – 0,0 тис.грн. |
|  | коштів районних, міських, селищних бюджетів | 2015 рік – 39 396,5 тис.грн. 2016 рік – 42 500,0 тис.грн |
|  | інших джерел фінансування | 2015 рік – 30 113,8 тис.грн. 2016 рік – 50 000,0 тис.грн. |

”

2.  Абзац 67 пункту 4.2 розділу IV „Основні завдання Програми” викласти у такій редакцій:

„Відповідно до цієї Процедури, відшкодування частини суми кредиту здійснюється на підставі Генерального договору про співробітництво між головним розпорядником коштів обласного бюджету, передбачених на фінансування заходів з енергозбереження, та кредитно-фінансовою установою,  укладеного відповідно до Типової форми, наведеної у додатку 2.”

3.  Розділ VIІ „Ресурсне забезпечення Програми” викласти у такій редакції:

„VIІ. Ресурсне забезпечення Програми

тис.грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | За роками виконання Програми |  | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 135 348,4 | 92 500,0 | 227 848,4 |
| обласний бюджет | 65 838,1 | * | 65 838,1 |
| державний бюджет | ** | ** | ** |
| місцеві бюджети | 39 396,5 | 42 500,0 | 81 896,5 |
| кошти небюджетних джерел | 30 113,8 | 50 000,0 | 80 113,8 |

*     під час формування бюджету на відповідний рік

** відповідно до кількості населення, ОСББ та житлово-будівельних кооперативів, що скористуються енергоефективним кредитом.”

3

4. У розділі VIIІ „Напрями діяльності та заходи Програми на 2015 рік”:

4.1.  пункт 8 доповнити підпунктами 8.12-8.20 такого змісту:

„

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Виконавці | Джерела фінансуван-ня | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн. | Очікуваний результат тис. грн. (/т.у.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Впровадження енерго-зберігаючих технологій на підприємствах водо-провідно-каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |
| 8.12 |  | Модернізація КНС-3 з диспетчеризацією по вул.Артема,1а, м.Фастів | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 1198,0 | 3,15/0,7 |
| 8.13 |  | Модернізація КНС-5 з диспетчеризацією по вул.Фрунзе, 73а, м.Фастів | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 1180,0 | 0,6/0,13 |
| 8.14 |  | Модернізація КНС-6 з диспетчеризацією по вул.Мічуріна, 24а, м.Фастів | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 1180,0 | 0,5/0,11 |
| 8.15 |  | Модернізація станції знезалізнення з диспетчеризацією по вул.Чічеріна, 15а, м.Фастів | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 1185,0 | 55,5/12,1 |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.16 |  | Модернізація КНС Центральна з диспетчеризацією по вул.Промислова, 5а, м.Вишгород | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 1198,0 | 48,0/10,4 |
| 8.17 |  | Модернізація КНС Київська з диспетчеризацією по вул.Київська, 5а, м.Вишгород | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 1185,0 | 17,1/3,8 |
| 8.18 |  | Модернізація ВНС з диспетчеризацією по вул.Шкільна, 1в, м.Вишгород | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 1195,0 | 356,1/77,2 |
| 8.19 |  | Реконструкція об’єктів водопостачання Комунального підприємства „Яготинське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства” зі встановленням станцій автоматичного управління з частотними перетворювачами та заміною насосних агрегатів | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 1080,0 | 515,3/63,5 |
| 8.20 |  | Реконструкція об’єктів водопостачання КП УМР „Узинводоканал” зі встановленням станцій автоматичного управління з частотними перетворювачами та заміною насосних агрегатів | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 1010,0 | 511,82/37,6 |

”

5

  - підпункт 9.2 пункту 9 викласти у такій редакції:

„

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Виконавці | Джерела фінансуван-ня | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн. | Очікуваний результат тис. грн. (/т.у.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. | Впровадження енергозберігаючих заходів серед населення (в тому числі ОСББ, ЖБК) |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Технічного характеру | придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії (крім електричного тепло-акумуляційного обігріву та гарячого водопостачання) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них; придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, до яких належать: для одноквартирних житлових будинків: радіатори опалення з терморегуляторами; вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом); рекуператори тепла вентиляційного повітря; вузли обліку води (гарячої, холодної), зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали; матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів; теплові насоси; сонячні колектори для виобництва теплової енергії та підігріву води; для квартир у багатоквартирних житлових будинках: радіатори опалення з терморегуляторами; вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енерго-зберігаючим склом); вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 1500,0 | зменшення споживання природного газу, теплової енергії, гарячої та холодної води населенням |

”

7

1.1 У позиції „Всього” цифри „123 937,4” замінити цифрами „135 348,4”.

5. Додаток 1 до Програми викласти у такій редакції:

„Процедура

відшкодування частини суми кредиту,

залученого фізичними особами на впровадження

енергозберігаючих заходів

Процедура відшкодування частини суми кредиту, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів, (далі – Процедура) визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на часткове відшкодування частини суми кредиту за залученими в кредитно-фінансових установах коротко- і середньостроковими кредитами, що надаються фізичним особам (далі – Позичальникам) на впровадження енергозберігаючих технологій.

Відшкодування частини суми кредиту передбачається за кредитами, залученими у національній валюті на термін до 3-х років.

Розмір відшкодування частини суми кредиту за надані кредитно-фінансовими установами кредити визначається відповідно до Генерального договору.

Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору.

Відшкодування частини суми кредиту здійснюється на підставі Генерального договору про співробітництво між головним розпорядником коштів обласного бюджету, передбачених на фінансування заходів з енергозбереження та кредитно-фінансовою установою.

Відшкодування частини суми кредиту за кредитами здійснюється Позичальникам, які зареєстровані, фактично проживають та впроваджують енергоефективні заходи на території Київської області, на впровадження  наступних енергозберігаючих заходів:

1) придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії (крім електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

2) придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, до яких належать:

для одноквартирних житлових будинків:

радіатори опалення з терморегуляторами;

вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енерго-зберігаючим склом);

рекуператори тепла вентиляційного повітря;

вузли обліку води (гарячої, холодної), зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали;

8

матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

теплові насоси;

сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води;

для квартир у багатоквартирних житлових будинках:

радіатори опалення з терморегуляторами;

вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енерго-зберігаючим склом);

вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали.

Відшкодування позичальнику частини суми кредиту проводиться одноразово в таких розмірах:

10 відсотків суми кредиту на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії (крім електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них, але не більш як 3000 гривень за одним кредитним договором;

15 відсотків суми кредиту на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, але не більш як 7000 гривень за одним кредитним договором.

Відшкодування частини суми кредиту відбувається на підставі такого пакета документів:

- паспорт Позичальника (копія, завірена Позичальником);

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (копія, завірена Позичальником);

- кредитний договір;

- документи або їх копії, які підтверджують цільове використання кредитних коштів, наданих за Програмою:

копія договору купівлі-продажу товару для проведення енерго-зберігаючого заходу (за умови його укладання);

рахунок (рахунок-фактури) на оплату придбання товару для проведення енергозберігаючого заходу;

документ, що підтверджує перерахування кредитних коштів Продавцю (копія меморіального ордеру про перерахування коштів);

заява-запевнення Позичальника із зазначенням фактичної адреси, за якою планується встановити енергозберігаюче обладнання;

документи, які підтверджують передачу товару Позичальнику (видаткова накладна, акт приймання-передачі товару, тощо).

Сформований пакет документів зберігається в кредитній справі протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання документів за кредитною операцією. Копії таких документів протягом строку їх зберігання можуть бути надані Кредитно-фінансовою установою головному розпоряднику коштів за письмовою вимогою.

Фізична особа протягом одного бюджетного року має право отримати таке відшкодування один раз.

9

Кредитно-фінансові установи у кредитному договорі в графі: „цілі кредитування” зобов’язані зазначати цілі кредитування відповідно до Програми.

Кредитно-фінансові установи щомісячно до 15 числа місяця, наступного за місяцем, в якому Позичальникам надано кредит, на підставі укладених Генеральних договорів подають головному розпоряднику коштів обласного бюджету два примірники Зведених реєстрів Позичальників, які мають право на отримання відшкодування частини суми кредиту, залученого на впровадження енергозберігаючих заходів згідно з цією Процедурою, взяли кредити в цих установах, де зазначається сума відшкодування кредиту.

Позичальники, які отримали в звітному місяці кредит, але не подали до кредитно-фінансової установи визначені умовами кредитного договору документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, включаються кредитно-фінансовою установою до зведеного реєстру позичальників у наступних періодах після отримання кредитно-фінансовою установою таких документів.

Відшкодування відбувається помісячно шляхом перерахунку головним розпорядником коштів обласного бюджету на передбачений Генеральним договором рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка, у свою чергу, протягом 3 робочих днів розподіляє ці кошти на розрахункові рахунки відповідних Позичальників, про що головному розпорядникові коштів надаються відповідні виписки чи підтверджувальні документи.

Відшкодування частини суми кредиту здійснюється в межах коштів, передбачених у обласному бюджеті на відповідний рік, та відповідно до помісячного плану асигнувань в порядку черговості надходження до головного розпорядника зведених реєстрів позичальників.”

6. У додатку 2 до Програми „Генеральний договір № ___ про співробітництво” слово  „ФОРМА” замінити словами „ТИПОВА ФОРМА”.

____________________