### КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від  23  серпня  2013  року  №  320

Про затвердження переліку об’єктів і заходів, що фінансуються

у 2013 році  за рахунок збільшення обсягу субвенції

з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Київської області

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2012 року  № 106 „Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” (із змінами), рішення Київської обласної ради від 21 грудня 2012 року  № 527-28-VI „Про обласний бюджет Київської області на 2013 рік”:

1. Затвердити перелік об’єктів і заходів, що фінансуються у 2013 році за рахунок збільшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  Київської області, що додається.

2. Замовнику робіт – департаменту капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації забезпечити освоєння коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у повному обсязі.

3. Департаменту капітального будівництва облдержадміністрації подавати щомісячно до 10 числа Міністерству фінансів України і Міністерству економічного розвитку і торгівлі України інформацію про використання коштів субвенції у розрізі об’єктів і заходів.

Голова адміністрації                                                                    А.Й. Присяжнюк

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до розпорядження голови |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | адміністрації |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | від 23.08.2013 № 320 |  |  |  |  |
| Перелік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об'єктів і заходів, що фінансуються у 2013 році за рахунок збільшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Київської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування об'єкта, його місцезнаход-ження | Рік по-чатку і закін-чення будів-ниц-тва |  | Кошторисна вартість об'єкта, тис.гривень |  |  |  | Будівель-на готов-ність,% |  | Обсяг фінансування у 2013 році, тис.гривень |  |  |  |  |  |  | Наявність проектної докумен-тації (дата, №, чим затверд-жено) | Примітка (ут.ч. погашення кредитор-ської заборгован-ності) |  |  |
|  |  |  |  | усього |  | залишок на 01.01.2013 |  |  |  | з держав-ного бюджету |  | з місцевого бюджету |  | з інших дже-рел |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  |  |
| Усього |  |  |  | 12 940,640 |  | 11 900,050 |  |  |  | 9 000,000 |  | 2 900,050 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція будинку культури по вул.Леніна, буд.22, в с. Озерна Білоцерківського району Київської області | 2013 |  | 1 502,286 |  | 1 502,286 |  |  |  | 1 457,217 |  | 45,069 |  |  |  |  | Наказ ДКБ КОДА від 03.04.13 № 1-12.1/86 |  |  |  |

2

| 2 | Капітальний ремонт покрівлі школи в с.Дружня, Бородянського району, Київської області | 2013 | 439,201 | 439,201 |  | 426,025 | 13,176 |  | Наказ ДКБ КОДА від 22.07.13 № 1-12.1/162 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Капітальний ремонт покрівлі школи в с.Здвижівка Бородянського району, Київської області | 2013 | 300,028 | 300,028 |  | 291,027 | 9,001 |  | Наказ ДКБ КОДА від 22.07.13 № 1-12.1/163 |  |
| 4 | Капітальний ремонт покрівлі школи в с.Мигалки Бородянського району Київської області | 2013 | 329,844 | 329,844 |  | 319,949 | 9,895 |  | Наказ ДКБ КОДА від 22.07.13 № 1-12.1/164 |  |
| 5 | Капітальний ремонт Ровівської ЗОШ Вишгородського району Київської області | 2013-2014 | 3 638,755 | 3 638,755 |  | 986,545 | 2 652,210 |  | Наказ ДКБ КОДА від 22.07.13 № 1-12.1/165 |  |
| 6 | Капітальний ремонт дороги по вул. Шолуденка в м. Вишгород Вишгородського району Київської області | 2013 | 990,000 | 990,000 |  | 960,300 | 29,700 |  | На експертизі |  |

3

| 7 | Капітальний ремонт дороги по вул. Комсомольська в с.Сущани Кагарлицького району Київської області | 2013 | 986,647 | 986,647 |  | 957,048 | 29,599 |  | Наказ ДКБ КОДА від 22.07.13 № 1-12.1/167 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Реконструкція дитячого садка по вул. 1-го Травня, 3-а в с. Пії Миронівського району Київської області | 2012-2013 | 2 155,808 | 1 115,218 | 48 | 1 081,761 | 33,457 |  | Наказ ГУКБ КОДА від 12.11.12 № 1-12.1/198 |  |
| 9 | Реконструкція котельні Острівського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів - дитячий садок, с. Острів вул.Вербова, Рокитнянського району, Київської області | 2013 | 453,858 | 453,858 |  | 440,242 | 13,616 |  | Наказ ДКБ КОДА від 22.07.13 № 1-12.1/169 |  |
| 10 | Реконструкція котельні ЗОШ І-ІІІ ступенів, вул.Шкільна, с. Ромашки, Рокитнянського району, Київської області | 2013 | 292,929 | 292,929 |  | 284,141 | 8,788 |  | Наказ ДКБ КОДА від 22.07.13 № 1-12.1/170 |  |

4

| 11 | Капітальний ремонт дороги по вул.Шевченко в с. Шаліївка Сквирського району Київської області | 2013 | 989,738 | 989,738 |  | 960,046 | 29,692 |  | Наказ ДКБ КОДА від 22.07.13 № 1-12.1/171 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Капітальний ремонт системи опалення будинку культури в с. Шаліївка, Сквирського району, Київської області | 2013 | 161,026 | 161,026 |  | 156,195 | 4,831 |  | Наказ ДКБ КОДА від 22.07.13 № 1-12.1/168 |  |
| 13 | Реконструкція будівлі амбулаторії сімейної медицини в с. Лісовичі Таращанського району по вул. Перемоги | 2013 | 700,520 | 700,520 |  | 679,504 | 21,016 |  | Наказ ДКБ КОДА від 22.07.13 № 1-12.1/172 |  |

Заступник керівника

апарату адміністрації															Д.В.Горшков