### КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13 травня  2016 року       №  172

м.Київ

Про схвалення проекту змін до Обласної цільової програми

розвитку водного  господарства та екологічного оздоровлення

басейну річки Дніпро на період до 2021 року

Відповідно до Закону України  „Про місцеві державні адміністрації”, на підставі протоколу засідання  колегії облдержадміністрації від 27.04.2016  № 4, з метою розв’язання проблем з ліквідації наслідків підтоплення та водозабезпеченості територій в містах, селищах та сільських населених пунктах Київської області, забезпечення екологічно безпечних умов проживання, створення сприятливих умов для життєдіяльності населення:

1. Схвалити  проект змін до Обласної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року,  затвердженої  рішенням  Київської  обласної  ради   від  17.09.2013 № 663-34-VI (далі -  проект змін до Програми), що додається.

2. Заступникові голови облдержадміністрації  Любку І.В. у встановленому порядку організувати подання облдержадміністрацією проекту змін до Програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації 						              М.Д.Мельничук

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови Київської

обласної державної адміністрації

13.05.2016  №  172

Проект

ЗМІНИ

до Обласної цільової програми розвитку водного господарства
 та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро
 на період до 2021 року

1. Паспорт Програми викласти в такій редакції:

„

ПАСПОРТ

Обласної цільової програми розвитку водного господарства та 
екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року

| 1. Ініціатор розроблення проекту | Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області |
| --- | --- |
| 2. Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення проекту | Доручення голови Київської обласної державної адміністрації від 18.01.2013 № 11-24-426 Доручення голови Київської обласної державної адміністрації від 15.03.2016 № 11-24-2122 |
| 3. Розробник проекту | Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області |
| 4. Співрозробники програми | Структурні підрозділи Київської обласної державної адміністрації |
| 5. Відповідальний виконавець | Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області |
| 6. Учасники проекту | Структурні підрозділи облдержадміністрації, центральні органи виконавчої влади в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), органи місцевого самоврядування, зацікавлені підприємства, установи організації |

2

| 7. Терміни реалізації проекту | 2014-2021 роки |
| --- | --- |
| 8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні проекту | Обласний бюджет, місцеві бюджети |
| 9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації проекту, всього: у тому числі: 9.1. кошти державного бюджету 9.2. кошти місцевих бюджетів (обласний бюджет, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування) 9.3. інші джерела | 1224,378 млн.грн. 690,480 млн.грн. 449,898 млн.грн. 84,000 млн.грн |

”

3

2. Розділ XI. «Напрями реалізації та заходи Обласної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року» викласти в  такій редакції:

| „ХІ. Напрями реалізації та заходи Обласної цільової програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| басейну річки Дніпро на період до 2021 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Назва напряму реалізації (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Терм. вико-нан-ня захо-ду | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), млн.. грн., |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з/п |  |  |  |  |  | Усього: | у тому числі за роками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | І етап |  |  | ІІ етап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушуваних угідь, управління водними ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу | забезпечення експлуатації загальнодержавних та міжгосподарських державних і внутрішньогоспо-дарських меліоративних систем | 2014 - 2021 | Водогосподар-ські організації Держводагент-ства України | Державний бюджет | 518,900 | 61,500 | 63,000 | 64,600 | 66,800 | 69,100 | 61,500 | 64,600 | 67,800 | Збільшення площ сільського-подарських угідь, на яких буде забезпечено гарантоване отримання врожаїв сільського-подарських культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Київводресур-сів, райдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядуван-ня | Місцеві бюджети | 0,700 | - | - | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сільгосптова-ровиробники | Інші джерела | 4,100 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,500 | 0,500 | 0,700 | 0,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 523,700 | 61,900 | 63,400 | 65,100 | 67,300 | 69,700 | 62,100 | 65,400 | 68,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Забезпечення сталого функціонування та екологічної безпеки меліоративних систем |  |  | 1) реконструкція інженерної інфраструктури зрошувальних систем |  |  |  | 2014 - 2021 |  | Київводресур-сів |  |  | Державний бюджет |  |  | 18,100 |  | - |  | 0,400 |  |  | 1,000 |  | 1,300 |  | 2,000 |  |  | 4,400 |  | 4,000 |  | 5,000 |  |  | Технологічне переоснащення зрошувальних систем та застосування енергозберігаючих технологій зрошення сільськогосподарських угідь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Київводресур-сів, райдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядуван-ня |  |  | Місцеві бюджети |  |  | 3,300 |  | 0,100 |  | 0,200 |  |  | 0,300 |  | 0,300 |  | 0,400 |  |  | 0,500 |  | 0,700 |  | 0,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сільгосптова-ровиробники |  |  | Інші джерела |  |  | 12,100 |  | 1,000 |  | 0,700 |  |  | 0,800 |  | 1,100 |  | 1,500 |  |  | 1,800 |  | 2,500 |  | 2,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усього: |  |  |  |  |  | 33,500 |  | 1,100 |  | 1,300 |  |  | 2,100 |  | 2,700 |  | 3,900 |  |  | 6,700 |  | 7,200 |  | 8,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2) реконструкція інженерної інфраструктури осушувальних систем |  |  |  | 2014 - 2021 |  | Київводресур-сів |  |  | Державний бюджет |  |  | 4,800 |  | 1,100 |  | 0,500 |  |  | 0,500 |  | 0,500 |  | 0,500 |  |  | 0,600 |  | 0,600 |  | 0,500 |  |  | Підвищення ефективного використання осушених земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Київводресур-сів, райдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядуван-ня |  |  | Місцеві бюджети |  |  | 1,100 |  | - |  | - |  |  | - |  | 0,100 |  | 0,100 |  |  | 0,200 |  | 0,300 |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сільгоспто-варовиробники |  |  | Інші джерела |  |  | 2,500 |  | 0,200 |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  | 0,300 |  | 0,300 |  |  | 0,400 |  | 0,400 |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усього: |  |  |  |  |  | 8,400 |  | 1,300 |  | 0,700 |  |  | 0,700 |  | 0,900 |  | 0,900 |  |  | 1,200 |  | 1,300 |  | 1,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Удосконалення нормативно-правової бази та організацій-ної структури водогосподарського комплек-су для забезпечення управління водними ре-сурсами і проведення моніторингу вод |  |  |  |  |  |  | 2014 - 2021 |  | Київводресур-сів |  |  | Державний бюджет |  |  | 5,360 |  | 1,000 |  | 0,560 |  |  | 0,580 |  | 0,600 |  | 0,620 |  |  | 0,640 |  | 0,660 |  | 0,700 |  |  | Удосконалення структури водогосподарського комплексу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усього: |  |  |  |  |  | 5,360 |  | 1,000 |  | 0,560 |  |  | 0,580 |  | 0,600 |  | 0,620 |  |  | 0,640 |  | 0,660 |  | 0,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разом за напрямом 1: |  | 570,960 | 65,300 | 65,960 | 68,480 | 71,500 | 75,120 | 70,640 | 74,560 | 79,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  | Державний бюджет | 547,160 | 63,600 | 64,460 | 66,680 | 69,200 | 72,220 | 67,140 | 69,860 | 74,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 5,100 | 0,100 | 0,200 | 0,400 | 0,500 | 0,600 | 0,800 | 1,100 | 1,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 18,700 | 1,600 | 1,300 | 1,400 | 1,800 | 2,300 | 2,700 | 3,600 | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Спорудження систем питного водопостачання | 1) будівництво та реконструкція групових водопроводів очисних споруд, магістральних та розвідних мереж водоводів | 2016 - 2021 | Київводресур-сів | Державний бюджет | 19,000 | - | - | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | Завершення будівництва групових водопроводів в 6-ти населених пунктах прилеглих до м. Узин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Київводресур-сів, райдержадміні-страції, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 19,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) будівництво та реконструкція локальних водопроводів | 2014 - 2021 | Київводресур-сів, райдержадміні-страції, органи місцевого самоврядуван-ня | Місцеві бюджети | 11,900 | 1,000 | 1,500 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | Забезпечення якісною питною водою 3-х населених пунктів Поліського району, які зазнали радіоактивного забруднення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (інші джерела спеціального фонду) | 11,900 | 1,000 | 1,500 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 1,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Таблиця 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 11,900 | 1,000 | 1,500 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 1,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3) розширення резервного водозабору в м.Біла Церква до 15 тис.м3/добу | 2014 - 2021 | Київводресур-сів, райдержадміні-страції, органи місцевого самоврядуван-ня | Місцеві бюджети | 2,100 | - | - | - | 0,400 | 0,300 | 0,500 | 0,600 | 0,300 | Забезпечення якісною водою населених пунктів, які зазнали забруднення нафтопродуктами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,300 | 0,500 | 0,600 | 0,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) створення та реконструкція виробничих баз для експлуатації групових водозаборів | 2020 - 2021 | Київводресур-сів | Державний бюджет | 1,000 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | Підвищення якості експлуатації водопровідних мереж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Забезпечення розвитку систем водовідведення | будівництво каналізаційних мереж водовідведення | 2014 - 2021 | Київводресур-сів, райдержадміні-страції, органи місцевого самоврядуван-ня | Місцеві бюджети | 10,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | Підвищення якості водних ресурсів області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 10,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за напрямом 2: |  |  |  |  |  | 44,000 | 2,000 | 2,500 | 4,200 | 6,200 | 6,300 | 6,200 | 8,900 | 7,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  | Державний бюджет | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 24,000 | 2,000 | 2,500 | 2,200 | 3,200 | 3,300 | 3,200 | 3,900 | 3,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (інші джерела спеціального фонду) | 11,900 | 1,000 | 1,500 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 1,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Таблиця 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб, берегоукріплюваль-них споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм | 1) будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд | 2014 - 2021 | Київводресур-сів | Державний бюджет | 2,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,960 | 1,160 | 0,000 | Підвищення ефективності використання гідротехнічних споруд на водогоспо-дарських об’єктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Київводресур-сів, райдержадміні-страції, органи місцевого самоврядуван-ня | Місцеві бюджети | 49,790 | 3,300 | 1,600 | 9,940 | 13,955 | 7,350 | 4,150 | 5,800 | 3,695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (фонд охорони навколишнього природного середовища) | 49,790 | 3,300 | 1,600 | 9,940 | 13.955 | 7,350 | 4,150 | 5,800 | 3,695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Таблиця 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Організації, підприємства та інші інвестори | Інші джерела | 1,450 | 0,300 | 0,100 | 0,150 | 0,100 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 53,360 | 3,600 | 1,700 | 10,090 | 14,055 | 7,550 | 5,310 | 7,160 | 3,895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) будівництво та реконструкція берегоукріплювальних споруд | 2014 - 2021 | Київводресур-сів | Державний бюджет | 12,990 | 1,220 | 0,850 | 1,080 | 1,620 | 1,790 | 1,910 | 2,110 | 2,410 | Захист с/г угідь та територій населених пунктів від шкідливої дії вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Київводресур-сів, райдержадміні-страції, органи місцевого самоврядуван-ня | Місцеві бюджети | 21,920 | 1,450 | 1,000 | 5,502 | 5,788 | 1,780 | 1,400 | 2,500 | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (фонд охорони навколишнього природного середовища) | 21,920 | 1,450 | 1,000 | 5,502 | 5,788 | 1,780 | 1,400 | 2,500 | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Таблиця 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Організації, підприємства та інші інвестори | Інші джерела | 1,270 | 0,120 | 0,100 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,180 | 0,190 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 36,180 | 2,790 | 1,950 | 6,732 | 7,568 | 3,740 | 3,490 | 4,800 | 5,110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) будівництво, реконструкція та капітальний ремонт захисних протипаводкових дамб | 2014 - 2021 | Київводресур-сів | Державний бюджет | 6,200 | 0,820 | 0,840 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,900 | 1,200 | Захист с/г угідь та територій населених пунктів від підтоплення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 6,200 | 0,820 | 0,840 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,900 | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) розчищення та регулювання русел річок і водойм з метою захисту від шкідливої дії води | 2014 - 2021 | Київводресур-сів | Державний бюджет | 35,430 | 2,880 | 3,610 | 3,790 | 4,210 | 4,390 | 4,510 | 5,720 | 6,320 | Екологічне поліпшення водних об’єктів з метою захисту від шкідливої дії вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Київводресур-сів, райдержадміні-страції, органи місцевого самоврядуван-ня | Місцеві бюджети | 148,459 | 8,444 | 12,515 | 45,098 | 39,724 | 14,480 | 7,548 | 11,250 | 9,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (фонд охорони навколишнього природного середовища) | 148,459 | 8,444 | 12,515 | 45,098 | 39,724 | 14,480 | 7,548 | 11,250 | 9,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Таблиця 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Організації, підприємства та інші інвестори | Інші джерела | 4,280 | 0,580 |  | 0,300 | 0,500 | 0,800 | 0,600 | 0,700 | 0,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 188,169 | 11,904 | 16,125 | 49,188 | 44,434 | 19,670 | 12,658 | 17,670 | 16,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5) забезпечення функціонування захисних гідротехнічних споруд на дніпровських водосховищах | 2014 - 2021 | Київводресур-сів | Державний бюджет | 39,900 | 3,640 | 3,640 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,720 | 6,500 | Забезпечення функціону-вання захисних гідротехніч-них споруд Київського та Канівського водосховищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 39,900 | 3,640 | 3,640 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,720 | 6,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення захисту від шкідливої дії вод | 1) будівництво контурномеліоративних систем на водозборах, систем відведення води з урбанізованих сільських територій | 2014 - 2021 | Київводресур-сів | Державний бюджет | 2,480 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | Збільшення площ ефективного використання земель сільського-сподарського призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Київводресур-сів, райдержадміні-страції, органи місцевого самоврядуван-ня | Місцеві бюджети | 1,050 | 0,250 | 0,100 | 0,100 | 0,150 | 0,150 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Організації, підприємства та інші інвестори | Інші джерела | 1,250 | 0,200 | 0,100 | 0,100 | 0,200 | 0,200 | 0,150 | 0,200 | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 4,780 | 0,810 | 0,560 | 0,560 | 0,710 | 0,610 | 0,510 | 0,560 | 0,460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) заліснення прибережних захисних смуг, здійснення агротехнічних, агролісомеліоративних, протиерозійних заходів | 2014-2021 | Київводресур-сів | Державний бюджет | 2,280 | 1,600 | 0,080 | 0,120 | 0,160 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | Підвищення якості водних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Організації, підприємства та інші інвестори | Інші джерела | 0,450 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 2,730 | 1,700 | 0,130 | 0,170 | 0,210 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) проведення науково-дослідних робіт | 2014-2021 | Київводресур-сів | Державний бюджет | 1,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,090 | 0,310 | Визначення науково обґрунтова-них методів управління водними ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 1,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,090 | 0,310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4) проведення проектно-вишукувальних робіт на об’єкта захисту від шкідливої дії вод та прибережних захисних смуга вздовж річок і водойм | 2014 - 2021 | Київводресур-сів | Державний бюджет | 3,720 | 0,320 | 0,320 | 0,530 | 0,530 | 0,510 | 0,490 | 0,510 | 0,510 | Виготовлення проектно кошторисної документації на об’єктах захисту від шкідливої дії вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Київводресур-сів, райдержадміні-страції, органи місцевого самоврядуван-ня | Місцеві бюджети | 1,400 | 0,150 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Організації, підприємства та інші інвестори | Інші джерела | 1,900 | 0,300 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,300 | 0,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 7,020 | 0,770 | 0,720 | 0,930 | 0,930 | 0,910 | 0,840 | 0,960 | 0,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) створення та реконструкція виробничих баз для експлуатації протиповеневих споруд | 2014 - 2021 | Київводресур-сів | Державний бюджет | 2,280 | 0,760 | 0,000 | 0,760 | 0,000 | 0,000 | 0,760 | 0,000 | 0,000 | Підвищення ефективності експлуатації протипове-невих споруд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 2,280 | 0,760 | 0,000 | 0,760 | 0,000 | 0,000 | 0,760 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6) придбання технічних засобів для служби експлуатації протиповеневих споруд | 2014 - 2021 | Київводресур-сів | Державний бюджет | 2,120 | 0,900 | 0,000 | 1,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Підвищення ефективності експлуатації протипове-невих споруд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 2,120 | 0,900 | 0,000 | 1,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за напрямом 3: |  |  |  |  |  | 343,739 | 27,694 | 25,865 | 75,360 | 73,817 | 38,320 | 29,608 | 37,990 | 35,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  | Державний бюджет | 110,520 | 12,500 | 9,900 | 13,570 | 12,790 | 12,740 | 14,880 | 16,550 | 17,590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 222,619 | 13,594 | 15,415 | 60,840 | 59,817 | 23,960 | 13,348 | 19,800 | 15,845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (фонд охорони навколиш-нього природного середовища) | 220,169 | 13,194 | 15,115 | 60,540 | 59,467 | 23.610 | 13.098 | 19,550 | 15,595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Таблиця 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 10,600 | 1,600 | 0,550 | 0,950 | 1,210 | 1,620 | 1,380 | 1,640 | 1,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Заходи щодо захисту від підтоплення територій в містах і селищах Київської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Захист від підтоплення територій в містах і селищах | виконання заходів із захисту від підтоплення на території міст і селищ | 2014 - 2021 | Київводресур-сів, райдержадміні-страції, органи місцевого самоврядуван-ня | Місцеві бюджети | 157,609 | 9,050 | 19,594 | 37,281 | 36,139 | 17,545 | 18,700 | 13,800 | 5,500 | Зменшення територій міст й селищ, які потерпають від підтоплення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (фонд охорони навколишнього природного середовища) | 157,609 | 9,050 | 19,594 | 37,281 | 36,139 | 17,545 | 18,700 | 13,800 | 5,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Таблиця 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Організації, підприємства та інші інвестори | Інші джерела | 28,900 | 5,600 | 3,700 | 3,400 | 3,800 | 3,600 | 4,100 | 4,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього |  | 186,509 | 14,650 | 23,294 | 40,681 | 39,939 | 21,145 | 22,800 | 18,500 | 5,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

| Разом за напрямом 4: |  |  |  |  |  | 186,509 | 14,650 | 23,294 | 40,681 | 39,939 | 21,145 | 22,800 | 18,500 | 5,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у тому числі: |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 157,609 | 9,050 | 19,594 | 37,281 | 36,139 | 17,545 | 18,700 | 13,800 | 5,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (фонд охорони навколишн. природного середовищ) | 157,609 | 9,050 | 19,594 | 37,281 | 36,139 | 17,545 | 18,700 | 13,800 | 5,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Таблиця 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 28,900 | 5,600 | 3,700 | 3,400 | 3,800 | 3,600 | 4,100 | 4,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Захист сільськогосподарських угідь та територій населених пунктів від підтоплення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Захист сільськогосподарських угідь та територій населених пунктів від підтоплення | виконання заходів із захисту від підтоплення на території населених пунктів і сільськогосподарських угідь | 2014 - 2021 | Київводресур- сів, РДА органи місцевого самоврядуван-ня | Місцеві бюджети | 39,720 | 7,720 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | Зменшення терторій сільських населених пунктів та с/угідь, які зазнали підтоплення поверхневими водами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. обласний бюджет (кошти від відшкодування втрат сільського- сподарсь-кого та лісогосподарського виробни-цтва) (таблиця 4) | 39,720 | 7,720 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Організації, підприємства та інші інвестори | Інші джерела | 25,800 | 12,800 | 13,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усього: |  | 65,520 | 20,520 | 17,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за напрямом 5: |  |  |  |  |  | 65,520 | 20,520 | 17,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети |  | 39,720 |  |  |  | 7,720 |  |  | 4,500 |  |  | 4,500 |  |  | 4,500 |  |  | 4,500 |  | 4,500 |  | 4,500 |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  | 25,800 |  |  |  | 12,800 |  |  | 13,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Інженерний захист територій від надзвичайних ситуацій |  |  | 1)Проведення протизсувних робіт |  |  |  | 2014 - 2017 |  | Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильсь-кої катастрофи Київської ОДА, Київводресу-рсів |  |  | Державний бюджет |  |  | 4,000 |  |  |  | 1,600 |  |  | 0,800 |  |  | 0,800 |  |  | 0,800 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | Захист будівель по вул. Жовтне-вій та Запорі-зькій в м.Ржищів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Київводресу рсів, райдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядуван-ня |  |  | Місцеві бюджети |  |  | 0,850 |  |  |  | 0,550 |  |  | 0,200 |  |  | 0,100 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усього: |  |  |  |  |  | 4,850 |  |  |  | 2,150 |  |  | 1,000 |  |  | 0,900 |  |  | 0,800 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2) будівництво берегоукріплюваних споруд Київського водосховища |  |  |  | 2014 - 2017 |  | Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської ОДА, Київводресур-сів |  |  | Державний бюджет |  |  | 8,800 |  |  |  | 3,000 |  |  | 2,500 |  |  | 1,700 |  |  | 1,600 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | Берего-укріплення Київського водосховища для захисту житлових будинків в с.Ясногород-ка та Старі Петрівці Вишгородсь-кого району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усього: |  |  |  |  |  | 8,800 |  |  |  | 3,000 |  |  | 2,500 |  |  | 1,700 |  |  | 1,600 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за напрямом 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,650 |  |  |  | 5,150 |  |  | 3,500 |  |  | 2,600 |  |  | 2,400 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

| у тому числі: | Державний бюджет | 12,800 | 4,600 | 3,300 | 2,500 | 2,400 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Місцеві бюджети | 0,850 | 0,550 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за програмою |  | 1224,378 | 132,240 | 135,419 | 192,821 | 194,306 | 141,135 | 129,498 | 139,200 | 127,335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: | Державний бюджет | 690,480 | 80,700 | 77,660 | 84,750 | 87,390 | 87,960 | 85,020 | 91,410 | 95,590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 449,898 | 29,940 | 39,209 | 102,321 | 100,106 | 45,655 | 36,298 | 37,850 | 26,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. обласний бюджет (інші джерела спеціального фонду) (таблиця 1) | 11,900 | 1,000 | 1,500 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 1,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. обласний бюджет (фонд охорони навколиш-нього природного середовища | 377,778 | 22,244 | 34,709 | 97,821 | 95,606 | 41,155 | 31,798 | 33,350 | 21,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Таблиця 2-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. обласний бюджет (кошти від відшкоду-вання втрат сільсько-господарського та лісогос-по-дарського виробни-цтва) | 39,720 | 7,720 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

|  | (Таблиця 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Інші джерела | 84,000 | 21,600 | 18,550 | 5,750 | 6,810 | 7,520 | 8,180 | 9,940 | 5,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ”

- 3. Таблиці 2, 3 до Обласної цільової програми  та додатки 1, 2  до Обласної цільової програми  викласти в редакції згідно з додатками.

______________________________________