### КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 травня  2016 року       №  211

м.Київ

Про схвалення проекту змін до Програми енергозбереження

(підвищення енергоефективності) Київської області

на період 2015 – 2016 роки

Відповідно до Законів України  „Про місцеві державні адміністрації”, „Про енергозбереження”, „Про альтернативні джерела енергії”, „Про альтернативні види палива”, розпорядження Кабінету Міністрів України від     24 липня 2013 року № 669-р „Про затвердження плану заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності”, а також завдань, передбачених Державною цільовою економічною програмою енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на  2010 – 
2016 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 
01 березня 2010 року № 243:

1. Схвалити проект змін до Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2015 – 2016 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 30.04.2015 № 923-48-VІ (далі – Програма), що додається.

2. Першому заступнику голови Київської обласної державної адміністрації Парцхаладзе Л.Р. у встановленому порядку організувати подання облдержадміністрацією проекту змін до зазначеної Програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Після затвердження Київською обласною радою в установленому порядку змін до Програми департаменту фінансів облдержадміністрації при внесенні змін до обласного бюджету на 2016 рік врахувати, за поданням головного розпорядника коштів, потребу в асигнуваннях на реалізацію проекту змін до Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 13 травня 2016 року № 173 „Про схвалення проекту змін до Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на період 2015 – 2016 роки”.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Л.Р.Парцхаладзе.

Голова адміністрації					 	                 М.Д.Мельничук

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації

25.05.2016  № 211

Проект

Зміни

до Програми енергозбереження (підвищення

енергоефективності) Київської області

на період 2015-2016 роки

1. У першому абзаці розділу VІ „Координація та контроль за ходом виконання Програми” слова „департаментом житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу” замінити словами „департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства”.

2. Перший абзац додатка 2 до Програми „Генеральний договір № __ про співробітництво” викласти в такій редакції:

„Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації (далі – Департамент), в особі директора _________________, який діє на підставі Положення про Департамент, затвердженого розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 07.04.2016 № 113, з однієї сторони, та_____________________ (далі – Кредитно-фінансова установа), в особі ___________________, який діє на підставі ______________, з іншої сторони, (далі – Сторони) уклали цей Договір про наступне:”.

3. У додатках 2 та 3 до Генерального договору  про співробітництво               № ___ від „__”______20__ року Програми слова „департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу” замінити словами „департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства”.

4. Доповнити Зміст Програми Розділом IX „Напрями діяльності та заходи Програми на 2016 рік”.

5. Паспорт Програми викласти в такій редакції:

2

# „ПАСПОРТ

# Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності)

# Київської області на період 2015 - 2016 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Розпорядження голови облдержадміністрації |
| 3. | Розробник Програми | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміністрації |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміністрації |
| 5. | Учасники (співвиконавці) Програми | Київська обласна державна адміністрація, департаменти регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, освіти і науки, охорони здоров’я, управління з питань власності Київської облдерж-адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад, підприємства, установи і організації, громадські організації та ін. |
| 6. | Термін реалізації програми | 2015-2016 роки |
| 7. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | - |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Обласний, районні, міські, селищні, сільські |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: з них: | 249 698,4 тис.грн. 2015 рік – 135 348,4 тис.грн. 2016 рік – 114 350,0 тис.грн. |
|  | коштів обласного бюджету | 2015 рік – 65 838,1 тис.грн. 2016 рік – 30 000,0 тис.грн. |

3

|  | коштів районних, міських, селищних бюджетів | 2015 рік – 39 396,5 тис.грн. 2016 рік – 41 850,0тис.грн. |
| --- | --- | --- |
|  | інших джерел фінансування | 2015 рік – 30 113,8 тис.грн. 2016рік – 42 500,0 тис.грн. ” |

6. Абзаци 68-75 пункту 4.2 розділу IV „Основні завдання Програми” викласти у такій редакцій:

„Стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів здійснюється шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання фізичними особами обладнання та матеріалів, перелік яких вказано відповідно до підпунктів 4 та 41 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056 „Деякі питання використання коштів у сфері енерго-ефективності та енергозбереження”.

Напрями та перелік завдань і заходів Програми на 2015 рік сформовано у Розділі VІІІ до Програми, у якому визначено джерела фінансування кожного із заходів та виконавці.

Напрями та перелік завдань і заходів Програми на 2016 рік сформовано у Розділі ІХ до Програми, у якому визначено джерела фінансування виключно за рахунок коштів обласного бюджету та виконавці цих заходів.”

7. Розділ VIІ „Ресурсне забезпечення Програми” викласти у такій редакції:

„VIІ. Ресурсне забезпечення Програми

тис.грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | За роками виконання Програми |  | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 135 348,4 | 114 350,0 | 249 698,4 |
| обласний бюджет | 65 838,1 | 30 000,0 | 95 838,1 |
| державний бюджет | * | * | * |
| місцеві бюджети | 39 396,5 | 41 850,0 | 81 246,5 |
| кошти небюджетних джерел | 30 113,8 | 42 500,0 | 72 613,8 |

* відповідно до кількості населення, ОСББ та житлово-будівельних кооперативів, що скористуються енергоефективним кредитом.”

8. Доповнити Програму Розділом IX. „Напрями діяльності та заходи Програми на 2016 рік”

4

3. Розділ ІХ. Напрями діяльності та заходи Програми на 2016 рік викласти в такій редакції:

„

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн. | Очікуваний результат тис. грн. (/т.у.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Заходи з термомодернізації об’єктів бюджетної сфери (заміна та установка енергозберігаючих вікон та дверей, утеплення дахів та підвалів, утеплення між панельних швів та інше) |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Капітальний ремонт будівлі Озернянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 17 в с. Озерна Білоцерківського району Київської області | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрація | обласний бюджет | 1496,07 |  |
| 1.2 |  | Капітальний ремонт Яблунівського НВК „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –дитячий садок” по вул. Окружній, 1 в с. Яблунівка Білоцерківського району Київської області | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрація | обласний бюджет | 1492,54 |  |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 |  | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ І-ІІ ступенів з утеплення фасадів, заміною вікон і дверей на енергозберігаючі Богуславської районної ради в с. Бране Поле Богуславського району Київської області | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрація | обласний бюджет | 1486,85 |  |
| 1.4 |  | Капітальний ремонт з термомодернізацією зовнішніх стін будівлі „Володарський дошкільний навчальний заклад „Пізнайко” комбінованого типу” в смт Володарка, Володарського району, Київської області | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрація | обласний бюджет | 2377,36 |  |
| 1.5 |  | Капітальний ремонт фасаду Білогородської ЗОШ № 2 І-ІІІ ступенів за адресою: с. Білогородка, вул. Леніна, 96 Києво-Святошинського району Київської області | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрація | обласний бюджет | 1498,41 |  |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 |  | Реконструкція покрівлі, заміни віконних блоків на енергозберігаючі в приміщенні міського будинку культури по вул. Незалежності, 12 в м. Кагарлик, Київської області | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрація | обласний бюджет | 1189,48 |  |
| 1.7. |  | Капітальний ремонт вікон Бишівської „Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів” Макарівської районної ради Київської області по вул. Шкільна 10 в с. Бишів Макарівського району Київської області | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрація | обласний бюджет | 1479,87 |  |
| 1.8. |  | Реконструкція будівлі з заміною вікон на енергозберігаючі, Радинського НВО за адресою: вул. Піонерська, 13, с. Радинка Поліського району Київської області | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрація | обласний бюджет | 1499,47 |  |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 |  | Капітальний ремонт будівлі Великополовецький навчально-виховний комплекс „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок” в с.Великополовецьке, Сквирський район Київської області | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрація | обласний бюджет | 1198,51 |  |
| 1.10 |  | Капітальний ремонт будівлі (в приміщенні школи із заміна вікон і дверей) Шамраївського начально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок” в с.Шамраївка, Сквирського району, Київської області | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрація | обласний бюджет | 331,13 |  |
| 1.11 |  | Утеплення фасаду та капітальний ремонт покрівлі майстерні Березанської ЗОШ № 1 за адресою м. Березань, вул. Леніна, 135 | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації, виконавчий комітет міської ради | обласний бюджет | 2000,00 |  |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12 |  | Капітальний ремонт стін фасаду, заміна віконних блоків дошкільного навчального закладу № 12 по вул. Коцюбинського, 15-а в м. Васильків Київської області | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації, виконавчий комітет міської ради | обласний бюджет | 1459,85 |  |
| 1.13 |  | Капітальний ремонт (заміна на енергозберігаючі) віконних прорізів в ДНЗ № 7 „Берізка” м. Переяслав-Хмельницький Київської області | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації, виконавчий комітет міської ради | обласний бюджет | 304,00 |  |
| 1.14 |  | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів, заміна віконних та дверних прорізів) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) „Берізка” Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області по вул. Київська, 17 в м. Боярка Київської області | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрація | обласний бюджет | 1328,15 |  |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15 |  | Капітальний ремонт по заміні вікон в ДНЗ „Зірочка”, по пров. Молодіжний, 2 смт Калита, Броварського району, Київської області | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрація | обласний бюджет | 560,22 |  |
| 2. | Модернізація/встановлення теплових пунктів (індивідуальних та центральних) з метою регулювання температури теплоносія |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Улаштування індивідуального теплового пункту в ж/б по вул. Святошинська, 40 В в м. Вишневе, Київської області Києво-Святошинського району | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрація | обласний бюджет | 423,93 |  |
| 2.2 |  | Улаштування індивідуального теплового пункту в ж/б по вул. Святошинська, 40 Г, в м. Вишневе, Київської області Києво-Святошинського району | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрація | обласний бюджет | 424,36 |  |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Впровадження енерго-зберігаючих технологій на підприємствах водо-провідно-каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Капітальний ремонт об’єктів КП Поліське Управління водного господарство (ПУВГ) зі встановленням станцій автоматичного управління з частотними перетворювачами та заміною насосних агрегатів с.Луговики, с.Рагівка, с.Залішани, с.Красятичі вул.Жовтнева,7, с.Стещина Поліського району | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрація | обласний бюджет | 1379,94 |  |
| 4. | Впровадження енергозберігаючих заходів серед населення (в тому числі ОСББ, ЖБК): |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Організаційного характеру |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Щорічне проведення „Тижня енергоефективності в Київській області” | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, міськвикон-коми (міст обласного значення) |  |  | вересень |

11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.2 |  | Популяризація успішного досвіду населення в містах та селах Київщини |  |  |  | щомісячне висвітлення на сайті облдерж-адміністраціїї або у місцевих газетах |
| 4.1.3 |  | Проведення роз’яснювальних семінарів, тренінгів на вказану тематику для голів міських, селищних та сільських рад | Райдерж-адміністрації, міськвикон-коми (міст обласного значення) спільно з Регіональним відділенням в Київській області Асоціації міст України |  |  | раз у півріччя |
| 4.1.4 |  | Розповсюдження інформації щодо пільгового кредитування населення, ОБСС, ЖБК, щодо встановлення твердопаливних котлів, придбання обладнання та матеріалів для утеплення | Райдерж-адміністрації, міськвикон-коми (міст обласного значення) спільно з регіональними відділеннями Ощадбанку та Укргазбанку |  |  | постійно на сайтах, у місцевих газетах |

12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.5 |  | Проведення Форуму енергоефективності в Київській області | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації, Вишгородська райдержадміні-страція | місцевий бюджет, кошти небюджетних джерел | 50,0 | травень |
| 4.2 | Технічного характеру |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  | Відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання фізичними особами обладнання та матеріалів, перелік яких передбачено у постанові Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056 „Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження” | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдерж-адміністрація | обласний бюджет | 4000,0 | зменшення споживання природного газу, теплової енергії, гарячої та холодної води населенням |
| 5. | Реконструкція зовнішнього освітлення |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Реконструкція зовнішнього електроосвітлення світлодіодними світильниками по вул. Каштановій, Будьонного та Мічуріна в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрація | обласний бюджет | 892,04 |  |

13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 |  | Реконструкція вуличного освітлення по вул.Кірова, вул.Радянська, вул.Горького, вул.Ворошилова в с.Рогізна, Сквирського району Київської області (від ТП -208) | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрація | обласний бюджет | 293,99 |  |
| 5.3 |  | Реконструкція вуличного освітлення в с.Терешки Сквирського району Київської області | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрація | обласний бюджет | 266,63 |  |
| 5.4 |  | Реконструкція вуличного освітлення по вул. Волинська, Жовтнева, Мийки, Набережна, Лісова в с. Буки, Сквирського району Київської області (від ТП 472,345) | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрація | обласний бюджет | 604,40 |  |

14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5 |  | Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Декабристів в м. Васильків, Київської області | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації, міськвиконком (місто обласного значення) | обласний бюджет | 1839,22 |  |
| 5.6 |  | Реконструкція вуличного освітлення с. Опанасів Броварського району Київської області | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації | обласний бюджет | 173,58 |  |
| 6. | Скорочення/заміщення споживання природного газу |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Технічне (технологічне) енергозбереження, що передбачає модернізацію або заміну енергоємних існуючих технологій, а саме: переведення газових котелень на альтернативні види палива, заміна морально застарілих газових котлів, заміна теплових мереж, модернізація теплових пунктів, тощо | Райдержадміні-страції, міськвиконкоми (міст обласного значення), підприємства | місцевий бюджет, кошти небюджетних джерел | 27500,0 |  |

15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Зменшення витрат та втрат паливно-енергетичних ресурсів шляхом оптимізації споживання теплової енергії |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі, утеплення фасадів, дахів та підвалів, утеплення між панельних швів тощо | Райдержадміністрації, міськвикон-коми (міст обласного значення), підприємства | місцевий бюджет, кошти не-бюджетних джерел | 24800,0 |  |
| 7.2 |  | Встановлення засобів обліку споживання енергоресурсів | Райдержадміністрації, міськвикон-коми (міст обласного значення), підприємства | місцевий бюджет, кошти небюджетних джерел | 32000,0 |  |
|  | Всього |  |  |  | 114350,00 |  |

Пункти  5  та  6  напрямів  діяльності  (пріоритетні завдання)  фінансуються  за  рахунок  коштів

місцевого бюджету  та коштів небюджетних джерел в рамках місцевих програм енергозбереження

(підвищення енергоефективності). ”

__________________________________________________