|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Додаток 4** | | | | |
|  | **"Інформація щодо обсягу виконаних робіт на об’єктах будівництва, фінансування яких передбачалося у 2020 році "** | | | |
| **№ з/п** | **Найменування завдання** | **Назва заходів програми** | **Район** | **Пояснення розбіжностей між запланованим та фактичним виконанням** |
| **1** | **Будівництво, реконструкція та ремонт закладів освіти** | Благоустрій території КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний коледж імені І.С. Нечуя – Левицького» по вулиці Інтернаціональна, 17 в місті Богуслав Київської області. Капітальний ремонт | **Богуславський** | роботи виконано |
| **2** | Реконструкція будівлі існуючої школи І ступеня під загальноосвітню школу  І - ІІІ ступенів по вул. Дружби, 2-Б в с. Проців Бориспільського району Київської області | **Бориспільський** | роботи виконано в межах фінансування у звітному році (місцеві кошти не забезпечені в повному обсязі) |
| **3** | Капітальний ремонт приміщень кухні та їдальні Немішаївського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» за адресою : Київська область, Бородянський район, смт Немішаєве, вул. Шкільна, 1 | **Бородянський** | роботи виконано |
| **4** | Реконструкція дитячого садка з надбудовою одноповерхової частини по вул. Бондаревського, 3 в с. Дружня Бородянського району Київської області (II черга будівництва) | **Бородянський** | роботи виконано |
| **5** | Реконструкція дошкільного навчального закладу «Ластівка» по вул. Богдана Хмельницького, 4-а в м.Вишгород Київської області | **Вишгородський** | роботи виконано в межах фінансування у звітному році (місцеві кошти не забезпечені в повному обсязі) |
| **6** | Реконструкція нежитлової будівлі під дитячий садок  в с. Лебедівка по вул.Сваромська, 5 Вишгородського району Київської області | **Вишгородський** | роботи виконано частково, місцеві кошти не забезпечені в повному обсязі |
| **7** | Реконструкція дитячого дошкільного закладу з розширенням в с. Пірнове, Пірнівська сільська рада, Вишгородський район, Київська область | **Вишгородський** | роботи виконано |
| **8** | Реконструкція дошкільного навчального закладу «Чебурашка» по вул. Дніпровській, 9-а в м. Вишгород Київської області | **Вишгородський** | роботи виконано |
| **9** | Капітальний ремонт даху та покрівлі комунального закладу «Володарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. В.П. Мельника» Володарської районної ради в смт Володарка Володарського району Київської області | **Володарський** | роботи виконано |
| **10** | Реконструкція ДНЗ "Яблунька" за адресою: вул. Червоноармійська, 11, м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області | **Києво-Святошинський** | роботи виконано |
| **11** | Капітальний ремонт оздоблення фасаду Березанської ЗОШ №1 за адресою: м. Березань, вул. Шевченків Шлях, 135 | **м. Березань** | роботи виконано |
| **12** | Капітальний ремонт окремих приміщень та благоустрій території навчально-виховного комплексу Березанської міської ради за адресою: м.Березань, вул. Набережна, 118 | **м. Березань** | роботи виконано |
| **13** | Капітальний ремонт спортивної зали Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 БМР Київської області | **м. Бровари** | роботи виконано |
| **14** | Будівництво гімназії на 14 класів по вул. Вишнева в м. Буча Київської області | **м. Буча** | роботи виконано |
| **15** | Послуги з приєднання до електричних мереж: Будівництво гімназії на 14 класів по вул.Вишнева в м.Буча Київської обл. | **м. Буча** | послуги здійснено |
| **16** | Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) у Вільнянському НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок» по вул. Тернопільська, 2 в с. Вільне Макарівського району, Київської області | **Макарівський** | роботи виконано |
| **17** | Капітальний ремонт другого поверху опорного закладу "Карапишівський заклад дошкільної освіти - академічний ліцей - центр позашкільної освіти" в с. Карапиші Миронівського району Київської області | **Миронівський** | роботи виконано |
| **18** | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу «Ведмежатко» (дитячий садок загального розвитку Маслівської сільської ради, Миронівського району Київської області) | **Миронівський** | роботи виконано |
| **19** | Капітальний ремонт приміщень будівлі дошкільного навчального закладу Красненської сільської ради Київської області за адресою вул. Юності, 30а в с. Красне Перше | **Обухівський** | роботи виконано |
| **20** | Капітальний ремонт покрівлі Пристромської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Черняхівського, 22 в с. Пристроми Переяслав-Хмельницького району, Київської області | **Переяслав-Хмельницький** | роботи виконано |
| **21** | Реконструкція опорного навчального закладу Красятицьке НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок» Поліської районної ради, д/с «Казочка» по вул. Воздвиженська, 71 в смт. Красятичі, Поліського району Київської області | **Поліський** | роботи виконані відповідно до затвердженого фінсування |
| **22** | Капітальний ремонт частини приміщень Рогізнянського навчально-виховного комплексу "ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок" Сквирського району Київської області | **Сквирський** | роботи виконано, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **23** | Капітальний ремонт будівлі Сквирського дошкільного навчального закладу ясла-садок №5 «Калинка» Сквирської районної ради Київської області | **Сквирський** | роботи виконано |
| **24** | Капітальний ремонт приміщення спорткомплексу Ставищенського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-педагогічний ліцей №1» Ставищенської районної ради Київської області: 09400, Київська область, смт. Ставище, вул. Цимбала Сергія, 31 | **Ставищенський** | роботи виконано |
| **25** | Капітальний ремонт даху та утеплення фасаду «Таращанського державного технічного та економіко-правового коледжу» по вул. Б. Хмельницького, 3 в м. Тараща | **Таращанський** | роботи виконано |
| **26** | Капітальний ремонт (утеплення стін та заміна дверних блоків) ДНЗ «Віночок» по вул. Робітнича, 8 в с. Денихівка Тетіївського району Київської області | **Тетіївський** | роботи виконано |
| **27** | Капітальний ремонт приміщень кухні та їдальні «Денихівського ліцею» за адресою: Київська область, Тетіївський район, с. Денихівка, вул. Шевченка,91 | **Тетіївський** | роботи виконано |
| **28** | Реконструкція частини приміщень Скригалівської ЗОШ І-ІІ ст. з наступною реорганізацією в НВО «Школа І-ІІ ступенів-садок» по вул.Шкільна, 2 с. Ставки Фастівського району, Київської області | **Фастівський** | роботи виконано |
| **29** | **Будівництво, реконструкція та ремонт закладів охорони здоров’я** | Амбулаторія первинної медичної допомоги по вул. Шолом-Алейхема, 8 в м. Богуслав Богуславського району Київської області - будівництво | **Богуславський** | роботи виконані відповідно до затвердженого фінсування |
| **30** | Реконструкція будівлі поліклініки для розміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: вул. 1-го Травня, 32а, смт.Гребінки, Васильківський р-н, Київська обл. | **Васильківський** | роботи виконані відповідно до затвердженого фінсування |
| **31** | Капітальний ремонт частини лівого крила лікувального комплексу КНП КРР «Кагарлицька центральна районна лікарня» по вул. Паркова, 10 в м. Кагарлик, КиївC36:C44 | **Кагарлицький** | роботи виконано |
| **32** | Капітальний ремонт огорожі та сходів центрального входу будівлі комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Києво-Святошинської районної ради», Шпитьківська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини в с. Шпитьки, вул. Лермонтова, 22 | **Києво-Святошинський** | роботи виконано |
| **33** | Капітальний ремонт приміщень та даху терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської області за адресою: вул. Шевченка, 14 в м. Бровари Київської області | **м. Бровари** | роботи виконано |
| **34** | Капітальний ремонт коридору терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської області за адресою: вул. Шевченка, м. Бровари, Київська область | **м. Бровари** | роботи виконано |
| **35** | Капітальний ремонт хірургічного відділення хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської області за адресою: вул. Шевченка, 14, м. Бровари, Київська область | **м. Бровари** | роботи виконано |
| **36** | Капітальний ремонт приміщень ангіоневрологічного відділення хірургічного корпусу 1-го поверху Комунального некомерційного підприємства "Броварська багатопрофільна клінічна лікарня" Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської області за адресою: вул. Шевченка, 14, м. Бровари Київської області | **м. Бровари** | роботи виконано |
| **37** | Капітальний ремонт системи внутрішньої , зовнішньої, зливової каналізацій, вимощення, козирків, ганків, приміщень підвалу, сходових маршів та огорожі Бишівської медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини Макарівського району, Київської області | **Макарівський** | роботи виконано |
| **38** | Капітальний ремонт Гружчанської медичної амбулаторії ЗПСМ по вул. Шевченка, 13 «Б», с. Грузьке Макарівського району (відновлення внутрішніх перегородок, підлоги, теплопостачання, водопостачання та каналізації, вентиляції, електропостачання, зв’язку та сигналізації, утеплення фасадів, заміна вікон та дверей, заміна вимощення, ремонт покрівлі) | **Макарівський** | роботи виконано в межах фінансування у звітному році |
| **39** | Капітальний ремонт покрівлі стоматологічного відділення КНП Переяслав – Хмельницької ЦРЛ по вул. Богдана Хмельницького, 137 в м. Переяслав – Хмельницький Київської області | **Переяслав-Хмельницький** | роботи виконано |
| **40** | Капітальний ремонт другого поверху Лікувального корпусу №1 Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство Тетіївська центральна районна лікарня» м. Тетіїв, вул. Цвіткова, 26 | **Тетіївський** | роботи виконано частково, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **41** | **Будівництво, реконструкція та ремонт будинків культури, музеїв, спортивних споруд** | Капітальний ремонт приміщень сільського клубу в с.Черкас Биковогребельської сільської ради Білоцерківського району Київської області | **Білоцерківський** | роботи виконано |
| **42** | Капітальний ремонт з заміни вікон та дверей будинку культури по вул.  Т. Шевченка, 1 в с. Бикова Гребля Білоцерківського району Київської області | **Білоцерківський** | роботи виконано |
| **43** | Капітальний ремонт частини будівлі Митаївського клубу з заміни покрівлі з утепленням горищного покриття із заміною дверей та частково вікон на енергозберігаючі по вулиці Центральна №51а в селі Митаївка Богуславського району Київської області | **Богуславський** | роботи виконано, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **44** | Влаштування футбольного поля в с. Бородянка Бородянського району, Київської області | **Бородянський** | роботи виконано |
| **45** | Будівля закладу культурно-просвітницького і спортивного обслуговування населення та психологічної реабілітації учасників АТО в Бородянському районі в с. Дружня по вул. Бондаревського 1/1, Київської області (нове будівництво) | **Бородянський** | роботи виконано в межах фінансування у звітному році, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **46** | Капітальний ремонт дитячого ігрового майданчика по вул. Став’янка, 4 в м. Кагарлик Київської області | **Кагарлицький** | роботи виконано |
| **47** | Капітальний ремонт будинку культури по вул. Загоруйка, буд. 3 в с. Горохове Кагарлицького району Київської області (внутрішні роботи). | **Кагарлицький** | роботи виконано |
| **48** | Реконструкція стадіону комунального закладу Київської обласної ради «Білоцерківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» в місті Біла Церква Київської області | **м. Біла Церква** | роботи виконано частково |
| **49** | Капітальний ремонт будинку культури в с. Бишів, вул. Київська, 5 Макарівського району Київської області | **Макарівський** | роботи виконано |
| **50** | Капітальний ремонт стадіону «Колос» імені Почесного працівника фізичної культури та спорту України Л.Х. Шварцбурга в місті Сквира Київської області | **Сквирський** | роботи виконано частково, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **51** | **Будівництво, реконструкція та ремонт об’єктів дорожнього господарства** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Лісова в с. Межове Білоцерківського району Київської області | **Білоцерківський** | роботи виконано |
| **52** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Поповича в м. Узин Білоцерківського району Київської області | **Білоцерківський** | роботи виконано |
| **53** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Піщана в с. Трушки Білоцерківського району Київської області | **Білоцерківський** | роботи у звітному періоді не виконувались |
| **54** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Першотравнева в с. Терезине Київської області | **Білоцерківський** | у звітному періоді кошти не виділялися |
| **55** | Капітальний ремонт дороги по пров. Шкільний в с. Хохітва Богуславського району Київської області | **Богуславський** | роботи виконано |
| **56** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Слобода в с. Саварка Богуславського району Київської області | **Богуславський** | роботи виконано, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **57** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Садова в с. Чайки Богуславського району Київської області | **Богуславський** | роботи виконано |
| **58** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Святогірська №58 - №72Б в місті Богуслав Київської області | **Богуславський** | роботи виконано |
| **59** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Ярі та Лісова з розвилкою в селі Мисайлівка Богуславського району Київської області | **Богуславський** | роботи виконано |
| **60** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулицях Гагаріна та Бондаренка в селі Мисайлівка Богуславського району Київської області | **Богуславський** | роботи виконано |
| **61** | вул. Вчительській у с.Петропавлівське Бориспільського району Київської області | Бориспільський | роботи виконані відповідно до затвердженого фінсування |
| **62** | Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення О100409 /М-03/-Любарці-Старе км» 21+200 - км 23+200 | **Бориспільський** | роботи виконано |
| **63** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Горького в смт Немішаєве Бородянського району Київської області | **Бородянський** | роботи виконано |
| **64** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Молодіжна в смт Немішаєве Бородянського району Київської області | **Бородянський** | роботи виконано |
| **65** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гулака-Артемовського в смт Немішаєве Бородянського району Київської області | **Бородянський** | роботи виконано |
| **66** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Тетерівська на ділянці від буд. № 117 до буд. № 179а в смт. Пісківка Бородянського району Київської області | **Бородянський** | роботи виконано |
| **67** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Коцюбинського в смт. Клавдієво-Тарасове Бородянського району Київської області | **Бородянський** | роботи виконано |
| **68** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Дружби в смт Клавдієво-Тарасове, Бородянського району Київської області | **Бородянський** | роботи виконано |
| **69** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Вишнева в смт. Клавдієво-Тарасове Бородянського району Київської області | **Бородянський** | роботи виконано |
| **70** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Сагайдачного в с. Микуличі Бородянського району Київської області | **Бородянський** | роботи виконано |
| **71** | Влаштування світлофорного об'єкта на перехресті вул. Центральна - вул. Миру в с. Микуличі Бородянського району Київської області | **Бородянський** | роботи у звітному періоді не виконувались |
| **72** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка в с. Діброва Бородянського району Київської області | **Бородянський** | роботи виконано |
| **73** | Капітальний ремонт проїзної частини по вул. 40 років Перемоги в смт. Бабинці Бородянського району Київської області | **Бородянський** | роботи виконано |
| **74** | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Травнева, вул. Зарічна в смт. Бабинці Бородянського району Київської області | **Бородянський** | роботи виконано |
| 75 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Паліїв в с. Козинці Бородянського району Київської області | **Бородянський** | роботи виконано |
| **76** | Влаштування світлофорного об`єкту на перехресті вул. Центральна - вул. Соборна в с. Пухівка Броварського району Київської області (капітальний ремонт) | **Бородянський** | роботи у звітному періоді не виконувались |
| **77** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Ковпака в смт Пісківка Бородянського району Київської області | **Бородянський** | роботи виконано |
| **78** | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Чернігівська в с. Кулажинці Броварського району Київської області | **Броварський** | роботи виконано |
| **79** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральна в с. Велика Вільшанка Васильківського району Київської області | **Васильківський** | роботи виконано |
| **80** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Чкалова в с. Велика Вільшанка Васильківського району Київської області | **Васильківський** | роботи виконано |
| **81** | Капітальний ремонт дороги по вул. Кедрова в с. Новосілки Вишгородського району Київської області | **Вишгородський** | роботи виконано |
| **82** | Капітальний ремонт дороги по вулицях Шевченка та Лісна в с. Лобачів Володарського району Київської області | **Володарський** | роботи виконано |
| **83** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Набережна в смт Володарка, Володарського району Київської області | **Володарський** | роботи виконано |
| **84** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Загороднього в с. Березна Володарського району Київської області | **Володарський** | роботи виконано |
| **85** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Росьова в с. Мармуліївка Володарського району Київської області | **Володарський** | роботи виконано |
| **86** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Садовий в смт. Володарка Володарського району Київської області | **Володарський** | роботи виконано |
| **87** | Реконструкція дорожнього покриття по вул. Зоряна в с. Великий Крупіль, Згурівського району Київської області | **Згурівський** | роботи виконано |
| **88** | Реконструкція дорожнього покриття вулиці Прилуцька в с. Щасливе Згурівського району Київської області | **Згурівський** | роботи виконано |
| **89** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Центральна в селі Півці Кагарлицького району Київської області | **Кагарлицький** | роботи виконано |
| **90** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці К. Смілкової с. Кадомка Кагарлицького району Київської області | **Кагарлицький** | не забезпечено співфінансування з місцевого бюджету |
| **91** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Нова, 5 в селі Юшки Кагарлицького району Київської області | **Кагарлицький** | роботи виконано |
| **92** | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Шевченка в с. Яблунівка Кагарлицького району Київської області | **Кагарлицький** | роботи виконано |
| **93** | Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вулиці Зеленського (від №95 до №101) у місті Кагарлик Київської області | **Кагарлицький** | роботи виконано |
| **94** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Малишка в с. Слобода Кагарлицького району Київської області | **Кагарлицький** | роботи виконано |
| **95** | Капітальний ремонт частин дороги протяжністю до 0,5 км по вулиці Київській в с. Стайки Кагарлицького району Київської області | **Кагарлицький** | не забезпечено співфінансування з місцевого бюджету |
| **96** | Капітальний ремонт дороги по вул. Польова в с. Стайки Кагарлицького району Київської області | **Кагарлицький** | не забезпечено співфінансування з місцевого бюджету |
| **97** | Реконструкція перехрестя вул. Шевченка, вул. Садова та вул. Шкільна в с. Бобриця Києво-Святошинського району Київської області | **Києво-Святошинський** | роботи виконано |
| **98** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Пастернака в м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області | **Києво-Святошинський** | роботи виконано |
| **99** | Капітальний ремонт дороги по вул. Лесі Українки в м. Вишневе Київської області | **Києво-Святошинський** | роботи виконано |
| **100** | Капітальний ремонт вул. Ватутіна у м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області | **Києво-Святошинський** | роботи виконано |
| **101** | Капітальний ремонт вул. Чорновола в м. Вишневому Київської області | **Києво-Святошинський** | роботи виконано |
| **102** | Будівництво дороги від вулиці Одеська до вулиці Велика Окружна Дорога в с. Крюківщина та с. Гатне в Києво-Святошинському районі Київської області | **Києво-Святошинський** | у звітному періоді кошти не виділялися |
| **103** | Капітальний ремонт тротуару по вул. Березанський шлях (від вул. Маяковського до будинку №20) в м. Березань Київської області | **м. Березань** | роботи виконано |
| **104** | Капітальний ремонт тротуару по вул. Березанський шлях (від будинку №20 до будинку №73) в м. Березань Київської області | **м. Березань** | роботи виконано |
| **105** | Капітальний ремонт тротуару по вул. Набережна (від будинку 67 до парку «Слави») в м. Березань Київської області | **м. Березань** | роботи виконано |
| **106** | Капітальний ремонт тротуару по вул. Набережна (від вул. Григорія Сковороди до Парку «Слави») в м. Березань Київської області | **м. Березань** | роботи виконано |
| **107** | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиці Шевченків Шлях від вул. Б. Хмельницького до буд. 149 в м. Березань Київської області | **м. Березань** | роботи виконано |
| **108** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Піщана Перша (ІІІ черга) в м. Біла Церква Київської області | **м. Біла Церква** | роботи виконано |
| **109** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Уласа Самчука м. Біла Церква Київської області | **м. Біла Церква** | роботи виконано |
| **110** | Капітальний ремонт покриття прибудинкової території та під'їздів по вулиці Курсова, 33 в м. Біла Церква Київської області | **м. Біла Церква** | роботи виконано |
| **111** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Піщаному (ІІ черга) в м. Біла Церква Київської області | **м. Біла Церква** | роботи виконано |
| **112** | Реконструкція тротуарної частини по вул. Піщана друга в м. Біла Церква Київської області (3 черга) | **м. Біла Церква** | роботи виконано |
| **113** | Капітальний ремонт дороги по вул. Зарічанська в м. Біла Церква Київської області | **м. Біла Церква** | роботи виконано |
| **114** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Новосельському в м. Біла Церква Київської області | **м. Біла Церква** | роботи виконано |
| **115** | Капітальний ремонт тротуарів (пішохідної доріжки) по вулиці Воєводіна в м. Біла Церква Київської області | **м. Біла Церква** | роботи виконано |
| **116** | Капітальний ремонт тротуарів (пішохідної доріжки) по вулиці Гризодубової в м. Біла Церква Київської області | **м. Біла Церква** | роботи виконано |
| **117** | Реконструкція дороги комунальної власності по вул. Паркова від озера Бучанського міського парку до вул. Сілезька в м. Буча Київської області | **м. Буча** | роботи виконано |
| **118** | Реконструкція дороги комунальної власності по бульв. Леоніда Бірюкова в м.Буча Київської області | **м. Буча** | роботи виконано в межах фінансування у звітному році |
| **119** | Реконструкція дороги комунальної власності по вул. Польова від вул. Енергетиків до вул. Михайла Гориня в м. Буча Київської області | **м. Буча** | роботи виконано в межах фінансування у звітному році |
| **120** | Капітальний ремонт вул. Борисівське Поле (в межах вул. Б. Хмельницького та вул. М. Грушевського) з влаштуванням тротуару в м. Переяслав-Хмельницький Київської області (I Черга) | **м. Переяслав-Хмельницький** | роботи виконано |
| **121** | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Лесі Українки в місті Ржищів Київської області | **м. Ржищів** | роботи виконано |
| **122** | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Панорамна в місті Ржищів Київської області | **м. Ржищів** | роботи виконано |
| **123** | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Запорізька в місті Ржищів Київської області | **м. Ржищів** | роботи виконано |
| **124** | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Заводська в місті Ржищів Київської області | **м. Ржищів** | роботи виконано |
| **125** | Капітальний ремонт дорожнього покриття провулку Юрія Гагаріна та частини вулиці Юрія Гагаріна в місті Ржищів Київської області | **м. Ржищів** | роботи виконано |
| **126** | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Оболонська в місті Ржищів Київської області | **м. Ржищів** | роботи виконано |
| **127** | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Шевченка в м. Ржищів Київської області | **м. Ржищів** | роботи виконано |
| **128** | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Джерельна в місті Ржищів Київської області | **м. Ржищів** | роботи виконано |
| **129** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Римаря в селі Бишів, Макарівського району, Київської області | **Макарівський** | роботи виконано, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **130** | Капітальний ремонт дороги по вул. Першотравнева в с. Бишів Макарівського району Київської області | **Макарівський** | роботи виконано, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **131** | Капітальний ремонт дороги по вулиці Садова в с. Бишів Макарівського району Київської області | **Макарівський** | роботи виконані відповідно до затвердженого фінсування |
| **132** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Миру с. Липівка Макарівського району Київської області | **Макарівський** | роботи виконані відповідно до затвердженого фінсування |
| **133** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Набережна від житлового будинку №33 до №61 в с. Карапиші Миронівського району Київської області | **Миронівський** | роботи виконано |
| **134** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Максимівка в с. Карапиші Миронівського району Київської області | **Миронівський** | роботи виконано |
| **135** | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Шкільна в с. Строкова Переяслав – Хмельницького району Київської області | **Переяслав-Хмельницький** | роботи виконано |
| **136** | Капітальний ремонт дорожнього покриття провулку Жовтневий в с. Хоцьки Переяслав-Хмельницького району Київської області | **Переяслав-Хмельницький** | роботи виконано |
| **137** | Капітальний ремонт тротуару по вул. Заводська (від перехрестя вул. Піщана, Шевченка, Заводська до кругового руху вул. Заводська) в смт. Рокитне Київської області | **Рокитнянський** | роботи виконано |
| **138** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Хоменка в смт Рокитне Київської області | **Рокитнянський** | роботи виконано |
| **139** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Мийка та вулиці Лісова в селі Буки Сквирського району Київської області | **Сквирський** | роботи виконано |
| **140** | Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вулиці Миру в селі Тхорівка Сквирського району Київської області | **Сквирський** | роботи виконано |
| **141** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шевченка від № 40 до № 58 в с. Малі Єрчики Сквирського району Київської області | **Сквирський** | роботи виконано |
| **142** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Полянка в с. Чубинці Сквирського району Київської області | **Сквирський** | роботи виконано |
| **143** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Вишнева (від житлового будинку №1 до житлового будинку №55) в с. Великі Єрчики Сквирського району Київської області | **Сквирський** | роботи виконано |
| **144** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Юзефа Богдана Залеського (ІІ черга) в с. Богатирка Іванівської сільської ради Ставищенського району Київської області | **Ставищенський** | роботи виконано |
| **145** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Кузенного (3 черга) в с. Плоске Таращанського району Київської області | **Таращанський** | роботи виконано |
| **146** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Олени Пчілки в м. Тараща Таращанського району Київської області | **Таращанський** | роботи виконано |
| **147** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Богдана Хмельницького (ІІ черга) в м. Тараща Таращанського району Київської області | **Таращанський** | роботи виконано |
| **148** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Бондарівка в с. Чернин Таращанського району Київської області | **Таращанський** | роботи виконано |
| **149** | Капітальний ремонт дороги по вул. Патона (Петровського) в с. Кашперівка, Тетіївського району, Київської області | **Тетіївський** | роботи виконано |
| **150** | Капітальний ремонт дороги по вул. Марка Вовчка в с. Денихівка, Тетіївського району Київської області | **Тетіївський** | роботи виконано |
| **151** | Капітальний ремонт дороги по вул. Миру в с. Денихівка, Тетіївського району, Київської області | **Тетіївський** | роботи виконано |
| **152** | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Козацька в місті Яготин Київської області | **Яготинський** | роботи виконані відповідно до затвердженого фінсування |
| **153** | Капітальний ремонт пішохідної зони «Алеї Слави» по вул. Незалежності в м. Яготин Київської області | **Яготинський** | роботи виконано |
| **154** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Миру с. Кулябівка, Кулябівської сільської ради Яготинський район | **Яготинський** | роботи виконано |
| **155** | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Калитянська в с. Тужилів Яготинського району Київської області | **Яготинський** | роботи виконано |
| **156** | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Перемоги в с. Райківщина Яготинського району Київської області | **Яготинський** | роботи виконано |
| **157** | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Освіти в с. Райківщина Яготинського району Київської області | **Яготинський** | роботи виконано |
| **158** | **Будівництво, реконструкція та ремонт об'єктів житлово-комунального господарства** | Капітальний ремонт покриття прибудинкових територій та проїздів по вул. Авіаторів 53,54,56 в м. Узин, Білоцерківського району Київської області | **Білоцерківський** | роботи виконано, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **159** | Реконструкція гуртожитку №1 КВНЗ КОР "Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького" в м. Богуславі, Київської області, по вул.Інтернаціональній № 17-Б | **Богуславський** | роботи виконано частково |
| **160** | Реконструкція будівлі сільського клубу в с. Чайки з утепленням фасаду, заміною вікон і дверей на енергозберігаючі Мисайлівської сільської ради, Богуславського району, Київської області | **Богуславський** | роботи виконано |
| **161** | Капітальний ремонт проїзду, внутрішньодворових пішохідних доріжок та пандусу Погребської Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул.Соборна, 7 в с. Погреби Броварського району Київської області | **Броварський** | роботи виконано |
| **162** | Реконструкція нежитлової будівлі, будівлі відділення міліції по вул. Київська, 91/2 в смт. Гребінки, Васильківського району Київської обл. під центр надання адміністративних послуг та відділення поліції | **Васильківський** | роботи виконано |
| **163** | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прилеглої території ОЗНЗ Кагарлицька ЗОШ по вул. 97-ї Стрілецької дивізії, 6, у м. Кагарлик Київської області | **Кагарлицький** | роботи виконано |
| **164** | Будівництво каналізаційної мережі для підключення мешканців мікрорайону по вул. Лисенко, Кібенка та прилеглих вулиць в м. Боярка | **Києво-Святошинський** | роботи виконано |
| **165** | Реконструкція вхідної групи з влаштуванням пандусу КЗ КОР "Білоцерківський обласний онкологічний диспансер" по вул. Ярослава Мудрого, 56, м. Біла Церква, Київської області | **м. Біла Церква** | роботи виконано |
| **166** | Капітальний ремонт прибудинкової території ЗОШ №17 по вул. Зарічанська, 42 в м. Біла Церква Київської області | **м. Біла Церква** | роботи виконано |
| **167** | Капітальний ремонт покриття прибудинкових територій та проїздів по вулиці Андрея Шептицького, 10 в м. Біла Церква Київської області | **м. Біла Церква** | роботи виконано |
| **168** | Реконструкція комунальної будівлі за адресою: по вул. Лесі Українки, 40 в м. Ірпінь Київської області | **м.Ірпінь** | роботи виконано відповідно до доведеного фінансового ресурсу |
| **169** | Капітальний ремонт 16-ти квартирного житлового будинку після вибуху та пожежі на вул. Широкій, 4 в с Новосілки, Макарівського району | **Макарівський** | роботи виконано |
| **170** | Реконструкція комплексу споруд каналізаційної насосної станції, напірного трубопроводу та полів фільтрації по вул. Щорса в селі Бишів, Макарівський район, Київська обл. І черга | **Макарівський** | роботи у звітному періоді не виконувались, не забезпечено співфінансування |
| **171** | Будівництво котельні Острівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Вербовій, 63 А в с. Острів Рокитнянського району Київської області (пусконаладочні та інші завершальні роботи) | **Рокитнянський** | роботи виконано |
| **172** | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Шкільна, вул. Ставищенська в с. Сніжки Ставищенського району, Київської області | **Ставищенський** | роботи виконано |
| **173** | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Цимбала, вул. Садова, вул. 40-річчя Перемоги в с. Сніжки Ставищенського району, Київської області | **Ставищенський** | роботи виконано |
| **174** | Капітальний ремонт нежитлової будівлі (заміна даху, проведення зовнішніх і внутрішніх робіт, роботи по забезпеченню водопостачання та водовідведення) за адресою Київської області, смт.Ставище, вул. Паркова, буд. 3/2, яка належить до спільної власності територіальних громад сіл і селища Ставищенського району Київської області в особі Ставищенської районної ради в якій розміщується Ставищенський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану | **Ставищенський** | роботи виконано |
| **175** | Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення в межах ТП-50 по вул. Христюка, вул. Партизанська, вул. Поповича в с. Полковниче Ставищенського району Київської області | **Ставищенський** | роботи виконано |
| **176** | Реконструкція станції знезалізнення Улашівського водозабору ІІ черги, м. Тараща, Київської області | **Таращанський** | роботи виконано |
| **177** | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Гоголя, вул, Л. Українки, вул, Набережна, пров. Рибачий (в межах ТП-119) вул. Перемоги, вул. Михайлівська, провул. Стадіонний (в межах – ТП 265), вул. Шпилівська, вул. Свободи (в межах ТП-122), вул. Кошового (в межах ТП-131), вул. Гагаріна, вул. Великоберезянська (в межах ТП-298), вул. Шевченка, вул. Садова (в межах ТП-123) вул. Новоселиця (в межах ТП-130) в с. Велика Березянка Таращанського району Київської області | **Таращанський** | роботи виконано |
| **178** | Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення в с. Красюки Таращанського району Київської області | **Таращанський** | роботи виконано |
| **179** | **Виготовлення проектної документації** | Розроблення проектної документації «Капітальний ремонт легкоатлетичного манежу по вул. Шкільна, 22 в смт Терезине Білоцерківського району Київської області» | **Білоцерківський** | проект виготовлено |
| **180** | Пошукові роботи щодо реконструкції ЗОШ в селищі Калинівка Васильківського району Київської області | **Васильківський** | проект виготовлено |
| **181** | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію Стайківського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів в селі Стайки Кагарлицького району Київської області | **Кагарлицький** | проект виготовлено |
| **182** | Розроблення проектної документації «Капітальний ремонт спортивного залу по провулку Будівельників, 1 в м. Біла Церква Київської області» | **м. Біла Церква** | проект виготовлено |
| **183** | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Будівництво спортивної школи в смт. Рокитне Рокитнянського району Київської області» | **Рокитнянський** | проект виготовлено |
| **184** | **Інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку** | Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Микуличі Бородянського району Київської області | **Бородянський** | роботи виконано в межах фінансування у звітному році |
| **185** | Будівництво дитячого дошкільного закладу по вул. Першотравнева,11-Б с.Мала Солтанівка, Васильківського району Київської області | **Васильківський** | роботи виконано |
| **186** | Капітальний ремонт головного лікувального корпусу: утеплення фасадів з заміною вікон та вхідних дверей на металопластикові, часткове відновлення покрівлі та вимощення КЗ КОР «Київська обласна дитяча лікарня» за адресою: вул. Хрещатик, 83, м. Боярка, Київської області | **Києво-Святошинський** | роботи виконано |
| **187** | Будівництво II-го корпусу ДНЗ "Червона Шапочка",кількістю місць 100, за адресою: вулиця Київська (Кірова), 3-А, село Михайлівка-Рубежівка, Києво-Святошинського району, Київської області | **Києво-Святошинський** | роботи виконані відповідно до затвердженого фінсування |
| **188** | Реконструкція будівлі школи та майстерні Піївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Пії Ржищівської міської ради Київської області | **м. Ржищів** | роботи виконані відповідно до затвердженого фінсування |
| **189** | Капітальний ремонт будівлі Пашківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Кірова 4, с. Пашківка, Макарівського району Київської області | **Макарівський** | роботи виконані відповідно до затвердженого фінсування |
| **190** | Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 у м. Миронівка Київської області | **Миронівський** | роботи виконані відповідно до затвердженого фінсування |
| **191** | Реконструкція трибун з влаштуванням універсального ігрового майданчику на території стадіону "Колос" по вул. Цвіткова,39 в м.Тетіїв Київської області | **Тетіївський** | роботи виконано |
| **192** | **Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що реалізуються за рахунок співфінансування з відповідних місцевих бюджетів за бюджетною програмою 3131090 у 2020 році** | вул. Лесі Українки, вул. Польова в с. Леляки Баришівського району Київської області | **Баришівський** | роботи виконано |
| **193** | вул. Надрічна в с.Потіївка Білоцерківського району Київської області | **Білоцерківський** | роботи виконано в межах фінансування коштів дорожньої субвенції, не забезпечено співфінансування |
| **194** | вул.Першотравнева в с.Чупира Білоцерківського району Київської області | **Білоцерківський** | роботи виконано в межах фінансування коштів дорожньої субвенції, не забезпечено співфінансування |
| **195** | провулок Шкільний в с. Гайок Білоцерківського району Київської області | **Білоцерківський** | роботи виконано в межах фінансування коштів дорожньої субвенції, не забезпечено співфінансування |
| **196** | вул.Шевченка від буд. №34 до середини греблі в м. Узин Білоцерківського району Київської області | **Білоцерківський** | роботи виконано, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **197** | вул. Висока в м. Узин Білоцерківського району Київської області | **Білоцерківський** | роботи виконано, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **198** | вул. Першотравнева, Московська, Вишнева в с. Тарасівка Білоцерківського району Київської області | **Білоцерківський** | роботи виконано, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **199** | вулиці Грушевського в с. Фурси Білоцерківського району Київської області | **Білоцерківський** | роботи виконано в межах фінансування коштів дорожньої субвенції, не забезпечено співфінансування |
| **200** | вул. Дученці в селі Медвин Богуславського району Київської області | **Богуславський** | роботи виконано |
| **201** | вул. Травнева в с. Закутенці Богуславського району Київської області | **Богуславський** | роботи виконано в межах фінансування коштів дорожньої субвенції, не забезпечено співфінансування |
| **202** | вул. Вчительській у с.Петропавлівське Бориспільського району Київської області | **Бориспільський** | роботи виконано |
| **203** | вул. Соборності у с.Рогозів Бориспільського району Київської області | **Бориспільський** | роботи виконано |
| **204** | вул. Фабрична в с. Іванків Бориспільського району Київської області | **Бориспільський** | роботи виконано |
| **205** | вул. Харківська в с. Іванків Бориспільського району Київської області | **Бориспільський** | роботи виконано |
| **206** | вул. Гагаріна (на ділянці від буд. №1 до буд. №21) в с. Рогозів Бориспільського району Київської області | **Бориспільський** | роботи виконано |
| **207** | вул. Миру в смт. Немішаєве Бородянського району Київської області | **Бородянський** | роботи виконано |
| **208** | вул. Старософіївська в смт. Клавдієво-Тарасове Бородянського району Київської області | **Бородянський** | роботи виконано |
| **209** | вул. Шевченка в смт. Клавдієво-Тарасове Бородянського району Київської області | **Бородянський** | роботи виконано |
| **210** | вул. Успенська в смт. Клавдієво-Тарасове Бородянського району Київської області | **Бородянський** | роботи виконано, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **211** | вул. Стадіонна, вул. Віти Камінської в смт. Бабинці Бородянського району Київської області | **Бородянський** | роботи виконано |
| **212** | вул. Чкалова в с. Мирча Бородянського району Київської області | **Бородянський** | роботи виконано, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **213** | вул. Зелений Гай в с. Мирча Бородянського району Київської області | **Бородянський** | роботи виконано, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **214** | вул. Першотравнева в с. Мирча Бородянського району Київської області | **Бородянський** | роботи виконано, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **215** | вул. Михайлівська, від № 26 до вул.Хліборобська в с. Барахти Васильківського району Київської області | **Васильківський** | роботи виконано в межах фінансування коштів дорожньої субвенції |
| **216** | вул. Богдана Хмельницького, пров.Богдана Хмельницького, в селі Мала Солтанівка та вул. Набережна в селі Скрипки Малосолтанівської сільської ради Васильківського району Київської області | **Васильківський** | роботи виконано, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **217** | провул. Першотравневий в селі Мала Солтанівка Васильківського району Київської області | **Васильківський** | роботи виконано в межах фінансування коштів дорожньої субвенції, не забезпечено співфінансування |
| **218** | вул. Польова в смт Гребінки Васильківського району Київської області | **Васильківський** | роботи виконано |
| **219** | вул. Фастівська в с. Ковалівка Васильківського району Київської області | **Васильківський** | роботи виконано |
| **220** | вул. Монастирська в с. Ковалівка Васильківського району Київської області | **Васильківський** | роботи виконано |
| **221** | вул. Щорса в с. Ковалівка Васильківського району Київської області по | **Васильківський** | роботи виконано |
| **222** | вул. 8го Березня с. Устимівка Васильківського району Київської області | **Васильківський** | роботи виконано |
| **223** | вул. Першотравнева, вул. Набережна, вул. Зарічна в с. Устимівка Васильківського району Київської області | **Васильківський** | роботи виконано |
| **224** | вул. Залізнична в с. Устимівка Васильківського району Київської області | **Васильківський** | роботи виконано |
| **225** | вул. Шкільна село Данилівка Васильківського району Київської області | **Васильківський** | роботи виконано |
| **226** | Капітальний ремонт дороги по провулку Лесі Українки село Данилівка Васильківського району Київської області | **Васильківський** | роботи виконано |
| **227** | вул. Шкільна село Кожухівка Васильківського району Київської області | **Васильківський** | роботи виконано |
| **228** | вул. Лісна в смт Димер Вишгородського району Київської області | **Вишгородський** | роботи виконано |
| **229** | вул. Квіткова (від вул. Цвілія до вул. Київська) в с. Лютіж Вишгородського району Київської області | **Вишгородський** | роботи виконано |
| **230** | вул. Садова в смт Димер Вишгородського району Київської області | **Вишгородський** | роботи виконано, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **231** | вул. Незалежності на ділянці від буд. №46 до  буд. №22 (від ПК0+00 до ПК4+40) в с. Воропаїв Вишгородського району Київської області | **Вишгородський** | роботи виконано |
| **232** | вул. Вишнева та вул. Лугова в с. Вища Дубечня Вишгородського району Київської області | **Вишгородський** | роботи виконано |
| **233** | вулиці Плугатаря в с. Рубченки Володарського району Київської області | **Володарський** | роботи виконано в межах фінансування коштів дорожньої субвенції, не забезпечено співфінансування |
| **234** | вул. Коцюбинського (від буд. № 16 до буд. № 13) в  смт Згурівка Згурівського району Київської області | **Згурівський** | роботи виконано |
| **235** | вул. Чкалова в с. Середівка Згурівського району Київської області | **Згурівський** | роботи виконано, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **236** | вул. Дідика в с. Середівка Згурівського району Київської області | **Згурівський** | роботи виконано |
| **237** | вул. Польова в с. Черняхів Кагарлицького району Київської області | **Кагарлицький** | роботи виконано, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **238** | вул. Героїв Крут (від № 19 до № 40) у місті Кагарлик Київської області | **Кагарлицький** | роботи виконано |
| **239** | вул.Горького (від №149 до №165) та вулиці Дашенка у місті Кагарлик Київської області | **Кагарлицький** | роботи виконано |
| **240** | вул. Лесі Українки в селі Гребені Кагарлицького району Київської області | **Кагарлицький** | роботи виконано в межах фінансування коштів дорожньої субвенції |
| **241** | вул. Юрія Гагаріна в селі Балико-Щучинка Кагарлицького району Київської області | **Кагарлицький** | роботи виконано в межах фінансування коштів дорожньої субвенції |
| **242** | вул. Лермонтова від вул. Васильківська до буд. № 2. в с. Новосілки | **Києво-Святошинський** | роботи виконано |
| **243** | вул. Соснова (3 черга) в с. Бобриця Києво-Святошинського району Київської області | **Києво-Святошинський** | роботи виконано |
| **244** | вул. Південна, в с. Бобриця Києво-Святошинського району Київської області | **Києво-Святошинський** | роботи виконано |
| **245** | вул. Лугова в с. Бобриця Києво-Святошинського району Київської області | **Києво-Святошинський** | роботи виконано |
| **246** | вулиці Боярська від буд. №1 до буд. №13 в с.Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області | **Києво-Святошинський** | роботи виконано в межах фінансування у звітному році |
| **247** | провл. Козацький в с. Святопертрівське Києво-Святошинського району Київської області | **Києво-Святошинський** | роботи виконано |
| **248** | вул. Північна на ділянці від буд. №2 до буд. №18 в  с. Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області | **Києво-Святошинський** | роботи виконано в межах фінансування у звітному році |
| **249** | вул. Одеська на ділянці від буд. №2 до буд. №40 в  с. Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області | **Києво-Святошинський** | роботи виконано частково |
| **250** | проїзд (на ділянці від вул. Святоюріївська № 41А до вул. Одеська 40) в с. Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області | **Києво-Святошинський** | роботи виконано |
| **251** | проїзд (на ділянці від вул. Святоюріївська №63А до вул. Одеська 66А) в с. Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області | **Києво-Святошинський** | роботи виконано |
| **252** | вулиці Б.Хмельницького на ділянці від буд. №92 до буд. №102 в с. Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області | **Києво-Святошинський** | роботи виконано в межах фінансування у звітному році |
| **253** | вул. Тарасівська в м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області | **Києво-Святошинський** | роботи виконано |
| **254** | по вул. Деснянська в м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області | **Києво-Святошинський** | роботи виконано |
| **255** | вул. Рекунова у сел. Гостомель | **смт Гостомель** | роботи виконано в межах фінансування у звітному році, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **256** | вул. Київська в селі Колонщина Макарівського району Київської області | **Макарівський** | роботи виконано |
| **257** | вул. Миру с. Липівка Макарівського району Київської області | **Макарівський** | роботи виконано |
| **258** | вул. Садова в с. Бишів Макарівського району Київської області | **Макарівський** | роботи виконано, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **259** | вул. Садова в с. Маковище Макарівського району Київської області | **Макарівський** | роботи виконано в межах фінансування коштів дорожньої субвенції, не забезпечено співфінансування |
| **260** | вул. Захарченка біля будинків № 43 та № 64 в  с. Маслівка Миронівського району Київської області | **Миронівський** | роботи виконано |
| **261** | вул. Польова в с. Маслівка Миронівського району Київської області | **Миронівський** | роботи виконано |
| **262** | вул. Шкільна в с. Маслівка Миронівського району Київської області | **Миронівський** | роботи виконано |
| **263** | вул. Садова в с. Шандра Миронівського району Київської області | **Миронівський** | роботи виконано |
| **264** | провулок Зарічний в м. Миронівка Миронівського району Київської області (коригування) | **Миронівський** | роботи виконано, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **265** | вул.Осипенко в селі Андріївка Миронівського району Київської області | **Миронівський** | роботи виконано, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **266** | вул. Зої Космодем’янської в с. Григорівка, Обухівського району Київської області | **Обухівський** | роботи виконано |
| **267** | вул. Вознесенська в с. Халеп'я, Обухівського району Київської області | **Обухівський** | роботи виконано |
| **268** | вул. Окіпська в с. Витачів, Обухівського району, Київської області | **Обухівський** | роботи виконано, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **269** | вул. Садова в селі Долина Обухівського району Київської області | **Обухівський** | роботи виконано |
| **270** | вул. Ярова в селі Дерев’яна Обухівського району Київської області | **Обухівський** | роботи виконано |
| **271** | вул. Пономаренка в с.Студеники Переяслав-Хмельницького району Київської області | **Переяслав-Хмельницький** | роботи виконано в межах фінансування коштів дорожньої субвенції |
| **272** | вул. Заводська в с. Синява Рокитнянського району Київської області | **Рокитнянський** | роботи виконано в межах фінансування коштів дорожньої субвенції, не забезпечено співфінансування |
| **273** | вулицях Садова в с. Шамраївка Сквирського району Київської області | **Сквирський** | роботи виконано в межах фінансування коштів дорожньої субвенції, не забезпечено співфінансування |
| **274** | вул. Горького в с. Пустоварівка Сквирського району Київської області | **Сквирський** | роботи виконано |
| **275** | вулиця Шкільна, вулиця Партизанська в селі Дулицьке Сквирського району Київської області | **Сквирський** | виконано в межах фінансування у звітному році, не забезпечено співфінансування з місцевого бюджету |
| **276** | вул. Цимбала Сергія (від перехрестя вул. Нагаївського Георгія до перехрестя вул. Поштова) | **Ставищенський** | роботи виконано, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **277** | вул. Садова в с. Розкішна Ставищенського району Київської області | **Ставищенський** | роботи виконано, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **278** | вул. Завгороднього в с. Розкішна Ставищенського району Київської області | **Ставищенський** | роботи виконано, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **279** | вул. Набережна, с. Кашперівка, Тетіївський район | **Тетіївський** | роботи виконано, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **280** | вул. Садова, с. Денихівка, Тетіївський район | **Тетіївський** | роботи виконано, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **281** | вул.Шевченка в с. Велика Березянка Таращанського району Київської області | **Таращанський** | роботи виконано |
| **282** | вул. Ювілейна в с.Чернин Таращанського району Київської області | **Таращанський** | роботи виконано в межах фінансування коштів дорожньої субвенції, не забезпечено співфінансування |
| **283** | вул. Перемоги в селі Мала Березянка Станишівської сільської ради Таращанського району Київської області | **Таращанський** | роботи виконано |
| **284** | вул. Світанкова в селі Лука Таращанського району Київської області | **Таращанський** | роботи виконано |
| **285** | вул. Короленка в селі Лісовичі Таращанського району Київської області | **Таращанський** | роботи виконано |
| **286** | вул. Соборна, вулиці Молодіжна в с. Велика Вовнянка Таращанського району Київської області | **Таращанський** | роботи виконано |
| **287** | вул. Олеся Олександра в м. Яготин Київської області | **Яготинський** | роботи виконано, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **288** | вул. Грушевського в місті Яготин Київської області | **Яготинський** | роботи виконано в межах фінансування коштів дорожньої субвенції |
| **289** | вул. Відродження в місті Яготин Київської області | **Яготинський** | роботи виконано в межах фінансування коштів дорожньої субвенції |
| **290** | вул. Козацька в місті Яготин Київської області | **Яготинський** | роботи виконано |
| **291** | провулок Шмідта в місті Яготин Київської області | **Яготинський** | роботи виконано в межах фінансування коштів дорожньої субвенції |
| **292** | вул. Чернишевського в м. Яготин Київської області | **Яготинський** | роботи виконано |
| **293** | вул.Лісова в с. Дмитрівка Фастівського району Київської області | **Фастівський** | роботи виконано, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **294** | вул. Фастівська, с. Мотовилівка Фастівського району Київської області | **Фастівський** | роботи виконано |
| **295** | вул. Бежівка (від вул. Коцюбинського до будинку 128) в м. Бориспіль Київської області | **м. Бориспіль** | роботи виконано |
| **296** | вул. Дніпрельстан в м. Васильків Київської області | **м. Васильків** | роботи виконано |
| **297** | вул. Козацька в м. Васильків Київської області | **м. Васильків** | роботи виконано |
| **298** | вул. Лесі Українки в м. Васильків Київської області | **м. Васильків** | роботи виконано |
| **299** | вул. Ярова від буд. 73 до перехрестя з вул. Остромирська в сел. Гостомель, Київської області | **смт Гостомель** | роботи виконано |
| **300** | **Перелік проектів  будівництва (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, в тому числі виготовлення проектної документації) комунальних закладів охорони здоров’я у сільській місцевості Київської області, що реалізуються у 2020 році в Київській області за рахунок співфінансування з відповідних місцевих бюджетів (до субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості)** | Амбулаторія первинної медичної допомоги по вул.Грицюка, 31 в с.Руде Село Володарського р-ну - будівництво | **Володарський** | роботи виконано |
| **301** | Амбулаторія первинної медичної допомоги в с.Пристроми Переяслав-Хмельницького району - будівництво | **Переяслав-Хмельницький** | роботи виконано |
| **302** | Амбулаторія первинної медичної допомоги по площі Перемоги, 19-Б в с.Пустоварівка Сквирського району - будівництво | **Сквирський** | роботи виконано |
| **303** | Амбулаторія первинної медичної допомоги по вул. Медичній, 14-А в с.Шамраївка, Сквирського району - будівництво | **Сквирський** | роботи виконано |
| **304** | Амбулаторія первинної медичної допомоги по вул. Центральній, 82 в с.Красилівка Ставищенського району - будівництво | **Ставищенський** | роботи виконано |
| **305** | Амбулаторія первинної медичної допомоги по вул.Шевченка.61 в с.Мотовилівка Фастівського району - будівництво | **Фастівський** | роботи виконано частково |
| **306** | Амбулаторія первинної медичної допомоги по вул. Шевченка, 104-А в с.Луб'янка Бородянського району - будівництво | **Бородянський** | роботи виконано |
| **307** | Амбулаторія первинної медичної допомоги по вул. Центральна, 6-А в с.Мироцьке Києво-Святошинського району - будівництво | **Києво-Святошинський** | роботи виконано, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **308** | Амбулаторія первинної медичної допомоги по вул. Шевченка, 3 в смт Пісківка Бородянського району - будівництво | **Бородянський** | роботи виконано |
| **309** | Амбулаторія первинної медичної допомоги по вул. Переяславська 1/5 в с.Переяславське Переяслав-Хмельницького району - будівництво | **Переяслав-Хмельницький** | роботи виконано |
| **310** | Амбулаторія первинної медичної допомоги по вул. Центральна,75 в с.Іванівка Білоцерківського р-ну - будівництво | **Білоцерківський** | роботи виконано, не забезпечено кошти місцевого бюджету |
| **311** | Амбулаторія первинної медичної допомоги по вул.Тараса Шевченка,15-А в м.Ржищів - будівництво | **м. Ржищів** | роботи виконано частково |
| **312** | Амбулаторія первинної медичної допомоги по вул. Сім'ї Клименків, 52-А в с. Іванівка Ставищенського району Київської області - капітальний ремонт | **Ставищенський** | роботи виконано частково |
| **313** | Амбулаторія первинної медичної допомоги по вул. Декабристів, 2 в с. Триліси Фастівського району Київської області - реконструкція | **Фастівський** | роботи виконано |
| **314** | Амбулаторія первинної медичної допомоги по вул. Шолом-Алейхема, 8 в м. Богуслав Богуславського району Київської області - будівництво | **Богуславський** | роботи виконано частково |
| **315** | Амбулаторія первинної медичної допомоги по вул. Польова, 8 в с.Бобрик Броварського району Київської області - будівництво | **Броварський** | роботи виконано частково |
| **316** | Амбулаторія первинної медичної допомоги по вул. Підгірна, 26-А в с. Пії Миронівського району Київської області - реконструкція | **Миронівський** | роботи виконано частково |
| **317** | **Погашення кредиторської заборгованості** | Будівництво очисних споруд в с.Григорівка Обухівського району Київської області | **Обухівський** | погашено заборгованість |
| **318** |  | Реконструкція вуличного освітлення по вул. Я. Мудрого (від ТП-562), вул. Л.Українки (від ТП-171), вул. Садова, Л.Українки (від ТП-338), вул. Левицького (від ТП-169), вул. Перемоги (від ТП-164), вул. Л.Українки, Я. Мудрого (від ТП-168), вул. І.Франка (від ТП-167), вул. І.Франка (від ТП-166) с . Матюші Білоцерківського району Київської області | **Білоцерківський** | погашено заборгованість |
| **319** |  | Реконструкція Димерської районної лікарні (головний корпус) по вул.Революції, 320, Вишгородського району, Київської області | **Вишгородський** | погашено заборгованість |
| **320** |  | Амбулаторія первинної медичної допомоги по вул. Шевченка, 104-А в с.Луб'янка Бородянського району Київської області - будівництво | **Бородянський** | погашено заборгованість |
| **321** |  | Розробка проектної документації та виконання пошукових робіт щодо об’єкту: амбулаторія первинної медичної допомоги в с. Пристроми Переяслав-Хмельницького району Київської області - будівництво | **Переяслав-Хмельницький** | погашено заборгованість |
| **322** |  | Розробка проектної документації та виконання пошукових робіт щодо об’єкту: Амбулаторія первинної медичної допомоги по вул. Медичній, 14-А в с. Шамраївка, Сквирського району Київської області – будівництво | **Сквирський** | погашено заборгованість |
| **323** |  | Розробка проектної документації та виконання пошукових робіт щодо об’єкту: Амбулаторія первинної медичної допомоги по площі Перемоги, 19-Б в с. Пустоварівка Сквирського району Київської області | **Сквирський** | погашено заборгованість |
| **324** |  | Капітальний ремонт частини приміщень Рогізнянського навчально-виховного комплексу "ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок", Сквирського району, Київської області | **Сквирський** | погашено заборгованість |
| **325** |  | Капітальний ремонт ДНЗ "Калинка" в м. Сквира Сквирського району Київської області | **Сквирський** | погашено заборгованість |
| **326** |  | Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) в Вільнівській ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Тернопільська буд.2 в с. Вільне Макарівського району Київської області | **Макарівський** | погашено заборгованість |
| **327** |  | Реконструкція дорожнього покриття по вул. Першотравнева в с. Нова Оржиця Згурівського району Київської області | **Згурівський** | погашено заборгованість |
| **328** |  | Капітальний ремонт дороги по вул. Визволителів (на ділянці від будинку № 1 до будинку № 35) в с. Вища Дубеня, Вишгородського району, Київської області (в тому числі проектні роботи) | **Вишгородський** | погашено заборгованість |
| **329** | **Перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що реалізуються у 2020 році в Київській області за рахунок співфінансування з відповідних місцевих бюджетів** | Реконструкція приміщення опорного навчального закладу Гребінківський НВК "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" по проспекту Науки, 23 в смт. Гребінки Васильківського району Київської області | **Васильківський** | роботи виконано |
| **330** | Будівництво школи мистецтв та ремесел в с. Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області | **Бориспільський** | роботи виконано |
| **331** | Будівництво II-го корпусу ДНЗ "Червона Шапочка",кількістю місць 100, за адресою: вулиця Київська (Кірова), 3-А, село Михайлівка-Рубежівка, Києво-Святошинського району, Київської області | **Києво-Святошинський** | роботи виконано в межах фінансування у звітному році |
| **332** | Капітальний ремонт будівлі Пашківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Кірова,4 с. Пашківка Макарівського району Київської області | **Макарівський** | роботи виконано |
| **333** | Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 у м. Миронівка Київської області | **Миронівський** | роботи виконано в межах фінансування у звітному році |
| **334** | Реконструкція будівлі школи та майстерні Піївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Пії Ржищівської міської ради Київської області | **Ржищівський** | роботи виконано частково |
| **335** | **Перелік об'єктів, по яким буде здійснено послуги з стандартного приєднання до електричних мереж у 2020 році** | Послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу Амбулаторії первинної медичної допомоги з будівельними струмоприймачами, місце розташування об’єкта: Фастівський р-н, с. Червона Мотовилівка, вул. Шевченка, зем. діл. 61, кад. №3224987201:01:010:0661 | **Фастівський** | послуги здійснено |
| **336** | Послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу Амбулаторії первинної медичної допомоги з будівельними струмоприймачами, місце розташування об’єкта: Київська обл., Білоцерковський р-н, с. Іванівка, вул. Центральна, зем. діл. 75, кад. №3220481601:02:013:0146 | **Білоцерківський** | послуги здійснено |
| **337** | Послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу Амбулаторії первинної медичної допомоги з будівельними струмоприймачами, місце розташування об’єкта: Київська обл., Бородянський р-н, с. Луб’янка, вул. Шевченка, зем. діл. 104-А, кад. №3221084001:01:003:0042 | **Бородянський** | послуги здійснено |
| **338** | Послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу Амбулаторії первинної медичної допомоги з будівельними струмоприймачами, місце розташування об’єкта: Київська обл., Бородянський р-н, смт Пісківка, вул. Шевченка, зем. діл. 3, кад. №3221055600:01:030:0064 | **Бородянський** | послуги здійснено |
| **339** | Послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу Амбулаторії первинної медичної допомоги з будівельними струмоприймачами, місце розташування об’єкта: Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Пристроми, вул. Черняхівського, зем. діл. 113, кад. №3223386401:01:021:0061 | **Переяслав-Хмельницький** | послуги здійснено |
| **340** | Послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу Амбулаторії первинної медичної допомоги по пл. Перемоги, буд. 19-Б в с. Пустоварівка, Сквирського р-н з будівельними струмоприймачами, місце розташування об’єкта: Сквирський р-н, с. Пустоварівка, пл. Перемоги, буд. 19-Б, кад. №3224085901:01:022:0001 | **Сквирський** | послуги здійснено |
| **341** | Послуги з приєднання до електричних мереж: Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги, місце розташування об’єкта: Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Ржищів, вул. Шевченка, 15, А | **м. Ржищів** | послуги здійснено |
| **342** | Послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу Амбулаторії первинної медичної допомоги по вул. Грицюка, буд. 31 в с. Руде Село, Володарського р-н з будівельними струмоприймачами, місце розташування об’єкта: Володарський р-н, с. Руде Село, вул. Грицюка, буд. 31, кад. №3221687201:01:029:0005 | **Володарський** | послуги здійснено |
| **343** | Послуги з приєднання до електричних мереж: Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги, місце розташування об’єкта: Київська обл., Ставищенський р-н, с. Красилівка, Центральна, 82 | **Ставищенський** | послуги здійснено |
| **344** | Послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу Амбулаторії первинної медичної допомоги по вул. Медичній 14-А в с.Шамраївка, Сквирського району Київської області | **Сквирський** | послуги здійснено |
| **345** | Послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу Амбулаторії первинної медичної допомоги по вул. Центральна, 6-А в с.Мироцьке Києво-Святошинського району Київської області | **Києво-Святошинський** | послуги здійснено |
| **346** | **Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Київської області у 2020 році** | Будівництво дитячого садка-школи 1 ступеня на 180 учнів за адресою: вул. Шкільна, 6, село Бобриця, Києво-Святошинського району, Київської області | **Києво-Святошинський** | у звітному періоді кошти не виділялися |