**Додаток**

**до Рішення Київської**

**обласної ради**

**від №**

**Проєкт**

### Зміни

### до Програми інформатизації Київської області на 2017-2021 роки «Електронна Київщина», затвердженої рішенням Київської обласної ради від 19 травня 2017 року № 317-14-VІІ (зі змінами)

1. Паспорт Програми викласти в такій редакції:

**ПАСПОРТ**

**Програми інформатизації Київської області на 2017-2021 роки**

**«Електронна Київщина»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Ініціатор розроблення програми** | Київська обласна державна адміністрація |
| 2. | **Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування про ініціювання розроблення програми\*** | Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації № 170 від 06 квітня 2017 року «Про ініціювання розробки проекту Обласної програми інформатизації Київської області на 2017-2020 роки «Електронна Київщина» |
| 3. | **Дата, номер і назва розпорядчого документа про схвалення проекту програми/ змін до програми** | Розпорядження виконуючого обов`язки голови Київської обласної державної адміністрацій від 21 квітня 2017 року № 231 «Про схвалення проекту Програми інформатизації Київської області на 2017-2020 роки «Електронна Київщина»;  розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 05 березня 2018 року № 118 «Про схвалення проекту змін до Програми інформатизації Київської області на 2017-2020 роки «Електронна Київщина»;  розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 26 березня 2019 року № 186 «Про схвалення проекту змін до Програми інформатизації Київської області на 2017-2020 роки «Електронна Київщина»;  розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 19 квітня 2019 року № 236 «Про схвалення доопрацьованого проекту змін до Програми інформатизації Київської області на 2017-2020 роки «Електронна Київщина»;  розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 21 листопада 2019 року № 665 «Про схвалення проєкту змін до Програми інформатизації Київської області на 2017-2020 роки «Електронна Київщина»;  розпорядження т.в.о. голови Київської обласної державної адміністрації від 15 червня 2020 року № 270 «Про схвалення проєкту змін до Програми інформатизації Київської області на 2017-2020 роки «Електронна Київщина»;  розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 07 грудня 2020 року № 692 «Про схвалення проєкту змін до Програми інформатизації Київської області на  2017-2021 роки «Електронна Київщина»;  розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від червня 2021 року № «Про схвалення проєкту змін до Програми інформатизації Київської області на  2017-2021 роки «Електронна Київщина». |
| 4. | **Розробник програми** | Департамент економіки та цифровізації Київської обласної державної адміністрації |
| 5. | **Співрозробники програми** | - |
| 6. | **Головний розпорядник коштів** | Департамент економіки та цифровізації Київської обласної державної адміністрації |
| 7. | **Відповідальний виконавець програми** | Департамент економіки та цифровізації Київської обласної державної адміністрації |
| 8. | **Учасники програми (співвиконавець)** | Структурні підрозділи та апарат Київської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради Київської області |
| 9. | **Термін реалізації програми** | 2017-2021 роки |
| 9.1. | **Етапи виконання програми  (для довгострокових програм)** | ІІ етапи: І етап (2017-2020 роки),  ІІ етап (2021 рік) |
| 10. | **Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)** | Обласний бюджет,  кошти інших джерел |
| 11. | **Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,** | 33 972,0 |
|  | **у тому числі:** |  |
| 11.1 | **коштів державного бюджету\*\*.** | - |
|  | **коштів обласного бюджету** | 31 972,0 |
| **коштів інших місцевих бюджетів\*\*\*** | - |
| **коштів інших джерел** | 2 000,0 |

».

2. Додаток 1 до Програми «Ресурсне забезпечення Програми інформатизації Київської області на 2017-2021 роки «Електронна Київщина» викласти у такій редакції:

**«Ресурсне забезпечення Програми інформатизації Київської області на 2017-2021 роки «Електронна Київщина»**

тис. грн

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми** | **І етап виконання програми** | | | | **ІІ етап (2021рік)** | **Всього витрат на виконання програми** |
| **2017**  **рік** | **2018**  **рік** | **2019**  **рік** | **2020**  **рік** | **2021**  **рік** |  |
| Обсяг ресурсів всього, в тому числі: | 5 350,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 1 622,0 | 7 000,0 | 33 972,0 |
| державний бюджет | - | - | - | - | - | - |
| обласний бюджет | 3 350,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 1 622,0 | 7 000,0 | 31 972,0 |
| районні, бюджети сільських, селищних, міських територіальних громад | - | - | - | - | - | - |
| кошти небюджетних джерел | 2 000,0 | - | - | - | - | 2 000,0 |

».

3. Додаток 2 до Програми «Показники продукту Програми інформатизації Київської області на 2017-2021 роки «Електронна Київщина» викласти у такій редакції:

**«Додаток 2**

**Показники продукту Програми інформатизації Київської області на 2017-2021 роки «Електронна Київщина»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва показника** | **Од. ви-міру** | **Вихід-ні дані на по-чаток дії про-грами** | **І етап виконання програми** | | | | | **ІІ етап виконання програми** | **Всього витрат на викона-ння програ-ми** |
| **2017**  **рік** | **2018**  **рік** | **2019**  **рік** | **2020**  **рік** | **2021**  **рік** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| І. | **Показники продукту програми** | | | | | | | | |
| 1. | Охоплення системою електронного документообігу структурних підрозділів, установ і організацій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області | од. | 10 | 510 | - | - | - | - | 3085,0 |
| 2. | Придбання ліцензійного програмного забезпечення | од. | 130 | 150 | - | - | - | - | 1700,0 |
| 3. | Придбання оргтехніки (потокові сканери, серверне обладнання). | од. | 100 | 130 | - | - | - | - | 600,0 |
| 4. | Аналіз та дослідження системи електронного документообігу | од. | - | - | 1 | - | - | - | 200,0 |
| 5. | Розробка технічного завдання і проекту для системи електронного документообігу | од. | - | - | 1 | - | - | - | 400,0 |
| 6. | Придбання і налаштування серверного обладнання | од. | - | - | 30 | - | - | - | 2 600,0 |
| 7. | Створення структурованої кабельної мережі з комутаційним центром | од. | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 11 500,0 |
| 8. | Придбання ліцензій на право використання системи електронного документообігу | од. | - | - | 300 | 350 | - | - | 1 300,0 |
| 9. | Введення системи в експлуатацію | пос-луга | - | - | 1 | - | - | - | 1 300,0 |
| 10. | Навчання фахівців КОДА на базі створеної системи | пос-луга | - | - | 1 | - | - | - | 200,0 |
| 11. | Технічна підтримка програмного забезпечення системи документообігу та серверного обладнання | пос-луга |  |  | - | 1 | 1 | 1 | 2 400,0 |
| 12. | Придбання обладнання та розширення системи збереження даних для забезпечення резервування системи електронного документообігу | од. | - | - | - | 4 | - | - | 2 800,0 |
| 13. | Придбання комп’ютерного та офісного обладнання з програмним забезпеченням для системи електронного документообігу | од. | - | - | - | 110 | - | 30 | 2 700,0 |
| 14. | Проектування системи електронного документообігу (документально-юридичне оформлення) | од. | - | - | - | - | 1 | - | 852,0 |
| 15. | Гарантійне обслуговування або продовження терміну гарантійного обслуговування обладнання, технічне обслуговування і ремонт серверного обладнання, яке забезпечує роботу системи електронного документообігу | од. | - | - | - | - | - | 4 | 800,0 |
| 16. | Створення комплексної системи захисту інформації системи електронного документообігу та введення системи електронного документообігу в експлуатацію | од. | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 17. | Придбання, встановлення та обслуговування системи кондиціонування повітря (кондиціонерів) для підтримки температурного режиму в приміщенні із серверним обладнанням | од. | - | - | - | - | 2 | - | 35,0 |
| 18. | Розробка системи для ведення електронних реєстрів в структурних підрозділах, територіальних громадах тощо | од. | - | - | - | - | - | 1 | 760,0 |
| 19. | Проведення публічних заходів для залучення представників ІТ бізнесу в цифрову трансформацію Київської області | од | - | - | - | - | - | 1 | 250,0 |
| 20. | Виготовлення та розповсюдження іміджевої продукції, інформаційно-презентаційних матеріалів для популяризації цифрової трансформації | од. | - | - | - | - | - | 100 | 80,0 |
| 21. | Створення захищеного середовища в локальній кабельній мережі (апаратно-програмний комплекс) для виконання вимог законодавства щодо захисту комп’ютерних мереж | од. | - | - | - | - | - | 1 | 410,0 |
| ІІ. | **Показники ефективності програми** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охоплення системою електронного документообігу структурних підрозділів, установ і організацій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області | тис.грн | - | 2982,4 | - | - | - | - | 3085,0 |
| 2. | Придбання ліцензійного програмного забезпечення | тис.грн | - | 1700,0 | - | - | - | - | 1700,0 |
| 3. | Придбання оргтехніки (потокові сканери, серверне обладнання) | тис.грн | - | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 |
| 4. | Аналіз та дослідження системи електронного документообігу | тис.грн | - | - | 200,0 | - | - | - | 200,0 |
| 5. | Розробка технічного завдання і проекту для системи електронного документообігу | тис.грн | - | - | 400,0 | - | - | - | 400,0 |
| 6. | Придбання і налаштування серверного обладнання | тис.грн | - | - | 2600,0 | - | - | - | 2600,0 |
| 7. | Створення структурованої кабельної мережі з комутаційним центром | тис.грн | - | - | 4 000,0 | 4 000,0 | - | 3 150,0 | 11 500,0 |
| 8. | Придбання ліцензій на право використання системи електронного документообігу | тис.грн | - | - | 1 300,0 | - | - | - | 1 300,0 |
| 9. | Введення системи в експлуатацію | тис.грн | - | - | 1 300,0 | - | - | - | 1 300,0 |
| 10. | Навчання фахівців КОДА на базі створеної системи | тис.грн | - | - | 200,0 | - | - | - | 200,0 |
| 11. | Технічна підтримка програмного забезпечення системи документообігу та серверного обладнання | тис.грн | - | - | - | 1 000,0 | 700,0 | 700,0 | 2 400,0 |
| 12. | Придбання обладнання та розширення системи збереження даних для забезпечення резервування системи електронного документообігу | тис.грн | - | - | - | 2 800,0 | - | - | 2 800,0 |
| 13. | Придбання комп’ютерного та офісного обладнання з програмним забезпеченням для системи електронного документообігу | тис.грн | - | - | - | 2 200,0 | - | 500,0 | 2 700,0 |
| 14. | Проектування системи електронного документообігу (документально-юридичне оформлення) | тис.грн | - | - | - | - | 852,0 | - | 852,0 |
| 15. | Гарантійне обслуговування або продовження терміну гарантійного обслуговування обладнання, технічне обслуговування і ремонт серверного обладнання, яке забезпечує роботу системи електронного документообігу | тис.грн | - | - | - | - | - | 800,0 | 800,0 |
| 16. | Створення комплексної системи захисту інформації системи електронного документообігу та введення системи електронного документообігу в експлуатацію | тис.грн | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Створення захищеного середовища в локальній кабельній мережі (апаратно-програмний комплекс) для виконання вимог законодавства щодо захисту комп’ютерних мереж | тис.грн | - | - | - | - | - | 410,0 | 410,0 |
| 18. | Придбання, встановлення та обслуговування системи кондиціонування повітря для підтримки температурного режиму в приміщенні із серверним обладнанням | тис.грн | - | - | - | - | 35,0 | - | 35,0 |
| 19. | Розробка системи для ведення електронних реєстрів в структурних підрозділах, територіальних громадах тощо | тис.грн | - | - | - | - | - | 760,0 | 760,0 |
| 20. | Проведення публічних заходів для залучення представників ІТ бізнесу в цифрову трансформацію Київської області | тис.грн | - | - | - | - | - | 250,0 | 250,0 |
| 21. | Виготовлення та розповсюдження іміджевої продукції, інформаційно-презентаційних матеріалів для популяризації цифрової трансформації | тис.грн | - | - | - | - | - | 80,0 | 80,0 |
| ІІІ. | **Показники якості програми** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Збільшення кількості установ і організацій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, охоплених системою електронного документообігу (гарантійне обслуговування) | од. | - | 500 | 500 | 150 | 0 | - | 22 237,0 |
| 2. | Зростання кількості придбаного ліцензійного програмного забезпечення | % | - | 11,5 | 90 | 100 | - | - | 3 000,0 |
| 3. | Зростання кількості придбаної оргтехніки (потокові  сканери, серверне обладнання, багатофункціональні пристрої, моноблоки, портативні комп’ютери тощо), а також кондиціонерів. | % | - | 13,0 | 90 | 100 | - | 36 | 8 735,0 |

».

4. Додаток 3 до Програми «Напрями діяльності та заходи Програми інформатизації Київської області на 2017-2021 роки «Електронна Київщина» викласти у такій редакції:

**«Додаток 3**

**Напрями діяльності та заходи Програми інформатизації Київської області**

**на 2017-2021 роки «Електронна Київщина»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів програми** | **Термін виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансу-**  **ваня** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., в тому числі:** | **Очікуваний результат** |
| **І етап: 2017 р.** |
| **2018 р.** |
| **2019 р.** |
| **2020 р.** |
| **ІІ етап: 2021 р.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | | | **5** | **6** | **7** | | | | | **8** |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1. | Впровад-ження системи електронного докумен-тообігу | Придбання ліцензій для робочих місць 500 шт. | + | - | - | - | | - | Київська обласна державна адмініст-рація | Облас-ний бюджет | 1500,0 | - | - | - | - | Створення єдиної системи електронного документообігу |
| Аналіз та дослідження системи електронного документообігу в Київській обласній державній адміністрації | - | + | - | - | | - | Управ-ління пасажирських перевезень Київської обласної державної адмініст-рації | Облас-ний бюджет | - | 200,0 | - | - | - | Визначення якісних та кількісних показників (кількість користувачів та визначення програмно-апаратного комплексу) |
| Придбання серверних ліцензій | + | - | - | - | | - | Київська обласна державна адмініст-рація | Облас-ний бюджет | 200,0 | - | - | - | - | Створення єдиної системи електронного документообігу |
| 2. | Розробка технічного завдання і проекту для системи електронного документообігу | - | + | - | - | | - | Управління пасажирських перевезень Київської обласної державної адмініст-рації | Облас-ний бюджет | - | 400,0 | - | - | - | Отримання технічного проекту на впровадження системи електронного документообігу |
| Придбання оргтехніки (потокові сканери, серверне обладнання) | + | - | - | - | | - | Київська обласна державна адмініст-рація | Облас-ний бюджет | 550,0 | - | - | - | - | Придбання оргтехніки (потокові сканери, серверне обладнання) |
| Придбання та налаштування серверного та телекомунікаційного обладнання для впровадження системи електронного документообігу | - | + | - | - | | - | Управління пасажирських перевезень Київської обласної державної адмініст-рації | Облас-ний бюджет | - | 2 600,0 | - | - | - | Отримання необхідного серверного та телекомунікаційного обладнання для впровадження системи електронного документообігу |
| Здійснення оренди хмарних сховищ інформації | - | - | - | - | | - | Київська обласна державна адмініст-рація | Облас-ний бюджет | 50,0 | - | - | - | - | Здійснення оренди хмарних сховищ інформації |
| Створення структурованої кабельної мережі з комутаційним центром | - | + | + | - | | + | Управління пасажирських перевезень Київської обласної державної адмініст-рації | Облас-ний бюджет | - | 4 000,0 | 4 000,0 | - | - | Впровадження електронного документообігу, використання інтернет ресурсу та впровадження IP телефонії |
| - | - | - | - | | + | Департамент економіки та цифровізації Київської обласної державної адміністрації | - | - | - | - | 3 500,0 |
| Придбання ліцензій на право використання системи електронного документообігу | - | + | - | - | | - | Управління пасажирських перевезень Київської обласної державної адмініст-рації державної адмініст-рації | Облас-ний бюджет | - | 1 300,0 | - | - | - | Забезпечення норм чинного законодавства щодо дотримання прав інтелектуальної власності |
| Налаштування системи та впровадження її в експлуатацію | - | + | - | - | | - | Управління пасажирських перевезень Київської обласної державної адмініст-рації | Облас-ний бюджет | - | 1 300,0 | - | - | - | Введення системи в експлуатацію |
| Навчання фахівців Київської обласної державної адміністрації на базі створеної системи | - | + | - | - | | - | Управління пасажирських перевезень Київської обласної державної адмініст-рації | Облас-ний бюджет | - | 200,0 | - | - | - | Проведення навчання спеціалістів та оптимізація документообігу з можливістю впровадження електронного підпису. |
| Технічна підтримка програмного забезпечення системи документообігу та серверного обладнання | - | - | + | + | | - | Управління пасажирських перевезень Київської обласної державної адмініст-рації | Облас-ний бюджет | - | - | 1 000,0 | 700,0 | 0,0 | Необхідність отримання послуг з технічної підтримки програмного забезпечення системи документообігу та серверного обладнання. |
| - | - | - | - | | + | Департамент економіки та цифровізації Київської обласної державної адміністрації | - | - | - | - | 700,0 |
| Придбання обладнання для забезпечення резервування системи електронного документообігу | - | - | + | - | | - | Управління пасажирських перевезень Київської обласної державної адмініст-рації | Облас-ний бюджет | - | - | 2 800,0 | - | - | Необхідне придбання обладнання для забезпечення резервування системи електронного документообігу, а саме додатковий сервер обробки даних, розширення полиці системи зберігання даних, додаткові пристрої безперебійного живлення, а також централізовану консоль керування серверним середовищем |
| Придбання комп’ютерного та офісного обладнання з програмним забезпеченням для системи електронного документообігу | - | - | + | - | | - | Управління пасажирських перевезень Київської обласної державної адмініст-рації | Облас-ний бюджет | - | - | 2 200,0 | - | 0 ,0 | Для розгортання та забезпечення повноцінної роботи в системі електронного документообігу, необхідне придбання комп’ютерного обладнання з програмним забезпеченням, офісного обладнання (МФУ, високошвидкісні сканери, тощо) та придбання мобільних пристроїв для системи електронного документообігу у необхідній кількості. |
| - | - | - | - | | + | Департамент економіки та цифровізації Київської обласної державної адмініст-рації | - | - | - | - | 500,0 |
| 3. | Участь у спільних проектах (програ-мах), спрямо-ваних на розвиток еуряду-вання, з україн-ськими, міжна-родними громад-ськими організаці-ями й фондами | Придбання обладнання та надання послуг із розвитку е-врядування | + | - | - | - | | - | Київська обласна державна адмініст-рація | Облас-ний бюджет | 200,0 | - | - | - | - | Придбання обладнання та надання послуг із розвитку е-врядування на суму 200,0 грн. |
| 4. | Розбудова єдиної інформацій-  но-телекому-нікаційної системи Київської області | Проведення аудиту інформаційно-телекомунікаційних систем точок (КОДА, структурні підрозділ КОДА, РДА, структурні підрозділи РДА) | + | - | - | - | | - | Київська обласна державна адмініст-рація | Облас-ний бюджет | 350,0 | - | - | - | - | Визначення реального стану наявності телеко-мунікаційного потенціалу органів державної влади та органів місцевого самоврядування Київської області |
| 5. | Оновлення програмно-го забезпечен-ня, поновлення ліцензій раніше придбано-го програм-ного забезпечен-ня | Придбання ліцензійного програмного забезпечення | + | - | - | - | | - | Київська обласна державна адмініст-рація | Облас-ний бюджет | 500,0 | - | - | - | - | Забезпечення норм чинного законодавства щодо дотримання прав інтелектуальної власності |
| 6. | Реалізація спільних проектів із грантовими організаці-ями | Придбання обладнання, програмних продуктів, проведення навчань персоналу | + | - | - | - | | - | Київська обласна державна адмініс-трація | Не бюджет-ні кошти | 2000,0 | - | - | - | - | Покращення рівня інформатизації області |
| 7. | Створення комплексної системи захисту інформації системи електрон-ного документо-обігу | Проектування системи електронного документообігу (документально-юридичне оформлення) | - | - | - | + | | - | Управління пасажирських перевезень Київської обласної державної адміністрації | Облас-ний бюджет | - | - | - | 852,0 | - | Розробка технічного проекту інформаційно- телекомунікаційної системи |
| Гарантійне обслуговування або продовження терміну гарантійного обслуговування обладнання, технічне обслуговування і ремонт серверного обладнання, яке забезпечує роботу системи електронного документообігу | - | - | - | - | | + | Департамент економіки та цифровізації Київської обласної державної адмініст-рації | Облас-ний бюджет | - | - | - | - | 800,0 | Продовження сервісного та гарантійного обслуговування серверного обладнання, яке забезпечує безперебійну роботу документообігу в Київській обласній державній адміністрації |
| Створення комплексної системи захисту інформації системи електронного документообігу та введення системи електронного документообігу в експлуатацію | - | - | - | - | + | | Департамент економіки та цифровізації Київської обласної державної адмініст-рації | Облас-ний бюджет | - | - | - | - | - | Розроблено експертний висновок та атестат відповідності комплексної системи захисту інформації системи електронного документообігу |
| Створення захищеного середовища в локальній кабельній мережі (апаратно-програмний комплекс) для виконання вимог законодавства щодо захисту комп’ютерних мереж |  |  |  |  |  | | Департамент економіки та цифровізації Київської обласної державної адмініст-рації | Облас-ний бюджет | - | - | - | - | 410,0 | Забезпечення інформаційної безпеки у процесі використання інформаційно-комунікаційних технологій, дотримання вимог чинного законодавства в галузі технічного захисту інформації при її обробці. Обстеження об’єктів інформаційної діяльності, створення комплексних систем захисту в автоматизованих системах, організація доступу до мережі Інтернет через захищені вузли Інтернет доступу. |
| 8. | Встановлення системи кондиціонування | Придбання, встановлення та обслуговування системи кондиціонування повітря для підтримки температурного режиму в приміщенні із серверним обладнанням | - | - | - | + | - | | Управління пасажирських перевезень Київської обласної державної адмініст-рації | Облас-ний бюджет | - | - | - | 70,0 | - | Придбання, встановлення та обслуговування системи кондиціонування повітря для підтримки температурного режиму в приміщенні із серверним обладнанням |
| 9. | Створення реєстрів | Розробка системи для ведення електронних реєстрів в структурних підрозділах, територіальних громадах тощо | - | - | - | - | + | | Департамент економіки та цифровізації Київської обласної державної адмініст-рації | Облас-ний бюджет | - | - | - | - | 760,0 | Доступність посадових осіб та громадян до відкритих даних |
| 10. | Популяризація цифрової трансформації | Проведення публічних заходів для залучення представників ІТ бізнесу в цифрову трансформацію Київської області | - | - | - | - | + | | Департамент економіки та цифровізації Київської обласної державної адмініст-рації | Облас-ний бюджет | - | - | - | - | 250,0 | Популяризацію  інструментів електронної  демократії |
| Виготовлення та розповсюдження іміджевої продукції, інформаційно-презентаційних матеріалів для популяризації цифрової трансформації | - | - | - | - | + | | Департамент економіки та цифровізації Київської обласної державної адмініст-рації | Облас-ний бюджет | - | - | - | - | 80,0 | Популяризація електронного урядування та цифрових послуг |
| Цифрова освіта держслужбовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування | - | - | - | - | - | | Департамент економіки та цифровізації Київської обласної державної адмініст-рації | Не бюджетні кошти | - | - | - | - | - | Забезпечення навчання та підвищення кваліфікації публічних службовців та депутатів місцевих рад щодо цифрових технологій, підвищення кваліфікації персоналу профільних підрозділів з цифрової трансформації. Підвищення рівня цифрової грамотності працівників через запровадження спеціальних навчальних програм. |
| **РАЗОМ фінансування по програмі** | | | | | | | | | | | **5 350,0** | **10000,0** | **10000,0** | **1 622,0** | **7 000,0** | **33 972,0** |

**».**

**Голова Наталія ГУНЬКО**