СХВАЛЕНО

Розпорядження голови Київської

обласної державної адміністрації

19 січня 2022 року № 27

Проєкт

Програма

«Питна вода Київщини»  на 2022-2026 роки

м. Київ

2022 рік

- ЗМІСТ

|  |  | Стор. |
| --- | --- | --- |
| І. | Паспорт Програми | 3 |
| ІІ. | Визначення проблеми, на вирішення якої спрямована Програма | 4 |
| ІІІ. | Визначення мети Програми | 4 |
| IV. | Обґрунтування шляхів і засобів вирішення проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми | 5 |
| V. | Перелік завдань (напрямів) та заходів Програми | 6 |
| VI. | Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності | 7 |
| VIІ. | Координація та контроль за ходом виконання Програми | 7 |

Додатки до Програми:

Ресурсне забезпечення Програми (Додаток 1 до Програми)

Напрями діяльності та заходи Програми (Додаток 2 до Програми)

Результативні показники Програми (Додаток 3 до Програми)

I. ПАСПОРТ

(забезпечення громадян якісною питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів щодо якості питної води, розвиток та реконструкція систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення населених пунктів області)

Програми «Питна вода Київщини»  на 2022-2026 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Київська обласна держана адміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування про ініціювання розроблення програми* | - Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 20.09.2021 № 572 «Про ініціювання розробки проєкту Програми «Питна вода Київщини» на 2022-2026 роки» |
| 3. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про схвалення проєкту програми/змін до програми | Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від ___ № «Про схвалення проєкту Програми «Питна вода Київщини» на 2022-2026 роки» |
| 4. | Розробник програми | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації |
| 5. | Співрозробники програми | - |
| 6. | Головний розпорядник коштів | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації |
| 7. | Відповідальний виконавець програми | Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації |
| 8. | Учасники програми (співвиконавець) | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад Київської області |
| 9. | Термін реалізації програми | 2022-2026 роки |
| 9.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | В один етап |
| 10. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Бюджети сільських, селищних, міських рад Київської області |
| 11. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації обласної програми (всього) | 331 567,255 тис. гривень |
|  | у тому числі: |  |
| 11.1. | коштів державного бюджету | 0,00 тис. гривень |
|  | коштів обласного бюджету | 262 197,446 тис. гривень |
|  | коштів місцевих бюджетів | 69 369,809 тис. гривень |
|  | коштів небюджетних джерел | 0,00 тис. гривень |

II. Визначення проблем, на вирішення яких спрямована Програма

На сьогодні в області централізованим водопостачанням забезпечено                  26 міст, що складає 100%, 29 селищ міського типу або 97% від загальної кількості та 834 села або 74%.

Загальна протяжність водопровідних мереж - 5291,06 км, з яких 479,9 км знаходяться в аварійному та зношеному стані. Протяжність каналізаційних мереж - 2502,85 км, у тому числі в аварійному та зношеному стані – 577,50 км.

Проблема утилізації стоків та відсутність потужних очисних споруд на території області із стрімко розвиваючою інфраструктурою, є актуальним питанням і одним із пріоритетних завдань. Очисні споруди не дають змогу забезпечити очищення стічних вод відповідно до вимог законодавства, що призводить до погіршення екологічної ситуації в області.

Також мають місце незадовільний технічний стан та значна зношеність основних фондів систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Одними з головних причин такого стану є те, що очисні споруди та мережі були побудовані ще у 70-80 роках минулого століття та на сьогодні застарілі і не відповідають сучасним вимогам.

Якість питної води із систем централізованого водопостачання не відповідає встановленим нормативам у багатьох населених пунктах області. Погіршення якості питної води пов’язане насамперед із зношеністю водопровідних мереж, а також з чисельними приєднаннями до водопровідної мережі об’єктів нового будівництва. Для покращення якості води в мережах централізованого питного водопостачання необхідно забезпечити належне фінансування та здійснення в повному обсязі заходів з впровадження на підприємствах питного водопостачання та водовідведення сучасних технологій, модернізація інфраструктури підприємств питного водопостачання тощо.

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми є реалізація державної політики у сфері питної води та питного водопостачання щодо розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення; доведення якості питної води до нормативних вимог, забезпечення населених пунктів якісним, безпечним для здоров’я людини централізованим водопостачанням та фінансування з обласного бюджету заходів Програми «Питна вода Київщини»  на 2022-2026 роки.

Необхідністю забезпечення реалізації заходів Програми є реалізація об’єктів та заходів за рахунок фінансування коштів обласного та державного бюджетів, інших джерел фінансування, які місцева влада не в змозі повною мірою забезпечити для вирішення основних проблем життєзабезпечення.

III. Визначення мети Програми

Основною метою Програми є виконання пріоритетних завдань економічного й соціального розвитку Київської області спрямованих на забезпечення громадян якісною питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів щодо якості питної води, забезпечення розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення населених пунктів області.

Реалізація пріоритетних завдань Програми дасть змогу забезпечити населення якісною питною водою в достатній кількості, сприятиме підвищенню життєвого рівня, вирішенню соціальних проблем мешканців області.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів вирішення проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Проблема має бути розв’язана шляхом реалізації заходів такого характеру:

організаційного забезпечення Програми;

нормативно-правового;

технічного (технологічного);

фінансового.

Організаційне забезпечення. Заходи цього характеру передбачають нормативно-правове та фінансове забезпечення.

Окрім того, передбачається інформаційне забезпечення ходу виконання Програми, популяризація досвіду реалізації заходів, передбачених цією Програмою.

Нормативно-правове забезпечення реалізації Програми здійснюється шляхом дотримання вимог нормативно-правових актів у сфері водопостачання та водовідведення під час реалізації заходів Програми та у відповідності до Водного кодексу України, Кодексу України про надра та на  виконання  Законів України, «Про охорону навколишнього природного середовища» та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та іншими підзаконними нормативно-правовими актами України.

Базовим законодавчим актом, що визначає правові, економічні та  організаційні засади функціонування системи питного водопостачання,  спрямовані на  гарантоване  забезпечення  населення  якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою є Закон України «Про питну воду, питне водопостачання  та  водовідведення».

Технічне (технологічне) забезпечення Програми досягається за рахунок будівництва та реконструкції водозабірних споруд, водопровідних та  каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, упровадження станцій (установок)  доочищення  питної  води  у системах централізованого водопостачання, модернізації або заміни наявного

енергоємного обладнання, запровадження новітніх енергоефективних та енергозберігаючих технологій, підвищення енергоефективності виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, зменшення втрат водних ресурсів, впровадження технологій щодо раціонального  використання  та  економії  питної води,  вдосконалення водозаборів з поверхневих і підземних джерел питного водопостачання та технологій підготовки питної води.

Фінансове забезпечення Програми досягається за рахунок включення робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів централізованого водопостачання та водовідведення до плану фінансування з обласного бюджету, їх співфінансування з місцевих бюджетів відповідних населених пунктів та/або інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Крім того, для реалізації фінансового забезпечення Програми районним, міським, селищним та сільським радам необхідно передбачити в своїх бюджетах кошти для співфінансування робіт з будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, а також кошти для фінансування робіт з виготовлення, перерахунку та інвестиційної експертизи проектно-кошторисної документації на виконання робіт з будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів.

Видатки на виконання Програми здійснюватимуться за рахунок:

коштів Державного бюджету України;

коштів обласного  бюджету;

коштів місцевих бюджетів;

коштів підприємств питного водопостачання та централізованого водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених в установленому порядку;

грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків.

Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів обласного бюджету, виходячи з його реальних можливостей і пріоритетів та коштів місцевих бюджетів на умовах співфінансування.

Співфінансування заходів Програми з місцевих бюджетів області у 2022-2026 роках планується здійснювати відповідно до законодавства, але не менше 15% від загальної суми фінансування заходу Програми.

Виконання заходів Програми планується здійснити протягом 2022-2026 років.

Напрями діяльності та заходи Програми розробляються щороку, у разі необхідності – протягом бюджетного року вносяться зміни.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.

Термін дії Програми 2022-2026 роки.

V. Перелік завдань (напрямів) та заходів Програми

Головними завданнями Програми є:

забезпечення населених пунктів області якісним централізованим водопостачанням;

доведення якості питної води до встановлених нормативних вимог.

Головними заходами з реалізації Програми є:

будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт)  водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій, відповідно до встановленого правового режиму зон санітарної охорони;

будівництво та упровадження станцій (установок) доочищення питної води із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання, приладів та науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок;

будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт)   водопровідних та очисних споруд водовідведення, з метою зменшення обсягів неочищених стічних вод, що скидаються у джерела питного водопостачання, а також утилізації осадів;

будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) водопровідних мереж та мереж водовідведення, водопровідних і каналізаційних насосних станцій;

оснащення лабораторій контролю якості питної води та стічних вод, оснащення їх сучасним контрольно-аналітичним обладнанням.

Внесення об’єктів до переліку Програми здійснюватиметься, враховуючи пріоритетність заходу відповідно до першочергових потреб територіальних громад, а також враховуючи такі вимоги:

відповідність заходу Стратегії розвитку Київської області на 2021 – 2027 роки та плану заходів з її реалізації;

відповідність Програмі соціально-економічного та культурного розвитку району чи територіальної громади;

наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектно-кошторисної документації, яка має бути розроблена відповідно до діючих нормативних документів;

наявність звіту за результатами проведеної експертизи проєктів будівництва;

наявність довідки від органів місцевого самоврядування, що об’єкт

знаходиться у комунальній власності;

співфінансування з місцевих бюджетів згідно з умовами відповідної програми та наявність гарантійного листа про забезпечення співфінансування з визначеними строками.

Проекти, календарні плани реалізації яких становлять більше одного року, і які починаючи з 2021 року фінансуються за рахунок коштів обласного

бюджету, включаються щороку до Програми до завершення їх реалізації відповідно до календарних планів.

Напрями діяльності та заходи Програми наведено в додатку 2 до Програми.

Результативні показники Програми наведено в додатку 3 до Програми.

VI. Очікувані результати виконання Програми,

визначення її ефективності

Результатами виконання Програми має бути забезпечення:

реалізації державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

доведення якості питної води до нормативних вимог;

підвищення якості очищених стічних вод;

забезпечення утилізації осадів, що утворюються під час очищення стічних вод;

поліпшення санітарної, епідемічної та екологічної ситуації в населених пунктах області;

впровадження на підприємствах питного водопостачання та централізованого водовідведення новітніх технологій із застосуванням сучасного обладнання, приладів і матеріалів;

зменшення втрат питної води;

забезпечення цілодобового постачання якісної питної води населенню, що має доступ до систем централізованого водопостачання.

VIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань, зазначеними у цій Програмі. Безпосередній контроль за виконанням заходів програми здійснює департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації.

Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації (наростаючим підсумком з початку року) та щороку до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформує Київську обласну раду про хід виконання програми та ефективність реалізації її заходів.

8                                                           Додаток 1 до Програми

Ресурсне забезпечення Програми «Питна вода Київщини»  на 2022-2026 роки

тис грн

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | І етап виконання програми |  |  |  |  |  | ІІ етап (20__ - 20__ роки) | ІІІ етап (20-_ - 20__ роки) | Всього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обсяг ресурсів всього, у тому числі: | 331 567,255 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | 331 567,255 |
| державний бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | 0,000 |
| обласний бюджет | 262 197,446 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | 262 197,446 |
| місцевих бюджетів | 69 369,809 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | 69 369,809 |
| кошти небюджетних джерел | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | 0,000 |

9

Додаток 2 до Програми

Напрями діяльності та заходи Програми «Питна вода Київщини на 2022-2026 роки» на 2022 рік

| № з/п | Назва напряму (завдання) програми | Перелік заходів програми | Тер-мін вико-нан-ня за-ходу | Виконавці | Дже-рела фінан-суван-ня | Загальна кошторисна вартість, тис. грн. | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі: |  |  | Очіку-ваний резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет | Місцеві бюджети | Разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) водоза-бірних споруд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Будівництво другого резервуару питної води по вул. Московська, 34 в смт Згурівка Київської області. Коригування | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енерго-ефективності облдержад-міністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 5 320,430 | 4 522,366 | 798,064 | 5 320,430 | об'єкт |
| 1.2. |  | Реконструкція водозабірного вузла за адресою: смт Гребінки, Васильків- ського району Київської області, вул.Цукрова, 1 | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енерго-ефективності облдержад-міністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 6 881,406 | 5 505,125 | 1 376,281 | 6 881,406 | об’єкт |
|  | Разом за напрямом |  |  |  |  | 12 201,836 | 10 027,491 | 2 174,345 | 12 201,836 |  |
| 2. | Будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) водопровід-них мереж та мереж водовідведення, водопровідних і каналізаційних насосних станцій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продовження додатка 2 до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. |  | Нове будівництво каналізаційної насосної станції з колектором по вул. Шкільна в селі Білогородка Києво-Святошинського району Київської області | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енерго-ефективності облдержад-міністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 10 509,655 | 8 509,655 | 2 000,000 | 10 509,655 | об’єкт |
| 2.2. |  | Будівництво першої черги каналізаційної мережі по вулицям Садова, Шкільна, Набережна в с. Бобриця, Бучанського району, Київської області | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енерго-ефективності облдержад-міністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 20 000,000 | 15 000,000 | 5 000,000 | 20 000,000 | об’єкт |
| 2.3. |  | Капітальний ремонт напірного колектора стоків від вул. 1-го Травня до очисних споруд в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енерго-ефективності облдержад-міністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 29 713,083 | 25 256,121 | 4 456,962 | 29 713,083 | об’єкт |
| 2.4. |  | Будівництво системи напірної каналізації в с. Красилівка Броварського району Київської області | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енерго-ефективності облдержад-міністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 76 895,156 | 61 516,125 | 15 379,031 | 76 895,156 | об’єкт |

Продовження додатка 2 до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5. |  | Будівництво каналізаційної насосної станції з напірними трубопроводами по вул. Київська, в с. Зазим’я Броварського району Київської області (Коригування) | 2020-2022 роки | Департамент житлово-комунального господарства та енерго-ефективності облдержад-міністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 17 483,497 | 4 313,453 | 1 078,363 | 5 391,816 | об’єкт |
| 2.6. |  | Реконструкція каналізаційної насосної станції № 2 в м.Березань Київської обл. (коригування) | 2021-2022 роки | Департамент житлово-комунального господарства та енерго-ефективності облдержад-міністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 11 999,159 | 5 177,644 | 913,702 | 6 091,346 | об’єкт |
| 2.7. |  | Нове будівництво каналізаційної насосної станції та напірних трубопро-водів каналізаційних мереж по вул. Лесі Українки в с.Гора, Бориспільського району Київської області | 2021-2022 роки | Департамент житлово-комунального господарства та енерго-ефективності облдержад-міністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 33 364,645 | 13 807,694 | 13 807,693 | 27 615,387 | об’єкт |
| 2.8. |  | Капітальний ремонт каналізаційної насосної станції №2 за адресою: Київська область Білоцерків-ський район с.Розкішна вул. Франка, 1 | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енерго-ефективності облдержад-міністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 2 546,354 | 2 164,401 | 381,953 | 2 546,354 | об’єкт |

Продовження додатка 2 до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9. |  | Капітальний ремонт водопроводу довжиною 989 м по вул.Переяслівська в м. Яготин. Корегування. | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енерго-ефективності облдержад-міністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 2 329,776 | 1 863,821 | 465,955 | 2 329,776 | об’єкт |
| 2.10. |  | Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектора від КНС № 1 по вул. Пушкіна до полів фільтрації в смт Макарів Бучанського району Київської області (коригування) | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енерго-ефективності облдержад-міністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 7 336,579 | 6 236,092 | 1 100,487 | 7 336,579 | об’єкт |
| 2.11. |  | Реконструкція насосної станції № 3 по вул. Погребняка 12Б, в с.Чубинське Бориспільського району Київської області. Коригування | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енерго-ефективності облдержад-міністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 12 857,670 | 10 929,019 | 1 928,651 | 12 857,670 | об’єкт |
| 2.12. |  | Нове будівництво напірного трубопроводу господарсько-побутової каналізації від КНС в с. Ревне до точки скиду біля с. Мартусівка, Бориспільського району, Київської області | 2021-2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енерго-ефективності облдержад-міністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 5 880,245 | 2 753,486 | 485,909 | 3 239,395 | об’єкт |
|  | Разом за напрямом |  |  |  |  | 230 915,819 | 157 527,511 | 46 998,706 | 204 526,217 |  |

Продовження додатка 2 до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) водопровідних та очисних споруд водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Реконструкція водоочисних споруд (насосна станція ІІ підйому та водозабірні свердловини) Київська обл. м.Славутич, вул.Військових будівельників, 11 | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енерго-ефективності облдержад-міністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 22 249,427 | 18 912,013 | 3 337,414 | 22 249,427 | об’єкт |
| 3.2. |  | Реконструкція установки знезараження стоків за адресою вул. Білогородська, 164, м.Боярка | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енерго-ефективності облдержад-міністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 19 805,853 | 13 864,098 | 5 941,755 | 19 805,853 | об’єкт |
| 3.3. |  | Реконструкція майданчика водопровідних споруд з встановленням системи очистки питної води по вул. Європейська, 45 м.Вишневе, Бучанського району, Київської області | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енерго-ефективності облдержад-міністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 18 025,800 | 15 321,930 | 2 703,870 | 18 025,800 | об’єкт |

Продовження додатка 2 до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. |  | Будівництво локальних очисних споруд господарсько-побутових стоків "BIOTAL - 2x500" за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Хотів, вулиця Вербова | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енерго-ефективності облдержад-міністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 41 534,357 | 35 304,203 | 6 230,154 | 41 534,357 | об’єкт |
| 3.5. |  | Будівництво станції знезалізнення по вул. Кричевського в м. Ірпінь, Київської області | 2022 рік | Департамент житлово-комунального господарства та енерго-ефективності облдержад-міністрації | облас-ний бюд-жет, місце-вий бюд-жет | 13 223,765 | 11 240,200 | 1 983,565 | 13 223,765 | об’єкт |
|  | Разом за напрямом |  |  |  |  | 114 839,202 | 94 642,444 | 20 196,758 | 114 839,202 |  |
|  | Всього |  |  |  |  | 357 956,857 | 262 197,446 | 69 369,809 | 331 567,255 |  |

Додаток 3 до Програми

Результативні показники Програми

«Питна вода Київщини»  на 2022-2026 роки

| № з/п | Назва показника | Оди-ниця ви-міру | Вихідні дані на поча-ток дії про-грами | І етап виконання програми |  |  |  |  |  |  | ІІ етап (20 - 20__ роки) | ІІІ етап (20 - 20__ роки) | Всього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 рік | 2023 рік |  | 2024 рік | 2025 рік |  | 2026 рік |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| І | Показники продукту програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість водозабірних споруд (свердловин), які будуть збудовані, реконструйовані та капітально ремонтовані | од. | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | - | 12 201,836 |
| 2 | Кількість систем водопостачання, водовідведення та насосних станцій які будуть збудовані, реконструйовані та капітально ремонтовані | од. | 12 | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | - | 204 526,217 |
| 3 | Кількість очисних споруд, які будуть збудовані, реконструйовані та капітально ремонтовані | од. | 5 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | - | 114 839,202 |
| ІІ | Показники ефективності програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Середні витрати на проведення реконструкції та капітального ремонту водозабірних споруд (свердловин) | тис грн /про-єкт | 6100,918 | 6100,918 |  | - | - |  | - | - | - | - | 12 201,836 |

Продовження додатку 3 до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Середні витрати на проведення реконструкції та капітального ремонту систем водопостачання та водовідведення | тис грн/ проєкт | 17043,851 | 17043,851 | - | - | - | - | - | - | 204 526,217 |
| 3 | Середні витрати на проведення реконструкції та капітального ремонту очисних споруд та насосних станцій | тис грн/ проєкт | 22967,8404 | 22967,8404 | - | - | - |  | - | - | 114 839,202 |
| ІІІ | Показники якості програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Частка аварійних водопровідних мереж, які будуть реконструйовані, капітально відремонтовані | % | 4,1 | 4,1 | - | - | - | - | - | - | 213984,163 |
| 2 | Відсоток скорочення втрат води в системах централізованого водопостачання | % | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 117583,092 |

Директор департаменту житлово-комунального

господарства та енергоефективності Київської

обласної державної адміністрації														Галина КОРОЛЬ